- Информация

о реализации Государственной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»

за январь – сентябрь 2019 года

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92, включает Подпрограмму «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства».

Подпрограмма

«Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Государственной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»

Плановое финансирование Подпрограммы за счет средств окружного бюджета на 2019 год предусмотрено в объеме – 5 625 610,7 тыс. рублей.

В Подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:

- Субсидии организациям ЖКХ на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования;

- Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

- Субсидия ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, не учтенных при установлении тарифов на коммунальные услуги;

- Основное мероприятие: "Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы":

1.2.	Исполнение мероприятия «Субсидии организациям ЖКХ на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования»

В целях исполнения данного мероприятия Программы приняты следующие нормативные правовые и правовые акты:

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15 января 2014 года № 9 «Об утверждении Порядка предоставления из окружного бюджета субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования».

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от  22 января  2019 года  №  25 «О распределении субсидии, предоставляемой в 2019 году из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования».

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Подпрограммы составляет 56 875,7 тыс. рублей.

Департаментом заключены Соглашения:

- с Администрацией городского округа Певек – Соглашение № 69 от 5 февраля 2019 года «о предоставлении из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округ Певек субсидии на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования в 2019 году», на сумму 2 661,6 тыс. рублей.

Произведено финансирование за январь-май месяцы в соответствии с графиками платежей.

Погашена задолженность за декабрь 2018 года в сумме 842,0 тыс. рублей.

- с Администрацией Чукотского муниципального района – Соглашение № 131 от 22 марта 2018 года «о предоставлении из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования в 2018 году», на сумму 13 400,1 тыс. рублей;

Финансирование было произведено за январь-ноябрь месяцы в соответствии с графиками платежей, финансирование за декабрь-месяц 2018 года не производилось в связи с поздним поступлением документов.

В январе 2019 года погашена задолженность за декабрь 2018 года в сумме 964,7 тыс. рублей.

- с Государственным предприятием Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз» – Соглашение № 23 от 24 января 2019 года «О предоставлении субсидии на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования в 2019 году» на сумму 52 407,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2019 года финансирование составляет 43 296,6 тыс. рублей, финансирование произведено за январь-август месяцы в соответствии с графиками платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования заключенным ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» в 2012, 2016 годах.

В целом по состоянию на 01.10.2019 года мероприятие профинансировано в сумме   47 764,9 тыс. рублей.

2.	Основное мероприятие: "Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части расходов, не учтенных при установлении тарифов и недополученных доходов, связанных с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек":

2.4. Исполнение мероприятия «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»

В целях исполнения данного мероприятия Программы приняты следующие нормативные правовые и правовые акты:

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 11 января 2018 года № 2 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»;

Департаментом заключены соглашения:

- с ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» - Соглашение № 14 от 23 января 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2018 год», на сумму 532 453,8 тыс. рублей;

- с АО « Чукотэнерго» - Соглашение № 15 от 23 января 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2018 год», на сумму 130 466,5 тыс. рублей;

- с МП «Городское коммунальное хозяйство» - Соглашение № 8 от 16 января 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2018 год», на сумму 68 725,4 тыс. рублей;

- с МП ЖКХ Билибинского муниципального района - Соглашение № 7 от 16 января 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2018 год», на сумму 146 967,0 тыс. рублей;

- с МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» - Соглашение № 30 от 25 января 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2018 год», на сумму 271,2 тыс. рублей;

- с МУП «Айсберг» - Соглашение № 24 от 24 января 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2018 год», на сумму 77 589,8 тыс. рублей;

- с ООО «Электро-Инчоун» - Соглашение № 17 от 23 января 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2018 год», на сумму 10 281,0 тыс. рублей;

- с ООО «Тепло-Инчоун» - Соглашение № 16 от 23 января 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2018 год», на сумму 6 256,9 тыс. рублей;

- с ООО «Тепло-Рыркайпий» - Соглашение № 18 от 23 января 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2018 год», на сумму 80 717,8 тыс. рублей;

- с ООО «Тепло-Лорино» - Соглашение № 19 от 23 января 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2018 год», на сумму 47 689,2 тыс. рублей;

- с ООО «Тепло-Нешкан» - Соглашение № 20 от 23 января 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2018 год», на сумму 11 301,0 тыс. рублей;

- с ООО «Тепло-Уэлен» - Соглашение № 21 от 23 января 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2018 год», на сумму 4 604,3 тыс. рублей;

- с ООО «Сервис Групп» - Соглашение № 28 от 25 января 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2018 год», на сумму 176,5 тыс. рублей;

- с ООО «РемСтрой» - Соглашение № 15 от 15 мая 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2018 год», на сумму 715,9 тыс. рублей;

- с ИП Петренко Александр Александрович - Соглашение № 16 от 20 мая 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2018 год», на сумму 4 059,8 тыс. рублей;

- с ИП Дериглазова Александра Михайловна - Соглашение № 60 от 30 января 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2018 год», на сумму 2 860,0 тыс. рублей;

- с ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» - Соглашение № 1 от 07 марта 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2019 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», на сумму 1 120 000,0 тыс. рублей;

- с АО « Чукотэнерго» - Соглашение № 103 от 22 февраля 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2019 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», на сумму 260 997,6 тыс. рублей;

- с МП ЖКХ Билибинского муниципального района - Соглашение   № 2 от 07 марта 2019 года «О предоставлении субсидий из окружного бюджета в 2019 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», на сумму 516 000,0 тыс. рублей;

- с МП «Городское коммунальное хозяйство» - Соглашение № 102 от 22 февраля 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2019 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», на сумму 270 044,0 тыс. рублей;

- с МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» - Соглашение № 51 от 29 января 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2019 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», на сумму 515 000,0 тыс. рублей;

- с МУП ЖКХ «Иультинское» - Соглашение № 25 от 24 января 2019 года «О предоставлении субсидий из окружного бюджета в 2019 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», на сумму 317 000,0 тыс. рублей;

- с МУП «Айсберг» - Соглашение № 26 от 24 января 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2019 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», на сумму 466 129,5 тыс. рублей;

- с ООО «Электро-Инчоун» - Соглашение № 52 от 29 января 2019 года «О предоставлении субсидий из окружного бюджета в 2019 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», на сумму 13 134,9 тыс. рублей;

- с ООО «Тепло-Инчоун» - Соглашение № 53 от 29 января 2019 года «О предоставлении субсидий из окружного бюджета в 2019 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», на сумму 14 867,5 тыс. рублей;

- с ООО «Тепло-Энурмино» - Соглашение № 58 от 30 января 2019 года «О предоставлении субсидий из окружного бюджета в 2019 года на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», на сумму 2 460,0 тыс. рублей;

- с ООО «Тепло-Рыркайпий» - Соглашение № 13 от 24 апреля 2019 года «О предоставлении субсидий из окружного бюджета в 2019 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», на сумму 104 000,0 тыс. рублей;

- с ООО «Тепло-Лорино» - Соглашение № 59 от 30 января 2019 года «О предоставлении субсидий из окружного бюджета в 2019 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», на сумму 249 000,0 тыс. рублей;

- с ООО «Тепло-Нешкан» - Соглашение № 57 от 30 января 2019 года «О предоставлении субсидий из окружного бюджета в 2019 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», на сумму 22 000,0 тыс. рублей;

- с ООО «Тепло-Уэлен» - Соглашение № 56 от 30 января 2019 года «О предоставлении субсидий из окружного бюджета в 2019 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», на сумму 12 500,0 тыс. рублей.

Выполнение по мероприятию:

В целом по мероприятию Программы выполнение составляет 4 251 156,7 тыс. рублей, в том числе организациями ЖКХ:

| № п/п | Наименование организации | Выполнение на 01.10.2019г. (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 1 536 987,0 |
| 2. | АО «Чукотэнерго» | 391 464,1 |
| 3. | МП «Городское коммунальное хозяйство» | 338 769,4 |
| 4. | МП ЖКХ Билибинского коммунальное хозяйство» | 657 725,3 |
| 5. | МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» | 258 246,4 |
| 6. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 295 221,1 |
| 7. | МУП «Айсберг» | 341 427,2 |
| 8. | ООО «Электро-Инчоун» | 24 265,0 |
| 9. | ООО «Тепло-Инчоун» | 24 441,6 |
| 10. | ООО «Тепло-Рыркайпий» | 187 009,5 |
| 11. | ООО «Тепло-Энурмино» | 2 460,0 |
| 13. | ООО «Тепло-Уэлен» | 4 604,3 |
| 14. | ООО «Тепло-Лорино» | 170 138,5 |
| 15. | ООО «Тепло-Нешкан» | 11 301,0 |
| 16. | ИП Петренко А.А. | 4 059,8 |
| 17. | ИП Дериглазова А.М. | 2 860,0 |
| 18. | ООО Сервис Групп» | 176,5 |
|  | ИТОГО: | 4 251 156,7 |

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Программы составляет 5 083 805,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2019 года мероприятие профинансировано в сумме 4 704 047,8 тыс. рублей (в том  числе задолженность за 2018 год, на сумму 1 127 036,1 тыс. рублей), в том числе по организациям:

| № п/п | Наименование организации | Сумма финансирования в 2019 году (в тыс. руб.) | Сумма задолженности за 2018 год. (в тыс. руб.) | Общая сумма финансиро-вания (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 1 004 533,2 | 532 453,8 | 1 536 987,0 |
| 2. | АО «Чукотэнерго» | 260 997,6 | 130 466,5 | 391 464,1 |
| 3. | МП «Городское коммунальное хозяйство» | 270 043,9 | 68 725,4 | 338 769,3 |
| 4. | МП ЖКХ Билибинского коммунальное хозяйство» | 343 290,5 | 146 967,0 | 490 257,5 |
| 5. | МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» | 514 000,0 | 271,2 | 515 271,1 |
| 6. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 316 000,0 | 0,0 | 316 000,0 |
| 7. | МУП «Айсберг» | 466 129,5 | 77 589,8 | 543 719,3 |
| 8. | ООО Сервис Групп» | 0,0 | 176,5 | 176,5 |
| 9. | ООО «Электро-Инчоун» | 13 134,9 | 10 281,0 | 23 415,9 |
| 10. | ООО «Тепло-Инчоун» | 14 867,5 | 6 256,9 | 21 124,4 |
| 11. | ООО «Тепло-Рыркайпий» | 103 644,2 | 80 717,8 | 184 362,0 |
| 12. | ООО «Тепло-Энурмино» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | ООО «Тепло-Уэлен» | 12 500,0 | 4 604,3 | 17 104,3 |
| 14. | ООО «Тепло-Лорино» | 234 870,5 | 47 689,2 | 282 559,7 |
| 15. | ООО «Тепло-Нешкан» | 22 000,0 | 11 301,0 | 33 301,0 |
| 16. | ООО «РемСтрой» | 0,0 | 715,9 | 715,9 |
| 17. | ИП Петренко А.А. | 0,0 | 5 959,8 | 5 959,8 |
| 18. | ИП Дериглазова А.М. | 0,0 | 2 860,0 | 2 860,0 |
|  | ИТОГО: | 3 577 011,7 | 1 127 036,1 | 4 704 047,8 |

2.7. Субсидия ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, не учтенных при установлении тарифов на коммунальные услуги

В целях исполнения данного мероприятия Программы приняты следующие нормативные правовые и правовые акты:

1)	Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 апреля 2018 года № 149 «Об утверждении Порядка предоставления из окружного бюджета субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги»;

Департаментом заключены соглашения:

- с ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» - Соглашение № 5 от 28 марта 2019 года «О предоставлении из окружного бюджета в 2019 году субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги, за 2017 год», на сумму 119 305,1 тыс. рублей;

- с ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» - Соглашение № 45 от 09 сентября 2019 года «О предоставлении из окружного бюджета в 2019 году субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги, за 2018 год», на сумму 9 064,8 тыс. рублей;

- с МП ЖКХ Билибинского муниципального района - Соглашение № 6 от 28 марта 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2019 году ресурсоснабжающим организациям на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги, за 2017 год», на сумму 119 214,2 тыс. рублей;

- с МУП «Айсберг» - Соглашение № б/н от 07 мая 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2019 году ресурсоснабжающим организациям на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги, за 2017 год», на сумму 69 901,5 тыс. рублей.

- с МУП «Айсберг» - Соглашение № 14 от 14 мая 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2019 году ресурсоснабжающим организациям на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги, за 2018 год», на сумму 391,3 тыс. рублей.

- с МУП «Айсберг» - Соглашение № 13 от 13 мая 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2019 году ресурсоснабжающим организациям на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги», на сумму 54 808,0 тыс. рублей.

- с МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» - Соглашение № 63 от 31 января 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2019 году ресурсоснабжающим организациям на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги», на сумму 150 000,0 тыс. рублей;

- с МУП ЖКХ «Иультинское» - Соглашение № 17 от 28 мая 2019 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2019 году ресурсоснабжающим организациям на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги», на сумму 33 531,6 тыс. рублей;

Выполнение по мероприятию:

В целом по мероприятию Программы выполнение составляет 489 720,5 тыс. рублей, в том числе организациями ЖКХ:

| № п/п | Наименование организации | Выполнено по состоянию на 01.10.19 г. (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 128 414,9 |
| 2 | МП «Городское коммунальное хозяйство» | 0,0 |
| 3 | МП ЖКХ Билибинского коммунальное хозяйство | 119 214,2 |
| 4 | МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» | 109 241,2 |
| 5 | МУП ЖКХ «Иультинское» | 33 531,6 |
| 6 | МУП «Айсберг» | 99 318,6 |
|  | ИТОГО: | 489 720,5 |

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Программы составляет 557 629,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2019 года мероприятие профинансировано в сумме 557 629,1 тыс. рублей, (в том  числе задолженность за 2017г.,2018 г. на сумму 319 289,5 тыс. рублей) в том числе по организациям:

| № п/п | Наименование организации | Сумма финансирования в 2019 году (в тыс. руб.) | Сумма финанси-рования задолжен-ности за 2017г., 2018 г. (в тыс. руб.) | Общая сумма финансиро-вания (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 0,0 | 128 414,9 | 128 414,9 |
| 2. | МП «Городское коммунальное хозяйство» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | МП ЖКХ Билибинского коммунальное хозяйство» | 0,0 | 120 581,8 | 120 581,8 |
| 4. | МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» | 150 000,0 | 0,0 | 150 000,0 |
| 5. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 33 531,6 | 0,0 | 33 531,6 |
| 6. | МУП «Айсберг» | 54 808,0 | 70 292,8 | 125 100,8 |
|  | ИТОГО: | 238 339,6 | 319 289,5 | 557 629,1 |

Подпрограмма

«Развитие водохозяйственного комплекса» Государственной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»

2. Основное мероприятие: "Обеспечение питьевой водой населения":

2.1. Исполнение мероприятия «Субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения»

Департаментом заключены Соглашения:

- с Администрацией городского округа Эгвекинот – Соглашение № 26 от 17 июня 2019 года «О предоставлении из окружного бюджета бюджету городского округа Эгвекинот субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2019 году», на сумму 21 191,9 тыс. рублей, 3 октября 2019 года заключено Дополнительное соглашение № 1, продлен срок действия Соглашения до 31 декабря 2020 года, в связи с переносом работ на 2020 год;

- с Администрацией Билибинского муниципального района – Соглашение № 21 от 5 июня 2019 года «О предоставлении из окружного бюджета бюджету Билибинского муниципального района субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2019 году», на сумму 4 901,2 тыс. рублей;

- с Администрацией Анадырского муниципального района – Соглашение № 22 от 7 июня 2019 года «О предоставлении из окружного бюджета бюджету Анадырского муниципального района субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2019 году», на сумму 8 650,0 тыс. рублей.

Выполнение мероприятия:

Финансирование по данному мероприятию запланировано на 4 квартал 2019 года по факту предоставления заявок Получателями субсидий.

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Подпрограммы составляет 36 000,0 тыс. рублей, из них на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям – 36 000,0 тыс. рублей.

В целом по состоянию на 01.10.2019 года мероприятие профинансировано в сумме 1 256,8 тыс. рублей, погашена задолженность Департамента за 2018 год перед Администрацией Билибинского муниципального района.

Подпрограмма

«Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»

1. Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей бесперебойную подачу теплоэнергии и электроэнергии жителям города Билибино»

1.1.	Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей бесперебойную подачу теплоэнергии и электроэнергии жителям города Билибино.

Между Минстроем России и  Правительством заключено соглашение № 069-17-2019-001 от 06.03.2019 г. о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа. На уровне Правительства Чукотского автономного округа разработаны и приняты необходимые нормативно-правовые акты.

В целях исполнения данного мероприятия Подпрограммы принят следующий нормативный правовой акт:

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20 марта 2019 года № 140 «О предоставлении бюджетных инвестиций Обществу с ограниченной ответственностью «Энергоцентр Билибино».

Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа и Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоцентр Билибино» договор о предоставлении бюджетных инвестиций в сумме 8 497 289 000 (восемь миллиардов четыреста девяносто семь миллионов двести восемьдесят девять тысяч) рублей на строительство объекта капитального строительства «Энергоисточник в городе Билибино с внеплощадочной инфраструктурой».

В июле 2019 года состоялся электронный аукцион  на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства: «Строительство энергоисточника в г. Билибино с внеплощадочной инфраструктурой». Конкурсной комиссией 02.08.2019 г подготовлен протокол рассмотрения единственной заявки АО «Чукотская торговая компания».

По результатам конкурсных процедур от 11.08.2019 г. заключен договор № 01-44/2019 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию энергоисточника в г. Билибино (срок окончания выполнения работ -  май 2021 года) с АО «Чукотская торговая компания»

Финансирование мероприятия:

По состоянию на 01.10.2019 года финансирование по мероприятию составляет 2 000 000,0 тыс. рублей.

2.	Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепловодоснабжение и водоотведение города Билибино и города Певек»

2.1. Субсидии бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепловодоснабжение и водоотведение города Билибино

Работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Инженерные сети тепло-водоснабжения и водоотведения (канализация) в г.Билибино» не начаты в виду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.

Ввиду данного обстоятельства, планируется перераспределить предусмотренные объемы 2019 года в сумме 697 159,0 тыс. рублей между мероприятиями Подпрограммы, и начать конкурсные процедуры на право заключения контракта  по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Инженерные сети тепло-водоснабжения и водоотведения (канализация) в г. Билибино» в 2020 году.

2.2. Субсидии бюджету городского округа Певек на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепловодоснабжение и водоотведение города Певек

В сентябре 2019 года состоялся электронный аукцион  на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства: «Инженерные сети тепло-водоснабжения и водоотведения (канализация) в г. Певек».

Конкурсной комиссией 13.09.2019 г подготовлен протокол рассмотрения единственной заявки  «Эльгийский горно-геологический комбинат».

Планируемая дата заключения контракта: 2-4 октября 2019 года.

Стоимость работ по контракту составляет: 1 969 297 061 (один миллиард девятьсот шестьдесят девять миллионов двести девяносто семь тысяч шестьдесят один) рубль 00 копеек, срок завершения работ 31 октября 2021 года.

Ввиду позднего срока заключения контракта, планируется перераспределить предусмотренные объемы 2019 года в сумме 545 941,0 тыс. рублей между мероприятиями Подпрограммы, для частичного выполнения работв части присоединению ПАТЭС к инженерным коммуникациям г. Певек.

Финансирование мероприятия:

По состоянию на 01.10.2019 года финансирование по мероприятию не производилось.

Подпрограмма «Чистая вода»

Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»

Региональный проект «Чистая вода» федерального проекта «Чистая вода»

Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Межбюджетные трансферты)

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа от 13 февраля 2019 года № 069-09-2019-306.

В соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения согласно Приложению № 15.2 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» необходимо наличие проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы.

В связи с отсутствием проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, в Минстрой РФ было направлено письмо о переносе средств субсидии, предусмотренных на 2019 год в сумме 9 924,6 тыс. рублей на 2020 год. По информации Минстроя РФ, дополнительное соглашения о переносе средств в адрес субъекта будет направлено в ближайшее время.

Выполнение мероприятия:

На 2019 год плановый объём финансирования строительно-монтажных работ за счет внебюджетных источников по мероприятиям Подпрограммы составляет 7 696,9 тыс. тыс. рублей, (собственные средства ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»), из них:

- 6 096,9 тыс. рублей на «Строительство водовода в п. Беринговский» (работы завершены, фактическая стоимость реализации мероприятия  с учетом разработки проектной документации составила - 23 736,0 тыс. рублей, объект введен в эксплуатацию);

- 800,0 тыс. рублей на «Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Хатырка» (работы запланировано завершить в декабре 2019);

- 800,0 тыс. рублей на «Монтаж модульной автоматической  установки водоподготовки в с. Алькатваам» (работы запланировано завершить в декабре 2019).

Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, с участием средств окружного и федерального бюджетов  в 2019 году не предусмотрены.

Исп. Онхонов Алексей Владимирович

тел. 6-35-07

Исп. Номоконов Руслан Иванович

тел. 6-35-07