Департамент промышленной политики

Чукотского автономного округа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации государственной программы  «Развитие энергетики Чукотского автономного округа»

(постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28.01.2016 года № 41)

период: 2021 год

Государственная программа «Развитие энергетики Чукотского автономного округа» включает в себя 5 подпрограмм. Всего на 2021 год предусмотрено программой 11 318 197,3 тыс.руб., из них средства окружного бюджета 413 426,8 тыс.руб., средства прочих внебюджетных источников 10 904 770,5 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано всего 9 863 513, 1 тыс.руб. (выполнено 9 835 135,7 тыс.руб.), из них средства окружного бюджета – 353 418,0 тыс.руб. (выполнено 352 892,7 тыс.руб.), средства прочих внебюджетных источников – 9 510 095,1 тыс.руб. (выполнено  9 482 243,0 тыс.руб.).

Подпрограмма «Развитие и модернизация электроэнергетики» Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2021 году, составляет 10 989 819,8 тыс.руб., из них средства окружного бюджета 85 049,3 тыс.руб., средства прочих внебюджетных источников 10 904 770,5 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано 9 535 889,0 тыс.руб. (выполнено – 9 508 036,9 тыс.руб.), из них средства окружного бюджета – 25 793,9 тыс.руб. (выполнено –  25 793,9 тыс.руб.), средств прочих внебюджетных источников 9 510 095,1 тыс.руб. (выполнено 9 482 243,0 тыс.руб.).

Основное мероприятие: «Строительство, реконструкция и проектно-изыскательские работы»

- На мероприятие «Строительство объекта «Перенос кабельной линии 6 кВ от ЦРП-6 до ТП-30» в 2021 году предусмотрено 11 071,5 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2022 г. профинансировано 310,0 тыс.руб. (выполнено 310,0 тыс.руб.).

- На мероприятие «Строительство (перенос) трансформаторной подстанции ТП-10Б в г. Анадырь» в 2021 году предусмотрено 50 185,5 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2022 г. профинансировано 476,7 тыс.руб. (выполнено 476,7 тыс.руб.).

Государственные контракты на выполнение работ по мероприятиям заключены. В связи с длительным предоставлением земельных участков для выполнения проектно-изыскательских работ, а также с невозможностью выполнения работ по прокладке кабельных линий в зимний период, реализация мероприятий перенесена на 2022 год.

Основное мероприятие: «Государственная поддержка энергоснабжающих организаций»

1) Объем финансирования по мероприятию «Субсидии гарантирующим поставщикам (энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям) на возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)» определён Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2020 № 3657-р  - размер средств Чукотскому автономному округу 8 444 369,9 тыс.руб., учитываемых при определении надбавки к цене на мощность. В государственной программе также предусмотрены остатки безвозмездных целевых взносов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) за истекший 2020 финансовый год гарантирующим поставщикам, распределенные Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, утвержденные Протоколом заседания Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 19.03.2021 года № 7, и с учетом возврата неиспользованной в 2020 году гарантирующими поставщиками суммы в окружной бюджет. В целом по мероприятию в государственной программе предусмотрено на 2021 год - 9 901 220,5 тыс.руб.

С гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями) подписаны Соглашения:

АО «Чукотэнерго» – соглашение № 9 от 09.02.2021 г. на сумму 7 483 446 994,12 руб., дополнительное соглашение №1 от 13.04.2021 г. на сумму 8 836 699 717,41 руб.;

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» – соглашение № 10 от 09.02.2021 г. на сумму 556 554 467,66 руб., дополнительное соглашение №1 от 13.04.2021 г. на сумму 684 150 998,86 руб.;

МУП «Айсберг» – соглашение № 17 от 15.02.2021 г. на сумму 173 180 146,70 тыс. руб., дополнительное соглашение №1 от 13.04.2021 г. на сумму 209 428 554,81 руб.;

МУП «Иультинское»	– соглашение № 14 от 12.02.2021  г. на сумму 113 178 408 руб., дополнительное соглашение №1 от 13.04.2021 г. на сумму 128 538 278,25 руб.;

МП ЖКХ Билибинского МР – соглашение № 16 от 15.02.2021  г. на сумму 77 863 146,88 руб., дополнительное соглашение №1 от 13.04.2021 г. на сумму 84 582 160,75 руб.;

МП Чаунское РКХ – соглашение № 15 от 12.02.2021  г. на сумму 14 171 261,55 руб., дополнительное соглашение №1 от 13.04.2021 г. на сумму 16 859 016,35 руб.;

ООО «Электро-Инчоун» – соглашение № 11 от 12.02.2021 г. на сумму 25 975 442,98 руб., дополнительное соглашение №1 от 13.04.2021 г. на сумму 27 709 566,50 руб.

По состоянию на 01.01.2022 г.  гарантирующим поставщикам (энергоснабжающим организациям) - АО «Чукотэнерго», ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», МУП «Айсберг», МУП «Иультинское», МП ЖКХ Билибинского МР, МП Чаунское РКХ, ООО «Электро-Инчоун» предоставлена субсидия в размере 9 510 095,1 тыс.руб. (выполнение составило 9 482 243,0 тыс.руб.). Предоставление остатков безвозмездных целевых взносов организациям осуществлялось по мере необходимости в соответствии с дополнительными заявками. Излишне полученные суммы субсидии в размере 27 852,1 тыс.руб. гарантирующие поставщики вернули в окружной бюджет.

- На мероприятие «Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным для реализации инвестиционного проекта «Газификация Анадырской ТЭЦ, в т.ч. ПИР (1 этап)» в 2021 году предусмотрено 23 410,5 тыс.руб. (бюджетной росписью 24 625,5 тыс.руб.) из средств окружного бюджета.

С АО «Чукотэнерго» заключено дополнительное соглашение №3 от 27.12.21 г. к соглашению № 26 от 19.02.21 г. на сумму 24 625,5 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2022 г. АО «Чукотэнерго» предоставлена субсидия в размере 24 625,5 тыс.руб. (выполнено – 24 625,5 тыс.руб.).

Основное мероприятие: «Развитие инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры».

- На мероприятие по организации (по обеспечению) ресурсоснабжения добычи и переработки многокомпонентных комплексных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы на территории Чукотского автономного округа предусмотрено в 2021 году 1 003 931,8 тыс.руб., в том числе 381,8 тыс.руб. - средства окружного бюджета, 1 003 550,0 тыс.руб. - средства прочих внебюджетных источников.

По состоянию на 01.01.2022 профинансировано 381,8 тыс.руб. (выполнено – 381,8 тыс.руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – 289,8 тыс.руб. (выполнено – 289,8 тыс.руб.), окружного бюджета – 60,4 тыс.руб. (выполнено – 60,4 тыс.руб.).

В рамках данного основного мероприятия реализовано мероприятия «Строительство объекта «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура».

На мероприятие «Строительство объекта «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура» в 2021 году предусмотрено 381,8 тыс.руб. из средств окружного бюджета.

По состоянию на 01.01.2022 г. ГКУ «УКС ЧАО» предоставлена субсидия в размере 381,8 тыс.руб. (выполнено – 381,8 тыс.руб.).

Объект введен в эксплуатацию, Акты подписаны и оплачены в полном объеме.

Подпрограмма «Развитие газовой отрасли»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2021 году, составляет за счет средств окружного бюджета 52 101,5 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано из средств окружного бюджета и выполнено 52 101,5  тыс.руб.

Основное мероприятие: «Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение разницы в стоимости природного газа»

На мероприятие «Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение разницы в стоимости природного газа» в 2021 году предусмотрено 52 101,5 тыс.руб.

С ООО «Сибнефть-Чукотка» заключено соглашение № 83 от 18.10.2021 г. на сумму 52 101,5 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2022 г. профинансировано из средств окружного бюджета и выполнено 52 101,5 тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие угольной промышленности»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2021 году, составляет за счет средств окружного бюджета 233 000,0 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано из средств окружного бюджета и выполнено 233 000,0 тыс.руб.

Основное мероприятие: «Государственная поддержка предприятий угольной промышленности»

Мероприятием «Субсидии юридическим лицам - предприятиям угольной промышленности, занимающимся добычей угля подземным способом, на возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением» предусмотрена субсидия в 2021 году в размере 62 000,0 тыс.руб.

С ОАО «Шахта «Угольная» заключено соглашение №12 от 10.02.2021 г. на сумму 62 000,0 тыс.руб.

По состоянию на 01.10.2021 профинансировано из средств окружного бюджета ОАО «Шахта «Угольная» 62 000,0 тыс.руб. (выполнено – 62 000,0 тыс.руб.).

Мероприятием «Субсидия юридическим лицам - предприятиям угольной промышленности, занимающимся добычей угля подземным способом, на финансовое обеспечение затрат, связанных с техническим перевооружением» предусмотрена субсидия в 2021 году в размере 171 000,0 тыс. руб.

С ОАО «Шахта «Угольная» заключены соглашения № 69 от 14.07.21 г на сумму 150 000 тыс.руб. и № 85 от 10.12.21 г. на сумму 21 000 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2022 профинансировано из средств окружного бюджета ОАО «Шахта «Угольная» в размере 171 000,0 тыс.руб. (выполнено – 170 494,1 тыс.руб.).

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений».

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2021 году, составляет за счет средств окружного бюджета 43 276,0 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано средств окружного бюджета 42 522,6 тыс.руб. (выполнено – 42 503,1 тыс.руб.).

1) На мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих управление в сфере капитального строительства» предусмотрено  42 147,4 тыс.руб. (бюджетной росписью - 41 950,6 тыс.руб.) средств окружного бюджета. По состоянию на 01.01.2022 профинансировано 41 197,2 тыс.руб., выполнено 41 177,7 тыс.руб.

2) На мероприятие «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» в 2021 году предусмотрено 828,6 тыс.руб. (бюджетной росписью - 1 025,4 тыс.руб.) средств окружного бюджета. По состоянию на 01.01.2022 профинансировано и выполнено 1 025,4 тыс.руб.

3) На реализацию мероприятия «Выплата денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений сотрудникам государственных органов Чукотского автономного округа и государственных казённых учреждений Чукотского автономного округа» предусмотрено на 2021 год 300,0 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2022 г. профинансировано 300,0 тыс.руб., выполнение составило 300,0 тыс.руб.

Начальник

Управления промышленности                                                      В.Е. Козлов