Департамент промышленной политики

Чукотского автономного округа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о реализации государственной программы  «Развитие энергетики Чукотского автономного округа»

(постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28.01.2016 года № 41)

период: 9 месяцев 2021 года

Государственная программа «Развитие энергетики Чукотского автономного округа» включает в себя 5 подпрограмм. Всего на 2021 год предусмотрено программой 27 038 691,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 12 510 248,5 тыс. рублей, средства окружного бюджета 428 692,4 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 14 099 750,5 рублей.

По состоянию на 01.10.2021 года профинансировано всего 6 874 230,5 тыс. рублей (выполнено 6 309 208,7 тыс. рублей), из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (выполнено 0,0 тыс. рублей), средства окружного бюджета – 263 413,9 тыс. рублей (выполнено 214 134,0 тыс. рублей), средства прочих внебюджетных источников – 6 610 816,6 тыс. рублей (выполнено 6 095 074,7 тыс. рублей).

Подпрограмма «Развитие и модернизация электроэнергетики» Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2021 году, составляет 26 717 232,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 12 510 248,5 тыс. руб., средства окружного бюджета 107 233,8 тыс. руб., средства прочих внебюджетных источников        14 099 750,5 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2021 года профинансировано 6 629 996,8 тыс. руб. (выполнено – 6 114 254,9 тыс. руб.), из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. (выполнено – 0,0 тыс. руб.), средства окружного бюджета – 19 180,2 тыс. руб. (выполнено – 19 180,2 тыс. руб.), средств прочих внебюджетных источников 6 610 816,6 тыс. руб. (выполнено 6 095 074,7 тыс. руб.).

Основное мероприятие: «Государственная поддержка энергоснабжающих организаций»

1) Объем финансирования по мероприятию «Субсидии гарантирующим поставщикам (энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям) на возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)» определён Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2020 № 3657-р  - размер средств Чукотскому автономному округу 8 444 369,868 тыс. рублей, учитываемых при определении надбавки к цене на мощность.

По состоянию на 01.10.2020 г.  гарантирующим поставщикам (энергоснабжающим организациям) - АО "Чукотэнерго", ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз", МУП "Айсберг", МУП "Иультинское", МП ЖКХ Билибинского МР, МП Чаунское РКХ, ООО "Электро-Инчоун" предоставлена субсидия в размере 6 610 816,6 тыс. рублей из средств прочих внебюджетных источников (выполнено – 6 095 074,7 тыс. рублей).

2) На мероприятие «Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным для реализации инвестиционного проекта «Газификация Анадырской ТЭЦ, в т.ч. ПИР (1 этап)» в 2021 году предусмотрено 44 022,0 тыс. руб. из средств окружного бюджета.

По состоянию на 01.10.2021 г. АО «Чукотэнерго» предоставлена субсидия в размере 18 798,4 тыс. руб. (выполнено – 18 798,4 тыс. рублей).

Основное мероприятие: «Строительство объекта «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура»

На мероприятие «Строительство объекта «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура» в 2021 году предусмотрено 381,8 тыс. руб. из средств окружного бюджета.

По состоянию на 01.10.2021г. ГКУ «УКС ЧАО» предоставлена субсидия в размере 381,8 тыс. руб. (выполнено – 381,8 тыс. рублей).

Объект введен в эксплуатацию, Акты подписаны и оплачены в полном объеме.

Подпрограмма «Развитие угольной промышленности»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2021 году, составляет за счет средств окружного бюджета 212 000,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2021 года профинансировано из средств окружного бюджета и выполнено 212 000,0 тыс. руб.

Основное мероприятие: «Государственная поддержка предприятий угольной промышленности»

Мероприятием «Субсидии юридическим лицам - предприятиям угольной промышленности, занимающимся добычей угля подземным способом, на возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением» предусмотрена субсидия в 2021 году в размере 62 000,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2021 профинансировано из средств окружного бюджета ОАО «Шахта «Угольная» 62 000,0 тыс. руб. (выполнено – 62 000,0 тыс.руб.). Субсидия предоставлена в полном объеме.

Мероприятием «Субсидия юридическим лицам - предприятиям угольной промышленности, занимающимся добычей угля подземным способом, на финансовое обеспечение затрат, связанных с техническим перевооружением» предусмотрена субсидия в 2021 году в размере 150 000,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2021 профинансировано из средств окружного бюджета ОАО «Шахта «Угольная» в размере 150 000,0 тыс. руб. (выполнено – 150 000,0 тыс.руб.). Субсидия предоставлена в полном объеме.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений».

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2021 году, составляет за счет средств окружного бюджета 42 976,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2021 года профинансировано средств окружного бюджета 32 233,7 тыс. рублей (выполнено – 30 339,2 тыс. руб.).

1) На мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих управление в сфере капитального строительства» предусмотрено  42 176,0 тыс. рублей средств окружного бюджета. По состоянию на 01.10.2021 профинансировано 31 305,1 тыс. руб., выполнено 29 410,6  тыс. руб.

2) На мероприятие «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» в 2021 году предусмотрено 800,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2021 профинансировано 828,6 тыс. руб., выполнено 828,6 тыс. руб.

3) На реализацию мероприятия «Выплата денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений сотрудникам государственных органов Чукотского автономного округа и государственных казённых учреждений Чукотского автономного округа» не предусмотрено денежных средств на 2021 год в Государственной программе. В настоящее время вносятся соответствующие изменения в соответствии с бюджетной росписью в объеме 300 тыс.руб. на 2021 год. По состоянию на 01.10.2021 г. профинансировано 100 тыс.руб., выполнение составило 100 тыс.руб.

Заместитель начальника

Управления промышленности                                                      С.Н. Гришило