ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от | 29 декабря 2022 года | № | 676-рп | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в Приложение 2 к Распоряжению Правительства Чукотского автономного округа от 31 августа 2021 года № 358-рп

В целях уточнения отдельных положений правового акта Чукотского автономного округа:

1.	Внести в Приложение 2 к Распоряжению Правительства Чукотского автономного округа от 31 августа 2021 года № 358-рп «О принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства» следующие изменения:

1)	в разделе 1 «Элементы Соглашения, определяющие форму государственно-частного партнерства»:

пункты 1.1 – 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.1. Проектирование и строительство объекта Соглашения частным партнером в соответствии со следующим графиком:

| № п/п | Основные мероприятия | Срок (количество месяцев с даты заключения Соглашения) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стадия проектирования: | не более 3 месяцев с даты заключения соглашения |
| 1.1. | Выполнение предварительных условий начала Стадии проектирования, предусмотренных пунктами 17.3. (привлечение Проектировщика), 20.1. Соглашения (согласование задания на проектирование) | не более 1 месяца с даты заключения соглашения |
| 1.2. | Осуществление Проектирования, получения положительного заключения Экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости в отношении Проектно-сметной документации (Дата окончания стадии проектирования) | не более 3 месяцев с даты заключения соглашения |
| 2. | Стадия строительства: | не более 22 месяцев с даты заключения соглашения |

| 2.1. | Выполнение предварительных условий начала Стадии строительства, предусмотренных пунктом 25.1. Соглашения | не более 4 месяцев с даты заключения соглашения |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Строительство, получение Разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта соглашения, приемка Объекта соглашения, подписание Акта первоначальной приемки объекта соглашения, при этом: | не позднее 15 июня 2023 года |
| 2.2.1. | Фундаментная плита (с учетом установки ГЕТ-системы), закрытый контур здания инфекционного корпуса, фундамент и установка блочной комплектной трансформаторной подстанции, ЛОС-система, дизельная генераторная установка | не позднее 31 декабря 2022 года |
| 2.2.2. | Внутренняя отделка инфекционного корпуса, инженерных систем, установка медицинского оборудования | не позднее 30 апреля 2023 года |
| 2.3. | Ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса, с учетом выполнения благоустройства | не позднее 1 июля 2023 года |
| 3. | Стадия технического обслуживания | Не менее 27 месяцев с даты ввода в эксплуатацию |
| 3.1. | Техническое обслуживание | Не менее 27 месяцев с даты ввода в эксплуатацию |
| 4. | Стадия эксплуатации | Не менее 27 месяцев с даты ввода в эксплуатацию |
| 4.1. | Осуществление Эксплуатации | Не менее 27 месяцев с даты ввода в эксплуатацию |

1.2. Осуществление частным партнером частичного финансирования создания (включая проектирование и строительства) объекта Соглашения в соответствии со следующим графиком:

2021 год – 11 571,8 тыс. рублей;

2022 год – 374 464,1 тыс. рублей;

2023 год – 116 060,1 тыс. рублей.

1.3. Осуществление частным партнером частичного финансирования технического обслуживания объекта Соглашения в соответствии со следующим графиком:

2023 год – 5 157,1 тыс. рублей;

2024 год – 10 667,8 тыс. рублей;

2025 год – 11 096,0 тыс. рублей.»;

пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Обеспечение публичным партнером частичного финансирования создания частным партнером объекта Соглашения (включая проектирование и строительство) в 2022 году в сумме 234 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 25 000,0 тыс. рублей, а также полного финансирования эксплуатации объекта.»;

пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

«1.8. Обеспечение публичным партнером частичного финансирования технического обслуживания (эксплуатационный платеж) объекта Соглашения в соответствии со следующим графиком:

2023 год – 21 062,4 тыс. рублей;

2024 год – 36 294,1 тыс. рублей;

2025 год – 30 456,4 тыс. рублей.»;

2)	в разделе 3 «Значение критериев эффективности проекта государственно-частного партнерства по финансированию, проектированию, созданию и техническому обслуживанию объекта здравоохранения «Инфекционный корпус в пгт. Угольные Копи» и значения показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа, а также обязательства сторон по реализации Соглашения в соответствии с этими значениями»:

в пункте 3.1 слова «11 568 378 рублей» заменить словами «16 866 267 рублей»;

в пункте 3.3 цифры «0,059» заменить цифрами «0,06»;

3)	пункт 4.3 раздела 4 Сведения об объекте Соглашения, в том числе его технико-экономические показатели» изложить в следующей редакции:

«4.3. Перечень оборудования:

| № п/п | Функциональное назначение | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12-и канальный компьютерный электрокардиограф | Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК 12 Т-01-«Р-Д» вариант исполнения «ЭК12Т-01-«Р- Д»/260» (с экраном 260 мм по диагонали) с термобумагой 210 мм, c программой синдромальных заключений, LAN и USB НПП Монитор, Россия | 1 | 230 100,00 |
| 2. | Аппарат искусственной вентиляции легких | MEDTRONIC PURITAN BENNETT 560 – ПОРТАТИВНЫЙ ИВЛ | 4 | 3 952 700,29 |
| 3. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | Отсос медицинский FAZZINI серии F, модель F-18.00 | 4 | 120 120,00 |
| 4. | Банкетка 2-местная, мягкая | Банкетка 2-местная, мягкая. Модель - 262 | 4 | 11 601,20 |
| 5. | Дезкамера | Камера дезинфекционная электрическая КВФЭ-1,5/0,9 «СН», нержавеющая сталь | 1 | 774 800,00 |
| 6. | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | ДЕФИБРИЛЛЯТОР PRIMEDIC DEFI-B | 4 | 501 400,00 |
| 7. | Кипятильник дляводы | КИПЯТИЛЬНИК GASTRORAG DK-PU-100 | 1 | 10 350,00 |
| 8. | Кровать медицинская | Кровать функциональная DНC с принадлежностями, в исполнении А32 (Пластиковое ложе. CPR. Аккумулятор. Поручень мобилизации) + Матрац | 11 | 1 146 750,00 |
| 9. | Кровать медицинская функц. | Кровать функциональная DНC с принадлежностями, в исполнении FB-4 + Матрац | 4 | 1 333 200,00 |
| 10. | Кушетка медицинская | Кушетка стационарная КС-01 «ЕЛАТ» | 3 | 37 785,50 |
| 11. | Лампа бактерицидная | Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 «Азов» (двухламповый) | 65 | 204 590,75 |
| 12. | Лампа бестеневая однокупольная передвижная | Светильник хирургический ЭМАЛЕД 100-01П передвижной | 4 | 408 720,00 |
| 13. | Машина швейная | Швейная машина Brother RS-100s | 1 | 16 100,00 |
| 14. | Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) |  | 7 | 805 000,00 |
| 15. | Монитор информационный | ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ LG 43UL3J | 3 | 348 450,00 |
| 16. | Монитор прикроватный для контроля физиологических параметров (электрокардиограмма, непрямое измерение артериального давления, SpO2, капнография, инвазивного мониторинга артериального давления) | Портативный прикроватный монитор Storm 5900 | 4 | 775 598,33 |
| 17. | Морозильник горизонтальный для медотходов | Морозильный ларь FrostorF 400 S | 1 | 49 565,00 |
| 18. | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | Помпа инфузионная IP 7700 c принадлежностями, пр-во Ю.Корея. | 8 | 1 497 600,00 |
| 19. | Насос шприцевой инфузионный (дозатор лекарственных средств) | Помпа инфузионная шприцевая SP 8800 c принадлежностями, пр-во Ю.Корея. | 8 | 1 497 600,00 |
| 20. | Настольная лампа | Интерьерная настольная лампа светодиодная с выключателем и беспроводным ЗУ TiaraTL90560-72971 | 2 | 8 970,00 |
| 21. | Негатоскоп | Негатоскоп общего назначения НОН 907.01-«МСК» | 3 | 31 395,00 |
| 22. | Печь микроволновая | Микроволновая печь WhirlpoolJT 469 SL | 1 | 29 210,00 |
| 23. | Печь микроволновая для столовой | Печь СВЧ GASTRORAG WD900 | 1 | 18 400,00 |
| 24. | Прибор для упаковки методом термосварки | HawoHM 800 DC - роторная упаковочная машина ¦ Hawo (Германия) | 1 | 47 380,00 |
| 25. | ПЭВМ с монитором 21", клавиатурой, мышью, ПО, ИБП |  | 10 | 805 000,00 |
| 26. | Рабочий стол с двумя моечными ваннами для дезинфекции посуды | Ванна моечная двухсекционная (емкости по 400х500х250мм) МВР из нержавеющей стали | 2 | 219 960,00 |
| 27. | Рециркулятор бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-3 – «КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в исполнении настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ» (Дезар-3) | 48 | 651 360,00 |
| 28. | Ростомер | РМ-1 | 1 | 6 900,00 |
| 29. | Сканер ультразвуковой для выполнения катетеризации центральных вен и проводниковой анестезии | DC-40EXP (4 датчика: линейный, конвексный, фазированный, micro-convexarray) | 1 | 3 820 185,60 |
| 30. | Стеллаж модульный | СТЕЛЛАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ RADA СМ-8/6Н-430 | 3 | 113 724,00 |
| 31. | Стеллаж сборно-разборный с 4 полками (металл) | Шкаф открытого и закрытого типа AR: AR-CT1,(500x1000x2000). | 18 | 391 996,80 |
| 32. | Стерилизатор-автоклав | Стерилизатор воздушный ГП-40 МО | 2 | 112 840,00 |
| 33. | Стирально-отжимная машина «Барьерного» типа на 30 кг | Машина стирально-отжимная ВЯЗЬМА ЛБ-30П | 1 | 1 828 155,00 |
| 34. | Стол | Стол МФ4-СП-01 (Корпус - W980 Белый платиновый),(900x600x750). | 7 | 112 486,92 |
| 35. | Стол двухтумбовый | Стол МФ1-СЛТ-24 (Каркас - белый, Фасад белая Шагрень),(600x1500x750). | 9 | 133 113,24 |
| 36. | Стол для заседаний | Стол для переговоров Born (дуб девон, 2000x900x750 мм) | 1 | 35 982,96 |
| 37. | Стол для оборудования | Стол МФ3-СЛ-08 (Корпус - W980 Белый платиновый) (600x1300x750). | 2 | 30 591,60 |
| 38. | Стол для швейного оборудования | Стол швейный Комфорт Компакт | 1 | 20 700,00 |
| 39. | Стол медсестры | Стол МФ1-СЛТ-08 (Каркас - белый, Фасад белая Шагрень), (600x1300x780). | 1 | 7 257,12 |
| 40. | Стол открытый | Стол для раскладки медицинских инструментов «СБ», исполнение: СБ-1 (1500*570*790 мм, длина столешницы -- 1500мм, М18862, Нержавеющая сталь AISI 304), (570x1500x790). | 2 | 54 990,00 |
| 41. | Стол прикроватный | Столик-тележка медицинская инструментальная «Медицинофф» с принадлежностями, вариант исполнения: F-21, (850x380x680). | 4 | 161 529,99 |
| 42. | Стол производственный | Стол технологический СР-1,2/6 УП, (600x1200x850) | 9 | 193 050,00 |
| 43. | Стол усиленный (нагрузка 120 кг ) | Стол лабораторный большой (столешница - нержавеющая сталь), 1200/900 СЛВн | 1 | 66 295,38 |
| 44. | Столик журнальный | Стол журнальный BeautyStyle 26 | 4 | 89 537,76 |
| 45. | Столик надкроватный | Столик-тележка медицинская инструментальная «Медицинофф» с принадлежностями, вариант исполнения: F-21, (850x380x680). | 12 | 484 589,98 |
| 46. | Телефонный аппарат | Телефон Panasonic KX-TS2362 белый | 8 | 32 200,00 |
| 47. | Тумба под принтер (прикроватная) | Тумба подкатная МФ1-ТПЛ-04 (Каркас - белый, Фасад белая Шагрень), (456x454x690). | 6 | 53 454,96 |
| 48. | Тумба с двойной мойкой (комплект: сифон с локтевым смесителем) + Шкаф настенный навесной | Тумба с мойкой МФ3-ТМ-03 (Корпус - W980 Белый платиновый, Цвет фасада - белый), (600x850x850) + шкаф навесной МФ3-ШН-05 (Корпус - W980 Белый платиновый, Цвет фасада - белый), (350x750x500). | 4 | 264 538,56 |
| 49. | Тумба с мойкой и рабочей поверхностью (комплект: сифон с локтевым смесителем) + Шкаф настенный навесной | Тумба с мойкой МФ3-ТМ-11 (Корпус - W980 Белый платиновый, Цвет фасада - белый), (600x1300x850) + шкаф навесной МФ3-ШН-05 (Корпус - W980 Белый платиновый, Цвет фасада - белый), (350x750x500). | 1 | 84 264,96 |
| 50. | Тумба с подвесным ящиком | Тумба стационарная МФ3-ТС-05 (Корпус - W980 Белый платиновый, Цвет фасада - белый), (512x904x800) + шкаф навесной МФ3-ШН-05 (Корпус - W980 Белый платиновый, Цвет фасада - белый), (350x750x500). | 1 | 43 851,60 |
| 51. | УЗ сканер переносной | Прибор ультразвуковой диагностический M7 с принадлежностями | 1 | 4 941 300,00 |
| 52. | Устройство автоматическое для сердечно-легочной реанимации | Lucas 2 | 4 | 7 800 000,00 |
| 53. | Утилизатор (Балтнер Шредер) | Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР®II-Ш15» | 1 | 4 420 000,00 |
| 54. | Утюг | Утюг Bosch Sensixx'x DA70 TDA7028210 | 2 | 16 560,00 |
| 55. | Фен настенный | Фен Valera 533.05/038A | 7 | 42 665,00 |
| 56. | Холодильник 2-х камерный | Двухкамерный холодильник ATLANT ХМ 4214-000 | 1 | 34 730,00 |
| 57. | Холодильник двухкамерный с температурой морозильной камеры не менее -18 °C | Морозильник ATLANT М 7184-003 | 3 | 93 150,00 |
| 58. | Холодильник однокамерный | Атлант МХТЭ 30-01-60 | 4 | 29 118,00 |
| 59. | Холодильник фармацевтический | Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 "POZIS" | 2 | 137 310,00 |
| 60. | Холодильный шкаф | Холодильные шкафы с металлической дверью POLAIR Standard CM 107-S | 1 | 86 819,25 |
| 61. | Чайник электрический | Электрический чайник GelberkGL-464567, белый | 1 | 874,00 |
| 62. | Шкаф для документов | Шкаф МФ1-ШМЛ-10 (Каркас - белый, Фасад белая Шагрень), (382x800x1900) | 8 | 165 659,52 |
| 63. | Шкаф для медикаментов | Шкаф медицинский «МФ» металлический МЕС.01.МФ 190-50-2-1К, (400x500x1990). | 9 | 197 262,00 |
| 64. | Шкаф для хозинвентаря | Мебель медицинская для оборудования кабинетов и палат: шкаф МД 1 ШМ-SS, (500x500x1830) | 5 | 70 582,20 |
| 65. | Шкаф медицинский для белья | Шкаф МФ1-ШХИ-01 (Каркас - белый, Фасад белая Шагрень), (606x800x1900). | 2 | 51 966,72 |
| 66. | Шкаф палатный | Шкаф МФ1-ШДО-01 (Каркас - белый, Фасад белая Шагрень), (606x400x1900). | 11 | 134 191,20 |
| 67. | Шкаф-стеллаж для одноразовой одежды | Шкаф МФ1-ШМЛ-07 (Каркас - белый, Фасад белая Шагрень), (382x800x1900) | 4 | 79 092,00 |
| 68. | Шкафчик для переодевания | ШКАФ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК ПРАКТИК СТАНДАРТ LS-22 | 16 | 270 391,68 |
| 69. | Электрокардиограф одноканальный, трехканальный портативный | Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК 12 Т-01-«Р-Д» вариант исполнения «ЭК12Т-01-«Р- Д»/260» (с экраном 260 мм по диагонали) с термобумагой 210 мм, c программой синдромальных заключений, LAN и USB НПП Монитор, Россия | 4 | 920 400,00 |
| 70. | Электрокардиостимулятор (кардиостимулятор) наружный | Электрокардиостимулятор Элестим-кардио Экстайм-2 + Электрод эндокардиальныйЭлви, модель 214-100 (12 шт.) + Интродьюсер 7F 12 с проводником 0,035 дюйма и иглой 18 (12 шт.) | 4 | 555 680,00 |
| 71. | Электронные медицинские весы с ростомером | Весы медицинские электронные Твес ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А с ростомером | 1 | 51 635,00 |
| 72. | Компьютерный томограф 32 среза SUPRIA 32 5.0 LT (HITACHIMedicalSystems), в составе: 1) Сканирующее устройство в сборе: Гентри с апертурой 75см Угол наклона +/- 30 градусов Генератор 51кВт 2) CTWT21 Стол пациента. Высота: от 45 до 100см. Ширина деки ст | МНОГОСРЕЗОВЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ РЕНТГЕНОВСКИЙ SUPRIA (32 среза) | 1 | 58 000 000,00 |
| 73. | Телевизор ЖК 47" | Телевизор Philips 50PUS7506/60, 50", Ultra HD 4K | 1 | 83 237,00 |
| 74. | Телевизор Ж/К-22'' | Телевизор LG 22LN420V | 5 | 149 494,25 |
| 75. | Анализатор глюкозы в крови портативный | Accu-ChekActive Глюкометр, Германия | 1 | 1 748,00 |
| 76. | Баллон газовый кислородный объемом не менее 1 л | Баллон кислородный 1 литр | 4 | 13 800,00 |
| 77. | Бесконтактный дозатор антисептика или жидкого мыла на стену, 1000 мл. | БЕСКОНТАКТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ДОЗАТОР ДЛЯ АНТИСЕПТИКОВ И ЖИДКОГО МЫЛА UD-9000, ЯПОНИЯ - снят с производства Замена на: Дозатор локтевой алюминиевый MDS1000-A, Япония | 58 | 760 380,00 |
| 78. | Вешалка для средств рентгенозащиты усиленная с настенным креплением | Вешалка настенная РЗО-5 | 2 | 34 500,00 |
| 79. | Вешалка напольная | Вешалка стойка для одежды напольная | 10 | 46 805,00 |
| 80. | Вешалка настенная гардеробная на 7 крючков | Вешалка B2-5-7 настенная | 9 | 5 175,00 |
| 81. | Держатель для полотенец | Полотенцедержатель четверной поворотный 45 см цвет белый | 10 | 7 130,00 |
| 82. | Держатель для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги BXGPD 8011 | 11 | 15 180,00 |
| 83. | Держатель отдельных бумажных полотенец, 500 шт. | Диспенсер для бумажных полотенец BXG-PDM-8087 | 43 | 42 527,00 |
| 84. | Дозатор жидкого мыла, 800 мл. | Диспенсер для мыла наливной MeridaTopDTN101, белый/синий, 800мл | 1 | 6 888,50 |
| 85. | Доска гладильная | Гладильная доска Ника Н1 | 2 | 2 760,00 |
| 86. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких с набором масок различных размеров от 1 до 5 и различных объемов 250мл, 500мл, 750мл, 1000 мл | Комплект дыхательный ручной ИВЛ КД-МП-Д (детский) (4 шт.) Комплект дыхательный ручной ИВЛ КД-МП-В (взрослый) (4 шт.) | 4 | 97 980,00 |
| 87. | Емкость для медотходов на 15л | Емкость-контейнер для временного хранения и удаления медотходов класса Б (педаль) 15 л, желтый, Россия | 8 | 20 240,00 |
| 88. | Зеркало с полочкой | ЗЕРКАЛО ЛИДИЯ С ПОЛОЧКОЙ 50Х58 | 43 | 49 450,00 |
| 89. | Измеритель артериального давления | Тонометр A&DUA-888EAC | 4 | 13 800,00 |
| 90. | Комплект одежды защитной для работы в очагах особо опасной инфекции | Комбинезон многоразовый «Каспер», Россия | 2 | 4 600,00 |
| 91. | Комплект уборочного инвентаря | Тележка комплексная Eastmop хромированная Stufenduo 21009 KPS | 8 | 296 700,00 |
| 92. | Контейнер для сбора медицинских отходов | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ 60 ЛИТРОВ ВНУТРИКОРПУСНЫЙ | 3 | 25 530,00 |
| 93. | Корзина для бумаги | КОРЗИНА ДЛЯ БУМАГ 001835 | 4 | 1 288,00 |
| 94. | Корзина для использованных бумажных полотенец, 20 л | Merida Корзина для использованных бумажных полотенец цельнометаллическая подвесная 27 Л. (матовая) 0828 | 43 | 1 623 938,00 |
| 95. | Корзина с педалью для мусора 5л. | Контейнер для мусора BXGTCR-5L 10018B-5L | 12 | 22 080,00 |
| 96. | Кресло руководителя | Кресло руководителя AV 118 | 1 | 19 236,36 |
| 97. | Кронштейн для крепления TV | Кронштейн Hi HTN 4233B | 5 | 12 075,00 |
| 98. | Крючок настенный двойной "улитка" | КРЮЧОК НАСТЕННЫЙ ДВОЙНОЙ «УЛИТКА» (ПОЛИРОВАННЫЙ) | 8 | 29 279,00 |
| 99. | Мешок Амбу | Комплект дыхательный для ручной ИВЛ взрослый (мешок дыхательный силиконовый типа «Амбу» с двумя масками, многоразовый, автоклавируемый), Россия | 1 | 8 625,00 |
| 100. | Многоразовый двухбалонный зонд-обтуратор по Блекмору | Зонд обтуратор Блекмора №23, Россия | 4 | 2 760,00 |
| 101. | Набор для дренирования плевральной полости | Набор для плеврального дренажа Плеврокан А, полный (арт. 4462556) B.Braun, Германия | 2 | 8 050,00 |
| 102. | Набор для катетеризации вен и сосудов однократного применения | Набор для катетеризации центральных вен G13 (2,3 х1,6х-1,4), G14 (2,1 х 1,4-1,2), G17(1,4 х 0,8-0,6), G18 (1,2 х 0,6) КПРВ, стерильный, МедСил | 4 | 17 940,00 |
| 103. | Набор для слепой пункционной биопсии печени | HE16-09 Набор Hepasys для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей, биопсийная игла тип Menghini 16Gx9см (Zamar) | 2 | 5 727,00 |
| 104. | Набор интубационный однократного применения | Набор изделий реанимационный для оказания скорой и неотложной помощи (укомпл. по пр. № 752н МЗ РФ) НРСП-01-"МЕДПЛАНТ" с коникотомом и аспиратором, в УСМП-01-Пм/2 (Арт. 1019), Россия | 4 | 259 440,00 |
| 105. | Очки защитные | Очки защитные MonoartUltra Light (арт. 261002) Euronda, Италия | 2 | 1 104,00 |
| 106. | Полка-купе с сушкой | Полка кухонная Rada ПКС-12/4Н-430 Код товара: 63111 | 1 | 29 325,00 |
| 107. | Поручень двойной стационарный | С4 ПОРУЧЕНЬ ДВОЙНОЙ СТАЦИОНАРНЫЙ | 2 | 9 200,00 |
| 108. | Поручень настенный вертикальный (горизонтальный) | Поручень для инвалидов прямой ППР-09.01.600 | 1 | 1 840,00 |
| 109. | Пульсоксиметр портативный | ПульсоксиметрTopmed, вариант FP-30 | 2 | 10 810,00 |
| 110. | Сейф медицинский | Сейф-холодильник медицинский ВЭСТ-3-20 (20 л) 3-го класса устойчивости к взлому | 1 | 265 330,00 |
| 111. | Средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, маска) |  | 2 | 2 300,00 |
| 112. | Стетофон ендоскоп | Стетофон ендоскоп Раппопорта СФ03У-«Адъютор» с серыми удлиненными трубками и комплектом ЗИП | 5 | 4 600,00 |
| 113. | Стетофон ендоскоп типа Раппорта | Стетофонендоскоп CS Medica CS-421 (синий) | 4 | 4 600,00 |
| 114. | Столик медицинский инструментальный | Столик-тележка медицинская инструментальная «Медицинофф» с принадлежностями, вариант исполнения: F-17 | 5 | 218 620,09 |
| 115. | Стул | Стул мягкий форма«К» | 16 | 30 176,00 |
| 116. | Стул винтовой | Табурет винтовой со спинкой ТМП-2 | 16 | 154 560,00 |
| 117. | Стул жесткий перфорированный S образный | Стул жёсткий перфорированный S-образный (430x550x810). | 14 | 50 646,96 |
| 118. | Стул медицинский | Набор мебели для оснащения рабочего кабинета врача вариант исполнения 2, кресло на газ лифте КР04 (Бежевый) | 2 | 18 985,20 |
| 119. | Стулья секционные перфорированные (3-х секционные) | Стулья секцион. перфорир. 3-х местн.(1390*550*845),(1390x550x845). | 7 | 90 777,96 |
| 120. | Судно медицинское | Судно медицинское полимерное «Солнышко» без крышки, пр-ва Россия | 8 | 10 120,00 |
| 121. | Сушилка для клеенок настенная | Сушилка для белья GimiBrioSuper 60 | 1 | 1 265,00 |
| 122. | Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой и детскими манжетами механический с анероидным манометром | Тонометр OMRONM2 Basic (HEM-7121-ALRU) Адаптер+Универсальная манжета (автомат на плечо, Intellisense, универсальная веерообразная манжета (22-42см), графич. индикатор уровня АД,индикатор аритмии, память 30,) | 4 | 9 200,00 |
| 123. | Табурет рабочий (винтовой механизм регулировки высоты сиденья) | Табурет рабочий (винтовой механизм регулировки высоты сиденья) | 1 | 2 415,00 |
| 124. | Тележка для перевозки белья | Столик-тележка медицинская инструментальная «Медицинофф» с принадлежностями, вариант исполнения: F-16,(980x525x900) | 1 | 63 337,26 |
| 125. | Тележка для перевозки больных | Тележка медицинская для перевозки больных, механическая, модель «Медицинофф», с принадлежностями, вариант исполнения: E-8 | 2 | 676 717,18 |
| 126. | Тележка для перевозки и хранения | Тележка внутрикорпусная ТВК-1, (1120x650x900). | 5 | 220 342,20 |
| 127. | Тележка уборочная с четырьмя съемными ведрами | Тележка комплексная Eastmop хромированная Stufenduo 21009 KPS | 4 | 148 350,00 |
| 128. | Тумба подкатнаяпалатная | Тумбочка прикроватная D-10,(475x475x815). | 11 | 452 198,03 |
| 129. | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | Антишок-2020 Набор «Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке» | 2 | 34 500,00 |
| 130. | Укладка с педикулоцидными средствами | Укладка с педикулоцидными средствами УК-6ПБ (малая) | 2 | 18 400,00 |
| 131. | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | Укладка эпидемиологическая универсальная большая | 2 | 216 200,00 |
| 132. | Ширма | Ширма медицинская (с полимерными панелями) ШМП-01-ЗМММ (Основание - 3 колеса.), (500x770x1765). | 1 | 3 090,36 |
| 133. | Штанга с подвесными рукоятками | Штанга с подвесными рукоятками ШПР-1-1200 Артикул: ШПР-1-1200 | 2 | 34 500,00 |
| 134. | Штатив для внутривенных вливаний, с полкой | Штатив для внутривенного вливания АТ-В 02 Артинокс | 15 | 175 950,00 |
| 135. | Щетка санитарная | ЩЕТКА САНИТАРНАЯ НАСТЕННАЯ MERIDAOPTIMUM С КРЫШКОЙ, МАТОВАЯ | 17 | 58 650,00 |
| 136. | Языкодержатель | Зажимной инструмент (Языкодержатель для взрослых 160 мм) (арт. J-33-509) Surgicon, пр-ва Пакистан | 2 | 2 990,00 |
| Итого | 108 484 792,43 |

»;

4)	пункт 14.2 раздела 14 «Порядок, условия и сроки передачи частным партнером публичному партнеру прав владения и пользования объектом Соглашения для обеспечения целей эксплуатации» изложить в следующей редакции:

«14.2. Публичный партнер осуществляет выплату частному партнеру инвестиционного платежа в форме субсидии из окружного бюджета в соответствии со следующим графиком:

2023 год – 91 576,6 тыс. рублей;

2024 год – 100 824,9 тыс. рублей;

2025 год – 71 898,6 тыс. рублей.».

2. Департаменту здравоохранения Чукотского автономного округа (Дроздова Е.А.) в срок, не превышающий один рабочий день со дня принятия настоящего распоряжения, разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov) и на официальном сайте Чукотского автономного округа (чукотка.рф) настоящее распоряжение.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (Калинова А.А.).

| Первый заместитель Председателя Правительства | И.В. Давиденко |
| --- | --- |