ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 17 апреля 2026 года | № | 120 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# О внесении изменений в Постановление Правительства 
Чукотского автономного округа от 6 мая 2024 года № 166

### В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 6 мая 2024 года № 166 «Об утверждении Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа» следующие изменения:

В Государственной программе «Информационное общество Чукотского автономного округа» (далее – Государственная программа):

1)	подраздел 1 «Оценка текущего состояния информационного общества Чукотского автономного округа» раздела I «Стратегические приоритеты в сфере реализации Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа» дополнить абзацами следующего содержания:

«В Чукотском автономном округе активно внедряется национальный мессенджер в рамках плана по развитию цифровых сервисов. Платформа призвана стать единым окном для общения и получения государственных услуг.

В регионе создан официальный канал Губернатора Чукотского автономного округа и Правительства региона, ведется работа по запуску официальных каналов органов государственной власти. Проведена масштабная информационная кампания по популяризации национального мессенджера, направленная на жителей Чукотского автономного округа.»;

2)	раздел II «Ресурсное обеспечение Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа» изложить в следующей редакции:

«II. Ресурсное обеспечение Государственной программы
«Информационное общество Чукотского автономного округа»

| № п/п | Наименование структурного элемента, направления расходов государственной программы | Период реализации (годы) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе средства: |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | окружного бюджета | прочих внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по государственной программе | 2024-2030 | 7 640 183,4 | 13 821,3 | 7 626 362,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 575 354,4 | 0,0 | 575 354,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 930 591,8 | 0,0 | 930 591,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 1 417 645,1 | 0,0 | 1 417 645,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 1 293 527,6 | 13 821,3 | 1 279 706,3 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 1 353 366,7 | 0,0 | 1 353 366,7 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 1 034 848,9 | 0,0 | 1 034 848,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 1 034 848,9 | 0,0 | 1 034 848,9 | 0,0 |  |
| 1. | Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Достижение показателей и результатов регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
| 2. | Региональный проект «Информационная безопасность» | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Достижение показателей и результатов регионального проекта «Информационная безопасность» | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
| 3. | Региональный проект «Цифровые технологии» | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Достижение показателей и результатов регионального проекта «Цифровые технологии» | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
| 4. | Региональный проект «Информационная инфраструктура» | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Достижение показателей и результатов регионального проекта «Информационная инфраструктура» | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
| 5. | Региональный проект «Цифровое государственное управление» | 2024-2027 | 13 961,0 | 13 821,3 | 139,7 | 0,0 |  |
| 5.1. | Достижение показателей и результатов регионального проекта «Цифровое государственное управление» | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
| 5.2. | Развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами | 2027 | 13 961,0 | 13 821,3 | 139,7 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
| 6. | Региональный проект «Отечественные решения» | 2025-2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1. | Достижение показателей и результатов регионального проекта «Отечественные решения» | 2025-2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
| 7. | Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» | 2025-2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.1. | Достижение показателей и результатов регионального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» | 2025-2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
| 8. | Региональный проект «Обеспечение широкополосного доступа к интернету в Чукотском автономном округе» | 2026-2028 | 895 515,6 | 0,0 | 895 515,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 258 480,0 | 0,0 | 258 480,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 318 517,8 | 0,0 | 318 517,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 318 517,8 | 0,0 | 318 517,8 | 0,0 |  |
| 8.1. | Обеспечение доступности услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» путём создания волоконно-оптических линий связи в Чукотском автономном округе | 2026-2028 | 895 515,6 | 0,0 | 895 515,6 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
|  |  | 2026 | 258 480,0 | 0,0 | 258 480,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 318 517,8 | 0,0 | 318 517,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 318 517,8 | 0,0 | 318 517,8 | 0,0 |  |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационного общества и электронного правительства» | 2024-2030 | 661 075,8 | 0,0 | 661 075,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 45 896,8 | 0,0 | 45 896,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 79 298,9 | 0,0 | 79 298,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 72 675,4 | 0,0 | 72 675,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 60 451,1 | 0,0 | 60 451,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 134 251,2 | 0,0 | 134 251,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 134 251,2 | 0,0 | 134 251,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 134 251,2 | 0,0 | 134 251,2 | 0,0 |  |
| 9.1. | Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам государственных органов Чукотского автономного округа и государственных учреждений Чукотского автономного округа | 2024 | 772,6 | 0,0 | 772,6 | 0,0 | ДСП ЧАО; ГКУ ЧАО «МЦПГМУ ЧАО» |
| 9.2. | Обеспечение перехода органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Чукотского автономного округа, а также находящихся в их ведении учреждений и организаций, на оказание государственных (муниципальных) услуг в электронном виде | 2024-2030 | 108 308,4 | 0,0 | 108 308,4 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
|  |  | 2024 | 21 395,9 | 0,0 | 21 395,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 25 562,5 | 0,0 | 25 562,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 16 150,0 | 0,0 | 16 150,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 11 300,0 | 0,0 | 11 300,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 11 300,0 | 0,0 | 11 300,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 11 300,0 | 0,0 | 11 300,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 11 300,0 | 0,0 | 11 300,0 | 0,0 |  |
| 9.3. | Организация мероприятий по реализации информационной безопасности в телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Чукотского автономного округа | 2024-2030 | 70 427,0 | 0,0 | 70 427,0 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
|  |  | 2024 | 5 036,6 | 0,0 | 5 036,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 23 560,4 | 0,0 | 23 560,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 25 820,1 | 0,0 | 25 820,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 4 002,4 | 0,0 | 4 002,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 4 002,5 | 0,0 | 4 002,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 4 002,5 | 0,0 | 4 002,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 4 002,5 | 0,0 | 4 002,5 | 0,0 |  |
| 9.4. | Приобретение электронно-вычислительной техники и программного обеспечения для нужд органов исполнительной власти и подведомственных учреждений Чукотского автономного округа | 2024-2030 | 45 630,4 | 0,0 | 45 630,4 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
|  |  | 2024 | 11 502,5 | 0,0 | 11 502,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 4 980,2 | 0,0 | 4 980,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 9 868,9 | 0,0 | 9 868,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 4 819,7 | 0,0 | 4 819,7 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 4 819,7 | 0,0 | 4 819,7 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 4 819,7 | 0,0 | 4 819,7 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 4 819,7 | 0,0 | 4 819,7 | 0,0 |  |
| 9.5. | Развитие системы электронного делопроизводства и документооборота государственных органов исполнительной власти Чукотского автономного округа | 2024-2030 | 23 233,2 | 0,0 | 23 233,2 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
|  |  | 2024 | 2 234,6 | 0,0 | 2 234,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 11 251,7 | 0,0 | 11 251,7 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 1 955,3 | 0,0 | 1 955,3 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 1 947,9 | 0,0 | 1 947,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 1 947,9 | 0,0 | 1 947,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 1 947,9 | 0,0 | 1 947,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 1 947,9 | 0,0 | 1 947,9 | 0,0 |  |
| 9.6. | Обеспечение органов исполнительной власти и учреждений Чукотского автономного округа качественными каналами связи, в том числе с возможностью подключения к сети «Интернет» | 2024-2030 | 62 198,3 | 0,0 | 62 198,3 | 0,0 | ДЦР ЧАО; ГКУ «ЦЦРиИБ ЧАО» |
|  |  | 2024 | 4 954,6 | 0,0 | 4 954,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 6 588,2 | 0,0 | 6 588,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 9 931,1 | 0,0 | 9 931,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 10 181,1 | 0,0 | 10 181,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 10 181,1 | 0,0 | 10 181,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 10 181,1 | 0,0 | 10 181,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 10 181,1 | 0,0 | 10 181,1 | 0,0 |  |
| 9.7. | Оказание услуг высокоскоростной широкополосной передачи данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на территории ЧАО | 2026-2030 | 342 900,0 | 0,0 | 342 900,0 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
|  |  | 2026 | 8 700,0 | 0,0 | 8 700,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 28 200,0 | 0,0 | 28 200,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 102 000,0 | 0,0 | 102 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 102 000,0 | 0,0 | 102 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 102 000,0 | 0,0 | 102 000,0 | 0,0 |  |
| 9.8. | Услуги по разработке и внедрению аналитической системы «Единая система управления запасами» | 2025 | 1 353,5 | 0,0 | 1 353,5 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
| 9.9. | Мероприятие, направленное на внедрение технологий биометрической идентификации и аутентификации данных | 2025 | 6 002,4 | 0,0 | 6 002,4 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
| 9.10. | Услуги по внедрению чат-бота в национальном мессенджере | 2026 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Организация телерадиовещания» | 2024-2030 | 1 754 305,0 | 0,0 | 1 754 305,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 270 190,0 | 0,0 | 270 190,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 187 490,0 | 0,0 | 187 490,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 286 897,0 | 0,0 | 286 897,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 252 432,0 | 0,0 | 252 432,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 252 432,0 | 0,0 | 252 432,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 252 432,0 | 0,0 | 252 432,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 252 432,0 | 0,0 | 252 432,0 | 0,0 |  |
| 10.1. | Организация радиовещания регионального информационно-музыкального радиоканала с использованием элементов языков коренных малочисленных народов Чукотки в населенных пунктах Чукотского автономного округа | 2024-2030 | 1 624 305,0 | 0,0 | 1 624 305,0 | 0,0 | АГиП ЧАО |
|  |  | 2024 | 140 190,0 | 0,0 | 140 190,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 187 490,0 | 0,0 | 187 490,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 286 897,0 | 0,0 | 286 897,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 252 432,0 | 0,0 | 252 432,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 252 432,0 | 0,0 | 252 432,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 252 432,0 | 0,0 | 252 432,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 252 432,0 | 0,0 | 252 432,0 | 0,0 |  |
| 10.2. | Возмещение организациям недополученных доходов, возникающих в связи с изданием периодических печатных изданий | 2024 | 130 000,0 | 0,0 | 130 000,0 | 0,0 | ДФиИО ЧАО |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Цифровая Чукотка» | 2024-2030 | 1 468 835,9 | 0,0 | 1 468 835,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 120 043,5 | 0,0 | 120 043,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 220 443,4 | 0,0 | 220 443,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 306 460,2 | 0,0 | 306 460,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 205 472,2 | 0,0 | 205 472,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 205 472,2 | 0,0 | 205 472,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 205 472,2 | 0,0 | 205 472,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 205 472,2 | 0,0 | 205 472,2 | 0,0 |  |
| 11.1. | Обеспечение учреждений качественными каналами связи с возможностью подключения к сети «Интернет» | 2024-2030 | 941 564,9 | 0,0 | 941 564,9 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
|  |  | 2024 | 106 963,9 | 0,0 | 106 963,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 128 646,5 | 0,0 | 128 646,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 181 981,3 | 0,0 | 181 981,3 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 130 993,3 | 0,0 | 130 993,3 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 130 993,3 | 0,0 | 130 993,3 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 130 993,3 | 0,0 | 130 993,3 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 130 993,3 | 0,0 | 130 993,3 | 0,0 |  |
| 11.2. | Оказание услуг по обеспечению зоны покрытия радиотелефонной (сотовой) связи в населенных пунктах Чукотского автономного округа для организации доступа к сети Интернет | 2024-2025 | 8 400,0 | 0,0 | 8 400,0 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
|  |  | 2024 | 4 200,0 | 0,0 | 4 200,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 4 200,0 | 0,0 | 4 200,0 | 0,0 |  |
| 11.3. | Оказание услуг по организации видеоконференцсвязи между органами власти | 2024-2030 | 31 537,8 | 0,0 | 31 537,8 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
|  |  | 2024 | 3 879,6 | 0,0 | 3 879,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 4 263,7 | 0,0 | 4 263,7 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 4 678,9 | 0,0 | 4 678,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 4 678,9 | 0,0 | 4 678,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 4 678,9 | 0,0 | 4 678,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 4 678,9 | 0,0 | 4 678,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 4 678,9 | 0,0 | 4 678,9 | 0,0 |  |
| 11.4. | Субсидия организациям с государственным участием на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности в области информации и связи | 2024-2025 | 70 220,9 | 0,0 | 70 220,9 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
|  |  | 2024 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 65 220,9 | 0,0 | 65 220,9 | 0,0 |  |
| 11.5. | Оказание услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Чукотского автономного округа | 2025-2030 | 188 992,0 | 0,0 | 188 992,0 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
|  |  | 2025 | 13 992,0 | 0,0 | 13 992,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 |  |
| 11.6. | Приобретение коммутационного оборудования для обеспечения устойчивости и защищенности сети органов исполнительной власти Чукотского автономного округа | 2025 | 4 120,3 | 0,0 | 4 120,3 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
| 11.7. | Оказание услуг по развитию инфраструктуры подвижной радиотелефонной связи, в том числе мобильного доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» в труднодоступных населенных пунктах Чукотского автономного округа | 2026-2030 | 224 000,0 | 0,0 | 224 000,0 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
|  |  | 2026 | 84 800,0 | 0,0 | 84 800,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 34 800,0 | 0,0 | 34 800,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 34 800,0 | 0,0 | 34 800,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 34 800,0 | 0,0 | 34 800,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 34 800,0 | 0,0 | 34 800,0 | 0,0 |  |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационной инфраструктуры» | 2024-2026 | 97 397,7 | 0,0 | 97 397,7 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 30 609,6 | 0,0 | 30 609,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 38 636,5 | 0,0 | 38 636,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 28 151,6 | 0,0 | 28 151,6 | 0,0 |  |
| 12.1. | Приобретение и установка модульных отделений почтовой связи в с. Нешкан, с. Лорино, с. Канчалан | 2024-2026 | 97 397,7 | 0,0 | 97 397,7 | 0,0 | ДСиЖКХ ЧАО; ГКУ «УКС ЧАО» |
|  |  | 2024 | 30 609,6 | 0,0 | 30 609,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 38 636,5 | 0,0 | 38 636,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 28 151,6 | 0,0 | 28 151,6 | 0,0 |  |
| 13. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» | 2024-2030 | 2 749 092,4 | 0,0 | 2 749 092,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 108 614,5 | 0,0 | 108 614,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 404 723,0 | 0,0 | 404 723,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 464 980,9 | 0,0 | 464 980,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 442 693,5 | 0,0 | 442 693,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 442 693,5 | 0,0 | 442 693,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 442 693,5 | 0,0 | 442 693,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 442 693,5 | 0,0 | 442 693,5 | 0,0 |  |
| 13.1. | Содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов) | 2025-2030 | 886 168,0 | 0,0 | 886 168,0 | 0,0 | ДЦР ЧАО |
|  |  | 2025 | 124 602,0 | 0,0 | 124 602,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 152 313,2 | 0,0 | 152 313,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 152 313,2 | 0,0 | 152 313,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 152 313,2 | 0,0 | 152 313,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 152 313,2 | 0,0 | 152 313,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 152 313,2 | 0,0 | 152 313,2 | 0,0 |  |
| 13.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа | 2024-2030 | 37 267,6 | 0,0 | 37 267,6 | 0,0 | ДСП ЧАО; ДЦР ЧАО; ГКУ ЧАО «МЦПГМУ ЧАО»; АГиП ЧАО |
|  |  | 2024 | 2 011,6 | 0,0 | 2 011,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 5 911,0 | 0,0 | 5 911,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 5 869,0 | 0,0 | 5 869,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 5 869,0 | 0,0 | 5 869,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 5 869,0 | 0,0 | 5 869,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 5 869,0 | 0,0 | 5 869,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 5 869,0 | 0,0 | 5 869,0 | 0,0 |  |
| 13.3. | Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам государственных органов Чукотского автономного округа и государственных учреждений Чукотского автономного округа | 2024-2030 | 24 079,3 | 0,0 | 24 079,3 | 0,0 | ДЦР ЧАО; ГКУ ЧАО «МЦПГМУ ЧАО»; ГКУ «ЦЦРиИБ ЧАО» |
|  |  | 2024 | 234,0 | 0,0 | 234,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 4 345,3 | 0,0 | 4 345,3 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 3 900,0 | 0,0 | 3 900,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 3 900,0 | 0,0 | 3 900,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 3 900,0 | 0,0 | 3 900,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 3 900,0 | 0,0 | 3 900,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 3 900,0 | 0,0 | 3 900,0 | 0,0 |  |
| 13.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2024-2030 | 796 321,7 | 0,0 | 796 321,7 | 0,0 | ДСП ЧАО; ДЦР ЧАО; ГКУ ЧАО «МЦПГМУ ЧАО» |
|  |  | 2024 | 92 951,7 | 0,0 | 92 951,7 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 117 214,4 | 0,0 | 117 214,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 118 440,8 | 0,0 | 118 440,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 116 928,7 | 0,0 | 116 928,7 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 116 928,7 | 0,0 | 116 928,7 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 116 928,7 | 0,0 | 116 928,7 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 116 928,7 | 0,0 | 116 928,7 | 0,0 |  |
| 13.5. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) центров цифрового развития и информационной безопасности | 2024 | 13 417,2 | 0,0 | 13 417,2 | 0,0 | ДЦР ЧАО; ГКУ «ЦЦРиИБ ЧАО» |
| 13.6. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих деятельность в сфере средств массовой информации | 2025-2030 | 977 813,3 | 0,0 | 977 813,3 | 0,0 | АГиП ЧАО |
|  |  | 2025 | 152 650,3 | 0,0 | 152 650,3 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 170 432,6 | 0,0 | 170 432,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 163 682,6 | 0,0 | 163 682,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 163 682,6 | 0,0 | 163 682,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2029 | 163 682,6 | 0,0 | 163 682,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2030 | 163 682,6 | 0,0 | 163 682,6 | 0,0 |  |
| 13.7. | Укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере средств массовой информации | 2026 | 14 025,3 | 0,0 | 14 025,3 | 0,0 | АГиП ЧАО |

ДЦР ЧАО - Департамент цифрового развития Чукотского автономного округа;

АГиП ЧАО - Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа;

ДСиЖКХ ЧАО - Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа;

ДСП ЧАО - Департамент социальной политики Чукотского автономного округа;

ДФиИО ЧАО - Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа;

ГКУ ЧАО «МЦПГМУ ЧАО» - Государственное казённое учреждение Чукотского автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа»;

ГКУ «ЦЦРиИБ ЧАО» - Государственное казённое учреждение «Центр цифрового развития и информационной безопасности Чукотского автономного округа»;

ГКУ «УКС ЧАО» - Государственное казённое учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа».

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                  на Департамент цифрового развития Чукотского автономного округа                           (Хаиров Б.Г.).

| Губернатор Чукотского автономного округа | В.Г. Кузнецов |
| --- | --- |