ПРАВИТЕЛЬСТВО  ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 10 марта 2023 года | № | 132 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Об утверждении Региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2023-2027 годы»

В целях решения задач, направленных на обеспечение устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа, повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры, путем ее модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей, Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Региональную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2023-2027 годы» (далее – региональная программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Чукотского автономного округа, на территории которых в 2023 году планируется реализация мероприятий, включенных в региональную программу:

1) не позднее 1 апреля 2023 года представить в адрес Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа сметную документацию на капитальный ремонт линейных объектов с положительным заключением государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости;

2) до 1 декабря 2023 года актуализировать схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на предмет соответствия мероприятий региональной программы указанным схемам.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Чукотского автономного округа, на территории которых в 2024 году планируется реализация мероприятий, включенных в региональную программу:

1) не позднее 1 июня 2023 представить в адрес Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа сметную документацию на капитальный ремонт линейных объектов с положительным заключением государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости;

2) до 1 декабря 2024 года актуализировать схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на предмет соответствия мероприятий региональной программы указанным схемам.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Бочкарев В.В.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |

Приложение

к Постановлению Правительства

Чукотского автономного округа

от 10 марта 2023 года № 132

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

НА 2023-2027 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

Региональной программы

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2023-2027 годы»

| Наименование Региональной программы | Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2023-2027 годы» (далее – Региональная программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Региональной программы | Поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина от 5 октября 2022 года ПР-1892 |
| Ответственный исполнитель Региональной программы | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа |
| Соисполнители Региональной программы | Отсутствуют |
| Участники Региональной программы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа; Ресурсоснабжающие организации Чукотского автономного округа |
| Цели Региональной программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Чукотского автономного округа |
| Задачи Региональной программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Чукотского автономного округа посредством модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе капитального ремонта линейных объектов |
| Целевые показатели Региональной программы | Увеличение численности населения Чукотского автономного округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг; увеличение протяженности замены инженерных сетей; снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, процентов |
| Планы мероприятий с указание сроков реализации | План реализации мероприятий указан в приложении 5 к настоящей Региональной программе |
| Сроки и этапы и реализации Региональной программы | Реализация Региональной программы будет осуществляться в период с 2023 по 2027 год без деления на этапы |
| Объёмы финансирования Региональной программы | Общий объём финансирования Региональной программы составляет 736 213,0 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 155 566,0 тыс. рублей; 2024 год – 580 647,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; Из них, за счет средств финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 501 100,0 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 115 600,0 тыс. рублей; 2024 год – 385 500,0 тыс. рублей; 2025 год – 00,0 тыс. рублей; 2026 год – 00,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; За счёт средств окружного бюджета – 235 113,0 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 39 966,0 тыс. рублей; 2024 год – 195 147,0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027 год – 0 тыс. рублей; За счёт внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Региональной программы | Ожидаемые результаты реализации Региональной программы, выраженные в количественно-измеряемых показателях: к концу 2027 года: снижение аварийности коммунальной инфраструктуры на 14 процентов; увеличение протяженности замены инженерных сетей на 21,38 км.; увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг на 1180 человек. |

I. Общая характеристика технического состояния

систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа

Жилищно-коммунальный комплекс – один из важных секторов экономики, где формируются базовые условия жизни граждан, 
в значительной степени влияющие на процесс социально-экономического развития Чукотского автономного округа.

Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг является приоритетным направлением социально-экономического развития Российской Федерации.

По данным ведомственного мониторинга жилищно-коммунальное хозяйство Чукотского автономного округа характеризуется следующими основными показателями:

| источники теплоснабжения | – 44 единиц; |
| --- | --- |
| сети теплоснабжения (в однотрубном исчислении) | – 559,5 км.; |
| сети водоснабжения | – 231,1 км.; |
| сети водоотведения | – 69,9 км. |

Ввиду ограниченности лимитов финансирования наметилась тенденция увеличения износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, в связи с чем повышается количество инцидентов и аварий в системах тепло- и водоснабжения, увеличиваются сроки устранения аварий и стоимость ремонтов.

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа характеризуется:

высоким уровнем износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования;

высокими потерями энергоресурсов на всех стадиях - от производства до потребления, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

высокой себестоимостью производства коммунальных ресурсов из-за сверхнормативного потребления, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности.

Средний износ объектов коммунальной инфраструктуры составляет 62,96 процентов (в том числе источников теплоснабжения – 69,65 процентов, объектов теплоснабжения – 53,15 процентов, объектов водоснабжения – 62,75 процентов и объектов водоотведения – 66,47 процентов).

Доля ветхих, аварийных инженерных сетей в Чукотском автономном округе, требующих замены составляет 35 процентов, в том числе сети теплоснабжения – 32,64 км (14,42 процента), водопроводные сети – 132,65 км (45,77 процентов), канализационные сети – 31,151 км (43,74 процентов).

За два последних года отремонтировано 10 процентов от общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения, девять процентов сетей водоснабжения и три процента сетей водоотведения. Фактически, на протяжении последних лет, идет нарастание доли ветхих инженерных сетей, требующих замены. Такая ситуация складывается в результате того, что за год изнашивается протяженность сетей равная ремонтируемой.

Устаревшая коммунальная инфраструктура большинства населенных пунктов округа не всегда позволяет обеспечивать выполнение требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Энергосбережение является одной из приоритетных задач в нашей стране, что связано с эффективным использованием природных ресурсов, возрастающей стоимостью их добычи, а также с глобальными экологическими проблемами.

Высокий уровень потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов, создает повышенную финансовую нагрузку на потребителей коммунальных ресурсов, а также на бюджет округа.

На сегодняшний день оснащенность объектов топливно-энергетического комплекса Чукотского автономного округа не соответствует современному научно-техническому уровню.

Всё указывает на объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения в округе.

В связи с чем, в округе планомерно решается задача по модернизации инженерной инфраструктуры жилищно-коммунальной сферы.

II. Обоснование включаемого в Региональную программу

перечня объектов

В Региональную программу включены мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с учетом следующих критериев:

объекты отобраны по итогам инвентаризации, результаты которой размещены в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» (далее - АИС «Реформа ЖКХ»);

объекты имеют высокий физический износ, в связи с чем требуют модернизации в приоритетном порядке;

на объектах коммунальной инфраструктуры, подлежащих модернизации, наблюдается наибольшее количество аварий и инцидентов;

мероприятия Региональной программы отвечают требованиям Правил предоставления публично правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 декабря 2022 года № 2253 (далее – Правила предоставления);

реализация включенных мероприятий позволит обеспечить достижение целевых показателей;

мероприятия отвечают требованию по направлению не менее 
90 процентов средств финансовой поддержки на линейные объекты, за исключением случая реализации мероприятий по объектам коммунальной инфраструктуры, в отношении которых даны поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

мероприятия отвечают требованию по сроку реализации, который 
не превышает двух лет;

мероприятия отвечают требованию по предельному объему средств финансовой поддержки, направляемому на реализацию мероприятий 
в отношении линейных объектов, исходя из установленного показателя 25 900 тыс. рублей на один км.

Региональной программой предусмотрена реализация 35 мероприятий по капитальному ремонту, из них:

по сфере реализации «водоснабжение» – 10 мероприятий;

по сфере реализации «водоотведение» – 10 мероприятие;

по сфере реализации «теплоснабжение» – 15 мероприятия.

Характеристика объектов приведена в приложении 1 к настоящей Региональной программе.

III. Обоснование потребности в объеме средств финансовой поддержки, объеме долевого финансирования за счет средств бюджета Чукотского автономного округа с учетом планируемых направлений использования указанных средств и привлечения внебюджетных средств

Совокупный объем финансового обеспечения Региональной программы определен в соответствии с Правилами предоставления как сумма объема финансовой поддержки на реализацию Региональной программы согласно решению президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации 
на реализацию Региональной  программы, объема средств окружного бюджета на реализацию Региональной программы.

Региональной программой предусмотрено полное замещение объема средств местных бюджетов и внебюджетных источников средствами окружного бюджета Чукотского автономного округа.

Объём ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Региональной программы за счёт окружного бюджета, устанавливается Законом Чукотского автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование Региональной программы осуществляется:

За счет средств финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 501 100,0 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 115 600,0 тыс. рублей;

2024 год – 385 500,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

За счёт средств окружного бюджета – 235 113,0 тыс. руб., в том числе:

2023 год – 39 966,0 тыс. рублей;

2024 год – 195 147,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

За счёт внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб., в том числе:

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Региональной программы приведено в приложении 2.

Предельная стоимость мероприятий Региональной программы определяется на основании сводного сметного расчета стоимости 
с использованием сметных норм, стоимости проектов-аналогов, укрупненных нормативов цены строительства, положительных заключений государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости модернизации объектов инфраструктуры.

Финансовое обеспечение носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый и на плановый период.

Решение об изменении финансового обеспечения Региональной программы может быть принято в связи с сокращением финансирования, вследствие кризисных явлений в экономике, по результатам оценки эффективности проводимых мероприятий Региональной программы на основе анализа показателей Региональной программы, а также в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа в сфере реализации Региональной программы.

IV. Информация о количестве многоквартирных домов, в отношении которых планируется установка коллективных (общедомовых)

приборов учета

В целях исполнения абзаца четвертого подпункта «б» пункта 8 Правил предоставления по осуществлению расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в не менее чем 90 процентов многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры, в отношении которых реализуются мероприятия Региональной программы, планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах.

Установку коллективных (общедомовых) приборов учета планируется осуществить в рамках реализации Региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чукотского автономного округа на 2022-2026 годы, утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 14 декабря 2022 года 
№ 623, региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014 - 2043 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 года № 555 или в рамках реализации инвестиционных и производственных программ ресурсоснабжающих организаций.

Количество многоквартирных домов, планируемых к оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета определяется с учетом сведений ресурсоснабжающих организаций, сведениями по оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 
и планов мероприятий ресурсоснабжающих организаций по оснащению многоквартирных домов такими приборами учета.

V. Ожидаемые результаты реализации Региональной программы в разрезе целевых показателей

Перечень и значения целевых показателей Региональной программы с распределением по годам и динамика достижения целевых показателей при реализации Региональной программы приведены в приложении 3 и приложении 4 к настоящей Региональной программе.

Ожидаемые результаты реализации Региональной программы к концу 2027 года:

снижение аварийности коммунальной инфраструктуры на 14 процентов;

увеличение протяженности замены инженерных сетей на 21,38 км;

увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг на 1180 человек.

VI. Связь с иными региональными программами, отраслевыми государственными программами Чукотского автономного округа

Региональная программа разработана с учетом реализации мероприятий по капитальному ремонту, приобретению котельного оборудования, ремонту и замене тепловых, водопроводных и канализационных сетей в рамках Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92 (далее – Государственная программа).

В целях исполнения требований по осуществлению расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры, в отношении которых реализуются мероприятия Региональной программы предусматривается синхронизация с Региональной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чукотского автономного округа на 2022-2026 годы, утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 14 декабря 2022 года № 623.

VII. Связь и синхронизация мероприятий и параметров финансового обеспечения с государственными программами Российской Федерации и федеральными проектами

Региональная программа синхронизирована со Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, государственными программами Российской Федерации и федеральным проектом «Чистая вода», реализуемым на территории Чукотского автономного округа.

В целях повышения качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, в рамках Государственной программы действует подпрограмма «Чистая вода». Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения, предусмотренных Региональной программой, повысит долю населения (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

# VIII. Порядок осуществления мониторинга и контроля
за реализацией Региональной программы

Мониторинг и контроль за реализацией Региональной программы осуществляются в целях выявления отклонений параметров реализации мероприятий от установленных Региональной программой.

В ходе мониторинга Региональной программы формируется информация о достижении показателей, результатов и контрольных точек мероприятий, соблюдении объемов финансового обеспечения совокупного объема финансового обеспечения Региональной программы.

По итогам завершения мероприятий Региональной программы формируются итоговые отчеты о реализации соответствующего мероприятия.

Принцип мониторинга реализации Региональный программы основывается на требованиях пункта 25 Правил предоставления.

|  | Приложение 1 к Региональной программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2023-2027 годы» |
| --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ Региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2023-2027 годы»

| № | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие | Вид объекта подлежащего модернизации | Вид работ по объекту | Форма собственности | Мощность, производительность, протяженность объекта | Предельная (плановая) стоимость строительства (капитального ремонта) | Участник, реализующий мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | единица измерения | значение | всего, тыс. руб. | в т. ч. средства финансовой поддержки, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ИТОГО по субъекту Российской Федерации: | км | 21,38 | 736 213 | 501 100 | X |
| ИТОГО по сфере реализации «водоснабжение»: | км | 6,66 | 222 710 | 160 973 | X |
| ИТОГО по Билибинскому муниципальному району: | км | 1,85 | 53 114 | 37 153 | X |
| 1 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК № 118 до ТК № 133 и канализации КК № 118 до КК № 659/2 (проложенной ниже) в г.Билибино (Сети водоснабжения) | Сети холодного и горячего водоснабжения от ТК № 118 до ТК № 133 | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,68 | 17 251 | 13 657 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района |
| 2 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК № 528 до ТК № 528/3 в г.Билибино (Сети водоснабжения) | Сети холодного и горячего водоснабжения от ТК № 528 до ТК № 528/4 | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,14 | 3 463 | 2 741 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района |
| 3 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного водоснабжения в с.п. Кепервеем (Сети водоснабжения) |  | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,78 | 18 038 | 14 280 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района |
| 4 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК № 4 до ТК № 64 в с.п. Анюйск |  | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,25 | 14 362 | 6 475 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района |
| ИТОГО по Городскому округу Анадырь: | км | 1,18 | 42 975 | 30 031 | X |
| 5 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от УТ 14.2/7 до ввода в МКД по ул. Энергетиков, 18) (Сети холодного водоснабжения) | Сети холодного водоснабжения | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,26 | 8 183 | 6 478 | МП «Горкоммунхоз» |
| 6 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) (Сети холодного водоснабжения) | Сети холодного водоснабжения | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,27 | 10 334 | 6 851 | МП «Горкоммунхоз» |
| 7 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от УТ 14.2/7 до ввода в МКД по ул. Энергетиков, 18) (Сети горячего водоснабжения) | Сети горячего водоснабжения | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,12 | 3 791 | 3 001 | МП «Горкоммунхоз» |
| 8 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) (Сети горячего водоснабжения) | Сети горячего водоснабжения | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,53 | 20 667 | 13 701 | МП «Горкоммунхоз» |
| ИТОГО по Городскому округу Эгвекинот: | км | 0,06 | 1 741 | 1 378 | X |
| 9 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения на участке ТК 21/2 - ТК 21/3 в с. Рыркайпий | Сеть холодного водоснабжения на участке ТК 21/2 - ТК 21/3 в с. Рыркайпий | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,06 | 1 741 | 1 378 | МУП ЖКХ «Иультинское» |
| ИТОГО по Анадырскому муниципальному району: | км | 3,57 | 124 880 | 92 411 | X |
| 10 | Анадырский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения (Первомайская) в пгт. Угольные Копи | Сеть холодного водоснабжения (Первомайская) в пгт. Угольные Копи | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 3,57 | 124 880 | 92 411 | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |
| ИТОГО по сфере реализации «водоотведение»: | км | 8,84 | 329 042 | 218 886 | X |
| ИТОГО по Билибинскому муниципальному району: | км | 0,81 | 64 078 | 19 907 | X |
| 11 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения, и канализации от ТК № 118 до ТК № 133 (Сети водоотведения) | Сеть канализации на участке от ТК№118 до ТК№133 в г. Билибно | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,30 | 8 625 | 6 828 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района |
| 12 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт канализационного коллектора вдоль МКД по адресу г.Билибино микрорайон Восточный № 1/5; № 1/6; № 2/2; № 9/1; № 9/2; № 9/3 | Канализационный коллектор вдоль МКД в микрорайон Восточный № 1/5; № 1/6; № 2/2; № 9/1; № 9/2; № 9/3 протяжённостью 505 п.м. | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,51 | 55 453 | 13 079 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района |
| ИТОГО по Городскому округу Анадырь: | км | 0,53 | 22 264 | 13 296 | X |
| 13 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от УТ 14.2/7 до ввода в МКД по ул. Энергетиков, 18) (Сети водоотведения) | Сети водоотведения | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,12 | 3 758 | 2 975 | МП «Горкоммунхоз» |
| 14 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) (Сети водоотведения) | Сети водоотведения | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,27 | 10 332 | 6 850 | МП «Горкоммунхоз» |
| 15 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей водоотведения на участке от УТ-15/1 до УТ-15д/1 (от ул. Беринга, д. 10 до ул. Беринга, д. 11) | Сети водоотведения | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,14 | 8 174 | 3 471 | МП «Горкоммунхоз» |
| ИТОГО по Городскому округу Эгвекинот: | км | 0,29 | 8 480 | 6 712 | X |
| 16 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей водоотведения Выпуск № 1 - МКД Полярная № 1 в с. Рыркайпий | Сети централизованного водоотведения Выпуск № 1 - МКД Полярная № 1 в с. Рыркайпий | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,17 | 5 100 | 4 037 | МУП ЖКХ «Иультинское» |
| 17 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей водоотведения на участке ВЯ № 30 - ПК 1 - ПК 2 - ПК 3 - МКД Прокунина № 3 в п. Эгвекинот | Сети централизованного водоотведения на участке ВЯ № 30 - ПК 1 - ПК 2 - ПК 3 - МКД Прокунина № 3 в п. Эгвекинот | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,08 | 2 176 | 1 722 | МУП ЖКХ «Иультинское» |
| 18 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей водоотведения на участке ПК 1-1 - ПК 1-2 - ПК 1-3 - МКД Гагарина № 6 в п. Эгвекинот | Сети централизованного водоотведения на участке ПК 1-1 - ПК 1-2 - ПК 1-3 - МКД Гагарина № 6 в п. Эгвекинот | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,04 | 1 204 | 953 | МУП ЖКХ «Иультинское» |
| ИТОГО по Анадырскому муниципальному району: | км | 7,21 | 234 220 | 178 971 | X |
| 19 | Анадырский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоотведения (Первомайская) в пгт. Угольные Копи | Сети водоотведения | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 3,57 | 124 879 | 92 410 | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |
| 20 | Анадырский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоотведения (Аэропорт) в пгт. Угольные Копи | Сети водоотведения | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 3,64 | 109 341 | 86 561 | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |
| ИТОГО по сфере реализации «теплоснабжение»: | км | 5,88 | 184 461 | 121 241 | X |
| ИТОГО по Билибинскому муниципальному району: | км | 2,39 | 56 900 | 45 045 | X |
| 21 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК№118 до ТК № 133 и канализации КК № 118 до КК № 659/2 (проложенной ниже) в г.Билибино (Сети теплоснабжения) | Сеть теплоснабжения от ТК№118 до ТК№133 | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,68 | 17 251 | 13 657 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района |
| 22 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК № 528 до ТК № 528/3 в г.Билибино (Сети теплоснабжения) | Сеть теплоснабжения ТК№528 до ТК№528/4 | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,14 | 3 463 | 2 741 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района |
| 23 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного водоснабжения в с.п. Кепервеем (Сети теплоснабжения) | Сеть теплоснабжения в с.п. Кепервеем | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 1,57 | 36 186 | 28 647 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района |
| ИТОГО по Городскому округу Анадырь: | км | 0,77 | 28 121 | 19 602 | X |
| 24 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от УТ 14.2/7 до ввода в МКД по ул. Энергетиков, 18) (Сети теплоснабжения) | Сети теплоснабжения | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,24 | 7 454 | 5 901 | МП «Горкоммунхоз» |
| 25 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) (Сети теплоснабжения) | Сети теплоснабжения | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,53 | 20 667 | 13 701 | МП «Горкоммунхоз» |
| ИТОГО по Городскому округу Эгвекинот: | км | 2,72 | 99 440 | 56 594 | X |
| 26 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 21 - ТК - 21/1 в с. Конергино | Сеть теплоснабжения на участке ТК 21 - ТК - 21/1 в с. Конергино | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,04 | 483 | 382 | МУП ЖКХ «Иультинское» |
| 27 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 21 - ТК - 21/3 в с. Конергино | Сеть теплоснабжения на участке ТК 21 - ТК - 21/3 в с. Конергино | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,15 | 2 941 | 2 328 | МУП ЖКХ «Иультинское» |
| 28 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК9 - МКД ул. Октябрьская № 1 в с. Конергино | Сеть теплоснабжения на участке ТК9 - МКД ул. Октябрьская № 1 в с. Конергино | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,03 | 345 | 273 | МУП ЖКХ «Иультинское» |
| 29 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 5 - ТК 6 - ТК 7 - ТК 8 - ТК 9 в с. Амгуэма | Сеть теплоснабжения на участке ТК 5 - ТК 6 - ТК 7 - ТК 8 - ТК 9 в с. Амгуэма | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,38 | 14 853 | 9 687 | МУП ЖКХ «Иультинское» |
| 30 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 20 - ТК 20/1 - ТК 20/2 - ТК 20/3 - ТК 20/4 - ТК 20/5 - ТК 20/6 - ТК 20/7 - ТК 20/8 в с. Амгуэма | Сеть теплоснабжения на участке ТК 20 - ТК 20/1 - ТК 20/2 - ТК 20/3 - ТК 20/4 - ТК 20/5 - ТК 20/6 - ТК 20/7 - ТК 20/8 в с. Амгуэма | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,51 | 3 021 | 2 391 | МУП ЖКХ «Иультинское» |
| 31 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 70 - МКД Ленина № 17 в п. Эгвекинот | Сеть теплоснабжения на участке ТК 70 - МКД Ленина № 17 в п. Эгвекинот | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,04 | 1 456 | 1 103 | МУП ЖКХ «Иультинское» |
| 32 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 26-ТК 99в п. Эгвекинот | Сеть теплоснабжения на участке ТК 26-ТК 99в п. Эгвекинот | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,25 | 27 026 | 6 423 | МУП ЖКХ «Иультинское» |
| 33 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК1-ТК3-ТК4-ТК5-ТК5/2-ТК5/3 в с. Уэлькаль | Сеть теплоснабжения на участке ТК1-ТК3-ТК4-ТК5-ТК5/2-ТК5/3 в с. Уэлькаль | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,42 | 16 373 | 10 697 | МУП ЖКХ «Иультинское» |
| 34 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК4-ТК4/2-ТК4/3-ТК Школа в с. Уэлькал | Сеть теплоснабжения ТВС на участке ТК4-ТК4/2-ТК4/3-ТК Школа в с. Уэлькаль | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,33 | 11 602 | 8 547 | МУП ЖКХ «Иультинское» |
| 35 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК4-ТК6-ТК7-ТК8-ТК9-ТК10-ТК10/3 в с. Уэлькаль | Сеть теплоснабжения ТВС на участке ТК4-ТК6-ТК7-ТК8-ТК9-ТК10-ТК10/3 в с. Уэлькаль | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0,57 | 21 340 | 14 763 | МУП ЖКХ «Иультинское» |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Региональной программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2023-2027 годы» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации Региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2023-2027 годы» |

| № | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Источники финансового обеспечения | Объем средств на реализацию мероприятий региональной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За период реализации программы | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  |  | Всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ИТОГО по субъекту Российской Федерации: | Общая стоимость | 736 213,0 | 0,0 | 736 213,0 | 155 566,0 | 0,0 | 155 566,0 | 580 647,0 | 0,0 | 580 647,0 |
|  | в том числе: | СФ | 501 100,0 | 0,0 | 501 100,0 | 115 600,0 | 0,0 | 115 600,0 | 385 500,0 | 0,0 | 385 500,0 |
|  |  | БС | 235 113,0 | 0,0 | 235 113,0 | 39 966,0 | 0,0 | 39 966,0 | 195 147,0 | 0,0 | 195 147,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по сфере реализации «водоснабжение»: | Общая стоимость | 222 710,0 | 0,0 | 222 710,0 | 61 625,0 | 0,0 | 61 625,0 | 161 085,0 | 0,0 | 161 085,0 |
|  | в том числе: | СФ | 160 973,0 | 0,0 | 160 973,0 | 43 891,0 | 0,0 | 43 891,0 | 117 082,0 | 0,0 | 117 082,0 |
|  |  | БС | 61 737,0 | 0,0 | 61 737,0 | 17 734,0 | 0,0 | 17 734,0 | 44 003,0 | 0,0 | 44 003,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по Билибинскому муниципальному району: | Общая стоимость | 53 114,0 | 0,0 | 53 114,0 | 49 651,0 | 0,0 | 49 651,0 | 3 463,0 | 0,0 | 3 463,0 |
|  | в том числе: | СФ | 37 153,0 | 0,0 | 37 153,0 | 34 412,0 | 0,0 | 34 412,0 | 2 741,0 | 0,0 | 2 741,0 |
|  |  | БС | 15 961,0 | 0,0 | 15 961,0 | 15 239,0 | 0,0 | 15 239,0 | 722 | 0,0 | 722 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК № 118 до ТК № 133 и канализации КК № 118 до КК № 659/2 (проложенной ниже) в г.Билибино (Сети водоснабжения) | Общая стоимость | 17 251,0 | 0,0 | 17 251,0 | 17 251,0 | 0,0 | 17 251,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 13 657,0 | 0,0 | 13 657,0 | 13 657,0 | 0,0 | 13 657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | БС | 3 594,0 | 0,0 | 3 594,0 | 3 594,0 | 0,0 | 3 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК № 528 до ТК № 528/3 в г.Билибино (Сети водоснабжения) | Общая стоимость | 3 463,0 | 0,0 | 3 463,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 463,0 | 0,0 | 3 463,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 2 741,0 | 0,0 | 2 741,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 741,0 | 0,0 | 2 741,0 |
|  |  |  |  | БС | 722,0 | 0,0 | 722,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 722,0 | 0,0 | 722,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного водоснабжения в с.п. Кепервеем (Сети водоснабжения) | Общая стоимость | 18 038,0 | 0,0 | 18 038,0 | 18 038,0 | 0,0 | 18 038,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 14 280,0 | 0,0 | 14 280,0 | 14 280,0 | 0,0 | 14 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | БС | 3 758,0 | 0,0 | 3 758,0 | 3 758,0 | 0,0 | 3 758,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК №4 до ТК № 64 в с.п. Анюйск | Общая стоимость | 14 362,0 | 0,0 | 14 362,0 | 14 362,0 | 0,0 | 14 362,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 6 475,0 | 0,0 | 6 475,0 | 6 475,0 | 0,0 | 6 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | БС | 7 887,0 | 0,0 | 7 887,0 | 7 887,0 | 0,0 | 7 887,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по Городскому округу Анадырь: | Общая стоимость | 42 975,0 | 0,0 | 42 975,0 | 11 974,0 | 0,0 | 11 974,0 | 31 001,0 | 0,0 | 31 001,0 |
|  | в том числе: | СФ | 30 031,0 | 0,0 | 30 031,0 | 9 479,0 | 0,0 | 9 479,0 | 20 552,0 | 0,0 | 20 552,0 |
|  |  | БС | 12 944,0 | 0,0 | 12 944,0 | 2 495,0 | 0,0 | 2 495,0 | 10 449,0 | 0,0 | 10 449,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от УТ 14.2/7 до ввода в МКД по ул. Энергетиков, 18) (Сети холодного водоснабжения) | Общая стоимость | 8 183,0 | 0,0 | 8 183,0 | 8 183,0 | 0,0 | 8 183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 6 478,0 | 0,0 | 6 478,0 | 6 478,0 | 0,0 | 6 478,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | БС | 1 705,0 | 0,0 | 1 705,0 | 1 705,0 | 0,0 | 1 705,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) (Сети холодного водоснабжения) | Общая стоимость | 10 334,0 | 0,0 | 10 334,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 334,0 | 0,0 | 10 334,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 6 581,0 | 0,0 | 6 581,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 581,0 | 0,0 | 6 581,0 |
|  |  |  |  | БС | 3 483,0 | 0,0 | 3 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 483,0 | 0,0 | 3 483,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от УТ 14.2/7 до ввода в МКД по ул. Энергетиков, 18) (Сети горячего водоснабжения) | Общая стоимость | 3 791,0 | 0,0 | 3 791,0 | 3 791,0 | 0,0 | 3 791,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 3 001,0 | 0,0 | 3 001,0 | 3 001,0 | 0,0 | 3 001,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | БС | 790,0 | 0,0 | 790,0 | 790,0 | 0,0 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) (Сети горячего водоснабжения) | Общая стоимость | 20 667,0 | 0,0 | 20 667,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 667,0 | 0,0 | 20 667,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 13 701,0 | 0,0 | 13 701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 701,0 | 0,0 | 13 701,0 |
|  |  |  |  | БС | 6 966,0 | 0,0 | 6 966,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 966,0 | 0,0 | 6 966,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по Городскому округу Эгвекинот: | Общая стоимость | 1 741,0 | 0,0 | 1 741,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 741,0 | 0,0 | 1 741,0 |
|  | в том числе: | СФ | 1 378,0 | 0,0 | 1 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 378,0 | 0,0 | 1 378,0 |
|  |  | БС | 363,0 | 0,0 | 363,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,0 | 0,0 | 363,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения на участке ТК 21/2 - ТК 21/3 в с. Рыркайпий | Общая стоимость | 1 741,0 | 0,0 | 1 741,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 741,0 | 0,0 | 1 741,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 1 378,0 | 0,0 | 1 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 378,0 | 0,0 | 1 378,0 |
|  |  |  |  | БС | 363,0 | 0,0 | 363,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,0 | 0,0 | 363,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по Анадырскому муниципальному району: | Общая стоимость | 124 880,0 | 0,0 | 124 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 880,0 | 0,0 | 124 880,0 |
|  | в том числе: | СФ | 92 411,0 | 0,0 | 92 411,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 411,0 | 0,0 | 92 411,0 |
|  |  | БС | 32 469,0 | 0,0 | 32 469,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 469,0 | 0,0 | 32 469,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Анадырский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения (Первомайская) в пгт. Угольные Копи | Общая стоимость | 124 880,0 | 0,0 | 124 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 880,0 | 0,0 | 124 880,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 92 411,0 | 0,0 | 92 411,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 411,0 | 0,0 | 92 411,0 |
|  |  |  |  | БС | 32 469,0 | 0,0 | 32 469,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 469,0 | 0,0 | 32 469,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по сфере реализации «водоотведение»: | Общая стоимость | 329 042,0 | 0,0 | 329 034,0 | 12 383,0 | 0,0 | 12 383,0 | 316 659,0 | 0,0 | 316 659,0 |
|  | в том числе: | СФ | 218 886,0 | 0,0 | 218 886,0 | 9 803,0 | 0,0 | 9 803,0 | 209 083,0 | 0,0 | 209 083,0 |
|  |  | БС | 110 156,0 | 0,0 | 110 156,0 | 2 580,0 | 0,0 | 2 580,0 | 107 576,0 | 0,0 | 107 576,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по Билибинскому муниципальному району: | Общая стоимость | 64 078,0 | 0,0 | 64 078,0 | 8 625,0 | 0,0 | 8 625,0 | 55 453,0 | 0,0 | 55 453,0 |
|  | в том числе: | СФ | 19 907,0 | 0,0 | 19 907,0 | 6 828,0 | 0,0 | 6 828,0 | 13 079,0 | 0,0 | 13 079,0 |
|  |  | БС | 44 171,0 | 0,0 | 44 171,0 | 1 797,0 | 0,0 | 1 797,0 | 42 374,0 | 0,0 | 42 374,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения, и канализации от ТК № 118 до ТК № 133 (Сети водоотведения) | Общая стоимость | 8 625,0 | 0,0 | 8 625,0 | 8 625,0 | 0,0 | 8 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 6 828,0 | 0,0 | 6 828,0 | 6 828,0 | 0,0 | 6 828,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | БС | 1 797,0 | 0,0 | 1 797,0 | 1 797,0 | 0,0 | 1 797,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт канализационного коллектора вдоль МКД по адресу г.Билибино микрорайон Восточный № 1/5; № 1/6; № 2/2; № 9/1; № 9/2; № 9/3 | Общая стоимость | 55 453,0 | 0,0 | 55 453,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 453,0 | 0,0 | 55 453,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 13 079,0 | 0,0 | 13 079,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 079,0 | 0,0 | 13 079,0 |
|  |  |  |  | БС | 42 374,0 | 0,0 | 42 374,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 374,0 | 0,0 | 42 374,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по Городскому округу Анадырь: | Общая стоимость | 22 264,0 | 0,0 | 22 264,0 | 3 758,0 | 0,0 | 3 758,0 | 18 506,0 | 0,0 | 18 506,0 |
|  | в том числе: | СФ | 13 296,0 | 0,0 | 13 296,0 | 2 975,0 | 0,0 | 2 975,0 | 10 321,0 | 0,0 | 10 321,0 |
|  |  | БС | 8 968,0 | 0,0 | 8 968,0 | 783,0 | 0,0 | 783,0 | 8 185,0 | 0,0 | 8 185,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от УТ 14.2/7 до ввода в МКД по ул. Энергетиков, 18) (Сети водоотведения) | Общая стоимость | 3 758,0 | 0,0 | 3 758,0 | 3 758,0 | 0,0 | 3 758,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 2 975,0 | 0,0 | 2 975,0 | 2 975,0 | 0,0 | 2 975,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | БС | 783,0 | 0,0 | 783,0 | 783,0 | 0,0 | 783,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) (Сети водоотведения) | Общая стоимость | 10 332,0 | 0,0 | 10 332,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 332,0 | 0,0 | 10 332,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 6 850,0 | 0,0 | 6 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 850,0 | 0,0 | 6 850,0 |
|  |  |  |  | БС | 3 482,0 | 0,0 | 3 482,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 482,0 | 0,0 | 3 482,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей водоотведения на участке от УТ-15/1 до УТ-15д/1 (от ул. Беринга, д. 10 до ул. Беринга, д. 11) | Общая стоимость | 8 174,0 | 0,0 | 8 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 174,0 | 0,0 | 8 174,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 3 471,0 | 0,0 | 3 471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 471,0 | 0,0 | 3 471,0 |
|  |  |  |  | БС | 4 703 | 0,0 | 4 703 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 703 | 0,0 | 4 703 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по Городскому округу Эгвекинот: | Общая стоимость | 8 480,0 | 0,0 | 8 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 480,0 | 0,0 | 8 480,0 |
|  | в том числе: | СФ | 6 712,0 | 0,0 | 6 712,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 712,0 | 0,0 | 6 712,0 |
|  |  | БС | 1 768,0 | 0,0 | 1 768,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 768,0 | 0,0 | 1 768,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей водоотведения Выпуск № 1 - МКД Полярная № 1 в с. Рыркайпий | Общая стоимость | 5 100,0 | 0,0 | 5 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 100,0 | 0,0 | 5 100,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 4 037,0 | 0,0 | 4 037,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 037,0 | 0,0 | 4 037,0 |
|  |  |  |  | БС | 1 063,0 | 0,0 | 1 063,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 063,0 | 0,0 | 1 063,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей водоотведения на участке ВЯ № 30 - ПК 1 - ПК 2 - ПК 3 - МКД Прокунина № 3 в п. Эгвекинот | Общая стоимость | 2 176,0 | 0,0 | 2 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 176,0 | 0,0 | 2 176,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 1 722,0 | 0,0 | 1 722,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 722,0 | 0,0 | 1 722,0 |
|  |  |  |  | БС | 454,0 | 0,0 | 454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 454,0 | 0,0 | 454,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей водоотведения на участке ПК 1-1 - ПК 1-2 - ПК 1-3 - МКД Гагарина № 6 в п. Эгвекинот | Общая стоимость | 1 204,0 | 0,0 | 1 204,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 204,0 | 0,0 | 1 204,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 953,0 | 0,0 | 953,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 953,0 | 0,0 | 953,0 |
|  |  |  |  | БС | 251,0 | 0,0 | 251,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,0 | 0,0 | 251,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по Анадырскому муниципальному району: | Общая стоимость | 234 220,0 | 0,0 | 234 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234 220,0 | 0,0 | 234 220,0 |
|  | в том числе: | СФ | 178 971,0 | 0,0 | 178 971,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178 971,0 | 0,0 | 178 971,0 |
|  |  | БС | 55 249,0 | 0,0 | 55 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 249,0 | 0,0 | 55 249,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Анадырский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоотведения (Первомайская) в пгт. Угольные Копи | Общая стоимость | 124 879,0 | 0,0 | 124 879,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 879,0 | 0,0 | 124 879,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 92 410,0 | 0,0 | 92 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 410,0 | 0,0 | 92 410,0 |
|  |  |  |  | БС | 32 469,0 | 0,0 | 32 469,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 469,0 | 0,0 | 32 469,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Анадырский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоотведения (Аэропорт) в пгт. Угольные Копи | Общая стоимость | 109 341,0 | 0,0 | 109 341,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 341,0 | 0,0 | 109 341,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 86 561,0 | 0,0 | 86 561,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 561,0 | 0,0 | 86 561,0 |
|  |  |  |  | БС | 22 780,0 | 0,0 | 22 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 780,0 | 0,0 | 22 780,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по сфере реализации «теплоснабжение»: | Общая стоимость | 184 461,0 | 0,0 | 184 461,0 | 81 558,0 | 0,0 | 81 558,0 | 102 903,0 | 0,0 | 102 903,0 |
|  | в том числе: | СФ | 121 241,0 | 0,0 | 121 241,0 | 61 906,0 | 0,0 | 61 906,0 | 59 335,0 | 0,0 | 59 335,0 |
|  |  | БС | 63 220,0 | 0,0 | 63 220,0 | 19 652,0 | 0,0 | 19 652,0 | 43 568,0 | 0,0 | 43 568,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по Билибинскому муниципальному району: | Общая стоимость | 56 900,0 | 0,0 | 56 900,0 | 53 437,0 | 0,0 | 53 437,0 | 3 463,0 | 0,0 | 3 463,0 |
|  | в том числе: | СФ | 45 045,0 | 0,0 | 45 045,0 | 42 304,0 | 0,0 | 42 304,0 | 2 741,0 | 0,0 | 2 741,0 |
|  |  | БС | 11 855,0 | 0,0 | 11 855,0 | 11 133,0 | 0,0 | 11 133,0 | 722,0 | 0,0 | 722,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК № 118 до ТК № 133 и канализации КК № 118 до КК № 659/2 (проложенной ниже) в г.Билибино (Сети теплоснабжения) | Общая стоимость | 17 251,0 | 0,0 | 17 251,0 | 17 251,0 | 0,0 | 17 251,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 13 657,0 | 0,0 | 13 657,0 | 13 657,0 | 0,0 | 13 657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | БС | 3 594,0 | 0,0 | 3 594,0 | 3 594,0 | 0,0 | 3 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК № 528 до ТК № 528/3 в г.Билибино (Сети теплоснабжения) | Общая стоимость | 3 463,0 | 0,0 | 3 463,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 463,0 | 0,0 | 3 463,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 2 741,0 | 0,0 | 2 741,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 741,0 | 0,0 | 2 741,0 |
|  |  |  |  | БС | 722,0 | 0,0 | 722,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 722,0 | 0,0 | 722,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного водоснабжения в с.п. Кепервеем (Сети теплоснабжения) | Общая стоимость | 36 186,0 | 0,0 | 36 186,0 | 36 186,0 | 0,0 | 36 186,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 28 647,0 | 0,0 | 28 647,0 | 28 647,0 | 0,0 | 28 647,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | БС | 7 539,0 | 0,0 | 7 539,0 | 7 539,0 | 0,0 | 7 539,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по Городскому округу Анадырь: | Общая стоимость | 28 121,0 | 0,0 | 28 121,0 | 28 121,0 | 0,0 | 28 121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: | СФ | 19 602,0 | 0,0 | 19 602,0 | 19 602,0 | 0,0 | 19 602,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | БС | 8 519,0 | 0,0 | 8 519,0 | 8 519,0 | 0,0 | 8 519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от УТ 14.2/7 до ввода в МКД по ул. Энергетиков, 18) (Сети теплоснабжения) | Общая стоимость | 7 454,0 | 0,0 | 7 454,0 | 7 454,0 | 0,0 | 7 454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 5 901,0 | 0,0 | 5 901,0 | 5 901,0 | 0,0 | 5 901,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | БС | 1 553,0 | 0,0 | 1 553,0 | 1 553,0 | 0,0 | 1 553,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) (Сети теплоснабжения) | Общая стоимость | 20 667,0 | 0,0 | 20 667,0 | 20 667,0 | 0,0 | 20 667,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 13 701,0 | 0,0 | 13 701,0 | 13 701,0 | 0,0 | 13 701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | БС | 6 966,0 | 0,0 | 6 966,0 | 6 966,0 | 0,0 | 6 966,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по Городскому округу Эгвекинот: | Общая стоимость | 99 440,0 | 0,0 | 99 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 440,0 | 0,0 | 99 440,0 |
|  | в том числе: | СФ | 56 594,0 | 0,0 | 56 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 594,0 | 0,0 | 56 594,0 |
|  |  | БС | 42 846,0 | 0,0 | 42 846,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 846,0 | 0,0 | 42 846,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 21 - ТК - 21/1 в с. Конергино | Общая стоимость | 483,0 | 0,0 | 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,0 | 0,0 | 483,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 382,0 | 0,0 | 382,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,0 | 0,0 | 382,0 |
|  |  |  |  | БС | 101,0 | 0,0 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 0,0 | 101,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 21 - ТК - 21/3 в с. Конергино | Общая стоимость | 2 941,0 | 0,0 | 2 941,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 941,0 | 0,0 | 2 941,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 2 328,0 | 0,0 | 2 328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 328,0 | 0,0 | 2 328,0 |
|  |  |  |  | БС | 613,0 | 0,0 | 613,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613,0 | 0,0 | 613,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК9 - МКД ул. Октябрьская № 1 в с. Конергино | Общая стоимость | 345,0 | 0,0 | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 345,0 | 0,0 | 345,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 273,0 | 0,0 | 273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273,0 | 0,0 | 273,0 |
|  |  |  |  | БС | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 72,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 5 - ТК 6 - ТК 7 - ТК 8 - ТК 9 в с. Амгуэма | Общая стоимость | 14 853,0 | 0,0 | 14 853,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 853,0 | 0,0 | 14 853,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 9 687,0 | 0,0 | 9 687,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 687,0 | 0,0 | 9 687,0 |
|  |  |  |  | БС | 5 166,0 | 0,0 | 5 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 166,0 | 0,0 | 5 166,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 20 - ТК 20/1 - ТК 20/2 - ТК 20/3 - ТК 20/4 - ТК 20/5 - ТК 20/6 - ТК 20/7 - ТК 20/8 в с. Амгуэма | Общая стоимость | 3 021,0 | 0,0 | 3 021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 021,0 | 0,0 | 3 021,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 2 391,0 | 0,0 | 2 391,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 391,0 | 0,0 | 2 391,0 |
|  |  |  |  | БС | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 630,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 70 - МКД Ленина № 17 в п. Эгвекинот | Общая стоимость | 1 456,0 | 0,0 | 1 456,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 456,0 | 0,0 | 1 456,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 1 103,0 | 0,0 | 1 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 103,0 | 0,0 | 1 103,0 |
|  |  |  |  | БС | 353,0 | 0,0 | 353,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,0 | 0,0 | 353,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 26-ТК 99в п. Эгвекинот | Общая стоимость | 27 026,0 | 0,0 | 27 026,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 026,0 | 0,0 | 27 026,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 6 423,0 | 0,0 | 6 423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 423,0 | 0,0 | 6 423,0 |
|  |  |  |  | БС | 20 603,0 | 0,0 | 20 603,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 603,0 | 0,0 | 20 603,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК1-ТК3-ТК4-ТК5-ТК5/2-ТК5/3 в с. Уэлькаль | Общая стоимость | 16 373,0 | 0,0 | 16 373,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 373,0 | 0,0 | 16 373,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 10 697,0 | 0,0 | 10 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 697,0 | 0,0 | 10 697,0 |
|  |  |  |  | БС | 5 676,0 | 0,0 | 5 676,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 676,0 | 0,0 | 5 676,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК4-ТК4/2-ТК4/3-ТК Школа в с. Уэлькал | Общая стоимость | 11 602,0 | 0,0 | 11 602,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 602,0 | 0,0 | 11 602,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 8 547,0 | 0,0 | 8 547,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 547,0 | 0,0 | 8 547,0 |
|  |  |  |  | БС | 3 055,0 | 0,0 | 3 055,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 055,0 | 0,0 | 3 055,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК4-ТК6-ТК7-ТК8-ТК9-ТК10-ТК10/3 в с. Уэлькаль | Общая стоимость | 21 340,0 | 0,0 | 21 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 340,0 | 0,0 | 21 340,0 |
|  |  |  | в том числе: | СФ | 14 763,0 | 0,0 | 14 763,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 763,0 | 0,0 | 14 763,0 |
|  |  |  |  | БС | 6 577,0 | 0,0 | 6 577,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 577,0 | 0,0 | 6 577,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

________

ПД1 – проектная документация.

СМР2 – строительно-монтажные работы.

СФ3 – средства Фонда.

БС4 – бюджет субъекта.

МБ5 – местный бюджет.

ВБ6 – внебюджетные средства

Приложение 3

к Региональной программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры

Чукотского автономного округа

на 2023-2027 годы»

| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2023-2027 годы» |
| --- |
| № п/п | Наименование цели, показателя региональной программы | Единица измерения | Значение показателя региональной программы по годам |
|  |  |  | 2022 (факт) | плановый период (прогноз) |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Цель: повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг |
| 1 | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | человек | 0 | 305 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 |
| 2 | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | 0 | 5,53 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 |
| 3 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | % | - | -3,5 | -7,0 | -9,3 | -11,6 | -14,0 |

Приложение 4

к Региональной программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа

на 2023-2027 годы»

ДИНАМИКА достижения целевых показателей Региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2023-2027 годы»

| № | Муниципаль-ное образование | Наименование мероприятия | Сфера реализации | Протяженность замены инженерных сетей | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | График достижения целевого показателя | ВСЕГО | График достижения целевого показателя |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  |  |  |  | км | км | км | км | км | км | человек | человек | человек | человек | человек | человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по Чукотскому автономному округу | 21,38 | 5,53 | 15,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 | 305 | 875 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по сфере реализации «водоснабжение» | 6,66 | 2,09 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 | 115 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по сфере реализации «водоотведение» | 8,84 | 0,42 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 | 24 | 465 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по сфере реализации «теплоснабжение» | 5,88 | 3,02 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 | 166 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Билибинскому муниципальному району: | 5,05 | 4,26 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 | 235 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК № 118 до ТК № 133 и канализации КК № 118 до КК № 659/2 (проложенной ниже) в г.Билибино (Сети водоснабжения) | водоснабжение | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК № 528 до ТК № 528/3 в г.Билибино (Сети водоснабжения) | водоснабжение | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного водоснабжения в с.п. Кепервеем (Сети водоснабжения) | водоснабжение | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК № 4 до ТК № 64 в с.п. Анюйск | водоснабжение | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения, и канализации от ТК № 118 до ТК № 133 (Сети водоотведения) | водоотведение | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт канализационного коллектора вдоль МКД по адресу г.Билибино микрорайон Восточный № 1/5; № 1/6; № 2/2; № 9/1; № 9/2; № 9/3 | водоотведение | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК № 118 до ТК № 133 и канализации КК № 118 до КК № 659/2 (проложенной ниже) в г.Билибино (Сети теплоснабжения) | теплоснабжение | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК № 528 до ТК № 528/3 в г.Билибино (Сети теплоснабжения) | теплоснабжение | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного водоснабжения в с.п. Кепервеем (Сети теплоснабжения) | теплоснабжение | 1,57 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Анадырскому муниципальному району: | 10,78 | 0,00 | 10,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Анадырский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения (Первомайская) в пгт. Угольные Копи | водоснабжение | 3,57 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Анадырский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоотведения (Первомайская) в пгт. Угольные Копи | водоотведение | 3,57 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Анадырский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоотведения (Аэропорт) в пгт. Угольные Копи | водоотведение | 3,64 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Городскому округу Анадырь: | 2,46 | 1,27 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от УТ 14.2/7 до ввода в МКД по ул. Энергетиков, 18) (Сети холодного водоснабжения) | водоснабжение | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) (Сети холодного водоснабжения) | водоснабжение | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от УТ 14.2/7 до ввода в МКД по ул. Энергетиков, 18) (Сети горячего водоснабжения) | водоснабжение | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) (Сети горячего водоснабжения) | водоснабжение | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от УТ 14.2/7 до ввода в МКД по ул. Энергетиков, 18) (Сети водоотведения) | водоотведение | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) (Сети водоотведения) | водоотведение | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Городской округ Анадырь | от УТ-15/1 до УТ-15д/1 (от ул. Беринга, д. 10 до ул. Беринга, д. 11) | водоотведение | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от УТ 14.2/7 до ввода в МКД по ул. Энергетиков, 18) (Сети теплоснабжения) | теплоснабжение | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) (Сети теплоснабжения) | теплоснабжение | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Городскому округу Эгвекинот: | 3,07 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения на участке ТК 21/2 - ТК 21/3 в с. Рыркайпий | водоснабжение | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей водоотведения Выпуск № 1 - МКД Полярная № 1 в с. Рыркайпий | водоотведение | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей водоотведения на участке ВЯ № 30 - ПК 1 - ПК 2 - ПК 3 - МКД Прокунина № 3 в п. Эгвекинот | водоотведение | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей водоотведения на участке ПК 1-1 - ПК 1-2 - ПК 1-3 - МКД Гагарина № 6 в п. Эгвекинот | водоотведение | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 21 - ТК - 21/1 в с. Конергино | теплоснабжение | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 21 - ТК - 21/3 в с. Конергино | теплоснабжение | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 9 - МКД ул. Октябрьская № 1 в с. Конергино | теплоснабжение | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 5 - ТК 6 - ТК 7 - ТК 8 - ТК 9 в с. Амгуэма | теплоснабжение | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 20 - ТК 20/1 - ТК 20/2 - ТК 20/3 - ТК 20/4 - ТК 20/5 - ТК 20/6 - ТК 20/7 - ТК 20/8 в с. Амгуэма | теплоснабжение | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 70 - МКД Ленина № 17 в п. Эгвекинот | теплоснабжение | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 26-ТК 99 в п. Эгвекинот | теплоснабжение | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 1-ТК 3-ТК 4-ТК 5-ТК 5/2-ТК 5/3 в с. Уэлькаль | теплоснабжение | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 4-ТК 4/2-ТК 4/3-ТК Школа в с. Уэлькал | теплоснабжение | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 4-ТК 6-ТК 7-ТК 8-ТК 9-ТК 10-ТК 10/3 в с. Уэлькаль | теплоснабжение | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к Региональной программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2023-2027 годы» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ мероприятий Региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2023-2027 годы» |

| № | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Дата заключения контракта на выполнение проектных работ | Дата заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение проектных и строительно-монтажных работ | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Дата заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту | Дата завершения работ | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК № 118 до ТК № 133 и канализации КК № 118 до КК № 659/2 (проложенной ниже) в г.Билибино (Сети водоснабжения) | не требуется | не требуется | Март 2023 | Апрель 2023 | Октябрь 2023 | Ноябрь 2023 |
| 2 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК № 528 до ТК № 528/3 в г.Билибино (Сети водоснабжения) | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 3 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного водоснабжения в с.п. Кепервеем (Сети водоснабжения) | не требуется | не требуется | Март 2023 | Апрель 2023 | Октябрь 2023 | Ноябрь 2023 |
| 4 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК № 4 до ТК № 64 в с.п. Анюйск | не требуется | не требуется | Март 2023 | Апрель 2023 | Октябрь 2023 | Ноябрь 2023 |
| 5 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения, и канализации от ТК № 118 до ТК № 133 (Сети водоотведения) | не требуется | не требуется | Март 2023 | Апрель 2023 | Октябрь 2023 | Ноябрь 2023 |
| 6 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт канализационного коллектора вдоль МКД по адресу г.Билибино микрорайон Восточный № 1/5; № 1/6; № 2/2; № 9/1; № 9/2; № 9/3 | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 7 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК № 118 до ТК № 133 и канализации КК № 118 до КК № 659/2 (проложенной ниже) в г.Билибино (Сети теплоснабжения) | не требуется | не требуется | Март 2023 | Апрель 2023 | Октябрь 2023 | Ноябрь 2023 |
| 8 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК № 528 до ТК№528/3 в г.Билибино (Сети теплоснабжения) | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 9 | Билибинский муниципальный район | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного водоснабжения в с.п. Кепервеем (Сети теплоснабжения) | не требуется | не требуется | Март 2023 | Апрель 2023 | Октябрь 2023 | Ноябрь 2023 |
| 10 | Анадырский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения (Первомайская) в пгт. Угольные Копи | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 11 | Анадырский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоотведения (Первомайская) в пгт. Угольные Копи | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 12 | Анадырский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоотведения (Аэропорт) в пгт. Угольные Копи | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 13 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от УТ 14.2/7 до ввода в МКД по ул. Энергетиков, 18) (Сети холодного водоснабжения) | не требуется | не требуется | Март 2023 | Апрель 2023 | Октябрь 2023 | Ноябрь 2023 |
| 14 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) (Сети холодного водоснабжения) | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 15 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от УТ 14.2/7 до ввода в МКД по ул. Энергетиков, 18) (Сети горячего водоснабжения) | не требуется | не требуется | Март 2023 | Апрель 2023 | Октябрь 2023 | Ноябрь 2023 |
| 16 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) (Сети горячего водоснабжения) | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 17 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от УТ 14.2/7 до ввода в МКД по ул. Энергетиков, 18) (Сети водоотведения) | не требуется | не требуется | Март 2023 | Апрель 2023 | Октябрь 2023 | Ноябрь 2023 |
| 18 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) (Сети водоотведения) | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 19 | Городской округ Анадырь | от УТ-15/1 до УТ-15д/1 (от ул. Беринга, д. 10 до ул. Беринга, д. 11) | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 20 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от УТ 14.2/7 до ввода в МКД по ул. Энергетиков, 18) (Сети теплоснабжения) | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 21 | Городской округ Анадырь | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по ул. Энергетиков. (от ввода в МКД по ул. Энергетиков, 4 до УТ 14.2/7) (Сети теплоснабжения) | не требуется | не требуется | Март 2023 | Апрель 2023 | Октябрь 2023 | Ноябрь 2023 |
| 22 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения на участке ТК 21/2 - ТК 21/3 в с. Рыркайпий | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 23 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей водоотведения Выпуск № 1 - МКД Полярная № 1 в с. Рыркайпий | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 24 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей водоотведения на участке ВЯ № 30 - ПК 1 - ПК 2 - ПК 3 - МКД Прокунина № 3 в п. Эгвекинот | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 25 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей водоотведения на участке ПК 1-1 - ПК 1-2 - ПК 1-3 - МКД Гагарина № 6 в п. Эгвекинот | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 26 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 21 - ТК - 21/1 в с. Конергино | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 27 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 21 - ТК - 21/3 в с. Конергино | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 28 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК9 - МКД ул. Октябрьская №1 в с. Конергино | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 29 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 5 - ТК 6 - ТК 7 - ТК 8 - ТК 9 в с. Амгуэма | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 30 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 20 - ТК 20/1 - ТК 20/2 - ТК 20/3 - ТК 20/4 - ТК 20/5 - ТК 20/6 - ТК 20/7 - ТК 20/8 в с. Амгуэма | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 31 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 70 - МКД Ленина № 17 в п. Эгвекинот | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 32 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 26-ТК 99в п. Эгвекинот | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 33 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 1-ТК 3-ТК 4-ТК 5-ТК 5/2-ТК 5/3 в с. Уэлькаль | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 34 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 4-ТК 4/2-ТК 4/3-ТК Школа в с. Уэлькал | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 35 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 4-ТК 6-ТК 7-ТК 8-ТК 9-ТК 10-ТК 10/3 в с. Уэлькаль | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 22 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения на участке ТК 21/2 - ТК 21/3 в с. Рыркайпий | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 23 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей водоотведения Выпуск № 1 - МКД Полярная № 1 в с. Рыркайпий | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 24 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей водоотведения на участке ВЯ № 30 - ПК 1 - ПК 2 - ПК 3 - МКД Прокунина № 3 в п. Эгвекинот | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 25 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей водоотведения на участке ПК 1-1 - ПК 1-2 - ПК 1-3 - МКД Гагарина № 6 в п. Эгвекинот | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 26 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 21 - ТК - 21/1 в с. Конергино | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 27 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 21 - ТК - 21/3 в с. Конергино | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 28 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК9 - МКД ул. Октябрьская №1 в с. Конергино | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 29 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 5 - ТК 6 - ТК 7 - ТК 8 - ТК 9 в с. Амгуэма | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 30 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 20 - ТК 20/1 - ТК 20/2 - ТК 20/3 - ТК 20/4 - ТК 20/5 - ТК 20/6 - ТК 20/7 - ТК 20/8 в с. Амгуэма | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 31 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 70 - МКД Ленина № 17 в п. Эгвекинот | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 32 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 26-ТК 99 в п. Эгвекинот | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 33 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 1- ТК 3-ТК 4-ТК 5-ТК 5/2-ТК 5/3 в с. Уэлькаль | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 34 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 4-ТК 4/2-ТК 4/3-ТК Школа в с. Уэлькал | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |
| 35 | Городской округ Эгвекинот | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке ТК 4- ТК 6-ТК 7-ТК 8-ТК 9-ТК 10-ТК 10/3 в с. Уэлькаль | не требуется | не требуется | Июнь 2023 | Апрель 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 |