ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 29 марта 2019 года | № | 170 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе»

### В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года             № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года        № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Государственную программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа 
(Соболев М.Ю.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |

Приложение

к Постановлению Правительства

Чукотского автономного округа

от 29 марта 2019 года № 170

# Государственная программа
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе»

# Паспорт

# Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе» (далее – Государственная программа)

| Ответственный исполнитель Государственной программы | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа |
| --- | --- |

| Соисполнители Государственной программы | Отсутствуют |
| --- | --- |
| Участники Государственной программы | Отсутствуют |
| Перечень Подпрограмм | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |

| Цели Государственной программы | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| --- | --- |

| Задачи Государственной программы | Расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающее соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации; привлечение финансовой поддержки за счёт средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд ЖКХ) |
| --- | --- |

| Целевые индикаторы (показатели) Государственной программы | Площадь жилых помещений, приобретенных у застройщиков в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; количество расселенных многоквартирных домов согласно утверждённому реестру аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Государственной программы | 2019-2024 годы с разделением на этапы: I этап - 2019 год; II этап - 2020 год; III этап - 2021 год; IV этап - 2022 год; V этап - 2023 год; VI этап - 2024 год |

| Объемы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 2 708 071,1 тыс. рублей, из них: за счет средств окружного бюджета – 2 415 582,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 285 000,0 тыс. рублей; в 2020 году – 632 330,5 тыс. рублей; в 2021 году – 463 944,9 тыс. рублей; в 2022 году – 467 747,0 тыс. рублей; в 2023 году – 220 285,4 тыс. рублей; в 2024 году – 356 404,5 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников (средств Фонда ЖКХ) – 292 488,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 23 971,2 тыс. рублей; в 2020 году – 23 984,7 тыс. рублей; в 2021 году – 23 984,7 тыс. рублей; в 2022 году – 75 204,4 тыс. рублей; в 2023 году – 75 204,4 тыс. рублей; в 2024 году – 70 139,4 тыс. рублей |
| --- | --- |

| Ожидаемые результаты реализации Государственной программы | Достижение соотношения расселяемого непригодного для проживания аварийного жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году не менее 50 процентов; снижение в 2019-2024 годах доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными |
| --- | --- |

# ПАСПОРТ
Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе» (далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Подпрограммы) | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года |
| Задачи Подпрограммы | Приобретение жилых помещений у застройщиков в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда; количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2019-2024 годы с разделением на этапы: I этап - 2019 год; II этап - 2020 год; III этап - 2021 год; IV этап - 2022 год; V этап - 2023 год; VI этап - 2024 год |
| Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 2 708 071,1 тыс. рублей, из них: за счет средств окружного бюджета – 2 415 582,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 285 000,0 тыс. рублей; в 2020 году – 632 330,5 тыс. рублей; в 2021 году – 463 944,9 тыс. рублей; в 2022 году – 467 747,0 тыс. рублей; в 2023 году – 220 285,4 тыс. рублей; в 2024 году – 356 404,5 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников (средств Фонда ЖКХ) – 292 488,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 23 971,2 тыс. рублей; в 2020 году – 23 984,7 тыс. рублей; в 2021 году – 23 984,7 тыс. рублей; в 2022 году – 75 204,4 тыс. рублей; в 2023 году – 75 204,4 тыс. рублей; в 2024 году – 70 139,4 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Ликвидация при финансовой поддержке за счет средств Фонда ЖКХ и окружного бюджета 14 256,5 кв. м аварийного жилищного фонда с отселением 964 человек из 72 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в том числе: I этап - 7 аварийных домов, расселяемой жилой площадью 1465,4 кв. м, с отселением 78 человек из 40 аварийных жилых помещений; II этап - 19 аварийных домов, расселяемой жилой площадью 3 345,6 кв. м, с отселением 214 человек из 76 аварийных жилых помещений; III этап - 10 аварийных домов, расселяемой жилой площадью 2 597,1 кв. м, с отселением 145 человек из 57 аварийных жилых помещений; IV этап - 8 аварийных домов, расселяемой жилой площадью 3 225,3 кв. м, с отселением 220 человек из 57 аварийных жилых помещений; V этап - 7 аварийных домов, расселяемой жилой площадью 1 446,2 кв. м, с отселением 123 человек из 37 аварийных жилых помещений; VI этап - 21 аварийный дом, расселяемой жилой площадью 2 176,9 кв. м, с отселением 184 человек из 65 аварийных жилых помещений |

# 1. Приоритеты, цели и задачи Государственной программы

Приоритеты государственной политики в сфере переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда определены Указом Президента       Российской      Федерации      от     7   мая   2018   года    №  204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», утвержденным Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года № 3, Федеральным Законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Жилищный фонд Чукотского автономного округа характеризуется высокими показателями износа, значительно превышающими среднероссийские показатели. В округе действует ряд программ, направленных на решение проблемы высокого износа. Некоммерческой организацией «Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа»             в 2017 году был осуществлен ремонт 44 многоквартирных домов, в которых проживало более 6 процентов всего населения многоквартирных домов округа (более 3 тыс. человек).

На основании сведений, поступивших от органов местного самоуправления, сформирована информация об аварийных домах, признанных таковыми после 1 января 2012 года по Чукотскому автономному округу, размещенная органами исполнительной власти округа на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Целями Государственной программы являются:

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Для достижения целей Государственной программы предусматривается решение следующих задач:

расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающее соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации;

привлечение финансовой поддержки за счёт средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках Государственной программы, а также ресурсное обеспечение реализации Государственной программы приведены в приложении 2 к Государственной программе.

В рамках реализации Государственной программы осуществляется расселение аварийных многоквартирных домов, в соответствии с перечнем, приведенным в приложении 4 к Государственной программе.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного    фонда,    в   том   числе   по   способам  переселения,  приведен  в

приложениях 5, 6 к Государственной программе.

В результате реализации Государственной программы будет обеспечено:

достижение соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году не менее           50 процентов;

снижение в 2019-2024 годах доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными.

При реализации Государственной программы предпринимаются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам при реализации Государственной программы относятся:

погодно-климатические, что приводит к сокращению периода реализации мероприятий Государственной программы;

финансово-бюджетные риски, связанные с уменьшением объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Государственной программы из федерального и окружного бюджетов;

управленческие риски, связанные с качеством управления в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Для снижения возможных рисков реализации Государственной программы планируется проведение ежегодного мониторинга хода реализации Государственной программы и ее корректировку в случае необходимости.

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Государственной программы и включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 к Государственной программе.

# 2. Механизм реализации Государственной программы

Государственная программа реализуется Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа.

Реализация мероприятий Государственной программы осуществляется посредством предоставления из окружного бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований в порядке, установленном приложением 3 к Государственной программе.

При реализации мероприятий Государственной программы необходимо исходить из того, что переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Жилые помещения, приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей   Государственной    программой,   оформляются в муниципальную

собственность в целях дальнейшего предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма.

Механизм реализации Государственной программы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.

# 3. Организация управления и контроль за ходом реализации Государственной программы

Ответственный исполнитель Государственной программы осуществляет:

текущее управление и контроль за реализацией Государственной программы;

подготовку изменений в Государственную программу;

размещение Государственной программы на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

подготовку и представление в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа отчетной информации о ходе реализации Государственной программы в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа                       от 10 сентября 2013 года № 359 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа»;

подготовку и представление руководителю федерального проекта и проектному офису Чукотского автономного округа информации о реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», необходимой для формирования отчета по федеральному проекту, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и методическими рекомендациями по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденными президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 декабря 2018 года № 14).

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

является ответственным за разработку и реализацию Подпрограммы;

осуществляет в рамках своей компетенции реализацию мероприятий Подпрограммы.

Приложение 1
к Государственной программе «Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для проживания жилищного

фонда в Чукотском автономном округе»

# ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов и показателей Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе» (далее – Государственная программа)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей | Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа |
| 1. | Площадь жилых помещений, приобретенных у застройщиков в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв.м. | 2 570,4 | 4 860,4 | 3 802,0 | 4 474,8 | 2 138,1 | 3 548,5 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 2. | Количество расселенных многоквартирных домов согласно утверждённому реестру аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года | кв.м. | 7 | 19 | 10 | 8 | 7 | 21 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| 1. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | ед. | 1 465,4 | 3 345,6 | 2 597,1 | 3 225,3 | 1 446,2 | 2 176,9 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 78 | 214 | 145 | 220 | 123 | 184 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |

Приложение 2
к Государственной программе «Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для проживания жилищного

фонда в Чукотском автономном округе»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

в Чукотском автономном округе» (далее - Государственная программа)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Период реализации (годы) | Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе средства: |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | окружного бюджета | прочих внебюджетных источников* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по Государственной программе | 2019-2024 | 2 708 071,1 | 0,0 | 2 415 582,3 | 292 488,8 |  |
|  |  | 2019 | 308 971,2 | 0,0 | 285 000,0 | 23 971,2 |  |
|  |  | 2020 | 656 315,2 | 0,0 | 632 330,5 | 23 984,7 |  |
|  |  | 2021 | 487 929,6 | 0,0 | 463 944,9 | 23 984,7 |  |
|  |  | 2022 | 537 886,4 | 0,0 | 462 682,0 | 75 204,4 |  |
|  |  | 2023 | 290 424,8 | 0,0 | 215 220,4 | 75 204,4 |  |
|  |  | 2024 | 426 543,9 | 0,0 | 356 404,5 | 70 139,4 |  |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  | 2017 | 64 145,8 | 0,0 | 64 145,8 | 0,0 |
| 1. | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2019-2024 | 2 708 071,1 | 0,0 | 2 415 582,3 | 292 488,8 |  |
|  |  | 2019 | 308 971,2 | 0,0 | 285 000,0 | 23 971,2 |  |
|  |  | 2020 | 656 315,2 | 0,0 | 632 330,5 | 23 984,7 |  |
|  |  | 2021 | 487 929,6 | 0,0 | 463 944,9 | 23 984,7 |  |
|  |  | 2022 | 537 886,4 | 0,0 | 462 682,0 | 75 204,4 |  |
|  |  | 2023 | 290 424,8 | 0,0 | 215 220,4 | 75 204,4 |  |
|  |  | 2024 | 426 543,9 | 0,0 | 356 404,5 | 70 139,4 |  |
| 1.1. | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | 2019-2024 | 2 708 071,1 | 0,0 | 2 415 582,3 | 292 488,8 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления) |
|  |  | 2019 | 308 971,2 | 0,0 | 285 000,0 | 23 971,2 |  |
|  |  | 2020 | 656 315,2 | 0,0 | 632 330,5 | 23 984,7 |  |
|  |  | 2021 | 487 929,6 | 0,0 | 463 944,9 | 23 984,7 |  |
|  |  | 2022 | 537 886,4 | 0,0 | 462 682,0 | 75 204,4 |  |
|  |  | 2023 | 290 424,8 | 0,0 | 215 220,4 | 75 204,4 |  |
|  |  | 2024 | 426 543,9 | 0,0 | 356 404,5 | 70 139,4 |  |
|  | Всего по Подпрограмме | 2019-2024 | 2 708 071,1 | 0,0 | 2 415 582,3 | 292 488,8 |  |
|  |  | 2019 | 308 971,2 | 0,0 | 285 000,0 | 23 971,2 |  |
|  |  | 2020 | 656 315,2 | 0,0 | 632 330,5 | 23 984,7 |  |
|  |  | 2021 | 487 929,6 | 0,0 | 463 944,9 | 23 984,7 |  |
|  |  | 2022 | 537 886,4 | 0,0 | 462 682,0 | 75 204,4 |  |
|  |  | 2023 | 290 424,8 | 0,0 | 215 220,4 | 75 204,4 |  |
|  |  | 2024 | 426 543,9 | 0,0 | 356 404,5 | 70 139,4 |  |

* - средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

ДПП ЧАО – Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа

Приложение 3
к Государственной программе «Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для проживания жилищного

фонда в Чукотском автономном округе»

ПОРЯДОК

предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа субсидий на  обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления и распределения субсидий за счет средств окружного бюджета, в том числе за счет средств, поступивших из государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа, на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (далее - Субсидия).

1.2. Получателями Субсидии являются бюджеты муниципальных образований Чукотского автономного округа (далее – Получатели).

1.3. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется из окружного бюджета на безвозмездной основе Получателям в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на  обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда.

1.4. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение), заключаемым между Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа (далее – Департамент), с одной стороны, и Получателем, с другой стороны, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе» (далее – Подпрограмма).

1.5. Размер Субсидии, предоставляемой Получателю, определяется исходя из объёмов средств, представленных в заявках муниципальных образований, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия Подпрограммы, в виде фиксированной суммы, установленной соглашением о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), но не более 99,9 процентов от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятия.

Размер Субсидии определяется с учетом потребности в жилищном строительстве и норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию для приобретения (выкупа) одного квадратного метра общей площади жилых помещений в многоквартирных домах у застройщика, установленного нормативным правовым актом органа местного самоуправления, но не выше предельной стоимости приобретения (выкупа) одного квадратного метра общей площади жилых помещений в многоквартирных домах у застройщика в Чукотском автономном округе, составляющей 120 204,00 рубля.

# 2. Условия и порядок предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателями бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также следующих условий:

1) наличия нормативно-правового акта органа местного самоуправления, подтверждающего признание до 1 января 2017 года расселяемых многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

2) определения уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления и использования Субсидии (далее - Уполномоченный орган);

3) заключение Соглашения с Департаментом о предоставлении Субсидии.

2.2. Для заключения Соглашения и принятия решения о предоставлении Субсидии Уполномоченный орган представляет в Департамент:

1)  письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии в произвольной форме;

2) копию муниципального правового акта об определении Уполномоченного органа;

3) заверенную выписку из решения о бюджете муниципального образования или подписанное главой администрации муниципального образования обязательство о включении в бюджет муниципального образования на текущий год средств на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда, в размере не менее 0,1 процента от общего объема средств, необходимых на реализацию указанных мероприятий (с дальнейшим представлением заверенной выписки из решения о бюджете муниципального образования на текущий год - в течение 15 дней со дня принятия решения);

4) копию нормативно-правового акта органа местного самоуправления, подтверждающего признание до 1 января 2017 года расселяемых многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,

5) копию нормативно-правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для реализации мероприятий по приобретению (выкупу) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования.

2.3. Департамент в течение трёх рабочих дней рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела, и принимает решение:

1) о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии;

2) об отказе в заключении Соглашения с указанием причин отказа, а именно - несоответствие условиям предоставления Субсидии, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела, или отсутствие каких-либо документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела, с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Распределение Субсидии Получателям утверждается нормативным правовым актом Правительства Чукотского автономного округа.

2.5. Соглашения, заключаемые Департаментом с муниципальным образованием о предоставлении Субсидии, должны содержать:

1) целевое назначение предоставления Субсидии;

2) размер Субсидии;

3) порядок, сроки предоставления Субсидии и форму отчетности об использовании Субсидии;

4) целевые показатели результативности предоставления Субсидии и их значения;

5) порядок осуществления контроля за соблюдением условий Соглашения;

6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.

2.6. Для получения Субсидии Уполномоченный орган направляет в Департамент:

1) заявку на получение Субсидии в произвольной форме;

2) два экземпляра справки-расчета по форме, предусмотренной Соглашением;

- акт приема-передачи жилых помещений для заселения граждан;

4) акт обследования помещения, а также заключение об оценке соответствия помещения требованиям, установленным Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47.

2.7. Департамент в течение трех рабочих дней рассматривает представленные   Уполномоченным   органом,  в  соответствии  с  пунктом  2.6

настоящего раздела документы и, в случае отсутствия по ним замечаний, направляет копию экземпляра согласованной справки-расчёта в Департамент

финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

При наличии в представленных Уполномоченным органом документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов, а также серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание или неправильном оформлении (заполнении) документов, определенных Соглашением, Департамент информирует Уполномоченный орган о выявленных недостатках и назначает срок для их устранения, не превышающий пяти рабочих дней.

В случае если Уполномоченным органом в установленный срок не устранены выявленные недостатки, Департамент возвращает документы Уполномоченному органу без рассмотрения.

2.8. Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств доводит бюджетные ассигнования Департаменту.

2.9. Операции по перечислению Субсидии бюджету муниципального образования осуществляются на счёт, открытый  Управлением Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.

Перечисление Субсидии бюджету муниципального образования осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, установленному Соглашением, при оплате денежного обязательства получателя средств бюджета муниципального образования, соответствующего целям предоставления Субсидии.

2.10. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток Субсидии подлежит возврату в доход окружного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

Принятие Департаментом решения о наличии (об отсутствии) потребности в Субсидии, неиспользованной в отчетном финансовом году, а также возврат указанной Субсидии в бюджет муниципального образования, которому она была ранее предоставлена, при принятии решения о наличии в ее потребности, осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в окружной бюджет в соответствии с отчетом о расходах бюджета  муниципального  образования,  источником финансового

обеспечения которых является указанная Субсидия, сформированным и представленным в порядке, установленном Департаментом.

В соответствии с решением Департамента о наличии потребности в Субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, согласованным с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в определяемом им порядке, средства в объеме, не превышающем остатка Субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому она была ранее предоставлена, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления Субсидии.

Порядок принятия решений Департамента о наличии (об отсутствии) потребности в Субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, устанавливается нормативным правовым актом Правительства Чукотского автономного округа.

2.11. Обеспечение соблюдения Получателями условий, целей и порядка предоставления Субсидии, а также достижения ими показателей результативности использования средств Субсидии осуществляется Департаментом.

В случае недостижения муниципальным образованием значений целевых показателей результативности использования Субсидий, к муниципальному образованию применяются меры ответственности, предусмотренные Порядком применения мер ответственности к муниципальным образованиям Чукотского автономного округа – получателям субсидий из окружного бюджета, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 декабря 2018 года № 456.

2.12. Органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за использованием Субсидии.

2.13. При несоблюдении Получателями условий, целей и порядка предоставления Субсидии принимается решение о применении бюджетной меры принуждения.

Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения устанавливается Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

Приложение 4
к Государственной программе «Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для проживания жилищного

фонда в Чукотском автономном округе»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По программе переселения 2019–2024 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | 14 256,5 | 964 |  |
| Итого по Анадырскому муниципальному району: |  |  | 5 307,2 | 311 |  |
| 1 | Анадырский муниципальный район | с. Канчалан, ул. Набережная, д. 16 | 1983 | 22.12.2016 | 238,6 | 21 | 12.2019 |
| 2 | Анадырский муниципальный район | с. Канчалан, ул. Набережная, д. 20 | 1956 | 22.12.2016 | 69,8 | 2 | 12.2019 |
| 3 | Анадырский муниципальный район | с. Канчалан, ул. Набережная, д. 28 | 1974 | 22.12.2016 | 383,9 | 16 | 12.2019 |
| 4 | Анадырский муниципальный район | с. Канчалан, ул. Юбилейная, д. 2 | 1982 | 22.12.2016 | 87,2 | 3 | 12.2019 |
| 5 | Анадырский муниципальный район | с. Усть-Белая, ул. Полярная, д. 7 | 1960 | 22.12.2016 | 79,7 | 5 | 12.2020 |
| 6 | Анадырский муниципальный район | с. Усть-Белая, ул. Полярная, д. 11 | 1960 | 22.12.2016 | 34,4 | 1 | 12.2020 |
| 7 | Анадырский муниципальный район | с. Усть-Белая, ул. Куркутского, д. 8 | 1987 | 22.12.2016 | 372,1 | 28 | 12.2020 |
| 8 | Анадырский муниципальный район | с. Усть-Белая, ул. Набережная, д. 15 | 1974 | 22.12.2016 | 368,1 | 26 | 12.2020 |
| 9 | Анадырский муниципальный район | с. Усть-Белая, ул. Анадырская, д. 19 | 1977 | 22.12.2016 | 472,4 | 21 | 12.2020 |
| 10 | Анадырский муниципальный район | с. Усть-Белая, ул. Анадырская, д. 17а | 1968 | 22.12.2016 | 132,7 | 5 | 12.2020 |
| 11 | Анадырский муниципальный район | пгт. Угольные Копи, ул. Строителей, д. 1 | 1959 | 31.12.2014 | 46,1 | 1 | 12.2020 |
| 12 | Анадырский муниципальный район | с. Хатырка, ул. Речная, д. 14 | 1962 | 22.12.2016 | 45,7 | 2 | 12.2020 |
| 13 | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Набережная, д. 1 | 1936 | 22.12.2016 | 50,8 | 3 | 12.2020 |
| 14 | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Набережная, д. 3 | 1960 | 22.12.2016 | 120,1 | 9 | 12.2020 |
| 15 | Анадырский муниципальный район | с. Алькатваам, ул. Пионерская, д. 7 | 1960 | 22.12.2016 | 154,3 | 4 | 12.2021 |
| 16 | Анадырский муниципальный район | с. Алькатваам, ул. Пионерская, д. 9 | 1979 | 22.12.2016 | 66,5 | 4 | 12.2021 |
| 17 | Анадырский муниципальный район | с. Алькатваам, ул. Тыгрынкеу, д. 7 | 1960 | 22.12.2016 | 85,5 | 2 | 12.2021 |
| 18 | Анадырский муниципальный район | с. Алькатваам, ул. Тыгрынкеу, д. 11 | 1961 | 22.12.2016 | 85,5 | 2 | 12.2021 |
| 19 | Анадырский муниципальный район | с. Мейныпильгыно, ул. Юбилейная, д. 5 | 1983 | 22.12.2016 | 612,9 | 16 | 12.2022 |
| 20 | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Набережная, д. 5 | 1959 | 22.12.2016 | 68,3 | 6 | 12.2024 |
| 21 | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Набережная, д. 7 | 1960 | 22.12.2016 | 52,5 | 2 | 12.2024 |
| 22 | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Советская, д. 4 | 1974 | 22.12.2016 | 519,3 | 49 | 12.2024 |
| 23 | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Тундровая, д. 1 | 1965 | 22.12.2016 | 130,3 | 11 | 12.2024 |
| 24 | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Тундровая, д. 5 | 1963 | 22.12.2016 | 156,9 | 16 | 12.2024 |
| 25 | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Центральная, д. 4 | 1962 | 22.12.2016 | 204,7 | 10 | 12.2024 |
| 26 | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Центральная, д. 6 | 1960 | 22.12.2016 | 22,4 | 1 | 12.2024 |
| 27 | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Центральная, д. 8 | 1960 | 22.12.2016 | 97,6 | 6 | 12.2024 |
| 28 | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Центральная, д. 10 | 1956 | 22.12.2016 | 120,1 | 6 | 12.2024 |
| 29 | Анадырский муниципальный район | с. Ваеги, ул. Лесная, д. 15 | 1951 | 22.12.2016 | 24,0 | 1 | 12.2024 |
| 30 | Анадырский муниципальный район | с. Ваеги, ул. Лесная, д. 17 | 1953 | 22.12.2016 | 29,5 | 2 | 12.2024 |
| 31 | Анадырский муниципальный район | с. Ваеги, ул. Лесная, д. 19 | 1960 | 22.12.2016 | 57,5 | 5 | 12.2024 |
| 32 | Анадырский муниципальный район | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 7 | 1972 | 22.12.2016 | 99,8 | 8 | 12.2024 |
| 33 | Анадырский муниципальный район | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 11 | 1962 | 22.12.2016 | 65,3 | 5 | 12.2024 |
| 34 | Анадырский муниципальный район | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 12 | 1953 | 22.12.2016 | 50,5 | 5 | 12.2024 |
| 35 | Анадырский муниципальный район | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 21 | 1960 | 22.12.2016 | 24,3 | 4 | 12.2024 |
| 36 | Анадырский муниципальный район | с. Ваеги, ул. Центральная, д. 22 | 1977 | 22.12.2016 | 77,9 | 3 | 12.2024 |
| Итого по Билибинскому муниципальному району: |  |  | 3 932,9 | 262 |  |
| 37 | Билибинский муниципальный район | с. Анюйск, ул. Юбилейная д. 11 | 1972 | 02.03.2016 | 338,3 | 20 | 12.2019 |
| 38 | Билибинский муниципальный район | с. Анюйск, ул. Юбилейная д. 21 | 1992 | 29.02.2016 | 147,9 | 6 | 12.2019 |
| 39 | Билибинский муниципальный район | с. Анюйск, ул. Гагарина д. 10 | н/з | 22.04.2016 | 129,2 | 7 | 12.2019 |
| 40 | Билибинский муниципальный район | с. Омолон, ул. Авиаторов д. 3 | 1943 | 16.01.2015 | 119,7 | 9 | 12.2020 |
| 41 | Билибинский муниципальный район | с. Омолон, ул. Советская д. 7 | 1960 | 25.05.2016 | 29,7 | 3 | 12.2020 |
| 42 | Билибинский муниципальный район | с. Омолон, ул. Черепова д. 12 | 1967 | 23.05.2016 | 233,9 | 14 | 12.2020 |
| 43 | Билибинский муниципальный район | с. Омолон, ул. Лесная д. 3 | 1972 | 31.05.2016 | 115,3 | 5 | 12.2020 |
| 44 | Билибинский муниципальный район | с. Анюйск, ул. Юбилейная д. 12 | 1972 | 02.03.2016 | 341,3 | 15 | 12.2021 |
| 45 | Билибинский муниципальный район | с. Анюйск, ул. Юбилейная д. 14 | 1972 | 29.02.2016 | 342,7 | 16 | 12.2021 |
| 46 | Билибинский муниципальный район | с. Анюйск, ул. В Драного д. 24 | 1977 | 22.04.2016 | 524,2 | 36 | 12.2021 |
| 47 | Билибинский муниципальный район | с. Анюйск, ул. Юбилейная д. 13 | 1971 | 02.03.2016 | 294,5 | 21 | 12.2022 |
| 48 | Билибинский муниципальный район | с. Анюйск, ул. В. Драного д. 26 | 1976 | 22.04.2016 | 473,1 | 42 | 12.2022 |
| 49 | Билибинский муниципальный район | с. Островное, ул. Гагарина д. 2 | н/з | 29.04.2015 | 53,2 | 5 | 12.2022 |
| 50 | Билибинский муниципальный район | с. Островное, ул. 50 лет Советской Власти д. 6 | 1971 | 29.02.2016 | 491,6 | 37 | 12.2022 |
| 51 | Билибинский муниципальный район | с. Островное, ул. Есенина д. 5 | 1969 | 01.03.2016 | 298,3 | 26 | 12.2022 |
| Итого по Провиденскому городскому округу : |  |  | 2 619,4 | 199 |  |
| 52 | Провиденский городской округ | с. Нунлигран, ул. Центральная, д. 5 | 1977 | 07.10.2016 | 517,8 | 31 | 12.2021 |
| 53 | Провиденский городской округ | с. Нунлигран, ул. Центральная, д. 6 | 1973 | 08.09.2016 | 317,6 | 21 | 12.2021 |
| 54 | Провиденский городской округ | с. Сиреники, ул. Отке, д. 1 | 1980 | 07.10.2016 | 726,5 | 54 | 12.2022 |
| 55 | Провиденский городской округ | с. Сиреники, ул. Отке, д. 15 | 1962 | 07.10.2016 | 62,3 | 6 | 12.2022 |
| 56 | Провиденский городской округ | с. Сиреники, ул. Мандрикова, д. 11 | 1975 | 07.10.2016 | 478,3 | 28 | 12.2023 |
| 57 | Провиденский городской округ | с. Энмелен, ул. Заречная, д. 12 | 1958 | 07.10.2016 | 43,5 | 6 | 12.2023 |
| 58 | Провиденский городской округ | с. Энмелен, ул. Заречная, д. 14 | 1958 | 07.10.2016 | 47,2 | 2 | 12.2023 |
| 59 | Провиденский городской округ | с. Энмелен, ул. Заречная, д. 16 | 1958 | 07.10.2016 | 48,6 | 5 | 12.2023 |
| 60 | Провиденский городской округ | с. Энмелен, ул. Заречная, д. 19 | 1958 | 07.10.2016 | 42,6 | 7 | 12.2023 |
| 61 | Провиденский городской округ | с. Янракыннот, Полярная д. 3 | 1971 | 07.10.2016 | 216,8 | 27 | 12.2024 |
| 62 | Провиденский городской округ | с. Янракыннот, ул. Снежная, д. 9 | 1958 | 07.10.2016 | 25,0 | 1 | 12.2024 |
| 63 | Провиденский городской округ | с. Янракыннот, ул. Снежная, д. 15 | 1958 | 07.10.2016 | 93,2 | 11 | 12.2024 |
| Итого по Чукотскому муниципальному району : |  |  | 2 397,0 | 192 |  |
| 64 | Чукотский муниципальный район | с. Лаврентия, ул. Советская, д.7 | 1958 | 04.08.2016 | 317,1 | 36 | 12.2020 |
| 65 | Чукотский муниципальный район | с. Лаврентия, ул. Дежнева, д.49 | 1987 | 04.08.2016 | 273,6 | 17 | 12.2020 |
| 66 | Чукотский муниципальный район | с. Лаврентия, ул. Набережная, д.12 | 1960 | 04.08.2016 | 78,7 | 3 | 12.2020 |
| 67 | Чукотский муниципальный район | с. Лаврентия, ул. Набережная, д.13 | 1961 | 04.08.2016 | 94,9 | 2 | 12.2020 |
| 68 | Чукотский муниципальный район | с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д.14 | 1974 | 04.08.2016 | 279,9 | 19 | 12.2020 |
| 69 | Чукотский муниципальный район | с. Уэлен, ул. Набережная, д.3 | 1970 | 04.08.2016 | 337,7 | 32 | 12.2023 |
| 70 | Чукотский муниципальный район | с. Уэлен, ул. Дежнева, д.6 | 1970 | 04.08.2016 | 325,7 | 31 | 12.2023 |
| 71 | Чукотский муниципальный район | с. Нешкан, ул. Набережная, д.12 | 1969 | 04.08.2016 | 261,5 | 20 | 12 2024 |
| 72 | Чукотский муниципальный район | с. Нешкан, ул. Тундровая, д.14 | 1978 | 04.08.2016 | 427,9 | 32 | 12.2024 |

Приложение 5
к Государственной программе «Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для проживания жилищного

фонда в Чукотском автономном округе»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 1 января 2017 года, по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
|  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд |  | Строительство домов | Приобретение жилых домов у застройщиков, в т.ч. | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |  |
|  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
|  |  | кв.м. | кв.м. | кв.м | руб. | кв.м. | кв.м. | кв.м | кв.м. | руб. | кв.м | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч. | 14 256,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 256,5 | 20 708,4 | 2 708 071 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 708,4 | 2 708 071 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Всего по этапу 2019 года | 1 465,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 465,4 | 2 570,4 | 308 971 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 570,4 | 308 971 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Анадырскому муниципальному району | 779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 779,5 | 1517,8 | 182 445 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1517,8 | 182 445 700,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Канчалан, ул. Набережная, д. 16 | 238,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,6 | 729,8 | 87 724 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 729,8 | 87 724 900,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Канчалан, ул. Набережная, д. 20 | 69,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,8 | 131,3 | 15 782 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,3 | 15 782 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Канчалан, ул. Набережная, д. 28 | 383,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,9 | 525,4 | 63 155 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,4 | 63 155 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Канчалан, ул. Юбилейная, д. 2 | 87,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,2 | 131,3 | 15 782 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,3 | 15 782 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Билибинскому муниципальному району | 615,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 615,4 | 670,0 | 80 536 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670,0 | 80 536 700,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Анюйск, ул. Юбилейная д. 11 | 338,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,3 | 446,6 | 53 683 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,6 | 53 683 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Анюйск, ул. Юбилейная д. 21 | 147,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,9 | 111,7 | 13 426 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,7 | 13 426 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Анюйск, ул. Гагарина д. 10 | 129,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,2 | 111,7 | 13 426 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,7 | 13 426 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Чукотскому муниципальному району | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,5 | 382,6 | 45 988 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,6 | 45 988 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Нешкан, ул. Набережная, д.12 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,5 | 382,6 | 45 988 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,6 | 45 988 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года | 3 345,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 345,6 | 4 860,4 | 656 315 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 860,4 | 656 315 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Анадырскому муниципальному району | 1 722,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 722,1 | 2 035,8 | 248 761 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 035,8 | 248 761 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Усть-Белая, ул. Полярная, д. 7 | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,7 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Усть-Белая, ул. Полярная, д. 11 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,4 | 54,0 | 6 491 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 6 491 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Усть-Белая, ул. Куркутского, д. 8 | 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,1 | 432,0 | 51 928 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,0 | 51 928 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с.Усть-Белая, ул. Набережная, д. 15 | 368,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 368,1 | 432,0 | 51 928 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,0 | 51 928 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Усть-Белая, ул. Анадырская, д. 19 | 472,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,4 | 594,0 | 71 401 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,0 | 71 401 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с.Усть-Белая, ул. Анадырская, д. 17а | 132,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,7 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | пгт. Угольные Копи, ул. Строителей, д. 1 | 46,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,1 | 46,1 | 7 575 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,1 | 7 575 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Хатырка, ул. Речная, д. 14 | 45,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,7 | 45,7 | 7 509 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,7 | 7 509 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Набережная, д. 1 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,8 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Набережная, д. 3 | 120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,1 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Билибинскому муниципальному району | 498,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 498,6 | 900,0 | 108 183 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 108 183 700,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Омолон, ул. Авиаторов д. 3 | 119,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,7 | 192,9 | 23 187 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,9 | 23 187 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Омолон, ул. Советская д. 7 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | 64,2 | 7 717 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,2 | 7 717 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Омолон, ул. Черепова д. 12 | 233,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,9 | 385,7 | 46 362 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,7 | 46 362 700,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Омолон, ул. Лесная д. 3 | 115,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,3 | 257,2 | 30 916 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,2 | 30 916 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Чукотскому муниципальному району | 1 124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 124,9 | 1 924,6 | 299 370 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 924,6 | 299 370 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Нешкан, ул. Набережная, д.12 | 80,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,7 | 382,6 | 45 988 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,6 | 45 988 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Лаврентия, ул. Советская, д.7 | 317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,1 | 456,9 | 75 077 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,9 | 75 077 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Лаврентия, ул. Дежнева, д.49 | 273,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273,6 | 399,8 | 65 695 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 399,8 | 65 695 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Лаврентия, ул. Набережная, д.12 | 78,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,7 | 114,2 | 18 765 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,2 | 18 765 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Лаврентия, ул. Набережная, д.13 | 94,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,9 | 114,2 | 18 765 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,2 | 18 765 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д.14 | 279,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279,9 | 456,9 | 75 077 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,9 | 75 077 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года | 2 597,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 597,1 | 3 802,0 | 487 929 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 802,0 | 487 929 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Анадырскому муниципальному району | 391,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391,8 | 594,0 | 71 401 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,0 | 71 401 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Алькатваам, ул. Пионерская, д. 7 | 154,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,3 | 216,0 | 25 964 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,0 | 25 964 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Алькатваам, ул. Пионерская, д. 9 | 66,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,5 | 162,0 | 19 473 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,0 | 19 473 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Алькатваам, ул. Тыгрынкеу, д. 7 | 85,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,5 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Алькатваам, ул. Тыгрынкеу, д. 11 | 85,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,5 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Билибинскому муниципальному району | 1 208,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 208,2 | 1 512,0 | 181 748 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 512,0 | 181 748 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Анюйск, ул. Юбилейная, д. 12 | 341,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,3 | 432,0 | 51 928 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,0 | 51 928 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Анюйск, ул. Юбилейная, д. 14 | 342,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342,7 | 432,0 | 51 928 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,0 | 51 928 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Анюйск, ул. В Драного, д. 24 | 524,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 524,2 | 648,0 | 77 892 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 648,0 | 77 892 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Провиденскому городскому округу | 835,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,4 | 1 188,0 | 142 802 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 188,0 | 142 802 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Нунлигран, ул. Центральная, д. 5 | 517,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,8 | 648,0 | 77 892 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 648,0 | 77 892 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Нунлигран, ул. Центральная, д. 6 | 317,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,6 | 540,0 | 64 910 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 64 910 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Чукотскому муниципальному району | 161,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,7 | 765,2 | 91 977 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 765,2 | 91 977 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с.Нешкан, ул. Набережная, д.12 | 110,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,3 | 637,7 | 76 651 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 637,7 | 76 651 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с.Нешкан, ул. Тундровая, д.14 | 51,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,4 | 127,5 | 15 326 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,5 | 15 326 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года | 3 225,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 225,3 | 4 474,8 | 537 886 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 474,8 | 537 886 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Анадырскому муниципальному району | 612,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,9 | 540,0 | 64 910 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 64 910 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Мейныпильгыно, ул. Юбилейная, д. 5 | 612,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,9 | 540,0 | 64 910 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 64 910 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Билибинскому муниципальному району | 1 610,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1610,7 | 2322,0 | 279 113 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2322,0 | 279 113 700,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Анюйск, ул. Юбилейная, д. 13 | 294,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294,5 | 378,0 | 45 437 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378,0 | 45 437 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Анюйск, ул. В. Драного, д. 26 | 473,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,1 | 594,0 | 71 401 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,0 | 71 401 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Островное, ул. Гагарина, д. 2 | 53,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,2 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Островное, ул. 50 лет Советской Власти, д. 6 | 491,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491,6 | 864,0 | 103 856 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 864,0 | 103 856 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Островное, ул. Есенина, д. 5 | 298,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,3 | 378,0 | 45 437 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378,0 | 45 437 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Провиденскому городскому округу | 788,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 788,8 | 847,6 | 101 884 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 847,6 | 101 884 900,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Сиреники, ул. Отке, д. 1 | 726,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 726,5 | 726,5 | 87 328 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 726,5 | 87 328 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Сиреники, ул. Отке, д. 15 | 62,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,3 | 121,1 | 14 556 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,1 | 14 556 700,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Чукотскому муниципальному району | 212,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,9 | 765,2 | 91 977 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 765,2 | 91 977 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Нешкан, ул. Тундровая, д.14 | 212,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,9 | 765,2 | 91 977 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 765,2 | 91 977 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года | 1 446,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 446,2 | 2 138,1 | 290 424 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 138,1 | 290 424 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Провиденскому городскому округу | 660,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,2 | 998,0 | 119 963 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 998,0 | 119 963 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Сиреники, ул. Мандрикова, д. 11 | 478,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,3 | 594,0 | 71 401 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,0 | 71 401 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Энмелен, ул. Заречная, д. 12 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 101,0 | 12 140 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 12 140 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Энмелен, ул. Заречная, д. 14 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,2 | 101,0 | 12 140 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 12 140 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Энмелен, ул. Заречная, д. 16 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,6 | 101,0 | 12 140 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 12 140 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Энмелен, ул. Заречная, д. 19 | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,6 | 101,0 | 12 140 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 12 140 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Чукотскому муниципальному району | 786,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 786,0 | 1140,1 | 170 461 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1140,1 | 170 461 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Уэлен, ул. Набережная, д.3 | 337,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 337,7 | 404,0 | 66 385 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,0 | 66 385 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Уэлен, ул. Дежнева, д.6 | 325,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,7 | 353,5 | 58 087 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,5 | 58 087 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Нешкан, ул. Тундровая, д.14 | 122,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,6 | 382,6 | 45 988 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,6 | 45 988 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Всего по этапу 2024 года | 2176,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2176,9 | 3548,5 | 426 543 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3548,5 | 426 543 900,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Анадырскому муниципальному району | 1800,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,9 | 2916,0 | 350 514 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2916,0 | 350 514 900,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Набережная, д. 5 | 68,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,3 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Набережная, д. 7 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 54,0 | 6 491 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 6 491 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Советская, д. 4 | 519,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519,3 | 648,0 | 77 892 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 648,0 | 77 892 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Тундровая, д. 1 | 130,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,3 | 270,0 | 32 455 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 32 455 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Тундровая, д. 5 | 156,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,9 | 324,0 | 38 946 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 324,0 | 38 946 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Центральная, д. 4 | 204,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,7 | 378,0 | 45 437 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378,0 | 45 437 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Центральная, д. 6 | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 54,0 | 6 491 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 6 491 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Центральная, д. 8 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,6 | 162,0 | 19 473 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,0 | 19 473 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Центральная, д. 10 | 120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,1 | 216,0 | 25 964 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,0 | 25 964 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Ваеги, ул. Лесная, д. 15 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 54,0 | 6 491 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 6 491 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Ваеги, ул. Лесная, д. 17 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 54,0 | 6 491 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 6 491 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Ваеги, ул. Лесная, д. 19 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 7 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 11 | 65,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,3 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 12 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,5 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 21 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 54,0 | 6 491 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 6 491 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Ваеги, ул. Центральная, д. 22 | 77,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,9 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Провиденскому муниципальному району | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,0 | 505,0 | 60 703 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 505,0 | 60 703 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Янракыннот, ул. Полярная, д. 3 | 216,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,8 | 252,5 | 30 351 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252,5 | 30 351 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Янракыннот, ул. Снежная, д. 9 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 50,5 | 6 070 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,5 | 6 070 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Янракыннот, ул. Снежная, д. 15 | 93,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,2 | 202,0 | 24 281 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,0 | 24 281 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Чукотскому муниципальному району | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 127,5 | 15 326 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,5 | 15 326 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Нешкан, ул. Тундровая, д.14 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 127,5 | 15 326 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,5 | 15 326 000,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 6
к Государственной программе «Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для проживания жилищного

фонда в Чукотском автономном округе»

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе | Всего: | в том числе | Всего | в том числе |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан по собственной инициативе |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по договору о застроен-ной территории) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 964 | 348 | 19 | 329 | 14 256,5 | 757,4 | 13 499,1 | 2 708 071 100,0 | 292 488 800,0 | 2 415 582 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Всего по этапу 2019 года | 78 | 40 | 6 | 34 | 1 465,4 | 309,4 | 1 156,0 | 308 971 200,0 | 23 971 200,0 | 285 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Анадырскому муниципальному району | 42 | 25 | 4 | 21 | 779,5 | 161,5 | 618 | 182 445 700,0 | 23 971 200,0 | 158 474 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Канчалан, ул. Набережная, д. 16 | 21 | 13 | 0 | 13 | 238,6 | 0,0 | 238,6 | 87 724 900,0 | 0,0 | 87 724 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Канчалан, ул. Набережная, д. 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 69,8 | 0,0 | 69,8 | 15 782 800,0 | 11 985 600,0 | 3 797 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Канчалан, ул. Набережная, д. 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 383,9 | 161,5 | 222,4 | 63 155 200,0 | 0,0 | 63 155 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Канчалан, ул. Юбилейная, д. 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 87,2 | 0,0 | 87,2 | 15 782 800,0 | 11 985 600,0 | 3 797 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Билибинскому муниципальному району | 33 | 12 | 2 | 10 | 615,4 | 147,9 | 467,5 | 80 536 700,0 | 0,0 | 80 536 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Анюйск, ул. Юбилейная, д. 11 | 20 | 8 | 0 | 8 | 338,3 | 0,0 | 338,3 | 53 683 100,0 | 0,0 | 53 683 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Анюйск, ул. Юбилейная, д. 21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 147,9 | 147,9 | 0,0 | 13 426 800,0 | 0,0 | 13 426 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Анюйск, ул. Гагарина, д. 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 129,2 | 0,0 | 129,2 | 13 426 800,0 | 0,0 | 13 426 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Чукотскому муниципальному району | 3 | 3 | 0 | 3 | 70,5 | 0 | 70,5 | 45 988 800,0 | 0,0 | 45 988 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Нешкан, ул. Набережная, д.12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 70,5 | 0,0 | 70,5 | 45 988 800,0 | 0,0 | 45 988 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года | 214 | 76 | 6 | 70 | 3 345,6 | 290,9 | 3 054,7 | 656 315 200,0 | 23 984 700,0 | 632 330 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Анадырскому муниципальному району | 101 | 32 | 6 | 26 | 1722,1 | 290,9 | 1431,2 | 248 761 200,0 | 23 984 700,0 | 224 776 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Усть-Белая, ул. Полярная, д. 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 79,7 | 34,5 | 45,2 | 12 982 000,0 | 11 992 400,0 | 989 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Усть-Белая, ул. Полярная, д. 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34,4 | 0,0 | 34,4 | 6 491 000,0 | 0,0 | 6 491 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Усть-Белая, ул. Куркутского, д. 8 | 28 | 8 | 0 | 8 | 372,1 | 0,0 | 372,1 | 51 928 100,0 | 0,0 | 51 928 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Усть-Белая, ул. Набережная, д. 15 | 26 | 8 | 1 | 7 | 368,1 | 56,5 | 311,6 | 51 928 100,0 | 0,0 | 51 928 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Усть-Белая, ул. Анадырская, д. 19 | 21 | 11 | 4 | 7 | 472,4 | 199,9 | 272,5 | 71 401 200,0 | 0,0 | 71 401 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Усть-Белая, ул. Анадырская, д. 17а | 5 | 2 | 0 | 2 | 132,7 | 0,0 | 132,7 | 12 982 000,0 | 11 992 400,0 | 989 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Угольные копи, ул. Строителей, д. 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46,1 | 0 | 46,1 | 7 575 200,0 | 0,0 | 7 575 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Хатырка, ул. Речная, д. 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 45,7 | 0 | 45,7 | 7 509 400,0 | 0,0 | 7 509 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Набережная, д. 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 50,8 | 0 | 50,8 | 12 982 000,0 | 0,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Набережная, д. 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 120,1 | 0 | 120,1 | 12 982 000,0 | 0,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Билибинскому муниципальному району | 31 | 14 | 0 | 14 | 498,6 | 0,0 | 498,6 | 108 183 700,0 | 0,0 | 108 183 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Омолон, ул. Авиаторов, д. 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 119,7 | 0,0 | 119,7 | 23 187 400,0 | 0,0 | 23 187 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Омолон, ул. Советская, д. 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29,7 | 0,0 | 29,7 | 7 717 100,0 | 0,0 | 7 717 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Омолон, ул. Черепова, д. 12 | 14 | 6 | 0 | 6 | 233,9 | 0,0 | 233,9 | 46 362 700,0 | 0,0 | 46 362 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Омолон, ул. Лесная, д. 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 115,3 | 0,0 | 115,3 | 30 916 500,0 | 0,0 | 30 916 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Чукотскому муниципальному району | 82 | 30 | 0 | 30 | 1 124,9 | 0,0 | 1 124,9 | 299 370 300,0 | 0,0 | 299 370 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Нешкан, ул. Набережная, д.12 | 5 | 3 | 0 | 3 | 80,7 | 0,0 | 80,7 | 45 988 800,0 | 0,0 | 45 988 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Лаврентия, ул. Советская, д.7 | 36 | 8 | 0 | 8 | 317,1 | 0,0 | 317,1 | 75 077 800,0 | 0,0 | 75 077 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Лаврентия, ул. Дежнева, д.49 | 17 | 7 | 0 | 7 | 273,6 | 0,0 | 273,6 | 65 695 100,0 | 0,0 | 65 695 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Лаврентия, ул. Набережная, д.12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 78,7 | 0,0 | 78,7 | 18 765 300,0 | 0,0 | 18 765 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Лаврентия, ул. Набережная, д.13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 94,9 | 0,0 | 94,9 | 18 765 300,0 | 0,0 | 18 765 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д.14 | 19 | 8 | 0 | 8 | 279,9 | 0,0 | 279,9 | 75 077 800,0 | 0,0 | 75 077 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года | 145 | 57 | 3 | 54 | 2 597,1 | 40,4 | 2 556,7 | 487 929 600,0 | 23 984 700,0 | 463 944 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Анадырскому муниципальному району | 12 | 11 | 0 | 11 | 391,8 | 0 | 391,8 | 71 401 200,0 | 23 984 700,0 | 47 416 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Алькатваам, ул. Пионерская, д. 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 154,3 | 0,0 | 154,9 | 25 964 100,0 | 0,0 | 25 964 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Алькатваам, ул. Пионерская, д. 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 66,5 | 0,0 | 66,5 | 19 473 000,0 | 14 390 800,0 | 5 082 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Алькатваам, ул. Тыгрынкеу, д. 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 85,5 | 0,0 | 85,5 | 12 982 000,0 | 9 593 900,0 | 3 388 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Алькатваам, ул. Тыгрынкеу, д. 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 85,5 | 0,0 | 85,5 | 12 982 000,0 | 0,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Билибинскому муниципальному району | 67 | 18 | 3 | 15 | 1 208,2 | 40,4 | 1 167,8 | 181 748 400,0 | 0 | 181 748 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Анюйск, ул. Юбилейная, д. 12 | 15 | 8 | 1 | 7 | 341,3 | 40,4 | 300,1 | 51 928 100,0 | 0,0 | 51 928 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Анюйск, ул. Юбилейная, д. 14 | 16 | 8 | 0 | 8 | 342,7 | 0,0 | 342,7 | 51 928 100,0 | 0,0 | 51 928 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Анюйск, ул. В Драного, д. 24 | 36 | 2 | 2 | 0 | 524,2 | 0,0 | 524,2 | 77 892 200,0 | 0,0 | 77 892 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Провиденскому городскому округу | 52 | 22 | 0 | 22 | 835,4 | 0,0 | 835,4 | 142 802 400,0 | 0,0 | 142 802 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Нунлигран, ул. Центральная, д. 5 | 31 | 12 | 0 | 12 | 517,8 | 0,0 | 517,8 | 77 892 200,0 | 0,0 | 77 892 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Нунлигран, ул. Центральная, д. 6 | 21 | 10 | 0 | 10 | 317,6 | 0,0 | 317,6 | 64 910 200,0 | 0,0 | 64 910 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Чукотскому муниципальному району | 14 | 6 | 0 | 6 | 161,7 | 0,0 | 161,7 | 91 977 600,0 | 0,0 | 91 977 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Нешкан, ул. Набережная, д.12 | 12 | 5 | 0 | 5 | 110,3 | 0,0 | 110,3 | 76 651 600,0 | 0,0 | 76 651 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Нешкан, ул. Тундровая, д.14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51,4 | 0,0 | 51,4 | 15 326 000,0 | 0,0 | 15 326 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года | 220 | 73 | 1 | 72 | 3 225,3 | 0 | 3 225,3 | 537 886 400,0 | 75 204 400,0 | 462 682 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Анадырскому муниципальному району | 16 | 10 | 0 | 10 | 612,9 | 0 | 612,9 | 64 910 200,0 | 0 | 64 910 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Мейныпильгыно, ул. Юбилейная, д. 5 | 16 | 10 | 0 | 10 | 612,9 | 0 | 612,9 | 64 910 200,0 | 0,0 | 64 910 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Билибинскому муниципальному району | 131 | 43 | 1 | 42 | 1 610,7 | 0 | 1610,7 | 279 113 700,0 | 75 204 400,0 | 203 909 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Анюйск, ул. Юбилейная, д. 13 | 21 | 7 | 0 | 7 | 294,5 | 0,0 | 294,5 | 45 437 100,0 | 40 914 700,0 | 4 522 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Анюйск, ул. В. Драного, д. 26 | 42 | 11 | 0 | 11 | 473,1 | 0,0 | 473,1 | 71 401 200,0 | 34 289 700,0 | 37 111 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Островное, ул. Гагарина, д. 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 53,2 | 0,0 | 53,2 | 12 982 000,0 | 0,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Островное, ул. 50 лет Советской Власти, д. 6 | 37 | 16 | 1 | 15 | 491,6 | 0,0 | 491,6 | 103 856 300,0 | 0,0 | 103 856 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Островное, ул. Есенина, д. 5 | 26 | 7 | 0 | 7 | 298,3 | 0,0 | 298,3 | 45 437 100,0 | 0,0 | 45 437 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Провиденскому городскому округу | 60 | 14 | 0 | 14 | 788,8 | 0,0 | 788,8 | 101 884 900,0 | 0,0 | 101 884 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Сиреники, ул. Отке, д. 1 | 54 | 12 | 0 | 12 | 726,5 | 0,0 | 726,5 | 87 328 200,0 | 0,0 | 87 328 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Сиреники, ул. Отке, д. 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 62,3 | 0,0 | 62,3 | 14 556 700,0 | 0,0 | 14 556 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Чукотскому муниципальному району | 13 | 6 | 0 | 6 | 212,9 | 0 | 212,9 | 91 977 600,0 | 0,0 | 91 977 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с.Нешкан, ул. Тундровая, д.14 | 13 | 6 | 0 | 6 | 212,9 | 0 | 212,9 | 91 977 600,0 | 0,0 | 91 977 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года | 123 | 37 | 0 | 37 | 1 446,2 | 0 | 1 446,2 | 290 424 800,0 | 75 204 400,0 | 215 220 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Провиденскому городскому округу | 48 | 19 | 0 | 19 | 660,2 | 0,0 | 660,2 | 119 963 600,0 | 0,0 | 119 963 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Сиреники, ул. Мандрикова, д. 11 | 28 | 11 | 0 | 11 | 478,3 | 0,0 | 478,3 | 71 401 200,0 | 0,0 | 71 401 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Энмелен, ул. Заречная, д. 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 43,5 | 0,0 | 43,5 | 12 140 600,0 | 0,0 | 12 140 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Энмелен, ул. Заречная, д. 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 47,2 | 0,0 | 47,2 | 12 140 600,0 | 0,0 | 12 140 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Энмелен, ул. Заречная, д. 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 48,6 | 0,0 | 48,6 | 12 140 600,0 | 0,0 | 12 140 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Энмелен, ул. Заречная, д. 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 42,6 | 0,0 | 42,6 | 12 140 600,0 | 0,0 | 12 140 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Чукотскому муниципальному району | 75 | 18 | 0 | 18 | 786,0 | 0 | 786,0 | 170 461 200,0 | 70 139 400,0 | 100 321 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Уэлен, ул. Набережная, д.3 | 32 | 8 | 0 | 8 | 337,7 | 0,0 | 337,7 | 66 385 300,0 | 46 759 600,0 | 19 625 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Уэлен, ул. Дежнева, д.6 | 31 | 7 | 0 | 7 | 325,7 | 0,0 | 325,7 | 58 087 100,0 | 23 379 800,0 | 34 707 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Нешкан, ул. Тундровая, д.14 | 12 | 3 | 0 | 3 | 122,6 | 0,0 | 122,6 | 45 988 800,0 | 0,0 | 45 988 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Всего по этапу 2024 года | 184 | 65 | 3 | 62 | 2 176,9 | 116,7 | 2 060,2 | 426 543 900,0 | 75 204 400,0 | 351 339 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Анадырскому муниципальному району | 140 | 54 | 3 | 51 | 1 800,9 | 116,7 | 1 684,2 | 350 514 900,0 | 75 204 400,0 | 275 310 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Набережная, д. 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 68,3 | 0,0 | 68,3 | 12 982 000,0 | 0,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Набережная, д. 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52,5 | 0,0 | 52,5 | 6 491 000,0 | 0,0 | 6 491 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Советская, д. 4 | 49 | 12 | 1 | 11 | 519,3 | 41,6 | 477,7 | 77 892 200,0 | 75 204 400,0 | 2 687 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Тундровая, д. 1 | 11 | 5 | 0 | 5 | 130,3 | 0,0 | 130,3 | 32 455 100,0 | 0,0 | 32 455 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Тундровая, д. 5 | 16 | 6 | 0 | 6 | 156,9 | 0,0 | 156,9 | 38 946 100,0 | 0,0 | 38 946 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Центральная, д. 4 | 10 | 7 | 0 | 7 | 204,7 | 0,0 | 204,7 | 45 437 100,0 | 0,0 | 45 437 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Центральная, д. 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22,4 | 0,0 | 22,4 | 6 491 000,0 | 0,0 | 6 491 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Центральная, д. 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 97,6 | 0,0 | 97,6 | 19 473 000,0 | 0,0 | 19 473 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Снежное, ул. Центральная, д. 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 120,1 | 0,0 | 120,1 | 25 964 100,0 | 0,0 | 25 964 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Ваеги, ул. Лесная, д. 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 6 491 000,0 | 0,0 | 6 491 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Ваеги, ул. Лесная, д. 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29,5 | 0,0 | 29,5 | 6 491 000,0 | 0,0 | 6 491 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Ваеги, ул. Лесная, д. 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 57,5 | 33,3 | 24,2 | 12 982 000,0 | 0,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 99,8 | 0,0 | 99,8 | 12 982 000,0 | 0,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 65,3 | 41,8 | 23,5 | 12 982 000,0 | 0,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 50,5 | 0,0 | 50,5 | 12 982 000,0 | 0,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 24,3 | 0,0 | 24,3 | 6 491 000,0 | 0,0 | 6 491 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Ваеги, ул. Центральная, д. 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 77,9 | 0,0 | 77,9 | 12 982 000,0 | 0,0 | 12 982 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Провиденскому городскому округу | 39 | 10 | 0 | 10 | 335,0 | 0,0 | 335,0 | 60 703 000,0 | 0,0 | 60 703 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Янракыннот, ул. Полярная, д. 3 | 27 | 5 | 0 | 5 | 216,8 | 0,0 | 216,8 | 30 531 500,0 | 0,0 | 30 531 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Янракыннот, ул. Снежная, д. 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 6 070 300,0 | 0,0 | 6 070 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Янракыннот, ул. Снежная, д. 15 | 11 | 4 | 0 | 4 | 93,2 | 0,0 | 93,2 | 24 281 200,0 | 0,0 | 24 281 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Чукотскому муниципальному району | 5 | 1 | 0 | 1 | 41,0 | 0 | 41 | 15 326 000,0 | 0,0 | 15 326 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Нешкан, ул. Тундровая, д.14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 41,0 | 0,0 | 41,0 | 15 326 000,0 | 0,0 | 15 326 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 7
к Государственной программе «Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для проживания жилищного

фонда в Чукотском автономном округе»

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,

по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Количество переселяемых жителей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Всего |
|  |  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| 1 | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 1 465,4 | 3 345,6 | 2 597,1 | 3 225,3 | 1 446,2 | 2 176,9 | 14 256,5 | 78 | 214 | 145 | 220 | 123 | 184 | 964 |
| 1.1 | Всего по этапу 2019 года | 1 465,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Анадырскому муниципальному району | 779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Канчалан | 779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Билибинскому муниципальному району | 615,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Анюйск | 615,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Чукотскому муниципальному району | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Нешкан | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Всего по этапу 2020 года | 0,0 | 3 345,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Анадырскому муниципальному району | 0,0 | 1722,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Усть-Белая | 0,0 | 1459,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Угольные Копи | 0,0 | 46,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Хатырка | 0,0 | 45,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Снежное | 0,0 | 170,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Билибинскому муниципальному району | 0,0 | 498,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Омолон | 0,0 | 498,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Чукотскому муниципальному району | 0,0 | 1124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Нешкан | 0,0 | 80,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Лаврентия | 0,0 | 1044,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Всего по этапу 2021 года | 0,0 | 0,0 | 2 597,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Анадырскому муниципальному району | 0,0 | 0,0 | 391,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Алькатваам | 0,0 | 0,0 | 391,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Билибинскому муниципальному району | 0,0 | 0,0 | 1208,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Анюйск | 0,0 | 0,0 | 1208,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Провиденскому городскому округу | 0,0 | 0,0 | 835,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Нунлигран | 0,0 | 0,0 | 835,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Чукотскому муниципальному району | 0,0 | 0,0 | 161,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Нешкан | 0,0 | 0,0 | 161,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Всего по этапу 2022 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 225,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Анадырскому муниципальному району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Мейныпильгыно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Билибинскому муниципальному району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1610,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Анюйск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 767,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Островное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 843,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Провиденскому городскому округу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 788,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Сиреники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 788,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Чукотскому муниципальному району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Нешкан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Всего по этапу 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 446,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 |
|  | Итого по Провиденскому городскому округу | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Сиреники | 0 | 0 | 0 | 0 | 478,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Энмелен | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
|  | Итого по Чукотскому муниципальному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 786,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Уэлен | 0 | 0 | 0 | 0 | 663,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
|  | сельское поселение Нешкан | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 1.6 | Всего по этапу 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 176,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 |
|  | Итого по Анадырскому муниципальному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
|  | сельское поселение Снежное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 |
|  | сельское поселение Ваеги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
|  | Итого по Провиденскому городскому округу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
|  | сельское поселение Янракыннот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
|  | Итого по Чукотскому муниципальному району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | сельское поселение Нешкан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |