ГУБЕРНАТОР   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 31 января 2018 года | № | 7 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменения в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 27 декабря 2017 года № 131

### В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1.	Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 27 декабря 2017 года № 131 «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа» следующее изменение:

### приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Губернатора – Председателя Правительства, начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа Калинову А.А.

|  | Р.В. Копин |
| --- | --- |

### Приложение

### к Постановлению Губернатора

### Чукотского автономного округа

### от 31 января 2018 года № 7

### «Приложение 2

### к Постановлению Губернатора

### Чукотского автономного округа

### от 27 декабря 2017 года № 131

# Раздел II. Объекты инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта инфраструктуры | Наименование инвестора / вид собственности объекта | Место реализации (населенный пункт, улица) | Вид работ / срок реализации, годы | в том числе: год ввода в эксплуатацию | Фактическое состояние | Документ - основание | Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ1 | ОБ2 | МБ3 | ВИ4 |
| Социальная инфраструктура (объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта) |
| Объекты здравоохранения |
| 1 | Лечебный корпус Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаунская районная больница» | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | г.Певек Чаунского района | реконструкция / 2018 | 2018 | проектиро-вание | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Участковая больница | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | с.Марково Анадырского района | строительство / 2017-2018 | 2018 | строительство | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 144,8 | 0,0 | 144,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чаунская районная больница» | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | г. Певек Чаунского района | реконструкция / 2017-2018 | 2018 | строительство | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 448,4 | 0,0 | 448,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Провиденская районная больница» | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | п.Провидения Провиденского района | строительство / 2018 | не определен | проектиро-вание | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 22,5 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Участковая больница | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | с. Омолон Билибинского района | строительство / 2017-2019 | 2019 | проектиро-вание | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 154,6 | 0,0 | 154,6 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Пристройка к зданию Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница» | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | г. Анадырь | строительство / 2017-2018 | 2018 | проектиро-вание | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объекты образования |
| 7 | Центр образования (школа- детский сад) | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с. Островное Билибинского района | строительство / не определен (2016 год разработана ПСД) | не опре-делен | проект разработан | ГП РФ «Развитие образования», ГП «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 307,2 | 282,6 | 24,6 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Школа | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | г. Анадырь | строительство / 2017-2020 | 2020 | проектиро-вание | ГП РФ «Развитие образования», ГП «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 1 400,0 | 1 288,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Начальная школа – детский сад | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Ванкарем Иультинского района | строительство / 2017-2020 | 2020 | проектиро-вание | ГП РФ «Развитие образования», ГП «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 250,0 | 230,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Начальная школа | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Лорино Чукотского района | строительство / не определен | не опре-делен | планирова-ние | ГП РФ «Развитие образования», ГП «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 298,5 | 0,0 | 298,5 | 0,0 | 0,0 |
| Объекты культуры и спорта |
| 11 | Школа искусств | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Лаврентия Чукотского района | строительство / 2018-2021 | 2021 | планирова-ние | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Лаврентия до 2026 года | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Дом культуры | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Канчалан Анадырского района | строительство / 2017-не определен | не опре-делен | проектиро-вание | ГП «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 100,0 | 92,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Зал единоборств | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | г. Анадырь | строительство / не определен | не опре-делен | планирова-ние | ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 250,0 | 230,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Лорино Чукотского района | строительство / (2014 год разработана ПСД) | не опре-делен | проект разработан | ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 29,1 | 0,0 | 29,1 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Спортзал | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | г. Певек Чаунского района | строительство / не определен | не опре-делен | планирова-ние | ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Многофункциональный спортивный комплекс | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с. Уэлен Чукотского района | строительство / не определен | не опре-делен | планирова-ние | ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 135,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Многофункциональный спортивный комплекс | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с. Нешкан Чукотского района | строительство / не определен | не опре-делен | планирова-ние | ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 142,0 | 0,0 | 142,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с. Энурмино Чукотского района | строительство / не определен | не опре-делен | планирова-ние | ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 48,7 | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Этнокультурный центр с библиотекой | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с. Илирней Билибинского района | строительство / не определен | не опре-делен | планирова-ние | ГП РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| Объекты энергетической инфраструктуры |
| 20 | ВЛ 110 кВ «Билибино – Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура»» | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | Билибинский район | строительство / 2016-2018 | 2018 | строитель-ство | ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 4 007,1 | 0,0 | 4 007,1 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | ВЛ 220 кВ «Песчанка-Омсукчан» | Правительство Чукотского автономного округа, Министерство промышленности торговли РФ, ООО «Дальэнерго-мост» / окружная | Билибинский район | строительство / 2016-2025 | 2025 | проектиро-вание | ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», ГП РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», производственная программа деятельности ООО «Дальэнергомост» | 50 896,0 | 9 900,0 | 99,0 | 0,0 | 40 897,0 |
| 22 | Плавучая атомная теплоэлектростанция | Госкорпорация «Росатом» / федеральная | г. Певек Чаунского района | строительство / 2012-2018 | 2019 | строитель-ство | Инвестиционная программа ГК «Росатом» | 37 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 500,0 |
| 23 | Береговые гидротехнические сооружения для плавучей атомной теплоэлектростанции | Госкорпорация «Росатом» / федеральная | г. Певек Чаунского района | строительство / 2015-2019 | 2019 | строитель-ство | Инвестиционная программа ГК «Росатом» | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| 24 | Газификация Анадырской ТЭЦ | АО «Чукотэнерго» / частная | г. Анадырь | строительство / 2017-2018 | 2018 | строитель-ство | Инвестиционная программа АО «Чукотэнерго» | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 25 | Газопровод высокого давления к Анадырской ТЭЦ | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | г. Анадырь | строительство / 2017 | 2017 | строитель-ство | ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 44,4 | 0,0 | 32,8 | 0,0 | 11,6 |
| 26 | Автоматическая газораспределительная станция | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | г. Анадырь | строительство / 2017 | 2017 | строитель-ство | ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 85,4 | 0,0 | 70,6 | 0,0 | 14,8 |
| 27 | Газопровод среднего давления по ул.Рультытегина - ул. Полярная | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | г. Анадырь | строительство / 2017 | 2017 | строитель-ство | ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 16,8 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 4,0 |
| 28 | Распределительный газопровод к потребителям газа, расположенным на ул. Отке | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | г. Анадырь | строительство / 2018 | 2018 | строитель-ство | ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 69,8 | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 32,5 |
| 29 | Одноцепная ВЛ 110 кВ Анадырская-Валунистый, ПС 110 кВ Анадырская. Реконструкция ПС 110 кВ Валунистый | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | г.Анадырь, Иультинский район | строительство / 2017-2020 | 2020 | проектиро-вание | ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 107,6 | 0,0 | 65,8 | 0,0 | 41,8 |
| 30 | Энергоисточник в г.Билибино с внеплощадочной инфраструктурой | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | г. Билибино Билибинского района | строительство / 2017-2021 | 2021 | проектиро-вание | Инвестиционная программа ПАО «РАО ЭС Востока» на 2017 г. | 91,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,53 |
| Объекты сельского хозяйства и агропромышленного комплекса |
| 31 | Окружная ветеринарная лаборатория | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | г. Анадырь | строительство / 2018-2019 | 2019 | подготовка к проектиро-ванию | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы» | 121,0 | 0,0 | 121,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |
| 32 | Водоочистная станция | Концессионер / муниципальная | г. Анадырь | реконструкция / 2018-2027 | 2027 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 33 | Объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, горячего водоснабжения | Концессионер / муниципальная | с.Лорино Чукотского района | реконструкция / 2018-2025 | 2025 | публичная процедура | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 188,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,3 |
| 34 | Котельная | Концессионер / муниципальная | с.Лаврентия Чукотского района | модернизация / 2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 35 | Тепловые сети | Концессионер / муниципальная | с.Лаврентия Чукотского района | реконструкция / 2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 36 | Сети водоснабжения | Концессионер / муниципальная | с.Лаврентия Чукотского района | реконструкция / 2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 37 | Система водоотведения | Концессионер / муниципальная | с.Лаврентия Чукотского района | реконструкция, строительство / 2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 38 | Котельная | Концессионер / муниципальная | с.Рыркайпий Чукотского района | модернизация / 2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 39 | Тепловые сети | Концессионер / муниципальная | с.Рыркайпий Чукотского района | реконструкция / 2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 40 | Котельная | Концессионер / муниципальная | с.Инчоун Чукотского района | модернизация / 2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 41 | Тепловые сети | Концессионер / муниципальная | с.Инчоун Чукотского района | реконструкция / 2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 42 | Котельная | Концессионер / муниципальная | с.Нешкан Чукотского района | модернизация / 2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 43 | Котельная | Концессионер / муниципальная | с.Энурмино Чукотского района | модернизация / 2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 44 | Тепловые сети | Концессионер / муниципальная | с.Энурмино Чукотского района | реконструкция / 2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 45 | Котельная | Концессионер / муниципальная | с.Уэлен Чукотского района | модернизация / 2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 46 | Тепловые сети | Концессионер / муниципальная | с.Уэлен Чукотского района | реконструкция / 2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| Объекты водохозяйственного комплекса |
| 47 | Водозабор со станцией водоподготовки | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с. Лорино Чукотского района | строительство / 2018 | 2018 | проектиро-вание | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» | 198,2 | 0,0 | 0,0 | 198,2 | 0,0 |
| 48 | Водозабор со станцией водоподготовки | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с. Уэлен Чукотского района | строительство / 2018 | 2018 | проектиро-вание | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Уэлен до 2026 года | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 | 0,0 |
| 49 | Опреснительная станция автоматизированного типа | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с. Энурмино Чукотского района | строительство / 2018 | 2018 | планирование | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 |
| 50 | Опреснительная станция автоматизированного типа | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с. Нешкан Чукотского района | строительство / 2018 | 2018 | планирование | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 0,0 |
| 51 | Водопровод «Гудым-Угольные Копи» | концессионер / муниципальная | п. Угольные Копи Анадырского района | реконструкция / 2018-2019 | 2019 | публичная процедура | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 95,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,8 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| Дороги |
| 52 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Малый Анюй на 502 км | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2015-2019 | 2019 | строитель-ство | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» | 2 705,1 | 2 569,9 | 135,2 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Угаткын на 684 км | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2016-2019 | 2019 | строитель-ство | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» | 1 548,2 | 1 451,2 | 97,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Пучевеем на 673 км | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2017-2020 | 2020 | строитель-ство | ГП РФ «Развитие транспортной системы» ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» | 1 975,1 | 1 343,8 | 631,3 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Малый Чаун на 704 км | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2019-2022 | 2022 | проект разработан | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» | 1 456,3 | 99,7 | 1 356,6 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Мильгувеем на 722 км | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2020-2022 | 2022 | проект разработан | ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» | 2 183,3 | 0,0 | 2 183,3 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 485+000-км 500+339 | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство / 2020-2022 | 2022 | проектиро-вание | ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» | 741,9 | 0,0 | 741,9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 470+000 - км 485+597 | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство/ 2021-2022 | 2022 | проектирование | ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» | 784,2 | 0,0 | 784,2 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | Автомобильная дорога общего пользования «Лаврентия – Лорино» | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | Чукотский район | реконструкция / 2016-2018 | 2018 | планирование | МП «Обеспечение дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» | 96,3 | 0,0 | 0,0 | 96,3 | 0,0 |
| 60 | Внутри поселковые дороги | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с. Лаврентия Чукотского района | строительство / 2018-2020 | 2020 | планирование | МП «Обеспечение дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» | 269,6 | 0,0 | 0,0 | 269,6 | 0,0 |
| 61 | Реконструкция моста через протоку Портовская на км 0+058 автомобильной дороги «Марково-Аэропорт» | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | Анадырский район | реконструкция / 2018-2020 | 2020 | проект разработан | ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» | 21,1 | 29,5 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Певек-Рыткучи» | АО «Чукотская горно-геологическая компания» / муниципальная | Чаунский район | строительство / 2016-не определен | не опре-делен | предпро-ектная стадия | Производственная программа АО «Чукотская горно-геологическая компания» | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,4 |
| Аэропорты |
| 63 | Аэропорт | Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная | п. Берингов-ский Анадырского района | реконструкция / 2016-не определен | не опре-делен | проектиро-вание | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 1 992,0 | 1 992,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | Аэропорт | Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная | п.Эгвекинот Иультинского района | реконструкция / 2014-2016-не определен | не опре-делен | проект разработан | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 2 036,1 | 2 036,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | Аэропорт | Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная | с. Кепервеем Билибинского района | реконструкция / 2014-2016-не определен | не опре-делен | проект разработан | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 2 416,4 | 2 416,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | Аэропортовый комплекс | Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная | г. Певек Чаунского района | реконструкция / 2014-2015-не определен | не опре-делен | проект разработан | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 3 422,5 | 3 422,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | Аэропортовый комплекс II очередь | Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная | г. Певек Городской округ Певек | реконструкция / не определен | не опре-делен | планирование | Предложение Чукотского автономного округа для включения ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 6 759,0 | 6 759,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | Аэропортовый комплекс | Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная | с. Лаврентия Чукотского района | реконструкция / не определен | не опре-делен | планирование | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | не определена |
| 69 | Аэропортовый комплекс | Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная | п. Провидения Провиденского района | реконструкция / не определен | не опре-делен | планирование | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | не определена |
| 70 | Аэропортовый комплекс | Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная | с.Марково Анадырского района | реконструкция / не определен | не опре-делен | планирование | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | не определена |
| Морские порты |
| 71 | Паромно-пассажирский причал на левом берегу Анадырского лимана | Федеральное агентство морского и речного транспорта / федеральная | п. Угольные Копи Анадырского района | строительство / 2021 | 2021 | проект разработан | ГП РФ «Развитие транспортной системы России» | 707,4 | 707,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | Морской порт | Федеральное агентство морского и речного транспорта / федеральная | г. Певек Чаунского района | реконструкция / 2016-2018 | 2018 | реконструк-ция | ГП РФ «Развитие транспортной системы России» | 770,0 | 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | Морской порт | Федеральное агентство морского и речного транспорта / федеральная | п. Эгвекинот Иультинского района | реконструкция / не определен | не опре-делен | планирование | Предложение Чукотского автономного округа для включения в ГП РФ «Развитие транспортной системы России» | 890,0 | 890,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | Морской порт | Федеральное агентство морского и речного транспорта / федеральная | п. Беринговский Анадырский район | реконструкция / не определен | не опре-делен | планирование | Предложение Чукотского автономного округа для включения в ГП РФ «Развитие транспортной системы России» | 1 248,6 | 1 248,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75 | Морской порт | Федеральное агентство морского и речного транспорта / федеральная | п. Провидения Провиденского района | реконструкция / не определен | не опре-делен | планирование | Предложение Чукотского автономного округа для включения в ГП РФ «Развитие транспортной системы России» | 475,0 | 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | Обновление парка морского транспорта (Танкер проекта 414Б (грузоподъёмностью 600 тонн, 2 ед.)) | Федеральное агентство морского и речного транспорта / окружная | г. Анадырь | строительство / не определен | не опре-делен | планирование | Предложение Чукотского автономного округа для включения в ГП РФ «Развитие транспортной системы России» | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | Обновление парка морского транспорта (грузопассажирский паром RPF 14 (1 ед.)) | Федеральное агентство морского и речного транспорта / окружная | г. Анадырь | строительство / не определен | не опре-делен | планирование | Предложение Чукотского автономного округа для включения в ГП РФ «Развитие транспортной системы России» | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объекты торговой, агропромышленной и иной инфраструктуры |
| 78 | Овощехранилище | МУП «Анадырская торговая компания» / муниципальная | с. Марково Анадырского района | строительство / 2017-2018 | 2018 | строитель-ство | Производственная программа «МУП Анадырская торговая компания» | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| 79 | Нефтебаза | ГУП ЧАО «Чукотснаб» / окружная | г. Певек Чаунского района | реконструкция / 2011-2020 | 2020 | реконструк-ция | Производственная программа ГУП ЧАО «Чукотснаб» | 938,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 938,0 |
| 80 | Авиазаправочный комплекс | ГУП ЧАО «Чукотснаб» / окружная | п. Провидения Провиденского района | строительство / 2017 | 2017 | строитель-ство | Производственная программа ГУП ЧАО «Чукотснаб» | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 |
| 81 | Технологический трубопровод | ГУП ЧАО «Чукотснаб» / окружная | Мыс Обсервации | строительство / 2016-2017 | 2017 | строитель-ство | Производственная программа ГУП ЧАО «Чукотснаб» | 45,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,8 |
| 82 | 3-и РВС-5000 (резервуары вертикальные для хранения нефтепродуктов) № 19, 20,21 | ГУП ЧАО «Чукотснаб» / окружная | г. Певек Чаунского района | строительство / 2016-2018 | 2018 | строитель-ство | Производственная программа ГУП ЧАО «Чукотснаб» | 173,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,9 |
| 83 | Ограждения резервуарного парка | ГУП ЧАО «Чукотснаб» / окружная | г.Певек Чаунского района | строительство / 2016-2019 | 2019 | строитель-ство | Производственная программа ГУП ЧАО «Чукотснаб» | 72,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,2 |
| 84 | РВС-3000 Анюйск | ГУП ЧАО «Чукотснаб» / окружная | г.Билибино Анюйское отделение | строительство / 2016-2019 | 2019 | строитель-ство | Производственная программа ГУП ЧАО «Чукотснаб» | 60,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,9 |
| 85 | Теплая стоянка АРУ №1 | ГУП ЧАО «Чукотснаб»/ окружная | п.Угольные Копи | строительство / 2018-2019 | 2019 | строитель-ство | Производственная программа ГУП ЧАО «Чукотснаб» | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| Объекты в сфере экологии и охраны окружающей среды |
| 86 | Очистные сооружения | Администрация Городского округа Анадырь / муниципальная | г. Анадырь | строительство / 2015-2019 | 2019 | проекти-рование | МП «Охрана окружающей среды в городском округе Анадырь на 2015-2019 годы» | 311,9 | 0,0 | 0,0 | 311,9 | 0,0 |
| 87 | Рекультивация санкционированной свалки | Администрация Городского округа Анадырь / муниципальная | г. Анадырь | строительство/ 2015-2018 | 2018 | проекти-рование | МП «Охрана окружающей среды в городском округе Анадырь на 2015-2019 годы» | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 |
| 88 | Полигоны и площадки для временного размещения твердых коммунальных отходов | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с.Лаврентия, с.Лорино, с.Уэлен, с.Нешкан, с.Энурмино, с.Инчоун Чукотского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | не определен | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 0,0 |

1 – федеральный бюджет;

2 – окружной бюджет;

3 - муниципальный бюджет;

4 - внебюджетные источники финансирования».

| Подготовил: | Е.И. Филоненко |
| --- | --- |
| Согласовано: | Л.П. Шадрина А.А. Калинова В.А. Ткаченко О.В. Коновалова А.П. Медведева |
| Разослано: дело, ГГПУ, ОУ, Органы исполнительной власти Чукотского автономного округа, Органы местного самоуправления, Счетная палата Чукотского автономного округа, редакция газеты «Крайний Север», Прокуратура Чукотского автономного округа, Управление Минюста Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, Дума Чукотского автономного округа, Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Магаданской области, ООО «Система», Уполномоченный по правам человека в Чукотском автономном округе |