ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 18 апреля 2018 года | № | 127 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 года № 555

В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 года № 555 «Об утверждении Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа                         на 2014-2043 годы» следующие изменения:

# в Региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» (далее – Программа):

# 1) в паспорте Программы:

строку «Целевые индикаторы (показатели) Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Целевые индикаторы (показатели) Программы | Количество законченных капитальных ремонтов основных конструктивных элементов МКД (кровля, фасад, фундамент, внутридомовые инженерные сети), не менее 6269, в отношении 804 МКД, на условиях предусмотренных Программой |
| --- | --- |

»;

строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации Программы | Количество законченных капитальных ремонтов основных конструктивных элементов МКД (кровля, фасад, фундамент, внутридомовые инженерные сети), не менее 6269, в отношении 804 МКД; общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт, - не менее 1 271,4 тыс. кв.м |
| --- | --- |

»;

# 2) раздел VII «Перечень целевых индикаторов Программы» изложить в следующей редакции:

# «VII. Перечень целевых индикаторов Программы

| Этап реализации Программы, годы | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество законченных капитальных ремонтов крыши, ед. | Количество законченных капитальных ремонтов фасада, ед. | Количество законченных капитальных ремонтов фундамента, ед. | Количество законченных капитальных ремонтов внутридомовых инженерных систем, ед., в том числе: |  |  |  |  | Итого |
|  |  |  |  | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | теплоснабжения | электроснабжения | водоотведения |  |
| 2014-2016 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 26 |
| 2017-2019 | 111 | 160 | 179 | 65 | 92 | 109 | 123 | 107 | 946 |
| 2020-2022 | 39 | 43 | 28 | 45 | 47 | 68 | 66 | 62 | 398 |
| 2023-2025 | 61 | 65 | 57 | 55 | 58 | 67 | 83 | 74 | 520 |
| 2026-2028 | 83 | 34 | 54 | 42 | 36 | 76 | 102 | 77 | 504 |
| 2029-2031 | 104 | 53 | 67 | 82 | 83 | 98 | 82 | 69 | 638 |
| 2032-2034 | 123 | 164 | 179 | 168 | 164 | 158 | 154 | 159 | 1269 |
| 2035-2037 | 75 | 128 | 130 | 103 | 97 | 67 | 56 | 97 | 753 |
| 2038-2040 | 102 | 76 | 46 | 69 | 58 | 80 | 68 | 58 | 557 |
| 2041-2043 | 117 | 111 | 64 | 97 | 71 | 63 | 70 | 65 | 658 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 6269 |

»;

- приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение к Региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, включённых в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы»

| № п/п | Наименование муниципального образования (населенный пункт) | Наименование улицы | № дома | Год постройки дома, дд.мм.гг. | Общая площадь дома, м2 | Плановый период проведения капитального ремонта/этап реализации Программы, годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт крыши | капитальный ремонт фасада | капитальный ремонт фундамента | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | теплоснабжения | электроснабжения | водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| городской округ Анадырь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Анадырь | Берзиня | 22 | 01.01.1987 | 2 588.7 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 2 | город Анадырь | Беринга | 2 | 01.01.1982 | 2 075.9 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | город Анадырь | Беринга | 4 | 01.01.1983 | 2 151.5 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | город Анадырь | Беринга | 6 | 01.01.1985 | 2 133.2 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | город Анадырь | Беринга | 8 | 01.01.1985 | 2 081.3 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 6 | город Анадырь | Беринга | 9 | 01.01.1986 | 2 454.3 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 7 | город Анадырь | Беринга | 10 | 01.01.1984 | 2 187.0 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 8 | город Анадырь | Беринга | 11 | 01.01.1991 | 3 809.8 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 9 | город Анадырь | Беринга | 12 | 01.01.1993 | 2 346.1 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 10 | город Анадырь | Беринга | 14 | 01.01.1998 | 2 246.8 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 11 | город Анадырь | Беринга | 16 | 01.01.1994 | 2 706.5 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | город Анадырь | Беринга | 18 | 01.01.1991 | 2 374.8 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 13 | город Анадырь | Горького | 2 | 01.01.1977 | 2 148.7 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 14 | город Анадырь | Горького | 4 | 01.01.1978 | 2 151.9 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 15 | город Анадырь | Горького | 6 | 01.01.1991 | 2 385.3 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 16 | город Анадырь | Ленина | 10 | 01.01.1978 | 2 118.0 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 17 | город Анадырь | Ленина | 12 | 01.01.1977 | 2 129.4 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 18 | город Анадырь | Ленина | 14 | 01.01.1980 | 2 102.7 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 19 | город Анадырь | Ленина | 26 | 01.01.1993 | 3 504.7 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 20 | город Анадырь | Ленина | 27 | 01.01.1966 | 1 617.9 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | город Анадырь | Ленина | 28 | 01.01.1963 | 315.5 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 22 | город Анадырь | Ленина | 29 | 01.01.1969 | 1 429.7 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | город Анадырь | Ленина | 30 | 01.01.1962 | 395.4 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | город Анадырь | Ленина | 31 | 01.01.1974 | 1 487.1 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | город Анадырь | Ленина | 32А | 01.01.1967 | 1 119.8 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 26 | город Анадырь | Ленина | 32Б | 01.01.1967 | 1 078.5 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 27 | город Анадырь | Ленина | 33 | 01.01.1970 | 1 367.5 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | город Анадырь | Ленина | 35 | 01.01.1973 | 1 578.8 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2038-2040 |
| 29 | город Анадырь | Ленина | 36А | 01.01.1967 | 1 369.3 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 30 | город Анадырь | Ленина | 36Б | 01.01.1968 | 1 356.2 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 31 | город Анадырь | Ленина | 36а | 01.01.1969 | 1 367.9 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 32 | город Анадырь | Ленина | 38А | 01.01.1967 | 1 309.2 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 33 | город Анадырь | Ленина | 38Б | 01.01.1967 | 1 372.6 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 34 | город Анадырь | Ленина | 39 | 01.01.1971 | 1 733.8 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | город Анадырь | Ленина | 40А | 01.01.1968 | 1 363.3 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 36 | город Анадырь | Ленина | 40Б | 01.01.1968 | 1 312.6 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 37 | город Анадырь | Ленина | 41 | 01.01.1971 | 1 663.3 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | город Анадырь | Ленина | 42 | 01.01.1960 | 373.8 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 39 | город Анадырь | Ленина | 43 | 01.01.1975 | 2 106.8 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | город Анадырь | Ленина | 44А | 01.01.1969 | 1 433.3 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2020-2022 |
| 41 | город Анадырь | Ленина | 44Б | 01.01.1969 | 1 498.5 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2020-2022 |
| 42 | город Анадырь | Ленина | 45 | 01.01.1976 | 2 126.7 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | город Анадырь | Ленина | 46А | 01.01.1973 | 2 068.9 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 44 | город Анадырь | Ленина | 46Б | 01.01.1973 | 2 097.7 | 2017-2019 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 45 | город Анадырь | Ленина | 47 | 01.01.1978 | 4 213.2 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | город Анадырь | Ленина | 48 | 01.01.1974 | 2 200.0 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 47 | город Анадырь | Ленина | 50 | 01.01.1977 | 2 163.6 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 48 | город Анадырь | Ленина | 51 | 01.01.1982 | 2 152.4 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 49 | город Анадырь | Ленина | 53 | 01.01.1981 | 2 144.1 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 50 | город Анадырь | Ленина | 55 | 01.01.1980 | 2 153.7 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 51 | город Анадырь | Ленина | 57 | 01.01.1979 | 2 138.8 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 52 | город Анадырь | Ленина | 59 | 01.01.1979 | 1 962.0 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 53 | город Анадырь | Ленина | 61 | 01.01.1982 | 2 061.0 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 54 | город Анадырь | Ленина | 63 | 01.01.1985 | 2 139.9 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 55 | город Анадырь | Мира | 3 | 01.01.1980 | 2 142.4 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 56 | город Анадырь | Мира | 5 | 01.01.1981 | 2 129.5 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 57 | город Анадырь | Мира | 7 | 01.01.1981 | 2 164.7 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 58 | город Анадырь | Мира | 9 | 01.01.1987 | 2 034.7 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 59 | город Анадырь | Отке | 1 | 01.01.1987 | 2 197.6 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 60 | город Анадырь | Отке | 3 | 01.01.1983 | 2 434.7 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 61 | город Анадырь | Отке | 5 | 01.01.1988 | 2 426.2 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 62 | город Анадырь | Отке | 10 | 01.01.1959 | 510.9 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 63 | город Анадырь | Отке | 11 | 01.01.1994 | 2 568.3 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 64 | город Анадырь | Отке | 12 | 01.01.1956 | 533.0 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2023-2025 |
| 65 | город Анадырь | Отке | 13 | 01.01.1979 | 2 147.9 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 66 | город Анадырь | Отке | 17 | 01.01.1980 | 2 950.9 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 67 | город Анадырь | Отке | 24 | 01.01.1974 | 2 168.3 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 68 | город Анадырь | Отке | 24А | 01.01.1972 | 2 158.5 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | город Анадырь | Отке | 26 | 01.01.1975 | 2 046.7 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 70 | город Анадырь | Отке | 26А | 01.01.1974 | 2 210.5 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | город Анадырь | Отке | 26Б | 01.01.1988 | 2 389.3 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 72 | город Анадырь | Отке | 28 | 01.01.1971 | 2 168.8 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 73 | город Анадырь | Отке | 28А | 01.01.1973 | 3 136.2 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 74 | город Анадырь | Отке | 30 | 01.01.1977 | 2 146.4 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | город Анадырь | Отке | 30А | 01.01.1973 | 2 185.4 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 76 | город Анадырь | Отке | 32 | 01.01.1974 | 2 071.3 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | город Анадырь | Отке | 33 | 01.01.1976 | 2 152.4 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 78 | город Анадырь | Отке | 33А | 01.01.1976 | 2 206.5 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 79 | город Анадырь | Отке | 33Б | 01.01.1976 | 2 136.6 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 80 | город Анадырь | Отке | 34 | 01.01.1973 | 2 089.5 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | город Анадырь | Отке | 34А | 01.01.1975 | 2 111.1 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 82 | город Анадырь | Отке | 34Б | 01.01.1975 | 2 108.2 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 83 | город Анадырь | Отке | 35 | 01.01.1977 | 2 180.0 | 2032-2034 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | город Анадырь | Отке | 37 | 01.01.1980 | 1 797.8 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 85 | город Анадырь | Отке | 38 | 01.01.1976 | 2 152.4 | 2032-2034 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | город Анадырь | Отке | 39 | 01.01.1986 | 2 588.0 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 87 | город Анадырь | Отке | 40 | 01.01.1976 | 2 156.2 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 88 | город Анадырь | Отке | 41 | 01.01.1990 | 2 678.2 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 89 | город Анадырь | Отке | 42 | 01.01.1975 | 2 062.9 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 90 | город Анадырь | Отке | 43 | 01.01.1988 | 2 321.2 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 91 | город Анадырь | Отке | 46 | 01.01.1978 | 2 268.1 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 92 | город Анадырь | Отке | 48 | 01.01.1990 | 2 153.7 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 93 | город Анадырь | Отке | 50 | 01.01.1988 | 2 065.6 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 94 | город Анадырь | Отке | 54 | 01.01.1984 | 2 139.2 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 95 | город Анадырь | Отке | 56 | 01.01.1982 | 2 098.2 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 96 | город Анадырь | Отке | 58 | 01.01.1986 | 2 244.3 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 97 | город Анадырь | Отке | 60 | 01.01.1987 | 2 147.4 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 98 | город Анадырь | Отке | 62 | 01.01.1989 | 2 150.9 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 99 | город Анадырь | Отке | 64 | 01.01.2002 | 1 403.6 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 100 | город Анадырь | Партизанская | 7 | 01.01.1975 | 1 144.3 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2032-2034 |
| 101 | город Анадырь | Полярная | 8а | 01.01.1988 | 2 393.3 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | город Анадырь | Полярная | 10а | 01.01.1983 | 2 123.9 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | город Анадырь | Полярная | 12а | 01.01.1981 | 2 027.8 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | город Анадырь | Полярная | 14а | 01.01.1986 | 2 425.0 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | город Анадырь | Полярная | 18 | 01.01.1992 | 1 173.1 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | город Анадырь | Полярная | 20 | 01.01.1992 | 2 725.1 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | город Анадырь | Полярная | 22 | 01.01.1990 | 2 389.3 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 108 | город Анадырь | Рультытегина | 2А | 01.01.1972 | 1 413.1 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | город Анадырь | Рультытегина | 2Б | 01.01.1973 | 1 422.0 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | город Анадырь | Рультытегина | 13 | 01.01.1977 | 2 193.2 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | город Анадырь | Рультытегина | 15 | 01.01.1976 | 2 122.8 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2026-2028 | 2020-2022 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | город Анадырь | Рультытегина | 16А | 01.01.2015 | 6 137.0 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 113 | город Анадырь | Рультытегина | 17 | 01.01.1977 | 2 089.0 | 2014-2016 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | город Анадырь | Рультытегина | 21 | 01.01.2009 | 2 548.2 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | город Анадырь | Строителей | 1 | 01.01.2004 | 2 585.4 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 116 | город Анадырь | Строителей | 1-А | 01.01.2004 | 2 134.1 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 117 | город Анадырь | Строителей | 3 | 01.01.1982 | 2 111.2 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 118 | город Анадырь | Строителей | 4 | 01.01.1988 | 2 123.8 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 119 | город Анадырь | Строителей | 5 | 01.01.1983 | 1 462.5 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 120 | город Анадырь | Строителей | 6 | 01.01.1988 | 2 131.8 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 121 | город Анадырь | Строителей | 8 | 01.01.1989 | 2 005.0 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 122 | город Анадырь | Строителей | 9 | 01.01.1990 | 2 303.2 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 123 | город Анадырь | Строителей | 10 | 01.01.1991 | 2 666.8 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 124 | город Анадырь | Строителей | 11 | 01.01.1989 | 2 139.9 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 125 | город Анадырь | Строителей | 12 | 01.01.1994 | 3 520.7 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 126 | город Анадырь | Строителей | 13 | 01.01.1987 | 2 049.1 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 127 | город Анадырь | Строителей | 14 | 01.01.1992 | 2 221.1 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 128 | город Анадырь | Строителей | 15 | 01.01.1986 | 2 366.6 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 129 | город Анадырь | Строителей | 16 | 01.01.2009 | 4 187.5 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 130 | город Анадырь | Тевлянто | 2 | 01.01.2004 | 2 490.0 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 |
| 131 | город Анадырь | Тевлянто | 4 | 01.01.1976 | 2 165.4 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 132 | город Анадырь | Тевлянто | 5 | 01.01.1973 | 2 148.1 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 133 | город Анадырь | Тевлянто | 6 | 01.01.1978 | 2 161.0 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 134 | город Анадырь | Тевлянто | 7 | 01.01.1974 | 2 226.6 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 135 | город Анадырь | Тевлянто | 8 | 01.01.1982 | 2 144.8 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 136 | город Анадырь | Тевлянто | 9 | 01.01.1974 | 2 058.2 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 137 | город Анадырь | Тевлянто | 11 | 01.01.1980 | 2 153.2 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 138 | город Анадырь | Тевлянто | 13 | 01.01.1982 | 2 362.3 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 139 | город Анадырь | Чукотская | 4 | 01.01.1991 | 2 548.1 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 140 | город Анадырь | Чукотская | 13 | 01.01.1970 | 364.1 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 141 | город Анадырь | Энергетиков | 3 | 01.01.1984 | 2 131.7 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 142 | город Анадырь | Энергетиков | 4 | 01.01.1980 | 1 383.5 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 143 | город Анадырь | Энергетиков | 5 | 01.01.1984 | 2 140.6 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 144 | город Анадырь | Энергетиков | 6 | 01.01.1988 | 2 105.0 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 145 | город Анадырь | Энергетиков | 7 | 01.01.1985 | 2 195.3 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 146 | город Анадырь | Энергетиков | 8 | 01.01.1987 | 2 148.8 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 147 | город Анадырь | Энергетиков | 9 | 01.01.1986 | 2 164.7 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 148 | город Анадырь | Энергетиков | 10 | 01.01.1984 | 2 138.4 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 149 | город Анадырь | Энергетиков | 11 | 01.01.1992 | 2 267.4 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 150 | город Анадырь | Энергетиков | 13 | 01.01.1982 | 2 110.2 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 151 | город Анадырь | Энергетиков | 15 | 01.01.1983 | 2 155.8 | 2014-2016 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | город Анадырь | Энергетиков | 18 | 01.01.1983 | 2 143.9 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 153 | город Анадырь | Энергетиков | 20 | 01.01.1982 | 2 151.1 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 154 | город Анадырь | Энергетиков | 22 | 01.01.1980 | 2 121.6 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 155 | город Анадырь | Энергетиков | 24 | 01.01.1984 | 2 144.2 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 156 | город Анадырь | Энергетиков | 26 | 01.01.1985 | 2 169.5 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 157 | город Анадырь | Энергетиков | 28 | 01.01.1985 | 2 004.4 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 158 | город Анадырь | Энергетиков | 30 | 01.01.1986 | 2 150.9 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 159 | город Анадырь | Южная | 2 | 01.01.1988 | 2 335.5 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 160 | город Анадырь | Южная | 4 | 01.01.1985 | 2 169.5 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 161 | город Анадырь | Южная | 6 | 01.01.1995 | 2 327.1 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 162 | город Анадырь | Южная | 8 | 01.01.2004 | 2 596.4 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 163 | город Анадырь | Южная | 10 | 01.01.2004 | 2 611.0 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 164 | город Анадырь | Южная | 17 | 01.01.1990 | 3 563.1 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | село Тавайваам | Береговая | 2 | 01.01.1982 | 1 235.9 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 166 | село Тавайваам | Береговая | 2А | 01.01.1982 | 1 285.1 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 167 | село Тавайваам | Береговая | 10 | 01.01.1984 | 1 393.4 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 168 | село Тавайваам | Береговая | 12 | 01.01.1985 | 1 425.9 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 169 | село Тавайваам | Колхозная | 1 | 01.01.2002 | 1 376.7 | 2017-2019 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | село Тавайваам | Колхозная | 3 | 01.01.2002 | 1 327.8 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 171 | село Тавайваам | Колхозная | 23 | 01.01.1972 | 405.5 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| Итого по городскому округу Анадырь |  |  | х | х | 355 341.1 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Анадырский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | село Алькатваам | Гагарина | 10 | 01.01.1983 | 799.8 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2026-2028 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2038-2040 |
| 173 | село Алькатваам | Гагарина | 16 | 01.01.1981 | 821.6 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2035-2037 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 174 | село Алькатваам | Гагарина | 18 | 01.01.1980 | 586.0 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2038-2040 | - | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 175 | село Алькатваам | Советская | 10а | 01.01.1976 | 576.5 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2041-2043 |
| 176 | село Алькатваам | Тэгрынкеу | 8 | 01.01.1983 | 835.8 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 177 | село Алькатваам | Тэгрынкеу | 15 | 01.01.1993 | 551.0 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 178 | поселок городского типа Беринговский | 1-го Ревкома Чукотки | 7 | 01.10.1984 | 3 594.8 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2035-2037 |
| 179 | поселок городского типа Беринговский | Беринга | 15 | 01.10.1990 | 653.1 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2035-2037 |
| 180 | поселок городского типа Беринговский | Дежнева | 11 | 01.10.1994 | 655.0 | 2041-2043 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 181 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 1 | 01.10.1975 | 2 756.4 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 182 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 4 | 01.10.1970 | 2 130.2 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 183 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 5 | 01.10.1975 | 3 162.8 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 184 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 11 | 01.10.1960 | 1 291.7 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 |
| 185 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 16 | 01.10.1983 | 1 708.7 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 22 | 01.01.1983 | 3 474.4 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 187 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 24 | 01.10.1991 | 3 559.2 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2035-2037 |
| 188 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 26 | 01.10.1995 | 1 799.5 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 189 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 26Б | 01.10.1993 | 1 767.7 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2026-2028 | 2017-2019 |
| 190 | поселок городского типа Беринговский | Строительная | 1 | 01.10.1982 | 3 701.4 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 191 | поселок городского типа Беринговский | Строительная | 2 | 01.10.1990 | 3 492.2 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2035-2037 |
| 192 | поселок городского типа Беринговский | Строительная | 16 | 01.10.1978 | 3 470.6 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 193 | поселок городского типа Беринговский | Строительная | 18 | 01.10.1977 | 3498.7 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2014-2016 (установка узлов учёта тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 2014-2016 (установка узлов учёта тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 2014-2016 (установка узлов учёта тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 2017-2019 | 2017-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |  |  |
| 194 | поселок городского типа Беринговский | Строительная | 22 | 01.10.1986 | 3560.6 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2014-2016 (установка узлов учёта тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 2014-2016 (установка узлов учёта тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 2014-2016 (установка узлов учёта тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 2017-2019 | 2017-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |  |  |
| 195 | поселок городского типа Беринговский | Шахтная | 1 | 01.10.1992 | 1 769.8 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 196 | поселок городского типа Беринговский | Шахтная | 3 | 01.10.1994 | 1 787.2 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2035-2037 |
| 197 | поселок городского типа Беринговский | Шахтная | 13 | 01.10.1996 | 2 014.4 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 198 | поселок городского типа Беринговский | Шахтная | 31 | 01.10.1987 | 892.7 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 199 | поселок городского типа Беринговский | Шахтная | 33 | 01.10.1985 | 1 758.4 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 200 | село Ваеги | Лесная | 4 | 01.01.1976 | 568.5 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2035-2037 |
| 201 | село Ваеги | Лесная | 10 | 01.01.1978 | 563.3 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | - |
| 202 | село Ваеги | Лесная | 20 | 01.01.2011 | 433.8 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | 2041-2043 | - |
| 203 | село Ваеги | Школьная | 1 | 01.01.1986 | 856.3 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2041-2043 | 2029-2031 |
| 204 | село Ваеги | Школьная | 2 | 01.01.1983 | 846.8 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2041-2043 | - | 2032-2034 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 205 | село Ваеги | Школьная | 3 | 01.01.1985 | 565.0 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 | - | 2029-2031 | 2041-2043 | 2029-2031 |
| 206 | село Ваеги | Школьная | 4 | 01.01.2003 | 764.1 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 207 | село Канчалан | Украинская | 17 | 01.01.1993 | 1 438.3 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | - | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 208 | село Канчалан | Украинская | 19 | 01.01.2001 | 1 410.0 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | - | 2017-2019 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 209 | село Канчалан | Школьная | 11 | 01.01.1990 | 884.7 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 210 | село Канчалан | Школьная | 12 | 01.01.2006 | 372.5 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 211 | село Канчалан | Юбилейная | 3 | 01.01.1983 | 779.7 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 212 | село Канчалан | Юбилейная | 4 | 01.01.2002 | 945.0 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | - | - | 2017-2019 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 213 | село Краснено | Центральная | 7 | 01.01.1971 | 175.9 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | - | - | 2017-2019 | - |
| 214 | село Ламутское | - | 5 | 01.01.1980 | 136.9 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 215 | село Ламутское | - | 19 | 01.01.1982 | 175.5 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | - | - | 2020-2022 | - |
| 216 | село Ламутское | - | 20 | 01.01.1972 | 225.0 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | - | - | 2017-2019 | - |
| 217 | село Марково | Берзина | 18 | 01.01.1984 | 1 077.1 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 218 | село Марково | Берзина | 22а | 01.01.1979 | 691.7 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 219 | село Марково | Берзина | 24а | 01.01.1980 | 700.4 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 220 | село Марково | Берзиня | 11 | 01.01.2012 | 437.5 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 221 | село Марково | Берзиня | 13 | 01.01.2013 | 437.5 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 222 | село Марково | Больничная | 5 | 01.01.1978 | 828.0 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2041-2043 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2041-2043 |
| 223 | село Марково | Больничная | 9 | 01.01.1988 | 370.4 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 224 | село Марково | Больничная | 10 | 01.01.1978 | 786.1 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 225 | село Марково | Больничная | 13 | 01.01.1982 | 788.1 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 226 | село Марково | Больничная | 14 | 01.01.1982 | 1 027.7 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 227 | село Марково | Больничная | 15 | 01.01.1981 | 777.8 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2035-2037 | - | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 228 | село Марково | Полярная | 1 | 01.01.1985 | 1 422.6 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 229 | село Марково | Полярная | 3 | 01.01.2002 | 1 380.7 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 230 | село Марково | Полярная | 5 | 01.01.1990 | 1 423.8 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 231 | село Марково | Полярная | 7 | 01.01.2001 | 1 396.2 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 232 | село Марково | Полярная | 9 | 01.01.1986 | 1 405.9 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 233 | село Марково | Портовая | 5 | 01.01.1983 | 937.7 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 234 | село Марково | Портовая | 7 | 01.01.1985 | 952.6 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 235 | село Марково | Портовая | 9 | 01.01.1987 | 936.3 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 236 | село Марково | Совхозная | 17 | 01.01.1981 | 600.5 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 237 | село Марково | Строительная | 10 | 01.01.1989 | 114.3 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 238 | село Марково | Строительная | 16/1 | 01.01.2016 | 1 102.9 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 239 | село Марково | Строительная | 16/2 | 01.01.2016 | 1 097.2 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 240 | село Марково | Строительная | 18 | 01.01.1978 | 1 685.7 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 241 | село Мейныпильгино | Оленеводов | 9 | 01.01.1984 | 803.3 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 242 | село Мейныпильгино | Юбилейная | 7 | 01.01.2011 | 191.3 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 243 | село Мейныпильгино | Юбилейная | 9 | 01.01.2011 | 191.3 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 244 | село Мейныпильгино | Юбилейная | 11 | 01.01.1984 | 784.1 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 245 | село Снежное | Советская | 6 | 01.01.1977 | 579.0 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2041-2043 | 2017-2019 | - | 2038-2040 | 2017-2019 | - |
| 246 | село Снежное | Советская | 10 | 01.01.1965 | 845.2 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 | - | 2038-2040 | 2029-2031 | - |
| 247 | село Снежное | Советская | 12 | 01.01.1989 | 824.1 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2029-2031 | - |
| 248 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодёжная | 2 | 01.01.2007 | 2 723.7 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 249 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодёжная | 3 | 01.01.1988 | 2 220.0 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 250 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодёжная | 4 | 01.01.2006 | 2 806.3 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 251 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодёжная | 5 | 01.01.1989 | 2 223.9 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 252 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодёжная | 9 | 01.01.1993 | 2 516.2 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 |
| 253 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодёжная | 11 | 01.01.1997 | 2 488.2 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 |
| 254 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодёжная | 13 | 01.01.2005 | 2 148.8 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 255 | поселок городского типа Угольные Копи | Октябрьская | 18 | 01.01.1975 | 2 139.8 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 256 | поселок городского типа Угольные Копи | Октябрьская | 19 | 01.01.1977 | 2 128.7 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 257 | поселок городского типа Угольные Копи | Парковая | 1 | 01.01.1982 | 2 141.3 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 258 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 1 | 01.01.1980 | 2 145.8 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 259 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 2 | 01.01.1980 | 2 127.0 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 260 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 3 | 01.01.1988 | 1 906.3 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 261 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 4 | 01.01.1983 | 2 195.0 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 262 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 5 | 01.01.1984 | 2 149.3 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 263 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 6 | 01.01.1987 | 2 079.9 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 264 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 7 | 01.01.1986 | 2 203.6 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 265 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 8 | 01.01.1991 | 2 238.1 | 2029-2031 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 266 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 9 | 01.01.1991 | 2 207.0 | 2029-2031 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 267 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 10 | 01.01.1998 | 2 371.2 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 268 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 11а | 01.01.2001 | 688.5 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 269 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 11б | 01.01.2015 | 523.9 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 270 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 12 | 01.01.2001 | 2 377.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 |
| 271 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 14/1 | 01.01.2004 | 1 720.8 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 272 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 14/2 | 01.01.2004 | 2 062.0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 273 | поселок городского типа Угольные Копи | Полярная | 3 | 01.01.1993 | 1 406.1 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 274 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 4 | 01.01.1976 | 2 137.7 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 275 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 4а | 01.01.1979 | 2 122.3 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 276 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 8 | 01.01.1975 | 2 143.3 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 8а | 01.01.1977 | 2 160.4 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 278 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 10 | 01.01.1993 | 2 369.3 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 279 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 12 | 01.01.1981 | 2 160.4 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 280 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 14 | 01.01.1984 | 2 152.5 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
|  |  |  |  |  |  | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 16 | 01.01.1989 | 2 425.1 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 282 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 17 | 01.01.2013 | 378.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 283 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 17а | 01.01.2015 | 465.7 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 284 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 19 | 01.01.2014 | 442.2 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 285 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 22 | 01.01.1987 | 2 101.0 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 286 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 24 | 01.01.1990 | 2 394.7 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 287 | поселок городского типа Угольные Копи | Советская | 51 | 01.01.1983 | 2 138.2 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 288 | поселок городского типа Угольные Копи | Советская | 53 | 01.01.1984 | 2 104.8 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2041-2043 | 2017-2019 |
| 289 | поселок городского типа Угольные Копи | Советская | 55 | 01.01.1986 | 2 135.7 | 2041-2043 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 290 | поселок городского типа Угольные Копи | Угольная | 11 | 01.01.1984 | 2 159.8 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 291 | поселок городского типа Угольные Копи | Школьная | 16 | 01.01.1987 | 2 141.9 | 2041-2043 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 292 | поселок городского типа Угольные Копи | Школьная | 18 | 01.01.1988 | 2 136.7 | 2041-2043 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 293 | поселок городского типа Угольные Копи | Школьная | 18а | 01.01.1989 | 2 137.0 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 294 | поселок городского типа Угольные Копи | Школьная | 20 | 01.01.1990 | 2 143.7 | 2041-2043 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 295 | село Усть-Белая | Анадырская | 4 | 01.01.2007 | 368.5 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 296 | село Усть-Белая | Анадырская | 6 | 01.01.2007 | 368.5 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 297 | село Усть-Белая | Анадырская | 11 | 01.01.2007 | 366.7 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 298 | село Усть-Белая | Анадырская | 12 | 01.01.2005 | 1 125.2 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 299 | село Усть-Белая | Анадырская | 13 | 01.01.2007 | 366.4 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 300 | село Усть-Белая | Анадырская | 15 | 01.01.1993 | 1 426.0 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 301 | село Усть-Белая | Набережная | 8 | 01.01.1991 | 1 441.5 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 302 | село Усть-Белая | Набережная | 10 | 01.01.1990 | 1 433.8 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 303 | село Усть-Белая | Набережная | 12 | 01.01.1989 | 1 451.4 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 304 | село Усть-Белая | Набережная | 14 | 01.01.1987 | 1 436.7 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2041-2043 | 2035-2037 |
| 305 | село Усть-Белая | Набережная | 18 | 01.01.1990 | 2 148.0 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 306 | село Усть-Белая | Набережная | 13 | 01.01.2015 | 1 448.2 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 307 | село Усть-Белая | Набережная | 19а | 01.01.2014 | 1 185.6 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 308 | село Усть-Белая | Набережная | 21 | 01.01.2009 | 1 952.6 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 309 | село Усть-Белая | Полярная | 2 | 01.01.2010 | 363.7 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 310 | село Усть-Белая | Полярная | 10 | 01.01.2011 | 1 111.2 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 311 | село Хатырка | Озерная | 1 | 01.01.2007 | 237.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 312 | село Хатырка | Озерная | 1а | 01.01.2012 | 200.6 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 313 | село Хатырка | Озерная | 2 | 01.01.1994 | 641.4 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 314 | село Хатырка | Озерная | 2а | 01.01.1994 | 627.7 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 315 | село Хатырка | Озерная | 3 | 01.01.2007 | 237.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 316 | село Хатырка | Озерная | 4 | 01.01.2007 | 237.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 317 | село Хатырка | Озерная | 5 | 01.01.2007 | 237.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 318 | село Хатырка | Озерная | 6 | 01.01.2007 | 237.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 319 | село Хатырка | Озерная | 7 | 01.01.2007 | 237.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 320 | село Хатырка | Озерная | 8 | 01.01.2007 | 237.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 321 | село Хатырка | Озерная | 9 | 01.01.2007 | 237.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 322 | село Хатырка | Озерная | 10 | 01.01.2007 | 237.6 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 323 | село Хатырка | Озерная | 12 | 01.01.2007 | 291.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 324 | село Хатырка | Озерная | 14 | 01.01.2007 | 291.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 325 | село Хатырка | Озерная | 16 | 01.01.2007 | 291.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 326 | село Хатырка | Центральная | 5 | 01.01.2007 | 291.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 327 | село Хатырка | Центральная | 7 | 01.01.2007 | 291.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 328 | село Хатырка | Центральная | 8 | 01.01.2007 | 291.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 329 | село Хатырка | Центральная | 10 | 01.01.2007 | 291.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 330 | село Хатырка | Центральная | 12 | 01.01.2007 | 291.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 331 | село Чуванское | 1321 | 19 | 01.01.1974 | 180.9 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | - | - | - | 2020-2022 | - |
| 332 | село Чуванское | 2188 | 22 | 01.01.1986 | 119.3 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | - | - | - | 2029-2031 | - |
| 333 | село Чуванское | 3468 | 42 | 01.01.1993 | 176.0 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | - | - | - | 2032-2034 | - |
| Итого по Анадырскому муниципальному району |  |  | х | х | 213 306.0 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Билибинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | село Анюйск | проезд Билибинский | 10 | 03.02.1984 | 204.6 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 335 | село Анюйск | проезд Билибинский | 12 | 30.12.1974 | 243.1 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 336 | село Анюйск | проезд Билибинский | 14 | 17.11.1980 | 279.9 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 337 | село Анюйск | Василия Драного | 5 | 13.12.1990 | 196.1 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 338 | село Анюйск | Гагарина | 13 | 22.10.1965 | 201.7 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 339 | село Анюйск | Гагарина | 13б | 02.05.1989 | 241.5 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2026-2028 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 340 | село Анюйск | Гагарина | 13в | 24.10.1990 | 229.3 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 341 | село Анюйск | Лесная | 3 | 24.12.1960 | 306.6 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | - | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 342 | село Анюйск | Мира | 7 | 28.03.1993 | 245.2 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 343 | село Анюйск | Мира | 28 | 30.10.1995 | 156.0 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 344 | село Анюйск | Советская | 18 | 01.03.1995 | 851.6 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 345 | село Анюйск | Юбилейная | 15 | 28.12.1968 | 429.5 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 346 | город Билибино | Арктика | 1 к.1 | 21.12.1984 | 2 096.0 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 347 | город Билибино | Арктика | 1 к.2 | 29.09.1985 | 1 425.0 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 348 | город Билибино | Арктика | 1 к.3 | 28.12.1983 | 2 104.0 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 349 | город Билибино | Арктика | 1 к.4 | 28.12.1984 | 2 142.0 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 350 | город Билибино | Арктика | 1 к.5 | 30.03.1984 | 2 139.0 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 351 | город Билибино | Арктика | 2 к.1 | 21.02.1986 | 2 128.0 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 352 | город Билибино | Арктика | 2 к.2 | 30.09.1986 | 1 570.0 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 353 | город Билибино | Арктика | 2 к.3 | 01.07.1987 | 3 272.0 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 354 | город Билибино | Арктика | 3 к.1 | 26.05.1986 | 2 124.0 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 355 | город Билибино | Арктика | 3 к.2 | 30.09.1986 | 3 240.0 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 356 | город Билибино | Арктика | 3 к.3 | 19.04.1985 | 2 137.0 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 357 | город Билибино | Арктика | 3 к.4 | 30.09.1987 | 1 638.0 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 358 | город Билибино | Арктика | 3 к.5 | 24.12.1985 | 4 767.0 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 359 | город Билибино | Арктика | 5 к.1 | 21.04.1989 | 2 134.0 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 360 | город Билибино | Арктика | 5 к.2 | 28.09.1989 | 1 623.0 | 2029-2031 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 361 | город Билибино | Арктика | 5 к.3 | 15.12.1989 | 1 071.0 | 2029-2031 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 362 | город Билибино | Арктика | 5 к.4 | 17.10.1990 | 2 137.0 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 363 | город Билибино | Арктика | 5 к.5 | 13.07.1990 | 2 169.0 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 364 | город Билибино | Арктика | 5 к.6 | 27.12.1989 | 2 157.0 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 365 | город Билибино | Арктика | 6 к.1 | 30.06.1988 | 2 486.0 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 366 | город Билибино | Арктика | 6 к.2 | 31.12.1988 | 2 130.0 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 367 | город Билибино | Арктика | 6 к.3 | 30.11.1988 | 2 121.0 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 368 | город Билибино | Арктика | 6 к.4 | 07.07.1988 | 3 197.0 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 369 | город Билибино | Арктика | 6 к.5 | 31.12.1987 | 2 126.0 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 370 | город Билибино | Арктика | 6 к.6 | 25.11.1987 | 2 148.0 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 371 | город Билибино | Арктика | 6 к.7 | 06.02.1987 | 2 477.0 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 372 | город Билибино | Арктика | 8 к.1 | 27.07.1995 | 2 329.0 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 373 | город Билибино | Арктика | 8 к.2 | 19.07.1994 | 2 353.0 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 374 | город Билибино | Арктика | 8 к.3 | 30.12.1992 | 2 459.0 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 375 | город Билибино | Арктика | 8 к.4 | 11.06.1992 | 2 446.0 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 376 | город Билибино | Арктика | 8 к.5 | 14.02.1992 | 2 446.0 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 377 | город Билибино | Арктика | 8 к.6 | 31.10.1991 | 2 392.0 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 378 | город Билибино | Арктика | 8 к.7 | 28.11.1991 | 1 220.0 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 379 | город Билибино | Восточный | 1 к.5 | 24.04.1992 | 3 217.0 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 380 | город Билибино | Восточный | 1 к.6 | 26.04.1991 | 3 039.0 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 381 | город Билибино | Восточный | 2 к.1 | 23.07.1992 | 1 399.0 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 382 | город Билибино | Восточный | 2 к. 2 | 05.03.1993 | 2 348.0 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 383 | город Билибино | Восточный | 4 | 01.01.1986 | 4 262.0 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 384 | город Билибино | Восточный | 6 к.1 | 22.07.1988 | 1 069.7 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 385 | город Билибино | Восточный | 6 к.2 | 02.07.1984 | 2 135.0 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 386 | город Билибино | Восточный | 6 к.3 | 22.07.1988 | 2 122.8 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 387 | город Билибино | Восточный | 7 | 23.11.1993 | 2 370.0 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 388 | город Билибино | Восточный | 8 к.1 | 27.12.1988 | 2 149.0 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 389 | город Билибино | Восточный | 8 к.2 | 28.12.1987 | 2 117.0 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 390 | город Билибино | Восточный | 9 к.1 | 26.04.1990 | 3 208.0 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 391 | город Билибино | Восточный | 9 к.2 | 28.12.1990 | 2 727.0 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 392 | город Билибино | Восточный | 9 к.3 | 13.11.1990 | 1 358.0 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 393 | город Билибино | Восточный | 10 | 26.09.1989 | 1 672.0 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 394 | город Билибино | Геологов | 3 | 27.12.1979 | 1 189.0 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 395 | город Билибино | Заводская | 1 | 30.06.1980 | 1 285.0 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 396 | город Билибино | Заводская | 2 | 10.09.1986 | 1 365.0 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 397 | город Билибино | Заводская | 2 к.1 | 31.05.1989 | 825.0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 398 | город Билибино | Заводская | 3 | 29.12.1984 | 1 273.0 | 2020-2022 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 399 | город Билибино | Заводская | 4 | 27.10.1978 | 1 288.0 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 400 | город Билибино | Заводская | 4 к.1 | 18.10.1986 | 540.0 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 401 | город Билибино | Заводская | 5 | 24.12.1985 | 1 280.0 | 2020-2022 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 402 | город Билибино | Комсомольская | 2 | 30.09.1967 | 1 026.0 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 403 | город Билибино | Комсомольская | 4 | 05.04.1965 | 1 034.0 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 404 | город Билибино | Комсомольская | 8 | 30.12.1969 | 1 038.0 | 2020-2022 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 405 | город Билибино | Курчатова | 2 | 28.12.1972 | 1 693.0 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 406 | город Билибино | Курчатова | 4 | 01.01.1972 | 5 241.0 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 407 | город Билибино | Курчатова | 4 к.1 | 31.12.1976 | 2 300.0 | 2026-2028 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 408 | город Билибино | Курчатова | 10 | 29.06.1973 | 3 751.0 | 2020-2022 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 409 | город Билибино | Курчатова | 12 | 01.01.1978 | 8 579.0 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 410 | город Билибино | Ленина | 3 | 29.12.1969 | 2 027.0 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 411 | город Билибино | Ленина | 5 | 30.12.1970 | 3 183.0 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 412 | город Билибино | Ленина | 10 | 01.01.1979 | 4 292.0 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 413 | город Билибино | Ленина | 12 | 30.12.1979 | 4 382.0 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 414 | город Билибино | Ленина | 12 к.1 | 04.01.1980 | 5 267.0 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 415 | город Билибино | Ленина | 14 | 26.06.1981 | 2 116.0 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 416 | город Билибино | Ленина | 15 | 30.12.1976 | 4 875.0 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 417 | город Билибино | Ленина | 16 | 26.12.1979 | 1 778.0 | 2026-2028 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 418 | город Билибино | Ленина | 17 | 30.12.1977 | 4 875.0 | 2026-2028 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 419 | город Билибино | Ленина | 18 | 30.11.1980 | 4 302.0 | 2029-2031 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 420 | город Билибино | Ленина | 20 | 27.11.1981 | 2 080.0 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 421 | город Билибино | Ленина | 22 | 30.11.1981 | 2 122.0 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 422 | город Билибино | Ленина | 24 | 29.04.1982 | 4 227.0 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 423 | город Билибино | Ленина | 24 к.А | 19.08.1983 | 1 875.0 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 424 | город Билибино | Мандрикова | 1 | 03.02.1970 | 1 012.0 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 425 | город Билибино | Мандрикова | 3 | 30.07.1964 | 1 038.0 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 426 | город Билибино | Мандрикова | 5 | 18.03.1964 | 1035.0 | 2014-2016 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
|  |  |  |  |  |  | 2038-2040 |  |  | 2038-2040 | 2038-2040 |  |  |  |
| 427 | город Билибино | Мандрикова | 7 | 30.12.1964 | 1 014.0 | 2014-2016 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
|  |  |  |  |  |  | 2038-2040 |  |  | 2038-2040 | 2038-2040 |  |  |  |
| 428 | город Билибино | Мандрикова | 7а | 13.12.1974 | 681.0 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 429 | город Билибино | Молодёжная | 2 | 27.09.1991 | 1 860.0 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 430 | город Билибино | Октябрьская | 1 | 23.03.1983 | 5 308.0 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 431 | город Билибино | Октябрьская | 2 | 28.12.1982 | 4 265.0 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 432 | город Билибино | Октябрьская | 3 | 23.03.1983 | 2 124.0 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 433 | город Билибино | Приисковая | 3 | 06.07.1982 | 2 142.0 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 434 | город Билибино | Приисковая | 4 | 26.12.1988 | 4 257.0 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 435 | город Билибино | Сеймчанская | 1б | 30.12.1986 | 1 276.0 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 436 | город Билибино | Сеймчанская | 1в | 29.07.1986 | 811.0 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2020-2022 |
| 437 | город Билибино | Сеймчанская | 2а | 16.10.1974 | 1 296.0 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 438 | город Билибино | Сеймчанская | 2 к.2 | 31.03.1984 | 803.0 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 439 | город Билибино | Сеймчанская | 4 | 10.09.1991 | 828.0 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 440 | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 17 | 30.06.1997 | 3 527.0 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 441 | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 18 | 31.12.1982 | 1 257.0 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 442 | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 19 | 21.12.1992 | 3 539.0 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 443 | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 21 | 28.11.1990 | 3 190.0 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 444 | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 22 к.1 | 30.12.1977 | 529.0 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 445 | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 24 к.1 | 17.07.1981 | 1 266.0 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 446 | село Илирней | Набережная | 4 | 29.12.1971 | 363.1 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 447 | село Илирней | Набережная | 5 | 28.12.1971 | 368.9 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 448 | село Илирней | Центральная | 4 | 18.01.1990 | 177.6 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 449 | село Илирней | Центральная | 10 | 31.12.1974 | 554.6 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 450 | село Илирней | Центральная | 13 | 25.11.1985 | 857.4 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 451 | село Илирней | Центральная | 19 | 25.11.1988 | 857.4 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 452 | село Илирней | Школьная | 1 | 22.12.1994 | 828.8 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 453 | село Кепервеем | Билибина | 9 | 25.08.1992 | 837.6 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 454 | село Кепервеем | Билибина | 11 | 30.01.1989 | 846.4 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 455 | село Кепервеем | Билибина | 13 | 23.12.1982 | 862.4 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2041-2043 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 456 | село Кепервеем | Гагарина | 12 | 18.12.1976 | 523.0 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 457 | село Кепервеем | Кавракая | 4 | 30.12.1970 | 371.8 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2041-2043 |
| 458 | село Кепервеем | Кавракая | 10 | 29.12.1973 | 537.2 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 459 | село Кепервеем | Комарова | 2 | 29.11.1974 | 538.6 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 460 | село Кепервеем | Комарова | 3 | 27.11.1981 | 937.5 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 461 | село Кепервеем | Комарова | 4 | 30.12.1971 | 534.8 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 462 | село Кепервеем | Комарова | 5 | 14.03.1971 | 947.8 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 463 | село Кепервеем | Комарова | 6 | 09.02.1974 | 528.1 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 464 | село Кепервеем | Комарова | 8 | 14.02.1986 | 779.7 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2041-2043 |
| 465 | село Кепервеем | Центральная | 5 | 26.02.1970 | 363.8 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 466 | село Кепервеем | Южный | 1 | 30.12.1971 | 196.9 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 467 | село Кепервеем | Южный | 2 | 28.11.1983 | 415.8 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 468 | село Кепервеем | Южный | 3 | 20.08.1987 | 200.1 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 469 | село Омолон | Береговая | 2 | 22.12.1982 | 163.3 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | 2017-2019 | 2017-2019 | - |
| 470 | село Омолон | Береговая | 7 | 30.11.1992 | 869.1 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 471 | село Омолон | Лесная | 3 | 21.12.1972 | 115.3 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 472 | село Омолон | Сульженко | 3 | 02.12.1974 | 583.2 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | - | 2017-2019 | 2017-2019 | - |
| 473 | село Омолон | Сульженко | 5 | 22.11.1977 | 581.9 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 474 | село Омолон | Сульженко | 7 | 30.09.1980 | 809.2 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2026-2028 | - | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 475 | село Омолон | Сульженко | 9 | 19.11.1981 | 835.1 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2038-2040 | - | 2038-2040 | 2023-2025 | 2038-2040 |
| 476 | село Омолон | Сульженко | 11 | 28.12.1982 | 837.0 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2026-2028 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 477 | село Омолон | Сульженко | 13 | 24.08.1984 | 830.7 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 478 | село Омолон | Черепова | 8б | 30.11.1988 | 876.0 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2017-2019 | 2023-2025 |
| 479 | село Омолон | Черепова | 15а | 24.01.1982 | 232.9 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 480 | село Омолон | Черепова | 16 | 13.02.1987 | 140.7 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | - | - | 2029-2031 | 2023-2025 | - |
| 481 | село Островное | Анюйская | 5 | 18.02.1981 | 768.0 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2041-2043 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2041-2043 |
| 482 | село Островное | Есенина | 3 | 26.06.1973 | 596.3 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 483 | село Островное | Ручейный | 1 | 28.11.1995 | 865.5 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 484 | село Островное | 50 лет Советской Власти | 1 | 30.12.1969 | 371.2 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| Итого по Билибинскому муниципальному району |  |  | х | х | 260 252.3 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| городской округ Эгвекинот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 | село Амгуэма | Северная | 20 | 04.07.1981 | 1 736.9 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 486 | село Амгуэма | Северная | 22 | 05.08.1982 | 873.2 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 487 | село Амгуэма | Северная | 23 | 09.10.1983 | 858.2 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 488 | село Амгуэма | Северная | 24 | 04.09.1983 | 868.4 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 489 | село Амгуэма | Северная | 25 | 09.06.1989 | 1 308.8 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 490 | село Амгуэма | Северная | 26 | 18.07.1988 | 1 317.4 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 491 | село Амгуэма | Северная | 27 | 06.08.1993 | 1 916.4 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 492 | село Конергино | Ленина | 5"А" | 01.01.2014 | 1 017.6 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 493 | село Конергино | Ленина | 12 | 03.05.1976 | 707.5 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 494 | село Конергино | Ленина | 14 | 15.08.1971 | 688.8 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2029-2031 |
| 495 | село Конергино | Октябрьская | 4 | 23.10.2012 | 362.5 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 496 | село Конергино | Октябрьская | 7 | 04.07.1983 | 1 296.8 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 497 | поселок городского типа Мыс Шмидта | Полярная | 1А | 05.07.1985 | 2 875.6 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 498 | село Рыркайпий | Мира | 10 | 23.09.1970 | 696.1 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 499 | село Рыркайпий | Мира | 18 | 05.10.1986 | 835.3 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 500 | село Рыркайпий | Полярная | 1 | 08.09.1984 | 849.3 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 501 | село Рыркайпий | Полярная | 3 | 10.07.1984 | 827.2 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 502 | село Рыркайпий | Полярная | 5 | 06.09.1983 | 815.4 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 503 | село Рыркайпий | Солнечная | 1 | 05.09.1988 | 940.8 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 504 | село Рыркайпий | Солнечная | 3 | 05.07.1988 | 943.4 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 505 | село Рыркайпий | Солнечная | 5 | 03.09.1990 | 945.8 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 506 | село Рыркайпий | Строительная | 1 | 26.07.1988 | 844.7 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 507 | село Рыркайпий | Строительная | 3 | 03.10.1978 | 1 238.9 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 508 | село Рыркайпий | Строительная | 4 | 22.06.1985 | 846.7 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 509 | село Рыркайпий | Строительная | 5 | 06.07.1985 | 934.6 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 510 | село Рыркайпий | Строительная | 7 | 08.08.1985 | 861.4 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 511 | село Рыркайпий | Строительная | 9 | 09.10.1989 | 922.4 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 512 | село Рыркайпий | Строительная | 15 | 08.10.1991 | 844.0 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 513 | село Рыркайпий | Строительная | 17 | 11.08.1992 | 921.7 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 514 | село Рыркайпий | Транспортная | 5 | 05.06.1990 | 1 176.3 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 515 | село Рыркайпий | Транспортная | 18 | 06.05.1984 | 929.8 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2017-2019 |
| 516 | село Рыркайпий | Транспортная | 22 | 09.10.1985 | 936.1 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 517 | село Рыркайпий | Транспортная | 24 | 05.08.1970 | 543.1 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 518 | село Рыркайпий | Транспортная | 26 | 27.07.1970 | 546.1 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 519 | село Рыркайпий | Транспортная | 28 | 08.10.1986 | 915.7 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 520 | село Уэлькаль | Вальгиргина | 2 | 23.09.1969 | 351.7 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 521 | село Уэлькаль | Вальгиргина | 3 | 24.07.1968 | 339.8 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 522 | село Уэлькаль | Набережная | 1 | 26.08.1989 | 845.7 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2038-2040 |
| 523 | село Уэлькаль | Набережная | 2 | 23.07.1987 | 847.4 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2038-2040 |
| 524 | село Уэлькаль | Центральная | 8 | 24.08.1984 | 242.7 | 2017-2019 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2020-2022 | 2026-2028 |
| 525 | село Уэлькаль | Центральная | 10 | 11.10.1985 | 225.5 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2020-2022 | 2026-2028 |
| 526 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 6 | 23.08.1957 | 837.2 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 527 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 7 | 04.10.1957 | 985.6 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 528 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 8 | 22.06.1967 | 821.6 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 529 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 9 | 23.05.1957 | 842.6 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 530 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 10 | 05.05.1957 | 829.1 | 2032-2034 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 531 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 11 | 04.06.1957 | 854.6 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 532 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 12 | 09.08.1987 | 2 146.1 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 533 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 14 | 15.08.1994 | 3 572.0 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 534 | поселок городского типа Эгвекинот | Комсомольская | 2 | 03.09.1968 | 577.2 | 2026-2028 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 535 | поселок городского типа Эгвекинот | Комсомольская | 3 | 26.07.1952 | 822.4 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2023-2025 | 2014-2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |  | 2038-2040 |
| 536 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 2 | 26.05.1982 | 2 116.0 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 537 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 4 | 23.08.1973 | 2 840.6 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 538 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 17 | 02.09.1971 | 1 395.7 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 539 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 20 | 24.08.1982 | 2 140.3 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 540 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 21 | 07.10.1972 | 4 192.9 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 541 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 21/1 | 08.09.1989 | 3 338.6 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 542 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 22 | 22.08.1975 | 1 410.8 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 543 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 22А | 09.09.1980 | 2 128.4 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 544 | поселок городского типа Эгвекинот | Набережная | 1 | 25.08.1983 | 2 137.6 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 545 | поселок городского типа Эгвекинот | Набережная | 1/1 | 09.10.1990 | 2 384.1 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 546 | поселок городского типа Эгвекинот | Набережная | 3 | 03.09.1988 | 2 142.7 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 547 | поселок городского типа Эгвекинот | Набережная | 5 | 23.06.1990 | 2 376.2 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 548 | поселок городского типа Эгвекинот | Первопроходцев | 1 | 24.09.1986 | 2 396.7 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 549 | поселок городского типа Эгвекинот | Первопроходцев | 1А | 14.08.1991 | 1 193.9 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 550 | поселок городского типа Эгвекинот | Попова | 1 | 17.08.1974 | 1 420.1 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 551 | поселок городского типа Эгвекинот | Попова | 1А | 09.09.1979 | 1 769.4 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 552 | поселок городского типа Эгвекинот | Попова | 3 | 20.08.1979 | 2 168.1 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 553 | поселок городского типа Эгвекинот | Попова | 5 | 18.09.1981 | 2 179.6 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 554 | поселок городского типа Эгвекинот | Попова | 9 | 05.08.1991 | 2 379.9 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 555 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 1 | 01.10.1970 | 1 400.5 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 556 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 2 | 25.08.1969 | 1 119.6 | 2020-2022 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 557 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 3 | 20.09.1967 | 1 027.3 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 558 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 5 | 21.09.1965 | 1 392.1 | 2020-2022 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 559 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 5А | 04.09.1969 | 1 055.2 | 2023-2025 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 560 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 7 | 07.08.1965 | 683.8 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 561 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 9 | 09.07.1969 | 786.7 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 562 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 12 | 03.08.1968 | 1 044.1 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 563 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 12/1 | 10.07.1988 | 2 158.0 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 564 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 1 | 23.07.1985 | 2 155.1 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 565 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 3 | 24.09.1978 | 2 123.3 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 566 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 5 | 26.07.1974 | 2 244.0 | 2026-2028 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 567 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 6 | 26.09.1965 | 1 348.2 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 568 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 7 | 11.09.1977 | 2 113.8 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 569 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 9 | 28.08.1978 | 2 142.6 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 570 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 11 | 30.09.1979 | 2 144.6 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 571 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 13 | 27.08.1980 | 2 129.8 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 572 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 15 | 18.08.1981 | 2 112.8 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 573 | поселок городского типа Эгвекинот | Советская | 1 | 04.08.1961 | 573.3 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 574 | поселок городского типа Эгвекинот | Советская | 3 | 23.08.1966 | 1 021.5 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 575 | поселок городского типа Эгвекинот | Советская | 6 | 17.09.1976 | 562.9 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 576 | поселок городского типа Эгвекинот | Советская | 8 | 05.08.1971 | 546.2 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 577 | поселок городского типа Эгвекинот | Советская | 20 | 25.08.1991 | 3 555.6 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| Итого по городскому округу Эгвекинот |  |  | х | х | 127 836.7 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Провиденский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 578 | село Новое Чаплино | Матлю | 1 | 10.10.1984 | 811.1 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2038-2040 | - |
| 579 | село Нунлигран | им. Каляквун Г.В. | 1 | 08.12.2011 | 223.0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | - | 2041-2043 | - |
| 580 | село Нунлигран | им. Каляквун Г.В. | 2 | 08.12.2011 | 223.0 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | - | 2041-2043 | - |
| 581 | село Нунлигран | Центральная | 9 | 29.09.1977 | 584.5 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2017-2019 | - | 2023-2025 | 2035-2037 | 2041-2043 | - |
| 582 | село Нунлигран | Центральная | 10 | 23.11.1978 | 578.7 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2017-2019 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | - |
| 583 | село Нунлигран | Центральная | 11 | 25.10.1984 | 868.0 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2017-2019 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | - |
| 584 | село Нунлигран | Чукотская | 1 | 22.11.1979 | 576.1 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2017-2019 | - | 2035-2037 | 2032-2034 | 2041-2043 | - |
| 585 | село Нунлигран | Чукотская | 3 | 27.08.1982 | 597.3 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2017-2019 | - | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 586 | село Нунлигран | Чукотская | 5 | 27.08.1982 | 588.7 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 587 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 6 | 26.10.1990 | 2 325.5 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 588 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 15 | 26.11.1971 | 2 072.8 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 589 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 16 | 23.11.1956 | 346.5 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 590 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 35 | 14.11.1941 | 570.7 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 591 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 37 | 28.11.1980 | 2 140.2 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 592 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 39 | 29.10.1976 | 1 736.3 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 593 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 39/1 | 11.09.1959 | 647.9 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 594 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 39/2 | 18.09.1959 | 1 030.7 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2026-2028 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 595 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 41 | 21.09.1956 | 1 177.6 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 596 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 41/1 | 23.08.1957 | 946.8 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 597 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 45/1 | 21.10.1977 | 1 788.2 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 598 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 45/2 | 04.11.1977 | 1 778.8 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 599 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 45/3 | 12.11.1980 | 1 768.9 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 600 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 47 | 08.10.1985 | 2 191.6 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 601 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 47/1 | 16.10.1958 | 586.6 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
|  |  |  |  |  |  | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 51 | 29.11.1974 | 2 744.4 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 603 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 53 | 25.09.1991 | 4 114.2 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 604 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 1 | 04.12.1987 | 3 756.0 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 605 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 3 | 03.10.1986 | 2 811.0 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 606 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 5 | 23.12.1987 | 3 240.8 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 607 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 8 | 04.10.1978 | 1 782.9 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 608 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 10 | 16.09.1981 | 3 198.1 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 609 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 17 | 29.09.1977 | 1 766.2 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 610 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 19 | 02.10.1947 | 638.3 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2038-2040 |
| 611 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 21 | 30.08.1993 | 2 769.2 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 612 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 23 | 22.09.1965 | 1 767.4 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2038-2040 |
| 613 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 25 | 02.10.1947 | 646.9 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2020-2022 | 2014-2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |  | 2020-2022 |
| 614 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 26 | 22.09.1965 | 2 713.4 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 615 | поселок городского типа Провидения | Чукотская | 1 | 16.10.1980 | 2 644.4 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 |
| 616 | поселок городского типа Провидения | Чукотская | 1/А | 22.11.1984 | 2 171.4 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 617 | поселок городского типа Провидения | Чукотская | 3 | 10.10.1973 | 2 101.6 | 2020-2022 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 |
| 618 | поселок городского типа Провидения | Чукотская | 6 | 25.10.1951 | 1 351.4 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2035-2037 |
| 619 | поселок городского типа Провидения | Чукотская | 17 | 29.09.1977 | 1 819.0 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 620 | поселок городского типа Провидения | Эскимосская | 1 | 24.10.1990 | 3 441.8 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 621 | поселок городского типа Провидения | Эскимосская | 18 | 25.09.1985 | 2 155.4 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 622 | поселок городского типа Провидения | Эскимосская | 18/1 | 23.10.1992 | 1 168.8 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 623 | село Сиреники | Мандрикова | 9 | 10.10.1973 | 366.8 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2032-2034 |
| 624 | село Сиреники | Мандрикова | 13 | 29.08.1983 | 844.3 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 |
| 625 | село Сиреники | Мандрикова | 15 | 23.10.1981 | 818.7 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 626 | село Сиреники | Мандрикова | 16а | 15.11.1985 | 585.8 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 627 | село Сиреники | Мандрикова | 18а | 09.09.1984 | 95.8 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2035-2037 |
| 628 | село Сиреники | Нутаугье | 6 | 31.10.1956 | 93.9 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | - | 2017-2019 | 2017-2019 | - |
| 629 | село Сиреники | Нутаугье | 10а | 31.10.1956 | 91.2 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | - | 2020-2022 | 2020-2022 | - |
| 630 | село Сиреники | Нутаугье | 12а | 31.10.1956 | 102.8 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | - | 2017-2019 | 2017-2019 | - |
| 631 | село Сиреники | Нутаугье | 14а | 31.10.1956 | 101.9 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | - | 2017-2019 | 2017-2019 | - |
| 632 | село Сиреники | Отке | 4/1 | 06.11.2003 | 798.6 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 633 | село Сиреники | Отке | 6а | 11.10.1990 | 843.7 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 634 | село Энмелен | Чирикова | 7 | 07.10.1987 | 832.3 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2026-2028 | - | - | 2041-2043 | 2026-2028 | - |
| 635 | село Энмелен | Чирикова | 11 | 04.12.1968 | 148.8 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | - | 2017-2019 | 2026-2028 | - |
| 636 | село Энмелен | Чирикова | 12 | 05.12.1969 | 147.4 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | - | 2017-2019 | 2026-2028 | - |
| 637 | село Энмелен | Чирикова | 23 | 29.11.1958 | 90.2 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | - | 2017-2019 | 2017-2019 | - |
| 638 | село Энмелен | Чирикова | 24 | 29.11.1958 | 87.6 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | - | 2017-2019 | 2017-2019 | - |
| 639 | село Энмелен | Чирикова | 25 | 29.11.1958 | 81.8 | 2032-2034 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | - | 2017-2019 | 2017-2019 | - |
| 640 | село Янракыннот | Снежная | 7а | 22.09.1965 | 385.4 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | - | 2038-2040 | 2038-2040 | - |
| 641 | село Янракыннот | Снежная | 16 | 21.11.1958 | 97.3 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | - | 2017-2019 | 2017-2019 | - |
| 642 | село Янракыннот | Советская | 4 | 02.10.1980 | 95.5 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | - | 2017-2019 | 2017-2019 | - |
| 643 | село Янракыннот | Советская | 8 | 21.11.1958 | 114.0 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | - | - | 2038-2040 | 2038-2040 | - |
| 644 | село Янракыннот | Чукотская | 13а | 22.09.1967 | 80.4 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2023-2025 | - | - | 2023-2025 | 2023-2025 | - |
| Итого по Провиденскому городскому округу |  |  | х | х | 81 866.3 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| городской округ Певек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 645 | село Айон | Иненликея | 2 | 12.12.1987 | 189.4 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 646 | село Айон | Иненликея | 3 | 12.12.1987 | 867.2 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 647 | село Айон | Иненликея | 5 | 29.11.1988 | 962.9 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 648 | село Айон | Островная | 2 | 06.10.1994 | 869.4 | 2026-2028 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 649 | село Айон | Северная | 5 | 15.10.1973 | 356.9 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 650 | село Айон | Северная | 7 | 07.09.1971 | 354.2 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 651 | село Айон | Северная | 9 | 12.11.1970 | 363.7 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 652 | село Айон | Северная | 12 | 07.11.1958 | 63.1 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 653 | село Биллингс | Ленина | 21 | 12.10.1973 | 367.4 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 654 | село Биллингс | Ленина | 22 | 09.11.1975 | 589.6 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 655 | село Биллингс | Ленина | 26 | 12.11.1971 | 371.4 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 656 | село Биллингс | Ленина | 28 | 16.06.1981 | 879.5 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 657 | село Биллингс | Панина | 27 | 05.11.1970 | 368.7 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 658 | город Певек | Куваева | 13 | 18.10.1991 | 4 128.0 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 659 | город Певек | Куваева | 13/2 | 13.11.1998 | 2 755.7 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 660 | город Певек | Куваева | 13/3 | 25.08.1995 | 904.5 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 661 | город Певек | Куваева | 43 | 22.07.1987 | 1 929.9 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 662 | город Певек | Куваева | 49 | 16.06.1989 | 3 688.0 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 663 | город Певек | Обручева | 1-а | 05.11.1989 | 2 743.4 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 664 | город Певек | Обручева | 2-б | 22.05.1986 | 3 373.4 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 665 | город Певек | Обручева | 4/1к2 | 11.10.1991 | 2 361.0 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 666 | город Певек | Обручева | 4/1к3 | 11.10.1991 | 2 222.3 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 667 | город Певек | Обручева | 10 | 24.08.1976 | 1 737.2 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 668 | город Певек | Обручева | 16/1 | 14.10.1977 | 3 455.1 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 669 | город Певек | Обручева | 16/2 | 12.11.1981 | 1 752.0 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 670 | город Певек | Обручева | 17а-б | 26.12.1990 | 4 858.8 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 671 | город Певек | Обручева | 38 | 12.10.1973 | 7 529.7 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 672 | город Певек | Пугачева | 40 | 16.09.1976 | 1 377.1 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2038-2040 | 2014-2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |  | 2041-2043 |
| 673 | город Певек | Пугачева | 40/2 | 08.12.1982 | 814.8 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 674 | город Певек | Пугачева | 40/3 | 14.09.1980 | 3 382.2 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 675 | город Певек | Пугачева | 42 | 20.10.1977 | 2 827.5 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 676 | город Певек | Пугачева | 42/1 | 21.09.1990 | 3 214.3 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 677 | город Певек | Пугачева | 42/2 | 14.07.1994 | 4 116.6 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 678 | город Певек | Пугачева | 44 | 10.08.1983 | 2 173.5 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 679 | город Певек | Пугачева | 46 | 12.12.1979 | 3 424.3 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 680 | город Певек | Пугачева | 48/1 | 20.08.1982 | 1 655.9 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 681 | город Певек | Пугачева | 48/2 | 19.10.1981 | 2 201.0 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 682 | город Певек | Пугачева | 50 | 24.08.1979 | 3 541.7 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 683 | город Певек | Пугачева | 52 | 15.10.1980 | 3 504.9 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 684 | город Певек | Пугачева | 54 | 18.09.1981 | 3 559.9 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 685 | город Певек | Пугачева | 56 | 17.08.1984 | 6 451.1 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 686 | город Певек | Пугачева | 58 | 10.06.1983 | 1 827.6 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 687 | город Певек | Пугачева | 60 | 12.08.1988 | 3 599.0 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 688 | город Певек | Советская | 9 | 14.10.1983 | 1 842.8 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 689 | город Певек | Советская | 10 | 25.09.1969 | 1 696.6 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 690 | город Певек | Советская | 18 | 18.06.1971 | 1 688.8 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 691 | город Певек | Советская | 23 | 09.10.1987 | 3 356.9 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 692 | город Певек | Советская | 30 | 05.11.1973 | 1 906.4 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 693 | город Певек | Строителей | 2 | 15.09.1989 | 2 386.4 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 694 | город Певек | Чемоданова | 8 | 11.10.1991 | 4 743.8 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 695 | город Певек | Чемоданова | 10 | 08.11.1991 | 4 711.0 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 696 | город Певек | Чемоданова | 26 | 25.08.1989 | 4 207.6 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 697 | город Певек | Чемоданова | 27 | 10.04.1987 | 2 145.2 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 698 | город Певек | Чемоданова | 28 | 12.10.1984 | 2 114.9 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 699 | город Певек | Чемоданова | 29 | 14.10.1983 | 2 134.5 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 700 | город Певек | Чемоданова | 30 | 23.11.1979 | 2 158.7 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 701 | город Певек | Чемоданова | 31 | 24.09.1982 | 3 195.5 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 702 | город Певек | Чемоданова | 32 | 18.12.1987 | 3 613.9 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 703 | город Певек | Чемоданова | 33 | 23.08.1985 | 3 970.5 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 704 | город Певек | Южная | 21 | 26.05.1989 | 1 609.0 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 705 | город Певек | Южная | 23 | 14.10.1988 | 2 381.1 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 706 | город Певек | Южная | 25 | 06.11.1987 | 2 142.9 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 707 | город Певек | Южная | 31 | 20.12.2001 | 2 737.2 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 708 | город Певек | Южная | 33 | 07.09.1990 | 2 144.5 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 709 | город Певек | Южная | 35 | 14.09.1990 | 2 144.1 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 710 | город Певек | Южная | 37 | 21.10.1988 | 2 342.0 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 711 | город Певек | Южная | 39 | 19.09.1986 | 2 309.9 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 712 | город Певек | Южная | 43 | 15.12.1989 | 1 764.8 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 713 | город Певек | Южная | 43/1 | 09.08.1991 | 1 769.6 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 714 | город Певек | Южная | 43/3 | 16.08.1991 | 1 777.9 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 715 | село Рыткучи | Мира | 6 | 26.12.1961 | 110.1 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 716 | село Рыткучи | Мира | 7 | 26.12.1961 | 104.2 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 717 | село Рыткучи | Мира | 12 | 14.09.1964 | 336.0 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 718 | село Рыткучи | Озерная | 3 | 20.10.1973 | 343.8 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 719 | село Рыткучи | Озерная | 4 | 20.10.1973 | 211.9 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 720 | село Рыткучи | Озерная | 5 | 08.12.1967 | 330.0 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 721 | село Рыткучи | Советская | 1 | 26.12.1969 | 331.1 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 722 | село Рыткучи | Советская | 3 | 12.10.1958 | 112.0 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 723 | село Рыткучи | Советская | 4 | 16.09.1976 | 549.2 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 724 | село Рыткучи | Советская | 5 | 08.12.1967 | 352.4 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 725 | село Рыткучи | Советская | 6 | 13.11.1978 | 542.3 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 726 | село Рыткучи | Советская | 7 | 18.10.1963 | 340.0 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 727 | село Рыткучи | Советская | 8 | 22.07.1982 | 790.1 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 728 | село Рыткучи | Советская | 10 | 22.05.1980 | 836.1 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 729 | село Рыткучи | Советская | 12 | 24.08.1983 | 832.5 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 730 | село Рыткучи | Советская | 16 | 14.10.1985 | 841.8 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 731 | село Рыткучи | Советская | 18 | 12.11.1986 | 785.3 | 2041-2043 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| Итого по городскому округу Певек |  |  | х | х | 174 459.1 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Чукотский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 732 | село Инчоун | Морзверобоев | 16 | 01.10.2007 | 368.5 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 733 | село Инчоун | Морзверобоев | 17 | 01.11.2007 | 368.5 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 734 | село Лаврентия | Дежнева | 2 | 01.10.1986 | 1 741.5 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 735 | село Лаврентия | Дежнева | 6 | 01.06.1996 | 2 039.3 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2017-2019 |
| 736 | село Лаврентия | Дежнева | 28 | 01.09.1962 | 399.2 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 |
| 737 | село Лаврентия | Дежнева | 31 | 01.11.1984 | 1 663.1 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2017-2019 |
| 738 | село Лаврентия | Дежнева | 33 | 01.10.2006 | 1 960.2 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 739 | село Лаврентия | Дежнева | 33"а" | 01.07.2005 | 1 306.5 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 740 | село Лаврентия | Дежнева | 41 | 01.04.1977 | 1 092.6 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2017-2019 |
| 741 | село Лаврентия | Дежнева | 41"а" | 01.05.1989 | 1 817.3 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2023-2025 |
| 742 | село Лаврентия | Дежнева | 43 | 01.09.1982 | 649.5 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2020-2022 |
| 743 | село Лаврентия | Дежнева | 43"а" | 01.10.1990 | 893.9 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2017-2019 |
| 744 | село Лаврентия | Дежнева | 44 | 01.05.1990 | 1 761.2 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 745 | село Лаврентия | Дежнева | 44"а" | 01.07.1990 | 1 833.4 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 746 | село Лаврентия | Дежнева | 46 | 01.08.1981 | 1 817.3 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 747 | село Лаврентия | Дежнева | 46"а" | 01.06.1981 | 1 798.9 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 748 | село Лаврентия | Советская | 21"а" | 01.09.2004 | 911.0 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 749 | село Лаврентия | Советская | 22 | 01.08.1978 | 648.3 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 750 | село Лаврентия | Советская | 27 | 01.11.1974 | 556.9 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 751 | село Лаврентия | Советская | 29 | 01.12.1988 | 987.0 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 752 | село Лаврентия | Сычева | 17 | 01.06.1987 | 1 684.7 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 |
| 753 | село Лаврентия | Сычева | 22 | 01.08.2005 | 1 792.0 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 754 | село Лаврентия | Сычева | 34 | 01.09.1989 | 2 092.7 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2020-2022 |
| 755 | село Лорино | Гагарина | 4 | 01.08.1975 | 580.3 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2020-2022 | - | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 756 | село Лорино | Гагарина | 9 | 01.07.2005 | 1 354.6 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 757 | село Лорино | Гагарина | 13 | 01.08.1985 | 836.0 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 758 | село Лорино | Гагарина | 14 | 01.06.1994 | 726.7 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 759 | село Лорино | Гагарина | 15 | 01.08.1994 | 741.6 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 760 | село Лорино | Гагарина | 16 | 01.07.1985 | 819.8 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 761 | село Лорино | Енок | 3 | 01.09.1977 | 603.1 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2023-2025 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 762 | село Лорино | Енок | 7 | 01.10.1982 | 531.7 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2041-2043 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 763 | село Лорино | Енок | 9 | 01.08.1980 | 842.7 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | - | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 764 | село Лорино | Енок | 12 | 01.07.1976 | 576.2 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 765 | село Лорино | Енок | 14 | 01.06.1976 | 576.1 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 766 | село Лорино | Ленина | 4 | 01.07.1969 | 578.9 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 767 | село Лорино | Ленина | 6 | 01.06.1968 | 575.9 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2026-2028 | - | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 768 | село Лорино | Ленина | 8 | 01.04.2005 | 1 306.8 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 769 | село Лорино | Ленина | 11 | 01.06.1991 | 584.3 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 770 | село Лорино | Ленина | 11"а" | 01.08.1991 | 585.7 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 771 | село Лорино | Ленина | 14 | 01.09.1981 | 475.8 | 2026-2028 | 2020-2022 | 2017-2019 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 772 | село Лорино | Ленина | 18 | 01.10.1981 | 829.4 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2020-2022 |
| 773 | село Лорино | Ленина | 22 | 01.06.1956 | 77.6 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2020-2022 |
| 774 | село Лорино | Ленина | 26 | 01.10.1991 | 583.8 | 2026-2028 | 2020-2022 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 775 | село Лорино | Ленина | 26"а" | 01.11.1991 | 583.6 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2017-2019 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 776 | село Лорино | Челюскинцев | 4 | 01.06.1965 | 325.3 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2017-2019 | - | 2038-2040 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2020-2022 |
| 777 | село Лорино | Челюскинцев | 7 | 01.09.1958 | 119.4 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | - | - | 2017-2019 | 2020-2022 |
| 778 | село Лорино | Челюскинцев | 10 | 01.11.1958 | 248.1 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 779 | село Лорино | Челюскинцев | 12 | 01.08.1958 | 98.8 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 780 | село Лорино | Чукотская | 7 | 01.06.1956 | 152.5 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2020-2022 |
| 781 | село Лорино | Чукотская | 9 | 01.07.1978 | 580.8 | 2026-2028 | 2041-2043 | 2020-2022 | - | 2023-2025 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2038-2040 |
| 782 | село Лорино | Чукотская | 16 | 01.08.1996 | 568.1 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2020-2022 | - | 2023-2025 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 783 | село Лорино | Чукотская | 17 | 01.06.2006 | 2 531.6 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2041-2043 |
| 784 | село Лорино | Чукотская | 18 | 01.07.2006 | 659.9 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2041-2043 |
| 785 | село Нешкан | Комсомольская | 10 | 01.09.1987 | 853.2 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 786 | село Нешкан | Комсомольская | 11 | 01.07.2005 | 830.6 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 787 | село Нешкан | Комсомольская | 12 | 01.06.1969 | 533.6 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 788 | село Нешкан | Комсомольская | 13 | 01.08.1970 | 578.6 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 789 | село Нешкан | Набережная | 15 | 01.09.1969 | 364.3 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 790 | село Уэлен | Дежнева | 1 | 01.05.1958 | 88.0 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2017-2019 |
| 791 | село Уэлен | Дежнева | 5 | 01.09.1958 | 141.5 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2020-2022 |
| 792 | село Уэлен | Дежнева | 6"а" | 01.07.1992 | 138.9 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 793 | село Уэлен | Дежнева | 7 | 01.08.1953 | 108.0 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2017-2019 |
| 794 | село Уэлен | Дежнева | 11 | 01.06.1958 | 86.1 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 795 | село Уэлен | Дежнева | 16 | 01.05.1958 | 113.7 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 796 | село Уэлен | Ленина | 12 | 01.08.1967 | 150.9 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 797 | село Уэлен | Ленина | 15 | 01.03.1972 | 583.5 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2020-2022 |
| 798 | село Уэлен | Ленина | 22 | 01.06.1974 | 562.9 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 799 | село Уэлен | Ленина | 23 | 01.10.1972 | 581.3 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 | - | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 800 | село Уэлен | Ленина | 31 | 01.11.1980 | 173.9 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 801 | село Уэлен | Ленина | 34 | 30.11.2016 | 1 541.9 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 802 | село Уэлен | Набережная | 1 | 01.07.1977 | 356.0 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 803 | село Уэлен | Набережная | 2 | 01.06.1970 | 358.6 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 804 | село Уэлен | Набережная | 3 | 01.08.1970 | 365.1 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| Итого по Чукотскому муниципальному району |  |  | х | х | 58 349.2 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по Чукотскому автономному округу |  |  | х | х | 1271410,7 | х | х | х | х | х | х | х | х |

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (Николаев Л.А.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |