ГУБЕРНАТОР   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 28 сентября 2018 года | № | 81 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 27 декабря 2017 года № 131

### В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1.	Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 27 декабря 2017 года № 131 «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа» следующие изменения:

### 1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

### 2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Губернатора – Председателя Правительства, начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа Калинову А.А.

Р.В. Копин

### Приложение

### к Постановлению Губернатора

### Чукотского автономного округа

### от  28 сентября 2018 года № 81

### Приложение 1

### к Постановлению Губернатора

### Чукотского автономного округа

### от 27 декабря 2017 года № 131

# П Л А Н

# создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа

# Раздел I. Инвестиционные проекты

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инвестора/вид собственности объекта | Место реализации (населенный пункт, улица) | Вид работ/ срок реализации, годы | в том числе: год ввода в эксплуата- цию | Фактическое состояние | Документ-основание | Предполагаемая стоимость инвестиционного проекта и источники финансирования, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ1 | ОБ2 | МБ3 | ВИ4 |
| 1 | Освоение месторождений коксующегося угля Беринговского каменноугольного бассейна | Российские предприятия группы «Тайгерс Рилм Коул»/ частная | Анадырский район | строительство карьеров, обогатительных фабрик, транспортно-энергетической инфраструктуры/ 2015-2027 | поэтапный выход на проектную мощность/ 2017-2027 | начата добыча угля на Амаамском месторождении | Производственные программы российских предприятий группы «Тайгерс Рилм Коул» | 73 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 930,0 |
| 2 | Освоение медно-порфирового месторождения «Песчанка» Баимской лицензионной площади | ООО «ГДК Баимская», Компания «KAZ Minerals PLC»/ частная | Билибинский район | строительство горно-обогатительного комбината, горной и вспомогательной инфраструктуры/ 2015-2023 | 2023 | предпроектная стадия | Производственная программа инвесторов | 360 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360 000,0 |
| 3 | Освоение золоторудного месторождения «Кекура» | ЗАО «Базовые металлы», Highland Gold Mining Limited/ частная | Билибинский район | строительство/ 2013-2021 | 2021 | проектирование, строительно-монтажные работы | Производственная программа ООО «Кекура» | 17 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 159,0 |
| 4 | Освоение Канчалано-Амгуэмской лицензионной площади | ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь»/ частная | Анадырский район | строительство/ 2016- не определен | не определен | предпроектная стадия | Производственная программа ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь» | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,0 |
| 5 | Модернизация тепличного хозяйства МП МР «Овощная фабрика «Росинка» | Правительство Чукотского автономного округа, МП БМР «Овощная фабрика «Росинка»/ муниципальная | г. Билибино Билибинского района | реконструкция/ 2019-2020 | 2020 | реконструкция | ГП «Развитие агропромышлен-ного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы» | 582,8 | 0,0 | 101,7 | 0,0 | 481,1 |
| 6 | Оленеубойный пункт | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | г. Певек Чаунского района | строительство/ 2017-2018 | 2018 | проектирование | ГП «Развитие агропромышлен-ного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы» | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Птицефабрика «Северная» | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | г. Анадырь | модернизация/ 2017-2018 | 2018 | модернизация | ГП «Развитие агропромышлен-ного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы» | 92,4 | 0,0 | 92,4 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Ветроэлектростан-ция мощностью 2,5 МВт | ООО «СтройИнвест-Энергия»/ окружная | п. Угольные Копи Анадырского района | техническое перевооружение (модернизация)/ 2017-2018 | 2017-2018 | модернизация | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 143,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,3 |
| 9 | Ветроэнергетичес-кие установки | Мицуи энд Ко., Лтд (Япония)/ «Комаихалтек Инк.» (Япония)/ частная | с. Лаврентия Чукотского района | строительство/ не определен | не определен | меморандум о взаимопони-мании, заключенный с Правительством ЧАО во время проведения III Восточного экономического форума | - | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
| 10 | Освоение золоторудного месторождения «Клен» | ООО «Клен», Highland Gold Mining Limited/ частная | Билибинский район | строительство/ 2014-2021 | 2021 | проектирование | Производственная программа инвесторов | 7 078,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 078,0 |
| 11 | Освоение золоторудного месторождения «Морошка» | АО «Чукотская горно-геологическая компания»/ частная | Анадырский район | строительство/ 2016-2018 | 2018 | строительство | Производственная программа АО «Чукотская горно-геологическая компания» | уточняется |

1 - федеральный бюджет;

2 - окружной бюджет;

3 - муниципальный бюджет;

# 4 - внебюджетные источники финансирования

### Приложение

### к Постановлению Губернатора

### Чукотского автономного округа

### от  28 сентября 2018 года № 81

### Приложение 2

### к Постановлению Губернатора

### Чукотского автономного округа

### от 27 декабря 2017 года № 131

# Раздел II. Объекты инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта инфраструктуры | Наименование инвестора/вид собственности объекта | Место реализации (населенный пункт, улица) | Вид работ / срок реализации, годы | в том числе: год ввода в эксплу-атацию | Фактическое состояние | Документ - основание | Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ1 | ОБ2 | МБ3 | ВИ4 |
| Социальная инфраструктура (объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта) |
| Объекты здравоохранения |
| 1 | Лечебный корпус Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаунская районная больница» | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | г. Певек Чаунского района | реконструкция/2018 | 2018 | проектирование | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 295,5 | 260,5 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Участковая больница | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | с. Марково Анадырского района | строительство/ 2017-2018 | 2018 | строительство | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 148,9 | 0,0 | 148,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чаунская районная больница» | Правительство Чукотского автономного округа / окружная | г. Певек Чаунского района | реконструкция/2017-2018 | 2018 | строительство | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 444,2 | 259,9 | 184,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Участковая больница | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | с. Омолон Билибинского района | строительство/ 2017-2019 | 2019 | проектирование | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 140,3 | 129,1 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Пристройка к зданию Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница» | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | г. Анадырь | строительство/ 2017-2018 | 2018 | строительство | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 33,6 | 25,2 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Центр специализированной медицинской помощи с отделениями психонаркологии и онкологии с паллиативными койками в г. Анадырь | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | г. Анадырь | строительство/ 2018-2021 | 2021 | проектирование | ГП РФ «Развитие здравоохранения» ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 865,0 | 798,8 | 69,2 | 0,0 | 0,0 |
| Объекты образования |
| 7 | Центр образования (школа- детский сад) | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Островное Билибинского района | строительство/ не определен (2016 год разработана ПСД) | не опре-делен | проект разработан | ГП РФ «Развитие образования», ГП «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 307,2 | 282,6 | 24,6 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Школа | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | г. Анадырь | строительство/ 2017-2021 | 2021 | проектирование | ГП РФ «Развитие образования», ГП «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 1 400,0 | 1 288,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Начальная школа – детский сад | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Ванкарем Иультинского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | ГП РФ «Развитие образования», ГП «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 250,0 | 230,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Начальная школа | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Лорино Чукотского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | ГП РФ «Развитие образования», ГП «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 298,5 | 0,0 | 298,5 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Начальная школа | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Айон Чаунского района | строительство/ 2023-2024 | 2024 | планирование | ГП РФ «Развитие образования» | 150,0 | 135,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Начальная школа | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Илирней Билибинского Района | строительство/ 2023-2024 | 2024 | планирование | ГП РФ «Развитие образования» | 280,0 | 252,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Начальная школа – детский сад | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Нутэпэльмен Иультинского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | не определен | не определена |
| 14 | Начальная школа | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Лаврентия Чукотского района | строительство/ 2019-2020 | 2020 | планирование | не определена | не определена |
| Объекты культуры и спорта |
| 15 | Школа искусств | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Лаврентия Чукотского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | не определена | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Дом культуры | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Канчалан Анадырского района | строительство/ не определен (2018 год разработана ПСД) | не опре-делен | не определен | ГП РФ «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» ГП «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 57,5 | 52,9 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Зал единоборств | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | г. Анадырь | Строительство /не определен | не опре-делен | планирование | ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 250,0 | 230,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Лорино Чукотского района | строительство/ 2018 (2014 год разработана ПСД) | 2018 | строительство | ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 29,1 | 28,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Спортзал | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | г. Певек Чаунского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Многофункциональный спортивный комплекс | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Уэлен Чукотского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 135,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Культурно-спортивный комплекс | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Нешкан Чукотского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | не определен | не определена |
| 22 | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Энурмино Чукотского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 48,7 | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Этнокультурный центр с библиотекой | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Илирней Билибинского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | ГП РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Спортивный комплекс «Луч» | концессионер/ муниципальная | г. Билибино Билибинского района | строительство/ 2018-2019 | 2019 | строительство | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 19,7 |
| 25 | Культурно-спортивный комплекс | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Нутэпельмен Иультинского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | не определен | не определена |
| 26 | Спортивный комплекс с бассейном | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | п. Эгвекинот Иультинского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | не определен | не определена |
| 27 | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Амгуэма Иультинского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | ГП РФ «Развитие образования», ГП «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Рыркайпий Иультинского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | ГП РФ «Развитие образования», ГП «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Закрытый спортивный комплекс | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Лаврентия Чукотского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | не определена | не определена |
| Объекты энергетической инфраструктуры |
| 30 | ВЛ 110 кВ «Билибино – Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура» | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | Билибинский район | строительство/ 2016-2018 | 2018 | строительство | ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2021 годы» | 1 011,2 | 0,0 | 1 011,2 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | ВЛ 220 кВ «Песчанка-Омсукчан» | Правительство Чукотского автономного округа, Министерство промышленности торговли РФ, ООО «Дальэнерго-мост»/ окружная | Билибинский район | строительство/ 2016-2025 | 2025 | проектирование | ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2021 годы», ГП РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», производственная программа деятельности ООО «Дальэнергомост» | 50 896,0 | 9 900,0 | 99,0 | 0,0 | 40 897,0 |
| 32 | Плавучая атомная теплоэлектростанция | Госкорпорация «Росатом»/ федеральная | г. Певек Чаунского района | строительство/ 2012-2019 | 2019 | строительство | Инвестиционная программа ГК «Росатом» | 37 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 500,0 |
| 33 | Береговые гидротехнические сооружения для плавучей атомной теплоэлектростанции | Госкорпорация «Росатом»/ федеральная | г. Певек Чаунского района | строительство/ 2015-2019 | 2019 | строительство | Инвестиционная программа ГК «Росатом» | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| 34 | Газификация Анадырской ТЭЦ | АО «Чукотэнерго»/ частная | г. Анадырь | строительство/ 2017-2018 | 2018 | строительство | Инвестиционная программа АО «Чукотэнерго» | 629,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 629,4 |
| 35 | Газопровод высокого давления к Анадырской ТЭЦ | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | г. Анадырь | строительство/ 2017-2018 | 2018 | строительство | ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2021 годы» | 46,7 | 0,0 | 30,1 | 0,0 | 16,6 |
| 36 | Автоматическая газораспределительная станция | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | г. Анадырь | строительство/ 2017-2018 | 2018 | строительство | ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2021 годы | 113,7 | 0,0 | 73,5 | 0,0 | 40,2 |
| 37 | Газопровод среднего давления по ул.Рультытегина - ул. Полярная | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | г. Анадырь | строительство/ 2017-2018 | 2018 | строительство | ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2021 годы» | 18,7 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 5,9 |
| 38 | Распределительный газопровод к потребителям газа, расположенным на ул. Отке | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | г. Анадырь | строительство/ 2018 | 2018 | строительство | ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2021 годы» | 116,5 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 73,5 |
| 39 | Одноцепная ВЛ 110 кВ Анадырская-Валунистый, ПС 110 кВ Анадырская. Реконструкция ПС 110 кВ Валунистый | Правительство Чукотского автономного округа/ Окружная | г. Анадырь | строительство/ 2017-2020 | 2020 | проектирование | ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2021 годы» | 131,3 | 0,0 | 65,8 | 0,0 | 65,5 |
| 40 | Энергоисточник в г. Билибино с внеплощадочной инфраструктурой | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | г. Билибино Билибинского района | строительство/ 2017-2021 | 2021 | проектирование | Инвестиционная программа ПАО «РАО ЭС Востока» на 2017 г. | 91,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,53 |
| 41 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ «Певек-Билибино» (1 этап строительства) | ПАО «РусГидро»/ федеральная | Чаунский-Билинский районы | строительство/ 2018-2021 | 2021 | проектирование | Инвестиционная программа ПАО «РусГидро» | 15 189,7 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 189,7 |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |
| 42 | Водоочистная станция | Концессионер/ муниципальная | г. Анадырь | реконструкция/2018-2027 | 2027 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 43 | Объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, горячего водоснабжения | ООО «Тепло-Лорино»/ муниципальная | с. Лорино Чукотского района | реконструкция/2018-2025 | 2025 | соглашение заключено 21.02.2018 | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 188,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,3 |
| 44 | Объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, горячего водоснабжения | Концессионер/ муниципальная | с. Лаврентия Чукотского района | модернизация/ 2018-2029 | 2029 | в стадии предвари- тельного согласования условий концессионного соглашения | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 573,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 573,2 |
| 45 | Сети водоснабжения | Концессионер/ муниципальная | с. Лаврентия Чукотского района | реконструкция/не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 46 | Система водоотведения | Концессионер/ муниципальная | с. Лаврентия Чукотского района | реконструкция, строительство/ 2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 47 | Объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, горячего водоснабжения | ООО «Тепло-Рыркайпий»/ муниципальная | с. Рыркайпий Иультинского района | модернизация/ 2018-2025 | 2025 | соглашение заключено 11.09.2018 | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 58,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,9 |
| 48 | Котельная | Концессионер/ муниципальная | с. Инчоун Чукотского района | модернизация/ 2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 49 | Тепловые сети | Концессионер/ муниципальная | с. Инчоун Чукотского района | реконструкция/2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 50 | Котельная | Концессионер/ муниципальная | с. Нешкан Чукотского района | модернизация/ 2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 51 | Котельная | Концессионер/ муниципальная | с. Энурмино Чукотского района | модернизация/ 2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 52 | Тепловые сети | Концессионер/ муниципальная | с. Энурмино Чукотского района | реконструкция/ 2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 53 | Котельная | Концессионер/ муниципальная | с. Уэлен Чукотского района | модернизация/ 2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 54 | Тепловые сети | Концессионер/ муниципальная | с. Уэлен Чукотского района | реконструкция/ 2018-не определен | не опре-делен | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | не определена |
| 55 | Баня | Концессионер/ муниципальная | с. Островное Билибинского района | строительство/ 2018-2019 | 2019 | планирование | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| 56 | Тепловые сети | Не определен/ муниципальная | п. Эгвекинот Иультинского района | реконструкция/ 2018-2019 | 2019 | планирование | не определен | не определена |
| 57 | Центральный тепловой пункт | Не определен/ муниципальная | п. Эгвекинот Иультинского района | строительство/ 2018-2020 | 2020 | планирование | не определен | не определена |
| 58 | Блочно-модульная котельная | Не определен/ муниципальная | п. Эгвекинот Иультинского района | реконструкция/ 2018-2019 | 2019 | планирование | не определен | не определена |
| 59 | Электрические сети | Не определен/ муниципальная | п. Эгвекинот Иультинского района | реконструкция/ 2018-2019 | 2019 | планирование | не определен | не определена |
| 60 | Инженерные сети | Не определен/ муниципальная | п. Эгвекинот Иультинского района | реконструкция/ 2018-2019 | 2019 | планирование | не определен | не определена |
| 61 | Инженерные сети | Не определен/ муниципальная | с. Рыркайпий Иультинского района | реконструкция/ 2018-2019 | 2019 | планирование | не определен | не определена |
| 62 | Котельная | Не определен/ муниципальная | с. Амгуэма Иультинского района | реконструкция/ 2018-2020 | 2020 | планирование | не определен | не определена |
| 63 | Котельная | Не определен/ муниципальная | с. Конергино Иультинского района | реконструкция/ 2018-2020 | 2020 | планирование | не определен | не определена |
| Объекты водохозяйственного комплекса |
| 64 | Водозабор со станцией водоподготовки | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Лорино Чукотского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | не определена | не определена |
| 65 | Водозабор со станцией водоподготовки | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Уэлен Чукотского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | не определена | не определена |
| 66 | Водопровод «Гудым-Угольные Копи» | ООО «СВТ»/ муниципальная | п. Угольные Копи Анадырского района | реконструкция/ 2018-2019 | 2019 | реконструкция | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 113,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,9 |
| 67 | Емкость для питьевой воды | Не определен/ муниципальная | с. Рыркайпий Иультинского района | реконструкция/ 2018-2020 | 2020 | планирование | не определен | не определена |
| 68 | Водовод | Не определен/ муниципальная | с. Рыркайпий Иультинского района | реконструкция/ 2019-2020 | 2020 | планирование | не определен | не определена |
| 69 | Очистные сооружения | Не определен/ муниципальная | с. Рыркайпий Иультинского района | строительство/ 2019-2020 | 2020 | планирование | не определен | не определена |
| 70 | Очистные сооружения | Не определен/ муниципальная | с. Конергино Иультинского района | строительство/ 2019-2020 | 2020 | планирование | не определен | не определена |
| 71 | Водовод | Не определен/ муниципальная | с. Конергино Иультинского района | реконструкция/ 2019-2020 | 2020 | планирование | не определен | не определена |
| 72 | Водовод | Не определен/ муниципальная | с. Амгуэма Иультинского района | реконструкция/ 2019-2020 | 2020 | планирование | не определен | не определена |
| 73 | Водовод | Не определен/ муниципальная | п. Эгвекинот Иультинского района | реконструкция/ 2019-2020 | 2020 | планирование | не определен | не определена |
| 74 | Канализационные сети | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с. Лаврентия Чукотского района | строительство/ 2019-2020 | 2020 | планирование | не определен | не определена |
| 75 | Резервуары для питьевой воды | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с. Лаврентия Чукотского района | реконструкция/ не определена | не опре-делен | планирование | не определен | не определена |
| 76 | Водосливная плотина | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с. Лаврентия Чукотского района | реконструкция/ не определена | не опре-делен | планирование | не определен | не определена |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| Дороги |
| 77 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Малый Анюй на 502 км | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | Чукотский автономный округ | строительство/ 2015-2019 | 2019 | строительство | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» | 2 713,3 | 2 578,2 | 135,1 | 0,0 | 0,0 |
| 78 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Угаткын на 684 км | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | Чукотский автономный округ | строительство/ 2016-2019 | 2019 | строительство | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» | 1 556,2 | 1 443,0 | 113,2 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Пучевеем на 673 км | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | Чукотский автономный округ | строительство/ 2017-2020 | 2020 | строительство | ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» | 532,1 | 165,2 | 366,9 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Малый Чаун на 704 км | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | Чукотский автономный округ | строительство/ 2019-2022 (2013 год ПСД разработан) | 2022 | проект разработан | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» | 1 456,3 | 220,0 | 1 236,3 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Мильгувеем на 722 км | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | Чукотский автономный округ | строительство/ 2020-2022 (2013 год разработана ПСД) | 2022 | проект разработан | ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» | 2 183,3 | 0,0 | 2 183,3 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 485+000-км 500+339 | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | Чукотский автономный округ | строительство/ 2020-2022 | 2022 | проектирование | ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» | 741,9 | 0,0 | 741,9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 470+000 - км 485+597 | Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | Чукотский автономный округ | строительство/ 2021-2022 | 2022 | проектирование | ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» | 784,2 | 0,0 | 784,2 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | Автомобильная дорога общего пользования «Лаврентия – Лорино» | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | Чукотский район | реконструкция/ 2019-2020 | 2020 | планирование | МП «Обеспечение дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» | 96,3 | 0,0 | 0,0 | 96,3 | 0,0 |
| 85 | Внутри поселковые дороги | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Лаврентия Чукотского района | реконструкция/2018-2020 | 2020 | планирование | МП «Обеспечение дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» | 269,6 | 0,0 | 0,0 | 269,6 | 0,0 |
| 86 | Реконструкция моста через протоку Портовская на км 0+058 автомобильной дороги «Марково-Аэропорт» | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | Анадырский район | реконструкция/2019-2020 | 2020 | проект разработан | ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» | 32,1 | 29,5 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| 87 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Певек-Рыткучи» | АО «Чукотская горно-геологическая компания»/ муниципальная | Чаунский район | строительство/ 2016-не определен | не опре-делен | предпроектная стадия | Производственная программа АО «Чукотская горно-геологическая компания» | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,4 |
| 88 | Мостовой переход через лагуну Кельмантаген накм 8+361 а/д Рыркайпий-Мыс Шмидта-Аэропорт | не определен/ муниципальная | п. Мыс Шмидта Иультинского района | реконструкция/ 2019-2020 | 2020 | планирование | не определен | не определена |
| 89 | Строительство моста через протоку | не определен/ муниципальная | с. Конергино Иультинского района | реконструкция/ 2019-2020 | 2020 | планирование | не определен | не определена |
| Аэропорты |
| 90 | Аэропорт | Федеральное агентство воздушного транспорта/ федеральная | п. Беринговский Анадырского района | реконструкция/ 2016-не определен | не опре-делен | проектирование | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 1 992,0 | 1 992,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | Аэропорт | Федеральное агентство воздушного транспорта/ федеральная | п. Эгвекинот Иультинского района | реконструкция/ 2014-2016-не определен | не опре-делен | проект разработан | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 2 036,1 | 2 036,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92 | Аэропорт | Федеральное агентство воздушного транспорта/ федеральная | с. Кепервеем Билибинского района | реконструкция/ 2014-2016-не определен | не опре-делен | проект разработан | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 2 416,4 | 2 416,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | Аэропортовый комплекс | Федеральное агентство воздушного транспорта/ федеральная | г. Певек Чаунского района | реконструкция/ 2014-2015-не определен | не опре-делен | проект разработан | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 3 422,5 | 3 422,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94 | Аэропортовый комплекс II очередь | Федеральное агентство воздушного транспорта/ федеральная | г. Певек Чаунского района | реконструкция/ не определен | не опре-делен | планирование | Предложение Чукотского автономного округа для включения ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 6 759,0 | 6 759,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95 | Аэропортовый комплекс | Федеральное агентство воздушного транспорта/ федеральная | с. Лаврентия Чукотского района | реконструкция/ не определен | не опре-делен | планирование | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | не определена |
| 96 | Аэропортовый комплекс | Федеральное агентство воздушного транспорта/ федеральная | п. Провидения Провиденского района | реконструкция/ не определен | не опре-делен | планирование | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | не определена |
| 97 | Аэропортовый комплекс | Федеральное агентство воздушного транспорта/ федеральная | с. Марково Анадырского района | реконструкция/ не определен | не опре-делен | планирование | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | не определена |
| 98 | Реконструкция посадочной площадки | Не определен/ муниципальная | с. Конергино Иультинского района | реконструкция/2019-2020 | 2020 | планирование | не определен | не определена |
| 99 | Реконструкция посадочной площадки | Не определен/ муниципальная | с. Уэлькаль Иультинского района | реконструкция/2019-2020 | 2020 | планирование | не определен | не определена |
| 100 | Реконструкция посадочной площадки | Не определен/ муниципальная | с. Ванкарем Иультинского района | реконструкция/2019-2020 | 2020 | планирование | не определен | не определена |
| 101 | Реконструкция посадочной площадки | Не определен/ муниципальная | с. Амгуэма Иультинского района | реконструкция/2019-2020 | 2020 | планирование | не определен | не определена |
| Морские порты |
| 102 | Паромно-пассажирский причал на левом берегу Анадырского лимана | Федеральное агентство морского и речного транспорта/федеральная | п. Угольные Копи Анадырского района | строительство/ 2021 | 2021 | проект разработан | ГП РФ «Развитие транспортной системы России» | 707,4 | 707,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103 | Морской порт | Федеральное агентство морского и речного транспорта/ федеральная | г. Певек Чаунского района | реконструкция/2016-2018 | 2018 | реконструкция | ГП РФ «Развитие транспортной системы России» | 770,0 | 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 104 | Морской порт | Федеральное агентство морского и речного транспорта/ федеральная | п. Эгвекинот Иультинского района | реконструкция/ не определен | не опре-делен | планирование | Предложение Чукотского автономного округа для включения в ГП РФ «Развитие транспортной системы России» | 890,0 | 890,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 105 | Морской порт | Федеральное агентство морского и речного транспорта/ федеральная | п. Беринговский Анадырского района | реконструкция/ не определен | не опре-делен | планирование | Предложение Чукотского автономного округа для включения в ГП РФ «Развитие транспортной системы России» | 1 248,6 | 1 248,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 106 | Морской порт | Федеральное агентство морского и речного транспорта/ федеральная | п. Провидения Провиденского района | реконструкция/ не определен | не опре-делен | планирование | Предложение Чукотского автономного округа для включения в ГП РФ «Развитие транспортной системы России» | 475,0 | 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107 | Обновление парка морского транспорта (Танкер проекта 414Б (грузоподъёмностью 600 тонн, 2 ед.)) | Федеральное агентство морского и речного транспорта/ окружная | г. Анадырь | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | Предложение Чукотского автономного округа для включения в ГП РФ «Развитие транспортной системы России» | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | Обновление парка морского транспорта (грузопассажирский паром RPF 14 (1 ед.)) | Федеральное агентство морского и речного транспорта/ окружная | г. Анадырь | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | Предложение Чукотского автономного округа для включения в ГП РФ «Развитие транспортной системы России» | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объекты связи |
| 109 | Авиационное отделение перевозки почты | Федеральное государствен- ное предпри-ятие «Почта России»/ федеральная | п. Угольные Копи Анадырского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | Производственная программа ФГУП «Почта России» | не определена |
| Объекты торговой, агропромышленной и иной инфраструктуры |
| 110 | Овощехранилище | МУП «Анадырская торговая компания»/ муниципальная | с. Марково Анадырского района | строительство / 2017-2018 | 2018 | строительство | Производственная программа «МУП Анадырская торговая компания» | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| 111 | Нефтебаза | ГУП ЧАО «Чукотснаб»/ Окружная | г. Певек Чаунского района | реконструкция/ 2011-2020 | 2020 | реконструкция | Производственная программа ГУП ЧАО «Чукотснаб» | 938,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 938,0 |
| 112 | 3-и РВС-5000 (резервуары вертикальные для хранения нефтепродуктов) № 19, 20,21 | ГУП ЧАО «Чукотснаб»/ окружная | г. Певек Чаунского района | строительство/ 2016-2018 | 2018 | строительство | Производственная программа ГУП ЧАО «Чукотснаб» | 173,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,9 |
| 113 | Ограждения резервуарного парка | ГУП ЧАО «Чукотснаб»/ окружная | г.Певек Чаунского района | строительство/ 2016-2019 | 2019 | строительство | Производственная программа ГУП ЧАО «Чукотснаб» | 72,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,2 |
| 114 | РВС-3000 Анюйск | ГУП ЧАО «Чукотснаб»/окружная | г.Билибино Анюйское отделение | строительство/ 2016-2019 | 2019 | строительство | Производственная программа ГУП ЧАО «Чукотснаб» | 60,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,9 |
| 115 | Теплая стоянка АРУ №1 | ГУП ЧАО «Чукотснаб»/окружная | п. Угольные Копи Анадырского района | строительство/ 2018-2019 | 2019 | строительство | Производственная программа ГУП ЧАО «Чукотснаб» | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| 116 | Мобильная автозаправочная станция | АО «Чукотская торговая компания/ окружная | п. Эгвекинот Иультинского района | модернизация/ 2018 | 2018 | модернизация | Производственная программа АО «Чукотская торговая компания» | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| Объекты в сфере экологии и охраны окружающей среды |
| 117 | Очистные сооружения | Администрация Городского округа Анадырь/ муниципальная | г. Анадырь | строительство/ не определен | не определен | проектирование | МП «Охрана окружающей среды в городском округе Анадырь на 2015-2019 годы» | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 0,0 |
| 118 | Рекультивация санкционированной свалки | Администрация Городского округа Анадырь/ муниципальная | г. Анадырь | строительство/ 2015- не определен | не опре-делен | проектирование | МП «Охрана окружающей среды в городском округе Анадырь на 2015-2019 годы» | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 |
| 119 | Полигоны и площадки для временного размещения твердых коммунальных отходов | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Лаврентия, с.Лорино, с.Уэлен, с.Нешкан, с.Энурмино, с.Инчоун Чукотского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | не определен | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 0,0 |
| 120 | Полигон твердых коммунальных отходов | Администрация Городского округа Певек/ муниципальная | г. Певек Чаунского района | реконструкция/не определен | не опре-делен | планирование | МП «Развитие инфраструктуры городского округа Певек на 2016-2018 годы» | 7,2 | 0,0 | 7,1 | 0,1 | 0,0 |
| 121 | Полигон твердых коммунальных отходов | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | п. Эгвекинот Иультинского района | строительство/ не определен | не опре-делен | планирование | МП «Содержание, развитие и ремонт инфраструктуры городского округа Эгвекинот на 2016-2021 годы» | 4,3 | 0,0 | 4,28 | 0,05 | 0,0 |

1 – федеральный бюджет;

2 – окружной бюджет;

3 - муниципальный бюджет;

4 - внебюджетные источники финансирования