ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 29 июля 2024 года | № | 255 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 10 апреля 2014 года № 165

В целях приведения нормативного правового акта Чукотского автономного округа в соответствие с законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 апреля 2014 года № 165 «Об утверждении Порядка принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты государственной собственности Чукотского автономного округа» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    на руководителей органов исполнительной власти Чукотского автономного округа.»;

2) приложение изложить в редакции, согласно приложению                                       к настоящему постановлению.

2. Главным распорядителям средств окружного бюджета в течение                   трех месяцев со дня утверждения настоящего постановления подготовить и направить на согласование в соответствии с Порядком принятия решений                     об осуществлении капитальных вложений в объекты государственной собственности Чукотского автономного округа проекты решений:

1) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Чукотского автономного округа в целях строительства (реконструкции, в том числе                              с элементами реставрации, технического перевооружения), и (или)                                      на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Чукотского автономного округа;

2) о предоставлении государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Чукотского автономного округа, государственным унитарным предприятиям Чукотского автономного округа бюджетных ассигнований из окружного бюджета в виде субсидий на осуществление организациями капитальных вложений в строительство (реконструкцию,                         в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Чукотского автономного округа и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Чукотского автономного округа.

Установить, что подготовка проектов решений, указанных в настоящем пункте, осуществляется в отношении объектов, ввод в эксплуатацию (приобретение) которых планируется после 1 июля 2024 года, при этом                            не требуется проведение оценки эффективности в соответствии с Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 8 августа 2016 года № 434, в отношении объектов, по которым                  до 1 июля 2024 года были приняты соответствующие решения, указанные                       в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

3. Действие настоящего постановления распространяется                                           на правоотношения, возникшие с 1 июля 2024 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                          на Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа (Калинова А.А.).

Председатель Правительства                                                           В.Г. Кузнецов

Приложение
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от  29 июля  2024 года № 255

«Приложение
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 10 апреля 2014 года № 165

# ПОРЯДОК
принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты государственной собственности Чукотского автономного округа

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает:

1) порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Чукотского автономного округа в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения), и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Чукотского автономного округа                    (далее - решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций);

2) порядок принятия решений о предоставлении государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Чукотского автономного округа, государственным унитарным предприятиям Чукотского автономного округа (далее - организации) бюджетных ассигнований                               из окружного бюджета в виде субсидий на осуществление организациями капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе                                 с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Чукотского автономного округа и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Чукотского автономного округа (далее соответственно - решение о предоставлении субсидии, субсидия);

3) порядок принятия решений о предоставлении получателю средств окружного бюджета права заключать соглашения о предоставлении организациям субсидий на срок реализации принятых решений                                            о предоставлении субсидий, превышающие срок действия утвержденных получателю средств окружного бюджета лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий (далее - решение о предоставлении права заключать соглашение о предоставлении субсидии на срок, превышающий срок действия лимитов);

4) порядок принятия решений о предоставлении субсидий или                                 об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита                                       в отношении объектов капитального строительства, которые находятся                   (будут находиться) в государственной собственности Чукотского автономного округа (далее – решение о предоставлении субсидии или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций).

1.2. Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, решения о предоставлении субсидий, решения о предоставлении субсидии или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций принимаются в форме распоряжения Правительства Чукотского автономного округа, которое может предусматривать несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества одной организации.

В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства государственной собственности Чукотского автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или решение о предоставлении субсидии в такой объект принимаются в том числе на основании подготовленного                                             в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

1.3. Решения о предоставлении права заключать соглашение                                           о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов, принимаются в форме распоряжений Правительства Чукотского автономного округа.

1.4. Отбор объектов капитального строительства государственной собственности Чукотского автономного округа и (или) объектов недвижимого имущества в государственную собственность Чукотского автономного округа (далее - объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества) осуществляется с учетом:

1) приоритетов и целей развития Чукотского автономного округа исходя из стратегии и прогнозов социально-экономического развития Чукотского автономного округа, государственных программ Чукотского автономного округа, а также документов территориального планирования Чукотского автономного округа;

2) поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации и поручений Губернатора Чукотского автономного округа.

# 2. Порядок принятия решений о подготовке и реализации

# бюджетных инвестиций

2.1. Подготовка проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций осуществляется при формировании проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, а также в ходе исполнения окружного бюджета.

2.2. Не допускается при исполнении окружного бюджета предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества,                      в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии,                                за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

При исполнении окружного бюджета допускается предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или)                         на приобретение объектов недвижимого имущества, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, в случае изменения                                       в установленном порядке типа государственного бюджетного учреждения или государственного автономного учреждения или организационно-правовой формы государственного унитарного предприятия, являющихся получателями указанных субсидий, на государственное казенное учреждение после внесения соответствующих изменений в указанное решение о предоставлении субсидии с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные государственным бюджетным учреждением, государственным автономным учреждением, государственным унитарным предприятием договоры в части замены стороны договора - государственного бюджетного учреждения, государственного автономного учреждения, государственного унитарного предприятия на государственное казенное учреждение и вида договора - гражданско-правового договора государственного бюджетного учреждения, государственного автономного учреждения, государственного унитарного предприятия на государственный контракт.

В иных случаях принятие решения о предоставлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества, по которым было принято решение                             о предоставлении субсидии, осуществляется после признания утратившим силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связанных                               с изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидии                              на бюджетные инвестиции).

2.3. Инициатором подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций может выступать предполагаемый главный распорядитель средств окружного бюджета, ответственный                                за реализацию мероприятия (результата) государственной программы, в рамках которого планируется осуществлять бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества (далее - главный распорядитель).

2.4. Главный распорядитель подготавливает проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и в случае, если главный распорядитель не является одновременно исполнительным органом государственной власти Чукотского автономного округа, согласовывает этот проект с исполнительным органом государственной власти Чукотского автономного округа, в ведении которого он находится.

Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций согласовывается главным распорядителем с ответственным исполнителем государственной программы в случае, если он не является одновременно                           ее ответственным исполнителем.

2.5. В проекте решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций по каждому объекту капитального строительства и (или) объекту недвижимого имущества указывается:

наименование объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

наименование главного распорядителя, государственного заказчика, застройщика (заказчика);

мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, и (или) мощность объекта недвижимого имущества;

срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества;

сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, в том числе с распределением по годам (в ценах соответствующих лет), с указанием размера средств (при предоставлении бюджетных инвестиций на указанные цели), необходимых для подготовки проектной документации, проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также для проведения технологического и ценового аудита                  и аудита проектной документации;

общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемый на реализацию объекта капитального строительства, в том числе                                           с распределением по годам (в ценах соответствующих лет), с указанием объема средств (при предоставлении бюджетных инвестиций на указанные цели), необходимых для подготовки проектной документации, проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также для проведения технологического и ценового аудита                  и аудита проектной документации.

В случае необходимости корректировки проектной документации                             в проекте решения могут быть предусмотрены средства окружного бюджета соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

2.6. К проекту решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций прилагается пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование.

2.7. Главный распорядитель направляет согласованный с ответственным исполнителем государственной программы проект решения о подготовке  и реализации бюджетных инвестиций с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием в Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа.

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа рассматривает проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в части сведений, указанных в абзаце седьмом пункта 2.5 настоящего раздела в течение 10 рабочих дней со дня его поступления и в случае отсутствия замечаний согласовывает его.

2.8. Согласованный с Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа проект решения                   о подготовке и реализации бюджетных инвестиций с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием главный распорядитель направляет в Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа.

Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа согласовывает проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций после проведения оценки эффективности в соответствии                                 с Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых                                     на капитальные вложения, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 8 августа 2016 года № 434, в течение                         15 рабочих дней со дня его поступления.

2.9. Согласованный с Департаментом экономики и инвестиций Чукотского автономного округа проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций с пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием и заключением Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа о соответствии (несоответствии) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения, главный распорядитель направляет в Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа рассматривает проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в части наличия источников финансирования дополнительных расходных обязательств в течение шести рабочих дней со дня его поступления и в случае отсутствия замечаний согласовывает его.

2.10. После согласования Департаментом финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций главный распорядитель вносит проект решения в Правительство Чукотского автономного округа.

2.11. Внесение изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, включая изменения, предусмотренные абзацем третьим пункта 2.2 настоящего раздела, осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком для его принятия.

# 3. Порядок принятия решений о предоставлении субсидий

3.1. Подготовка проекта решения о предоставлении субсидии осуществляется при формировании проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, а также в ходе исполнения окружного бюджета.

3.2. Не допускается при исполнении окружного бюджета предоставление субсидии, если в отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества принято решение                      о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

При исполнении окружного бюджета допускается предоставление субсидии в отношении объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, в случае изменения в установленном порядке типа государственного казенного учреждения, являющегося государственным заказчиком при осуществлении бюджетных инвестиций,                  на учреждение или изменения его организационно-правовой формы                                 на предприятие после внесения соответствующих изменений в указанное решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций с внесением изменений в ранее заключенные государственным казенным учреждением государственные контракты в части замены стороны договора - государственного казенного учреждения на учреждение, предприятие и вида договора - государственного контракта на гражданско-правовой договор учреждения, предприятия.

Принятие решения в отношении объектов капитального строительства       и (или) объектов недвижимого имущества, по которым было принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, осуществляется после признания этого решения утратившим силу либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с бюджетных инвестиций на субсидии).

3.3. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении субсидии может выступать предполагаемый главный распорядитель, ответственный за реализацию мероприятия государственной программы,                        в рамках которого планируется предоставление субсидии, либо в случае,                  если объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества не включен в государственную программу, - предполагаемый главный распорядитель, наделенный полномочиями в соответствующей сфере ведения.

3.4. Главный распорядитель подготавливает проект решения                                      о предоставлении субсидии и в случае, если проект решения, предусматривает предоставление субсидии в рамках государственной программы, согласовывает его с ответственным исполнителем государственной программы, в случае, если он не является одновременно ее ответственным исполнителем.

3.5. В проекте решения о предоставлении субсидии по каждому объекту капитального строительства и (или) объекту недвижимого имущества указывается:

наименование объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

наименование главного распорядителя, государственного заказчика, застройщика (заказчика);

мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, и (или) мощность объекта недвижимого имущества;

срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества;

сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, в том числе с распределением по годам (в ценах соответствующих лет), с указанием размера средств  (при предоставлении бюджетных инвестиций на указанные цели), необходимых для подготовки проектной документации, проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также для проведения технологического и ценового аудита                   и аудита проектной документации;

общий объем капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества, в том числе с распределением по годам (в ценах соответствующих лет), с указанием размера средств (при предоставлении субсидии на указанные цели), необходимых для подготовки проектной документации, проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также для проведения технологического и ценового аудита и аудита проектной документации;

общий (предельный) размер субсидии, предоставляемый на реализацию объекта капитального строительства, в том числе с распределением по годам (в ценах соответствующих лет), с указанием объема средств (при предоставлении субсидии на указанные цели), необходимых для подготовки проектной документации, проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также для проведения технологического и ценового аудита и аудита проектной документации.

В случае необходимости корректировки проектной документации                             в проекте решения могут быть предусмотрены средства окружного бюджета соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

3.6. К проекту решения о предоставлении субсидии прилагается пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование.

3.7. Главный распорядитель направляет проект решения                                                   о предоставлении субсидии с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием в Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа.

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа рассматривает проект решения                                              о предоставлении субсидии в части сведений, указанных в абзаце седьмом пункта 3.5 настоящего раздела, в течение 10 рабочих дней со дня                                       его поступления и в случае отсутствия замечаний согласовывает его.

3.8. Согласованный с Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа проект решения                     о предоставлении субсидии с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием главный распорядитель направляет                                         в Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа.

Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа согласовывает проект решения проект решения о предоставлении субсидии после проведения оценки эффективности в соответствии с Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 8 августа 2016 года № 434, в течение 15 рабочих дней со дня его поступления.

3.9. Согласованный с Департаментом экономики и инвестиций Чукотского автономного округа проект решения о предоставлении субсидии      с пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием                                и заключением Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа о соответствии (несоответствии) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения, главный распорядитель направляет в Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа рассматривает проект решения о предоставлении субсидии в части наличия источников финансирования дополнительных расходных обязательств в течение шести рабочих дней со дня его поступления и в случае отсутствия замечаний согласовывает его.

3.10. После согласования Департаментом финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа проекта решения                                                  о предоставлении субсидии главный распорядитель вносит проект решения                      в Правительство Чукотского автономного округа.

3.11. Внесение изменений в решение о предоставлении субсидии, включая изменения, предусмотренные абзацем третьим пункта 3.2 настоящего раздела, осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком для его принятия.

# 4. Порядок принятия решений о предоставлении права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий

# срок действия лимитов

4.1. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении права заключать соглашение о предоставлении субсидии на срок, превышающий срок действия лимитов, является главный распорядитель, указанный                                 в решении о предоставлении субсидии.

4.2. Проектом решения о предоставлении права заключать соглашение           о предоставлении субсидии на срок, превышающий срок действия лимитов, могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства                     и (или) объектов недвижимого имущества, указанных в решении                                            о предоставлении субсидии, в отношении каждого из которых должна быть отражена следующая информация:

1) наименование объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

2) распределение объема субсидии по годам и источникам финансирования;

3) срок действия соглашения о предоставлении организации субсидии, не превышающий срока, установленного решением о предоставлении субсидии;

4) порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении организации субсидии в случае уменьшения получателю средств окружного бюджета, предоставляющему субсидию, ранее доведенных ему                                              в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, влекущего невозможность исполнения условий заключенных организацией с подрядчиками и (или) исполнителями договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) объекта капитального строительства или приобретением объекта недвижимого имущества, подлежащих оплате за счет субсидии (далее - договоры);

5) порядок согласования организацией новых условий договоров                             в случае внесения в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта изменений в соглашение о предоставлении организации субсидии.

4.3. В случае если получателю средств окружного бюджета, предоставляющему субсидию, уменьшены доведенные ему лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии:

1) получатель средств окружного бюджета обеспечивает согласование                          с организацией новых условий соглашения о предоставлении субсидии в части сроков предоставления субсидии, а при невозможности такого согласования - согласование в части размера предоставляемой субсидии. При этом получатель средств окружного бюджета обеспечивает предоставление субсидии в размере, необходимом для оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных договорами, обязательства                                по которым подрядчиками и (или) исполнителями исполнены;

2) организация обеспечивает согласование с подрядчиками и (или) исполнителями новых условий договоров в части изменения размера субсидии и (или) сроков ее предоставления, а при невозможности такого согласования - согласование в части сокращения, предусмотренного договором объема поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

4.4. Изменение условий соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего раздела, осуществляется после внесения изменений в решение о предоставлении субсидии.

4.5. Проект решения о предоставлении права заключать соглашение                      о предоставлении субсидии на срок, превышающий срок действия лимитов, подготавливается главным распорядителем в форме проекта распоряжения Правительства Чукотского автономного округа и согласовывается                                       с организацией, а при предоставлении субсидии в рамках государственной программы проект решения о предоставлении права согласовывается также                     с ответственным исполнителем государственной программы в случае,                      если главный распорядитель не является одновременно ее ответственным исполнителем.

4.6. Согласованный проект решения о предоставлении права заключать соглашение о предоставлении субсидии на срок, превышающий срок действия лимитов, и пояснительная записка к нему направляются главным распорядителем в Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

4.7. Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа рассматривает проект решения о предоставлении права заключать соглашение о предоставлении субсидии на срок, превышающий срок действия лимитов, в течение 15 дней со дня получения указанного проекта решения и пояснительной записки к нему.

4.8. После согласования Департаментом финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа проекта решения                                                  о предоставлении права заключать соглашение о предоставлении субсидии                 на срок, превышающий срок действия лимитов, главный распорядитель вносит проект решения в Правительство Чукотского автономного округа.

# 5. Порядок принятия решений о предоставлении субсидии

# или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций

# 5.1. Подготовка проекта решения о предоставлении субсидии или                          об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций осуществляется в случае, если подготовка такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации, при формировании проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, а также в ходе исполнения окружного бюджета.

# 5.2. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении субсидии или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций может выступать предполагаемый главный распорядитель, ответственный за реализацию мероприятия государственной программы, в рамках которого планируется предоставление субсидии или планируется осуществлять бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, либо в случае, если объект капитального строительства                          не включен в государственную программу, - предполагаемый главный распорядитель, наделенный полномочиями в соответствующей сфере ведения.

# 5.3. Главный распорядитель подготавливает проект решения о предоставлении субсидии или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и в случае, если проект решения, предусматривает предоставление субсидии или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций в рамках государственной программы, согласовывает его с ответственным исполнителем государственной программы, в случае, если он не является одновременно ее ответственным исполнителем.

# 5.4. Проект решения о предоставлении субсидии или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства:

# 1) наименование объекта капитального строительства;

# 2) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение);

# 3) наименование главного распорядителя, государственного заказчика, застройщика (заказчика);

# 4) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию;

# 6) срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита;

# 7) общий (предельный) размер субсидий (объем бюджетных инвестиций) на подготовку обоснования инвестиций, в том числе                                          с распределением по годам (в ценах соответствующих лет).

# 5.5. Главный распорядитель одновременно с проектом решения                                 о предоставлении субсидии или об осуществлении бюджетных инвестиций                на подготовку обоснования инвестиций представляет в Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа и Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа:

1) тест-паспорт по форме, утверждаемой Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа, содержащий краткую характеристику объекта капитального строительства;

2) пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование.

5.6. Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа и Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа рассматривают проект решения                                           о предоставлении субсидии или об осуществлении бюджетных инвестиций                    на подготовку обоснования инвестиций в течение 10 рабочих дней со дня его поступления от главного распорядителя.

5.7. Согласование Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа проекта решения                  о предоставлении субсидии или об осуществлении бюджетных инвестиций                  на подготовку обоснования инвестиций производится в части сведений, указанных в подпунктах 4 -7 пункта 5.4 настоящего раздела, с учетом соответствия цели создания объекта капитального строительства приоритетам и целям, определенным в документах территориального планирования Чукотского автономного округа.

5.8. Согласование Департаментом экономики и инвестиций Чукотского автономного округа проекта решения о предоставлении субсидии или                             об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций производится с учетом следующих критериев:

1) наличие четко сформулированной цели создания объекта капитального строительства с определением количественного показателя (показателей) результатов его строительства (реконструкции, в том числе                        с элементами реставрации, технического перевооружения);

2) соответствие цели создания объекта капитального строительства целям и задачам, определенным в региональных проектах (если создание объекта капитального строительства планируется в рамках регионального проекта) и (или) государственных программах Чукотского автономного округа (если создание объекта капитального строительства планируется                                в рамках государственной программы Чукотского автономного округа),                           а также приоритетам и целям, определенным в стратегии и прогнозах социально-экономического развития Чукотского автономного округа;

3) наличие поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации и поручений Губернатора Чукотского автономного округа;

4) комплексный подход к реализации конкретной проблемы при создании объекта капитального строительства во взаимосвязи                                               с мероприятиями, реализуемыми в рамках государственных программ Чукотского автономного округа;

5) влияние создания объекта капитального строительства                                           на комплексное развитие Чукотского автономного округа и муниципальных образований;

6) обоснование потребности в продукции (работах и услугах), создаваемой в результате создания объекта капитального строительства.

5.9. Согласованный с Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа и Департаментом экономики и инвестиций Чукотского автономного округа проект решения                       о предоставлении субсидии или об осуществлении бюджетных инвестиций                  на подготовку обоснования инвестиций главный распорядитель направляет                   в Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа рассматривает проект решения о предоставлении субсидии или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций в части наличия источников финансирования дополнительных расходных обязательств в течение четырех рабочих дней                       со дня его поступления и в случае отсутствия замечаний согласовывает его.

5.10. После согласования Департаментом финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа проекта решения                                                  о предоставлении субсидии главный распорядитель вносит проект решения                   в Правительство Чукотского автономног23о округа.».