ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 29 января 2018 года | № | 22 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 года № 555

В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 года № 555 «Об утверждении Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» следующие изменения:

# в Региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» (далее - Программа):

# в грифе слова «Утверждена постановлением» заменить словами «Приложение к Постановлению»;

# в паспорте Программы:

строку «Целевые индикаторы (показатели) Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Целевые индикаторы (показатели) Программы | Количество законченных капитальных ремонтов основных конструктивных элементов МКД (кровля, фасад, фундамент, внутридомовые инженерные сети), не менее 3186, в отношении 781 МКД, на условиях предусмотренных Программой |
| --- | --- |

»;

строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации Программы | Количество законченных капитальных ремонтов основных конструктивных элементов МКД (кровля, фасад, фундамент, внутридомовые инженерные сети), не менее 3186, в отношении 781 МКД; общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт, - не менее 1 259,8 тыс. кв.м |
| --- | --- |

»;

# раздел VII «Перечень целевых индикаторов Программы» изложить в следующей редакции:

# «VII. Перечень целевых индикаторов Программы

| Этап реализации Программы, годы | Показатель (индикатор) |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество законченных капитальных ремонтов крыши, ед. | Количество законченных капитальных ремонтов фасада, ед. | Количество законченных капитальных ремонтов фундамента, ед. | Количество законченных капитальных ремонтов внутридомовых инженерных систем, ед. |  |
| 2014–2016 | 6 | 3 | 1 | 7 | 17 |
| 2017–2019 | 17 | 38 | 11 | 12 | 78 |
| 2020–2022 | 29 | 35 | 48 | 32 | 144 |
| 2023–2025 | 87 | 121 | 117 | 70 | 395 |
| 2026–2028 | 92 | 66 | 72 | 104 | 334 |
| 2029–2031 | 267 | 203 | 216 | 167 | 853 |
| 2032–2034 | 166 | 198 | 184 | 187 | 735 |
| 2035–2037 | 55 | 53 | 49 | 98 | 255 |
| 2038–2040 | 56 | 72 | 50 | 112 | 290 |
| 2041–2043 | 24 | 26 | 35 | 0 | 85 |
| Итого |  |  |  |  | 3186 |

»;

приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение к Региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014 – 2043 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, включённых в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы»

| № п/п | наименование муниципального образования (населенный пункт) | наименование улицы | № дома | год постройки дома, дд.мм.гг. | дата проведения последнего капитального ремонта дома, дд.мм.гг. | общая площадь дома, м2 | физический износ крыши, % | физический износ стен, % | физический износ фундамента, % | физический износ систем холодного водоснабжения, % | физический износ систем горячего водоснабжения, % | физический износ систем теплоснабжения, % | физический износ систем электроснабжения, % | физический износ систем водоотведения, % | Плановый период проведения капитального ремонта/этап реализации Программы, годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт крыши | капитальный ремонт фасада | капитальный ремонт фундамента | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| городской округ Анадырь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Анадырь | Берзиня | 22 | 01.01.1987 | 01.01.2003 | 2588.7 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 2 | город Анадырь | Беринга | 2 | 01.01.1982 | 25.08.2017 | 2075.9 | 35 | 10 | 30 | 25 | 25 | 35 | 35 | 25 | 2029-2031 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 3 | город Анадырь | Беринга | 4 | 01.01.1983 | 25.08.2017 | 2151.5 | 30 | 10 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 2029-2031 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 4 | город Анадырь | Беринга | 6 | 01.01.1985 | 25.08.2017 | 2133.2 | 40 | 10 | 30 | 25 | 25 | 35 | 35 | 25 | 2029-2031 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 5 | город Анадырь | Беринга | 8 | 01.01.1985 | 01.01.2004 | 2081.3 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 6 | город Анадырь | Беринга | 9 | 01.01.1986 | 01.01.2003 | 2454.3 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 25 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 7 | город Анадырь | Беринга | 10 | 01.01.1984 | 01.01.2003 | 2187 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 8 | город Анадырь | Беринга | 11 | 01.01.1991 | 01.01.2003 | 3809.8 | 30 | 22 | 23 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 9 | город Анадырь | Беринга | 12 | 01.01.1993 | 01.01.2009 | 2346.1 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 10 | город Анадырь | Беринга | 14 | 01.01.1998 | 01.01.2009 | 2246.8 | 20 | 5 | 7 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 11 | город Анадырь | Беринга | 16 | 01.01.1994 | 06.09.2017 | 2706.5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 12 | город Анадырь | Беринга | 18 | 01.01.1991 | 01.01.2003 | 2374.8 | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 13 | город Анадырь | Горького | 2 | 01.01.1977 | 01.01.2004 | 2148.7 | 40 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 14 | город Анадырь | Горького | 4 | 01.01.1978 | 01.01.2005 | 2151.9 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 15 | город Анадырь | Горького | 6 | 01.01.1991 | 01.01.2005 | 2385.3 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 16 | город Анадырь | Ленина | 10 | 01.01.1978 | 01.01.2010 | 2118 | 40 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 17 | город Анадырь | Ленина | 12 | 01.01.1977 | 01.01.2009 | 2129.4 | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 18 | город Анадырь | Ленина | 14 | 01.01.1980 | 01.01.2009 | 2102.7 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 19 | город Анадырь | Ленина | 26 | 01.01.1993 | 01.01.2012 | 3504.7 | 20 | 20 | 20 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 20 | город Анадырь | Ленина | 27 | 01.01.1966 | 25.08.2017 | 1617.9 | 40 | 15 | 35 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 21 | город Анадырь | Ленина | 28 | 01.01.1963 | 01.01.2009 | 315.5 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 22 | город Анадырь | Ленина | 29 | 01.01.1969 | 25.08.2017 | 1429.7 | 50 | 15 | 50 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 23 | город Анадырь | Ленина | 30 | 01.01.1962 | 25.08.2017 | 395.4 | 40 | 15 | 45 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 24 | город Анадырь | Ленина | 31 | 01.01.1974 | 25.08.2017 | 1487.1 | 40 | 15 | 35 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 25 | город Анадырь | Ленина | 32А | 01.01.1967 | 01.01.2015 | 1119.8 | 50 | 20 | 45 | 30 | 30 | 35 | 55 | 55 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 26 | город Анадырь | Ленина | 32Б | 01.01.1967 | 01.01.2015 | 1078.5 | 50 | 20 | 45 | 30 | 30 | 35 | 55 | 55 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 27 | город Анадырь | Ленина | 33 | 01.01.1970 | 25.08.2017 | 1367.5 | 55 | 15 | 35 | 30 | 30 | 40 | 55 | 55 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 28 | город Анадырь | Ленина | 35 | 01.01.1973 | 01.01.2015 | 1578.8 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 10 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 29 | город Анадырь | Ленина | 36А | 01.01.1967 | 01.01.2004 | 1369.3 | 45 | 55 | 50 | 20 | 20 | 35 | 45 | 45 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 30 | город Анадырь | Ленина | 36Б | 01.01.1968 | 01.01.2004 | 1356.2 | 50 | 45 | 45 | 20 | 20 | 35 | 50 | 50 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 31 | город Анадырь | Ленина | 36а | 01.01.1969 | 01.01.2010 | 1367.9 | 40 | 50 | 45 | 20 | 20 | 35 | 50 | 50 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 32 | город Анадырь | Ленина | 38А | 01.01.1967 | 01.01.2009 | 1309.2 | 50 | 50 | 45 | 25 | 25 | 35 | 45 | 45 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 33 | город Анадырь | Ленина | 38Б | 01.01.1967 | 01.01.2009 | 1375 | 50 | 50 | 45 | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 34 | город Анадырь | Ленина | 39 | 01.01.1971 | 27.08.2017 | 1733.8 | 15 | 15 | 60 | 25 | 25 | 55 | 55 | 55 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 35 | город Анадырь | Ленина | 40А | 01.01.1968 | 01.01.2013 | 1363.3 | 55 | 50 | 40 | 25 | 25 | 35 | 40 | 25 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 36 | город Анадырь | Ленина | 40Б | 01.01.1968 | 01.01.2013 | 1312.6 | 55 | 50 | 35 | 25 | 25 | 35 | 40 | 25 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 37 | город Анадырь | Ленина | 41 | 01.01.1971 | 06.09.2017 | 1663.3 | 15 | 15 | 40 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 38 | город Анадырь | Ленина | 42 | 01.01.1960 | 01.01.2014 | 373.8 | 65 | 65 | 60 | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 39 | город Анадырь | Ленина | 43 | 01.01.1975 | 25.08.2017 | 2106.8 | 50 | 15 | 40 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 40 | город Анадырь | Ленина | 44А | 01.01.1969 | 01.01.2013 | 1433.3 | 45 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 41 | город Анадырь | Ленина | 44Б | 01.01.1969 | 01.01.2013 | 1498.5 | 50 | 45 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 42 | город Анадырь | Ленина | 45 | 01.01.1976 | 25.08.2017 | 2126.7 | 35 | 15 | 35 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 43 | город Анадырь | Ленина | 46А | 01.01.1973 | 01.01.2009 | 2068.9 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 44 | город Анадырь | Ленина | 46Б | 01.01.1973 | 01.01.2009 | 2097.7 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 45 | город Анадырь | Ленина | 47 | 01.01.1978 | 25.08.2017 | 4213.2 | 40 | 15 | 35 | 25 | 25 | 35 | 55 | 55 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 46 | город Анадырь | Ленина | 48 | 01.01.1974 | 01.01.2009 | 2200 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 47 | город Анадырь | Ленина | 50 | 01.01.1977 | 01.01.2015 | 2163.6 | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 48 | город Анадырь | Ленина | 51 | 01.01.1982 | 01.01.2008 | 2152.4 | 30 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 25 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 49 | город Анадырь | Ленина | 53 | 01.01.1981 | 01.01.2008 | 2144.1 | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 50 | город Анадырь | Ленина | 55 | 01.01.1980 | 01.01.2008 | 2153.7 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 51 | город Анадырь | Ленина | 57 | 01.01.1979 | 01.01.2008 | 2138.8 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 52 | город Анадырь | Ленина | 59 | 01.01.1979 | 01.01.2008 | 1962 | 31 | 30 | 26 | 25 | 25 | 40 | 40 | 30 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 53 | город Анадырь | Ленина | 61 | 01.01.1982 | 01.01.2008 | 2061 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 35 | 35 | 30 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 54 | город Анадырь | Ленина | 63 | 01.01.1985 | 01.01.2008 | 2139.9 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 55 | город Анадырь | Мира | 3 | 01.01.1980 | 01.01.2008 | 2142.4 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 25 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 56 | город Анадырь | Мира | 5 | 01.01.1981 | 01.01.2008 | 2129.5 | 35 | 25 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 57 | город Анадырь | Мира | 7 | 01.01.1981 | 01.01.2008 | 2164.7 | 35 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 58 | город Анадырь | Мира | 9 | 01.01.1987 | 01.01.2008 | 2034.7 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 59 | город Анадырь | Отке | 1 | 01.01.1987 | 01.01.2008 | 2197.6 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 60 | город Анадырь | Отке | 3 | 01.01.1983 | 01.01.2008 | 2434.7 | 40 | 20 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 61 | город Анадырь | Отке | 5 | 01.01.1988 | 01.01.2008 | 2426.2 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 62 | город Анадырь | Отке | 10 | 01.01.1959 | 01.01.2007 | 510.9 | 55 | 55 | 65 | 25 | 25 | 25 | 55 | 55 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2026-2028 |
| 63 | город Анадырь | Отке | 11 | 01.01.1994 | 01.01.2004 | 2568.3 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 64 | город Анадырь | Отке | 12 | 01.01.1956 | 01.01.2007 | 533 | 50 | 45 | 65 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2029-2031 |
| 65 | город Анадырь | Отке | 13 | 01.01.1979 | 01.01.2011 | 2147.9 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 66 | город Анадырь | Отке | 17 | 01.01.1980 | 01.01.2006 | 2950.9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 67 | город Анадырь | Отке | 24А | 01.01.1972 | 25.08.2017 | 2158.5 | 35 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 68 | город Анадырь | Отке | 26 | 01.01.1975 | 01.01.2012 | 2046.7 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 69 | город Анадырь | Отке | 26А | 01.01.1974 | 10.10.2017 | 2210.5 | 15 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 70 | город Анадырь | Отке | 26Б | 01.01.1988 | 01.01.2009 | 2389.3 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 71 | город Анадырь | Отке | 28 | 01.01.1971 | 01.01.2013 | 2168.8 | 20 | 35 | 30 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 72 | город Анадырь | Отке | 28А | 01.01.1973 | 01.01.2010 | 3136.2 | 20 | 35 | 30 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 73 | город Анадырь | Отке | 30 | 01.01.1977 | 25.08.2017 | 2146.4 | 35 | 25 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 74 | город Анадырь | Отке | 30А | 01.01.1973 | 01.01.2010 | 2185.4 | 35 | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 75 | город Анадырь | Отке | 32 | 01.01.1974 | 25.08.2017 | 2071.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 76 | город Анадырь | Отке | 33 | 01.01.1976 | 01.01.2010 | 2152.4 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 77 | город Анадырь | Отке | 33А | 01.01.1976 | 01.01.2010 | 2206.5 | 15 | 35 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 78 | город Анадырь | Отке | 33Б | 01.01.1976 | 01.01.2013 | 2136.6 | 15 | 35 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 79 | город Анадырь | Отке | 34 | 01.01.1973 | 25.08.2017 | 2089.5 | 25 | 25 | 35 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 80 | город Анадырь | Отке | 34А | 01.01.1975 | 01.01.2004 | 2111.1 | 35 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 81 | город Анадырь | Отке | 34Б | 01.01.1975 | 01.01.2004 | 2108.2 | 35 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 82 | город Анадырь | Отке | 35 | 01.01.1977 | 25.08.2017 | 2180 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 83 | город Анадырь | Отке | 37 | 01.01.1980 | 01.01.2003 | 1797.8 | 30 | 25 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 84 | город Анадырь | Отке | 38 | 01.01.1976 | 25.08.2017 | 2152.4 | 20 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 85 | город Анадырь | Отке | 39 | 01.01.1986 | 01.01.2010 | 2588 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 86 | город Анадырь | Отке | 40 | 01.01.1976 | 01.01.2010 | 2156.2 | 25 | 25 | 30 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 87 | город Анадырь | Отке | 41 | 01.01.1990 | 01.01.2011 | 2678.2 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 88 | город Анадырь | Отке | 42 | 01.01.1975 | 01.01.2010 | 2062.9 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 89 | город Анадырь | Отке | 43 | 01.01.1988 | 01.01.2009 | 2321.2 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 90 | город Анадырь | Отке | 46 | 01.01.1978 | 01.01.2009 | 2268.1 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 91 | город Анадырь | Отке | 48 | 01.01.1990 | 01.01.2015 | 2153.7 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 92 | город Анадырь | Отке | 50 | 01.01.1988 | 01.01.2009 | 2065.6 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 93 | город Анадырь | Отке | 54 | 01.01.1984 | 01.01.2009 | 2139.2 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 94 | город Анадырь | Отке | 56 | 01.01.1982 | 01.01.2009 | 2098.2 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 95 | город Анадырь | Отке | 58 | 01.01.1986 | 01.01.2009 | 2244.3 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 96 | город Анадырь | Отке | 60 | 01.01.1987 | 01.01.2009 | 2147.4 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 97 | город Анадырь | Отке | 62 | 01.01.1989 | 01.01.2009 | 2150.9 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 98 | город Анадырь | Отке | 64 | 01.01.2002 | - | 1403.6 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 99 | город Анадырь | Партизанская | 7 | 01.01.1975 | 01.01.2015 | 1144.3 | 35 | 35 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 15 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 100 | город Анадырь | Полярная | 8а | 01.01.1988 | 25.08.2017 | 2393.3 | 25 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 101 | город Анадырь | Полярная | 10а | 01.01.1983 | 25.08.2017 | 2123.9 | 25 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2029-2031 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 102 | город Анадырь | Полярная | 12а | 01.01.1981 | 25.08.2017 | 2027.8 | 25 | 10 | 25 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 2029-2031 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 103 | город Анадырь | Полярная | 14а | 01.01.1986 | 25.08.2017 | 2425 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 104 | город Анадырь | Полярная | 18 | 01.01.1992 | 25.08.2017 | 1173.1 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 105 | город Анадырь | Полярная | 20 | 01.01.1992 | 25.08.2017 | 2725.1 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 106 | город Анадырь | Полярная | 22 | 01.01.1990 | 01.01.2009 | 2389.3 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 107 | город Анадырь | Рультытегина | 2А | 01.01.1972 | 25.08.2017 | 1413.1 | 30 | 10 | 35 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 2029-2031 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 108 | город Анадырь | Рультытегина | 2Б | 01.01.1973 | 25.08.2017 | 1422 | 35 | 10 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 2029-2031 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 109 | город Анадырь | Рультытегина | 13 | 01.01.1977 | 03.10.2017 | 2193.2 | 15 | 20 | 35 | 20 | 20 | 30 | 35 | 35 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 110 | город Анадырь | Рультытегина | 15 | 01.01.1976 | 03.10.2017 | 2122.8 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 111 | город Анадырь | Рультытегина | 16А | 01.01.2015 | - | 6137 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 112 | город Анадырь | Рультытегина | 17 | 01.01.1977 | 01.01.2009 | 2089 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 113 | город Анадырь | Рультытегина | 21 | 01.01.2009 | 25.08.2017 | 2548.2 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 114 | город Анадырь | Строителей | 1 | 01.01.2004 | - | 2585.4 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 115 | город Анадырь | Строителей | 1-А | 01.01.2004 | - | 2134.1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 116 | город Анадырь | Строителей | 3 | 01.01.1982 | 01.01.2009 | 2111.2 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 117 | город Анадырь | Строителей | 4 | 01.01.1988 | 01.01.2002 | 2123.8 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 118 | город Анадырь | Строителей | 5 | 01.01.1983 | 01.01.2002 | 1462.5 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 119 | город Анадырь | Строителей | 6 | 01.01.1988 | 01.01.2002 | 2131.8 | 25 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 120 | город Анадырь | Строителей | 8 | 01.01.1989 | 01.01.2002 | 2005 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 121 | город Анадырь | Строителей | 9 | 01.01.1990 | 01.01.2002 | 2303.2 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 122 | город Анадырь | Строителей | 10 | 01.01.1991 | 01.01.2002 | 2666.8 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 123 | город Анадырь | Строителей | 11 | 01.01.1989 | 01.01.2002 | 2139.9 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 124 | город Анадырь | Строителей | 12 | 01.01.1994 | 01.01.2002 | 3520.7 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 125 | город Анадырь | Строителей | 13 | 01.01.1987 | 01.01.2002 | 2049.1 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 126 | город Анадырь | Строителей | 14 | 01.01.1992 | 01.01.2002 | 2221.1 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 127 | город Анадырь | Строителей | 15 | 01.01.1986 | 01.01.2010 | 2366.6 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 128 | город Анадырь | Строителей | 16 | 01.01.2009 | - | 4187.5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 23 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 129 | город Анадырь | Тевлянто | 2 | 01.01.2004 | 01.01.2013 | 2490 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 130 | город Анадырь | Тевлянто | 4 | 01.01.1976 | 01.01.2004 | 2165.4 | 25 | 30 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 131 | город Анадырь | Тевлянто | 5 | 01.01.1973 | 01.01.2004 | 2148.1 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 132 | город Анадырь | Тевлянто | 6 | 01.01.1978 | 01.01.2010 | 2161 | 20 | 35 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 133 | город Анадырь | Тевлянто | 7 | 01.01.1974 | 01.01.2004 | 2226.6 | 20 | 30 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 134 | город Анадырь | Тевлянто | 8 | 01.01.1982 | 01.01.2004 | 2144.8 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 135 | город Анадырь | Тевлянто | 9 | 01.01.1974 | 01.01.2004 | 2058.2 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 136 | город Анадырь | Тевлянто | 11 | 01.01.1980 | 01.01.2010 | 2153.2 | 35 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 137 | город Анадырь | Тевлянто | 13 | 01.01.1982 | 01.01.2012 | 2362.3 | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 138 | город Анадырь | Чукотская | 4 | 01.01.1991 | 01.01.2009 | 2548.1 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 139 | город Анадырь | Чукотская | 13 | 01.01.1970 | 01.01.2007 | 364.1 | 35 | 35 | 40 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 140 | город Анадырь | Энергетиков | 3 | 01.01.1984 | 01.01.2003 | 2131.7 | 25 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 141 | город Анадырь | Энергетиков | 4 | 01.01.1980 | 01.01.2013 | 1383.5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 142 | город Анадырь | Энергетиков | 5 | 01.01.1984 | 01.01.2003 | 2140.6 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 143 | город Анадырь | Энергетиков | 6 | 01.01.1988 | 01.01.2009 | 2105 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 144 | город Анадырь | Энергетиков | 7 | 01.01.1985 | 01.01.2003 | 2195.3 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 145 | город Анадырь | Энергетиков | 8 | 01.01.1987 | 01.01.2009 | 2148.8 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 146 | город Анадырь | Энергетиков | 9 | 01.01.1986 | 01.01.2003 | 2164.7 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 147 | город Анадырь | Энергетиков | 10 | 01.01.1984 | 01.01.2009 | 2138.4 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 148 | город Анадырь | Энергетиков | 11 | 01.01.1992 | 01.01.2003 | 2267.4 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 149 | город Анадырь | Энергетиков | 13 | 01.01.1982 | 01.01.2009 | 2110.2 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 150 | город Анадырь | Энергетиков | 15 | 01.01.1983 | 01.01.2009 | 2155.8 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 151 | город Анадырь | Энергетиков | 18 | 01.01.1983 | 01.01.2009 | 2143.9 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 15 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 152 | город Анадырь | Энергетиков | 20 | 01.01.1982 | 01.01.2009 | 2151.1 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 15 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 153 | город Анадырь | Энергетиков | 22 | 01.01.1980 | 01.01.2009 | 2121.6 | 30 | 35 | 35 | 20 | 20 | 25 | 25 | 15 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 154 | город Анадырь | Энергетиков | 24 | 01.01.1984 | 01.01.2009 | 2144.2 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 155 | город Анадырь | Энергетиков | 26 | 01.01.1985 | 01.01.2010 | 2169.5 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 15 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 156 | город Анадырь | Энергетиков | 28 | 01.01.1985 | 01.01.2009 | 2004.4 | 25 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 157 | город Анадырь | Энергетиков | 30 | 01.01.1986 | 01.01.2009 | 2150.9 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 158 | город Анадырь | Южная | 2 | 01.01.1988 | 01.01.2010 | 2335.5 | 35 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 10 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 159 | город Анадырь | Южная | 4 | 01.01.1985 | 01.01.2013 | 2169.5 | 35 | 20 | 20 | 15 | 15 | 30 | 30 | 10 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 160 | город Анадырь | Южная | 6 | 01.01.1985 | 01.01.2011 | 2327.1 | 25 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 161 | город Анадырь | Южная | 8 | 01.01.2004 | 01.01.2013 | 2596.4 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 162 | город Анадырь | Южная | 10 | 01.01.2004 | - | 2611 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 163 | город Анадырь | Южная | 17 | 01.01.1990 | 23.09.2017 | 3563.1 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 164 | село Тавайваам | Береговая | 2 | 01.01.1982 | 01.01.2004 | 1235.9 | 40 | 20 | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 165 | село Тавайваам | Береговая | 2А | 01.01.1982 | 01.01.2010 | 1285.1 | 30 | 30 | 30 | 25 | 35 | 35 | 25 | 15 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 166 | село Тавайваам | Береговая | 10 | 01.01.1984 | 01.01.2015 | 1393.4 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 167 | село Тавайваам | Береговая | 12 | 01.01.1985 | 01.01.2004 | 1425.9 | 40 | 15 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 168 | село Тавайваам | Колхозная | 1 | 01.01.2002 | 16.08.2017 | 1376.7 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 169 | село Тавайваам | Колхозная | 3 | 01.01.2002 | 01.01.2005 | 1327.8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 15 | 8 | 15 | 15 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 170 | село Тавайваам | Колхозная | 23 | 01.01.1972 | 01.01.2006 | 405.5 | 55 | 50 | 50 | 25 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| Итого по городскому округу Анадырь |  |  | х | х | х | 353175.2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Анадырский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | село Алькатваам | Советская | 10а | 01.01.1976 | 01.01.2014 | 576.5 | 15 | 60 | 60 | 55 | - | 55 | 55 | 5 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2026-2028 |
| 172 | село Алькатваам | Тэгрынкеу | 8 | 01.01.1983 | 01.01.2009 | 835.8 | 15 | 45 | 45 | 45 | - | 45 | 45 | 45 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2023-2025 |
| 173 | село Алькатваам | Гагарина | 10 | 01.01.1983 | 01.01.2015 | 799.8 | 10 | 15 | 45 | 55 | - | 40 | 40 | 5 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 174 | село Алькатваам | Гагарина | 16 | 01.01.1981 | 01.01.2009 | 821.6 | 15 | 60 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2023-2025 |
| 175 | село Алькатваам | Гагарина | 18 | 01.01.1980 | 01.01.2014 | 586 | 15 | 65 | 65 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 176 | село Алькатваам | Тэгрынкеу | 15 | 01.01.1993 | - | 551 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2029-2031 |
| 177 | поселок городского типа Беринговский | 1-го Ревкома Чукотки | 7 | 01.10.1984 | 01.01.2011 | 3594.8 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 40 | 23 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 178 | поселок городского типа Беринговский | Беринга | 15 | 01.10.1990 | 01.01.2005 | 653.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 179 | поселок городского типа Беринговский | Дежнева | 11 | 01.10.1994 | 01.01.2005 | 655 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 180 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 1 | 01.10.1975 | 01.01.2006 | 2756.4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 36 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 181 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 4 | 01.10.1970 | 01.01.2012 | 2130.2 | 2 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 40 | 38 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 182 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 5 | 01.10.1975 | 01.01.2003 | 3162.8 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 183 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 11 | 01.10.1960 | 01.01.2011 | 1291.7 | 20 | 59 | 59 | 15 | 15 | 15 | 15 | 39 | 2020-2022 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 184 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 16 | 01.10.1983 | 05.12.2017 | 1708.7 | - | 10 | 50 | 70 | 70 | 65 | 63 | 70 | 2026-2028 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2020-2022 |
| 185 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 22 | 01.10.1979 | 01.01.2011 | 3474.4 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 186 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 24 | 01.10.1991 | 01.01.2010 | 3559.2 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 40 | 23 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 187 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 26 | 01.10.1995 | 01.01.2010 | 1799.5 | 10 | 30 | 30 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 188 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 26Б | 01.10.1993 | 01.01.2010 | 1767.7 | 5 | 24 | 24 | 60 | 60 | 22 | 40 | 65 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 189 | поселок городского типа Беринговский | Строительная | 1 | 01.10.1982 | 01.01.2011 | 3701.4 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 40 | 28 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 190 | поселок городского типа Беринговский | Строительная | 2 | 01.10.1990 | 01.01.2004 | 3492.2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 40 | 23 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 191 | поселок городского типа Беринговский | Строительная | 16 | 01.10.1978 | 01.01.2007 | 3470.6 | 25 | 43 | 43 | 10 | 10 | 10 | 42 | 42 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 |
| 192 | поселок городского типа Беринговский | Строительная | 18 | 01.10.1977 | 01.01.2015 | 3498.7 | 5 | 32 | 42 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2017-2019 |
| 193 | поселок городского типа Беринговский | Строительная | 22 | 01.10.1986 | 01.01.2015 | 3560.6 | 5 | 20 | 42 | 5 | 5 | 5 | 61 | 61 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2017-2019 |
| 194 | поселок городского типа Беринговский | Шахтная | 1 | 01.10.1992 | 01.01.2003 | 1769.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 195 | поселок городского типа Беринговский | Шахтная | 3 | 01.10.1994 | 01.01.2011 | 1787.2 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 40 | 23 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 196 | поселок городского типа Беринговский | Шахтная | 13 | 01.10.1996 | 01.01.2014 | 2014.4 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 197 | поселок городского типа Беринговский | Шахтная | 31 | 01.10.1987 | 01.01.2015 | 892.7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 26 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 198 | поселок городского типа Беринговский | Шахтная | 33 | 01.10.1985 | - | 1758.4 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 199 | село Ваеги | Лесная | 20 | 01.01.2011 | - | 433.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 |
| 200 | село Ваеги | Школьная | 1 | 01.01.1986 | 01.01.2011 | 856.3 | 3 | 40 | 40 | 35 | - | 35 | 35 | 35 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2029-2031 |
| 201 | село Ваеги | Школьная | 2 | 01.01.1983 | 01.01.2012 | 846.8 | 10 | 35 | 35 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2029-2031 |
| 202 | село Ваеги | Школьная | 3 | 01.01.1985 | 01.01.2013 | 565 | - | 35 | 35 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2029-2031 |
| 203 | село Ваеги | Школьная | 4 | 01.01.2003 | - | 764.1 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | 10 | 10 | 10 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 |
| 204 | село Ваеги | Лесная | 4 | 01.01.1976 | 01.01.2010 | 568.5 | 6 | 45 | 45 | 15 | - | 40 | 40 | 15 | 2035-2037 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2029-2031 |
| 205 | село Ваеги | Лесная | 10 | 01.01.1978 | - | 563.3 | 35 | 20 | 40 | 25 | - | 25 | 25 | - | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2029-2031 |
| 206 | село Канчалан | Украинская | 17 | 01.01.1993 | - | 1438.3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 207 | село Канчалан | Украинская | 19 | 01.01.2001 | - | 1410 | 13 | 18 | 18 | 3 | - | 13 | 13 | 13 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 208 | село Канчалан | Юбилейная | 4 | 01.01.2002 | - | 945 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 18 | 18 | 18 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 209 | село Канчалан | Школьная | 11 | 01.01.1990 | - | 884.7 | 12 | 27 | 27 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 210 | село Канчалан | Школьная | 12 | 01.01.2006 | - | 372.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 211 | село Краснено | Центральная | 7 | 01.01.1971 | - | 175.9 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 57 | - | 2035-2037 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2029-2031 |
| 212 | село Ламутское | - | 5 | 01.01.1980 | - | 136.9 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | 65 | - | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2029-2031 |
| 213 | село Ламутское | - | 19 | 01.01.1982 | - | 175.5 | 50 | 55 | 62 | - | - | - | 50 | - | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2029-2031 |
| 214 | село Ламутское | - | 20 | 01.01.1972 | - | 225 | 70 | 75 | 75 | - | - | - | 65 | - | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2029-2031 |
| 215 | село Марково | Берзина | 18 | 01.01.1984 | - | 1077.1 | 39 | 34 | 39 | 39 | - | 39 | 39 | 39 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2029-2031 |
| 216 | село Марково | Берзина | 22а | 01.01.1979 | - | 691.7 | 49 | 39 | 44 | 49 | - | 49 | 49 | 49 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 | 2023-2025 |
| 217 | село Марково | Берзина | 24а | 01.01.1980 | - | 700.4 | 42 | 37 | 42 | 49 | - | 49 | 49 | 49 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 | 2023-2025 |
| 218 | село Марково | Больничная | 5 | 01.01.1978 | 01.01.2013 | 828 | 1 | 44 | 44 | 49 | - | 49 | 49 | 49 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2023-2025 |
| 219 | село Марково | Больничная | 10 | 01.01.1978 | 01.01.2009 | 786.1 | 7 | 44 | 44 | 49 | - | 49 | 49 | 49 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2023-2025 |
| 220 | село Марково | Больничная | 13 | 01.01.1982 | 01.01.2015 | 788.1 | 27 | 27 | 32 | 27 | - | 27 | 27 | 27 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2029-2031 |
| 221 | село Марково | Больничная | 14 | 01.01.1982 | - | 1027.7 | 39 | 39 | 39 | 44 | - | 44 | 44 | 44 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2038-2040 | 2023-2025 |
| 222 | село Марково | Больничная | 15 | 01.01.1981 | 01.01.2014 | 777.8 | 19 | 19 | 24 | 19 | - | 19 | 19 | 19 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 223 | село Марково | Полярная | 1 | 01.01.1985 | 01.01.2012 | 1422.6 | 1 | 29 | 29 | 39 | - | 39 | 39 | 39 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 |
| 224 | село Марково | Полярная | 3 | 01.01.2002 | - | 1380.7 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 225 | село Марково | Полярная | 5 | 01.01.1990 | 01.01.2013 | 1423.8 | 1 | 34 | 34 | 24 | - | 24 | 24 | 24 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 |
| 226 | село Марково | Полярная | 7 | 01.01.2001 | 01.01.2012 | 1456.6 | 1 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 |
| 227 | село Марково | Полярная | 9 | 01.01.1986 | - | 1405.9 | 44 | 39 | 39 | 34 | - | 34 | 34 | 34 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2029-2031 |
| 228 | село Марково | Портовая | 5 | 01.01.1983 | 01.01.2010 | 937.7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2029-2031 |
| 229 | село Марково | Портовая | 7 | 01.01.1985 | 01.01.2009 | 952.6 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2029-2031 |
| 230 | село Марково | Портовая | 9 | 01.01.1987 | - | 936.3 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2029-2031 |
| 231 | село Марково | Строительная | 18 | 01.01.1978 | - | 1685.7 | 27 | 27 | 27 | 32 | - | 32 | 32 | 32 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2029-2031 |
| 232 | село Марково | Больничная | 9 | 01.01.1988 | - | 370.4 | 37 | 42 | 42 | 32 | - | 32 | 32 | 32 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2029-2031 |
| 233 | село Марково | Берзиня | 11 | 01.01.2012 | - | 437.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 |
| 234 | село Марково | Берзиня | 13 | 01.01.2013 | - | 437.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 |
| 235 | село Марково | Совхозная | 17 | 01.01.1981 | - | 600.5 | 37 | 32 | 37 | 37 | - | 37 | 37 | 37 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2029-2031 |
| 236 | село Мейныпильгыно | Юбилейная | 7 | 01.01.2011 | - | 191.3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 237 | село Мейныпильгыно | Юбилейная | 9 | 01.01.2011 | - | 191.3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 238 | село Мейныпильгыно | Юбилейная | 11 | 01.01.1984 | - | 784.1 | 7 | 41 | 41 | 11 | 11 | 32 | 11 | 11 | 2029-2031 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2029-2031 |
| 239 | село Мейныпильгыно | Оленеводов | 9 | 01.01.1984 | - | 803.3 | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 |
| 240 | село Снежное | Советская | 6 | 01.01.1997 | 01.01.2012 | 579 | 55 | 50 | 10 | 55 | - | 5 | 60 | - | 2041-2043 | 2035-2037 | 2041-2043 | 2029-2031 |
| 241 | село Снежное | Советская | 10 | 01.01.1965 | 01.01.2011 | 845.2 | 10 | 25 | 15 | - | - | 10 | 35 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 |
| 242 | село Снежное | Советская | 12 | 01.01.1989 | 01.01.2011 | 824.1 | 10 | 45 | 15 | 8 | - | 8 | 35 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 |
| 243 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 2 | 01.01.2007 | - | 2723.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 244 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 3 | 01.01.1988 | 01.01.2010 | 2220 | 5 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 245 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 4 | 01.01.2006 | 01.01.2011 | 2806.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 246 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 5 | 01.01.1989 | 01.01.2013 | 2223.9 | - | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 247 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 9 | 01.01.1993 | 01.01.2009 | 2516.2 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 248 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 11 | 01.01.1997 | 01.01.2009 | 2488.2 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 249 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 13 | 01.01.2005 | - | 2148.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 250 | поселок городского типа Угольные Копи | Октябрьская | 18 | 01.01.1975 | 01.01.2009 | 2139.8 | 22 | 36 | 36 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 251 | поселок городского типа Угольные Копи | Октябрьская | 19 | 01.01.1977 | 01.01.2009 | 2128.7 | 22 | 33 | 33 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 252 | поселок городского типа Угольные Копи | Парковая | 1 | 01.01.1982 | 01.01.2009 | 2141.3 | 22 | 28 | 28 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 253 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 1 | 01.01.1980 | - | 2145.8 | 60 | 46 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 |
| 254 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 2 | 01.01.1980 | - | 2127 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 255 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 3 | 01.01.1988 | 01.01.2009 | 1906.3 | 25 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 256 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 4 | 01.01.1983 | 01.01.2009 | 2195 | 25 | 35 | 35 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 257 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 5 | 01.01.1984 | 01.01.2013 | 2149.3 | 30 | 40 | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 258 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 6 | 01.01.1987 | 01.01.2012 | 2079.9 | 30 | 35 | 35 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 259 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 7 | 01.01.1986 | 01.01.2013 | 2203.6 | 3 | 35 | 35 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 260 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 8 | 01.01.1991 | 01.01.2012 | 2238.1 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 261 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 9 | 01.01.1991 | 01.01.2015 | 2207 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 262 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 10 | 01.01.1998 | 01.01.2013 | 2371.2 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 263 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 12 | 01.01.2001 | 01.01.2009 | 2377.4 | 3 | 13 | 13 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 264 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 14/1 | 01.01.2004 | - | 1720.8 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 265 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 14/2 | 01.01.2004 | - | 2062 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 266 | поселок городского типа Угольные Копи | Полярная | 3 | 01.01.1993 | 01.01.2014 | 1406.1 | - | 27 | 24 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 267 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 4 | 01.01.1976 | 01.01.2010 | 2137.7 | 22 | 38 | 43 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 268 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 4а | 01.01.1979 | 01.01.2010 | 2122.3 | 22 | 38 | 33 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 269 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 8 | 01.01.1975 | 08.09.2017 | 2143.3 | 20 | 43 | 48 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 270 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 8а | 01.01.1977 | 01.01.2010 | 2160.4 | 22 | 35 | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 271 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 10 | 01.01.1993 | 01.01.2009 | 2369.3 | 22 | 18 | 18 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 272 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 12 | 01.01.1981 | 01.01.2013 | 2160.4 | 3 | 34 | 34 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 273 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 14 | 01.01.1984 | 04.09.2017 | 2152.5 | 20 | 35 | 35 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 274 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 16 | 01.01.1989 | 01.01.2009 | 2425.1 | 22 | 23 | 23 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 275 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 22 | 01.01.1987 | 01.01.2014 | 2101 | - | 23 | 28 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 276 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 24 | 01.01.1990 | 01.01.2011 | 2394.7 | 3 | 20 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 277 | поселок городского типа Угольные Копи | Угольная | 11 | 01.01.1984 | 01.01.2009 | 2159.8 | 22 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 278 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 11б | 01.01.2015 | - | 523.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 279 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 17а | 01.01.2015 | - | 465.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 280 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 17 | 01.01.2013 | - | 378.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 281 | поселок городского типа Угольные Копи | Советская | 51 | 01.01.1983 | 01.01.2015 | 2138.2 | 60 | 55 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 282 | поселок городского типа Угольные Копи | Советская | 53 | 01.01.1984 | 01.01.2015 | 2104.8 | 10 | 60 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 |
| 283 | поселок городского типа Угольные Копи | Советская | 55 | 01.01.1986 | - | 2135.7 | 60 | 50 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2020-2022 |
| 284 | поселок городского типа Угольные Копи | Школьная | 16 | 01.01.1987 | 01.01.2015 | 2141.9 | 10 | 50 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 |
| 285 | поселок городского типа Угольные Копи | Школьная | 18 | 01.01.1988 | - | 2136.7 | 60 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2020-2022 |
| 286 | поселок городского типа Угольные Копи | Школьная | 18а | 01.01.1989 | - | 2137 | 60 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2020-2022 |
| 287 | поселок городского типа Угольные Копи | Школьная | 20 | 01.01.1990 | 01.01.2015 | 2143.7 | 60 | 50 | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 288 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 11а | 01.01.2001 | 01.01.2015 | 688.5 | 5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 289 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 19 | 01.01.2014 | - | 442.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 290 | село Усть-Белая | Анадырская | 12 | 01.01.2005 | - | 1125.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 |
| 291 | село Усть-Белая | Анадырская | 13 | 01.01.2007 | - | 366.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 |
| 292 | село Усть-Белая | Анадырская | 15 | 01.01.1993 | 01.01.2013 | 1426 | - | 18 | 18 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 |
| 293 | село Усть-Белая | Набережная | 8 | 01.01.1991 | - | 1441.5 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2029-2031 |
| 294 | село Усть-Белая | Набережная | 10 | 01.01.1990 | 01.01.2010 | 1433.8 | 15 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2029-2031 |
| 295 | село Усть-Белая | Набережная | 12 | 01.01.1989 | 01.01.2009 | 1451.4 | 18 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 |
| 296 | село Усть-Белая | Набережная | 14 | 01.01.1987 | 01.01.2014 | 1436.7 | - | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | - | 23 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2029-2031 |
| 297 | село Усть-Белая | Набережная | 18 | 01.01.1990 | 01.01.2011 | 2148 | 15 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2029-2031 |
| 298 | село Усть-Белая | Анадырская | 4 | 01.01.2007 | - | 368.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 |
| 299 | село Усть-Белая | Анадырская | 6 | 01.01.2007 | - | 368.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 |
| 300 | село Усть-Белая | Анадырская | 11 | 01.01.2007 | - | 366.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 |
| 301 | село Усть-Белая | Набережная | 13 | 01.01.2015 | - | 1448.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 |
| 302 | село Усть-Белая | Набережная | 19а | 01.01.2014 | - | 1185.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 |
| 303 | село Усть-Белая | Набережная | 21 | 01.01.2009 | - | 1952.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 |
| 304 | село Усть-Белая | Полярная | 2 | 01.01.2010 | - | 363.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 |
| 305 | село Усть-Белая | Полярная | 10 | 01.01.2011 | - | 1111.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 |
| 306 | село Хатырка | Озерная | 1 | 01.01.2007 | - | 237.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 307 | село Хатырка | Озерная | 1а | 01.01.2012 | - | 200.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 308 | село Хатырка | Озерная | 2 | 01.01.1994 | - | 641.4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 309 | село Хатырка | Озерная | 2а | 01.01.1994 | - | 627.7 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 310 | село Хатырка | Озерная | 3 | 01.01.2007 | - | 237.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 311 | село Хатырка | Озерная | 4 | 01.01.2007 | - | 237.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 312 | село Хатырка | Озерная | 5 | 01.01.2007 | - | 237.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 313 | село Хатырка | Озерная | 6 | 01.01.2007 | - | 237.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 314 | село Хатырка | Озерная | 7 | 01.01.2007 | - | 237.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 315 | село Хатырка | Озерная | 8 | 01.01.2007 | - | 237.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 316 | село Хатырка | Озерная | 9 | 01.01.2007 | - | 237.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 317 | село Хатырка | Озерная | 10 | 01.01.2007 | - | 237.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 318 | село Хатырка | Озерная | 12 | 01.01.2007 | - | 291.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 319 | село Хатырка | Озерная | 14 | 01.01.2007 | - | 291.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 320 | село Хатырка | Озерная | 16 | 01.01.2007 | - | 291.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 321 | село Хатырка | Центральная | 5 | 01.01.2007 | - | 291.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 322 | село Хатырка | Центральная | 7 | 01.01.2007 | - | 291.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 323 | село Хатырка | Центральная | 8 | 01.01.2007 | - | 291.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 324 | село Хатырка | Центральная | 10 | 01.01.2007 | - | 291.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 325 | село Хатырка | Центральная | 12 | 01.01.2007 | - | 291.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 326 | село Чуванское | - | 19 | 01.01.1974 | - | 180.9 | 65 | 50 | 70 | - | - | - | 50 | - | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2029-2031 |
| 327 | село Чуванское | - | 42 | 01.01.1993 | - | 176 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 |
| Итого по Анадырскому муниципальному району |  |  | х | х | х | 210153 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Билибинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | село Анюйск | проезд Билибинский | 10 | 03.02.1984 | - | 204.6 | 53 | 53 | 53 | 53 | - | 53 | 53 | 53 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 329 | село Анюйск | проезд Билибинский | 12 | 30.12.1974 | - | 243.1 | 60 | 60 | 59 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 330 | село Анюйск | проезд Билибинский | 14 | 17.11.1980 | - | 279.9 | 50 | 45 | 55 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 331 | село Анюйск | Гагарина | 13б | 02.05.1989 | - | 241.5 | 45 | 38 | 48 | 48 | - | 48 | 48 | 48 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 332 | село Анюйск | Гагарина | 13в | 24.10.1990 | - | 229.3 | 40 | 30 | 40 | 43 | - | 43 | 43 | 43 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 333 | село Анюйск | Василия Драного | 5 | 13.12.1990 | - | 196.1 | 42 | 32 | 37 | 43 | - | 43 | 43 | 43 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 334 | село Анюйск | Юбилейная | 15 | 28.12.1968 | - | 429.5 | 63 | 60 | 65 | 58 | - | 58 | 58 | 58 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2026-2028 |
| 335 | село Анюйск | Мира | 7 | 28.03.1993 | - | 245.2 | 30 | 30 | 35 | 35 | - | 35 | 35 | 35 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 336 | село Анюйск | Советская | 18 | 01.03.1995 | - | 851.6 | 25 | 25 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 337 | город Билибино | Арктика | 1 к.1 | 21.12.1984 | 30.11.2012 | 2096 | 42 | 22 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 338 | город Билибино | Арктика | 1 к.2 | 29.09.1985 | 30.11.2012 | 1425 | 42 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 339 | город Билибино | Арктика | 1 к.3 | 28.12.1983 | 15.12.2012 | 2104 | 42 | 22 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 340 | город Билибино | Арктика | 1 к.4 | 28.12.1984 | 15.12.2012 | 2142 | 37 | 22 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 341 | город Билибино | Арктика | 1 к.5 | 30.03.1984 | 25.10.2013 | 2139 | 37 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 342 | город Билибино | Арктика | 2 к.1 | 21.02.1986 | 30.11.2012 | 2128 | 37 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 343 | город Билибино | Арктика | 2 к.2 | 30.09.1986 | 30.11.2012 | 1570 | 42 | 22 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 344 | город Билибино | Арктика | 2 к.3 | 01.07.1987 | 25.10.2013 | 3272 | 37 | 22 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 345 | город Билибино | Арктика | 3 к.1 | 26.05.1986 | 30.11.2012 | 2124 | 37 | 22 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 346 | город Билибино | Арктика | 3 к.2 | 30.09.1986 | 30.11.2012 | 3240 | 37 | 17 | 17 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 347 | город Билибино | Арктика | 3 к.3 | 19.04.1985 | 30.11.2012 | 2137 | 37 | 22 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 348 | город Билибино | Арктика | 3 к.4 | 30.09.1987 | 30.11.2012 | 1638 | 42 | 22 | 17 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 349 | город Билибино | Арктика | 3 к.5 | 24.12.1985 | 30.11.2012 | 4767 | 37 | 22 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 350 | город Билибино | Арктика | 5 к.1 | 21.04.1989 | 15.10.2012 | 2134 | 37 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 351 | город Билибино | Арктика | 5 к.2 | 28.09.1989 | 15.10.2012 | 1623 | 37 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 352 | город Билибино | Арктика | 5 к.3 | 15.12.1989 | 15.10.2012 | 1071 | 37 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 353 | город Билибино | Арктика | 5 к.4 | 17.10.1990 | 15.10.2012 | 2137 | 32 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 354 | город Билибино | Арктика | 5 к.5 | 13.07.1990 | - | 2169 | 32 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 355 | город Билибино | Арктика | 5 к.6 | 27.12.1989 | - | 2157 | 32 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 356 | город Билибино | Арктика | 6 к.1 | 30.06.1988 | 25.10.2013 | 2486 | 27 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 357 | город Билибино | Арктика | 6 к.2 | 31.12.1988 | - | 2130 | 27 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 358 | город Билибино | Арктика | 6 к.3 | 30.11.1988 | 03.10.2008 | 2121 | 27 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 359 | город Билибино | Арктика | 6 к.4 | 07.07.1988 | 03.10.2008 | 3197 | 27 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 360 | город Билибино | Арктика | 6 к.5 | 31.12.1987 | 10.09.2006 | 2126 | 27 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 361 | город Билибино | Арктика | 6 к.6 | 25.11.1987 | 10.09.2006 | 2148 | 32 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 362 | город Билибино | Арктика | 6 к.7 | 06.02.1987 | 10.09.2006 | 2477 | 32 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 363 | город Билибино | Арктика | 8 к.1 | 27.07.1995 | - | 2329 | 32 | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 364 | город Билибино | Арктика | 8 к.2 | 19.07.1994 | - | 2353 | 32 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 365 | город Билибино | Арктика | 8 к.3 | 30.12.1992 | - | 2459 | 32 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 366 | город Билибино | Арктика | 8 к.4 | 11.06.1992 | - | 2446 | 32 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 367 | город Билибино | Арктика | 8 к.5 | 14.02.1992 | - | 2446 | 32 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 368 | город Билибино | Арктика | 8 к.6 | 31.10.1991 | 03.10.2008 | 2392 | 32 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 369 | город Билибино | Арктика | 8 к.7 | 28.11.1991 | - | 1220 | 32 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 370 | город Билибино | Восточный | 1 к.5 | 24.04.1992 | 15.09.2012 | 3217 | 32 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 371 | город Билибино | Восточный | 1 к.6 | 26.04.1991 | 15.09.2012 | 3039 | 37 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 372 | город Билибино | Восточный | 2 к.1 | 23.07.1992 | 15.09.2012 | 1399 | 27 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 373 | город Билибино | Восточный | 2 к.2 | 05.03.1993 | 15.09.2012 | 2348 | 37 | 22 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 374 | город Билибино | Восточный | 4 | 01.01.1986 | - | 4262 | 42 | 32 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 375 | город Билибино | Восточный | 6 к.1 | 22.07.1988 | - | 1069.7 | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 376 | город Билибино | Восточный | 6 к.2 | 02.07.1984 | - | 2135 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 377 | город Билибино | Восточный | 6 к.3 | 22.07.1988 | - | 2122.8 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 378 | город Билибино | Восточный | 7 | 23.11.1993 | - | 2370 | 37 | 22 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 379 | город Билибино | Восточный | 8 к.1 | 27.12.1988 | 27.06.2008 | 2149 | 42 | 32 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 380 | город Билибино | Восточный | 8 к.2 | 28.12.1987 | 04.07.2008 | 2117 | 42 | 32 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 381 | город Билибино | Восточный | 9 к.1 | 26.04.1990 | - | 3208 | 32 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 382 | город Билибино | Восточный | 9 к.2 | 28.12.1990 | - | 2727 | 32 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 383 | город Билибино | Восточный | 9 к.3 | 13.11.1990 | 15.09.2013 | 1358 | 42 | 22 | 17 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 384 | город Билибино | Восточный | 10 | 26.09.1989 | 25.10.2013 | 1672 | 42 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 385 | город Билибино | Геологов | 3 | 27.12.1979 | 31.12.2010 | 1189 | 42 | 37 | 37 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 386 | город Билибино | Заводская | 1 | 30.06.1980 | 01.10.2009 | 1285 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 387 | город Билибино | Заводская | 2 | 10.09.1986 | 01.10.2009 | 1365 | 45 | 45 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 388 | город Билибино | Заводская | 2 к.1 | 31.05.1989 | 25.10.2013 | 825 | 45 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 389 | город Билибино | Заводская | 3 | 29.12.1984 | 01.10.2009 | 1273 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 390 | город Билибино | Заводская | 4 | 27.10.1978 | 01.10.2009 | 1288 | 55 | 55 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 391 | город Билибино | Заводская | 4 к.1 | 18.10.1986 | 01.10.2009 | 540 | 45 | 40 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 392 | город Билибино | Заводская | 5 | 24.12.1985 | 01.10.2009 | 1280 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 393 | город Билибино | Комсомольская | 2 | 30.09.1967 | 01.10.2010 | 1026 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 |
| 394 | город Билибино | Комсомольская | 4 | 05.04.1965 | 01.10.2010 | 1034 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 395 | город Билибино | Комсомольская | 8 | 30.12.1969 | 30.10.2010 | 1038 | 50 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 396 | город Билибино | Курчатова | 2 | 28.12.1972 | - | 1693 | 49 | 54 | 64 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2023-2025 |
| 397 | город Билибино | Курчатова | 4 | 01.01.1972 | 15.12.2012 | 5241 | 57 | 57 | 57 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 398 | город Билибино | Курчатова | 4 к.1 | 31.12.1976 | 03.07.2003 | 2300 | 42 | 37 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 399 | город Билибино | Курчатова | 10 | 29.06.1973 | 19.07.2006 | 3751 | 52 | 47 | 47 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 |
| 400 | город Билибино | Курчатова | 12 | 01.01.1972 | 15.08.2005 | 8579 | 57 | 42 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 401 | город Билибино | Ленина | 3 | 29.12.1969 | - | 2027 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 45 | 65 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 402 | город Билибино | Ленина | 5 | 30.12.1970 | 23.12.2013 | 3183 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 403 | город Билибино | Ленина | 10 | 01.01.1979 | - | 4292 | 22 | 22 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 404 | город Билибино | Ленина | 12 | 30.12.1979 | 19.07.2006 | 4382 | 27 | 27 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 405 | город Билибино | Ленина | 12 к.1 | 04.01.1980 | 19.07.2006 | 5267 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 406 | город Билибино | Ленина | 14 | 26.06.1981 | 30.11.2013 | 2116 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 407 | город Билибино | Ленина | 15 | 30.12.1976 | 30.11.2013 | 4875 | 5 | 35 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 408 | город Билибино | Ленина | 16 | 26.12.1979 | 09.08.2007 | 1778 | 27 | 27 | 32 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 409 | город Билибино | Ленина | 17 | 30.12.1977 | 25.10.2013 | 4875 | 42 | 37 | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 410 | город Билибино | Ленина | 18 | 30.11.1980 | 09.08.2007 | 4302 | 32 | 22 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 411 | город Билибино | Ленина | 20 | 27.11.1981 | 03.10.2008 | 2080 | 37 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 412 | город Билибино | Ленина | 22 | 30.11.1981 | 03.10.2008 | 2122 | 32 | 22 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 413 | город Билибино | Ленина | 24 | 29.04.1982 | 15.06.2006 | 4227 | 42 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 414 | город Билибино | Ленина | 24 к.А | 19.08.1983 | 30.11.2012 | 1875 | 42 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 415 | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 17 | 30.06.1997 | 11.07.2006 | 3527 | 22 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 416 | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 18 | 31.12.1982 | - | 1257 | 48 | 43 | 53 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 417 | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 19 | 21.12.1992 | - | 3539 | 22 | 17 | 17 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 418 | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 21 | 28.11.1990 | - | 3190 | 32 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 419 | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 22 к.1 | 30.12.1977 | - | 529 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 420 | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 24 к.1 | 17.07.1981 | - | 1266 | 50 | 50 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 421 | город Билибино | Мандрикова | 1 | 03.02.1970 | 30.10.2010 | 1012 | 60 | 55 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 422 | город Билибино | Мандрикова | 3 | 30.07.1964 | 30.10.2010 | 1038 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 423 | город Билибино | Мандрикова | 5 | 18.03.1964 | 01.10.2010 | 1035 | 60 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2023-2025 |
| 424 | город Билибино | Мандрикова | 7 | 30.12.1964 | 01.10.2010 | 1014 | 60 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2017-2019 |
| 425 | город Билибино | Мандрикова | 7а | 13.12.1974 | 30.11.2012 | 681 | 60 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2020-2022 |
| 426 | город Билибино | Молодёжная | 2 | 27.09.1991 | - | 1860 | 42 | 37 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 427 | город Билибино | Октябрьская | 1 | 23.03.1983 | 14.08.2007 | 5308 | 47 | 22 | 22 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 |
| 428 | город Билибино | Октябрьская | 2 | 28.12.1982 | 25.07.2005 | 4265 | 47 | 22 | 22 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 |
| 429 | город Билибино | Октябрьская | 3 | 23.03.1983 | 25.10.2013 | 2124 | 42 | 22 | 22 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 430 | город Билибино | Приисковая | 3 | 06.07.1982 | 10.08.2013 | 2142 | 42 | 27 | 32 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 431 | город Билибино | Приисковая | 4 | 26.12.1988 | 03.10.2008 | 4257 | 42 | 22 | 22 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 432 | город Билибино | Сеймчанская | 1б | 30.12.1986 | - | 1276 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 433 | город Билибино | Сеймчанская | 1в | 29.07.1986 | 15.08.2013 | 811 | 50 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 434 | город Билибино | Сеймчанская | 2а | 16.10.1974 | 10.11.2009 | 1296 | 35 | 55 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 435 | город Билибино | Сеймчанская | 2 к.2 | 31.03.1984 | - | 803 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 436 | город Билибино | Сеймчанская | 4 | 10.09.1991 | - | 828 | 40 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 |
| 437 | село Илирней | Центральная | 10 | 31.12.1974 | 07.07.2013 | 554.6 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 438 | село Илирней | Центральная | 13 | 25.11.1985 | 31.12.2011 | 857.4 | 28 | 28 | 28 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 439 | село Илирней | Центральная | 19 | 25.11.1988 | - | 857.4 | 53 | 48 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 440 | село Илирней | Набережная | 4 | 29.12.1971 | 25.08.2005 | 363.1 | 55 | 57 | 58 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 441 | село Илирней | Набережная | 5 | 28.12.1971 | - | 368.9 | 55 | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 442 | село Илирней | Набережная | 9 | 22.12.1965 | - | 115.2 | 62 | 62 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 443 | село Илирней | Набережная | 10 | 08.02.1965 | 07.07.2013 | 161.3 | 62 | 62 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 444 | село Илирней | Школьная | 1 | 22.12.1994 | - | 828.8 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 445 | село Кепервеем | Билибина | 9 | 25.08.1992 | - | 837.6 | 33 | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 446 | село Кепервеем | Билибина | 11 | 30.01.1989 | 04.09.2006 | 846.4 | 33 | 30 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 447 | село Кепервеем | Билибина | 13 | 23.12.1982 | 04.09.2006 | 862.4 | 37 | 42 | 42 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 448 | село Кепервеем | Кавракая | 4 | 30.12.1970 | - | 371.8 | 60 | 68 | 68 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2023-2025 |
| 449 | село Кепервеем | Комарова | 2 | 29.11.1974 | 18.06.2004 | 538.6 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 450 | село Кепервеем | Комарова | 3 | 27.11.1981 | 20.08.2004 | 937.5 | 32 | 42 | 42 | 42 | - | 42 | 42 | 42 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 451 | село Кепервеем | Комарова | 4 | 30.12.1971 | 18.06.2004 | 534.8 | 53 | 63 | 63 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2023-2025 |
| 452 | село Кепервеем | Комарова | 5 | 14.03.1971 | 18.07.2008 | 947.8 | 32 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 453 | село Кепервеем | Комарова | 6 | 09.02.1974 | 23.12.2013 | 528.1 | 52 | 62 | 67 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 454 | село Кепервеем | Комарова | 8 | 14.02.1986 | 04.09.2006 | 779.7 | 37 | 42 | 42 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 455 | село Кепервеем | Южный | 1 | 30.12.1971 | - | 196.9 | 52 | 62 | 62 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2023-2025 |
| 456 | село Кепервеем | Южный | 2 | 28.11.1983 | - | 415.8 | 32 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 457 | село Кепервеем | Южный | 3 | 01.01.1987 | - | 200.1 | 52 | 52 | 57 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 458 | село Кепервеем | Гагарина | 12 | 18.12.1976 | - | 519.3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 459 | село Кепервеем | Кавракая | 10 | 29.12.1973 | - | 535.9 | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 460 | село Омолон | Береговая | 2 | 22.12.1982 | - | 163.3 | 45 | 45 | 45 | - | - | - | 53 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032-2034 |
| 461 | село Омолон | Береговая | 7 | 30.11.1992 | - | 869.1 | 48 | 58 | 58 | 33 | - | 35 | 33 | 38 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032-2034 |
| 462 | село Омолон | Сульженко | 3 | 02.12.1974 | - | 583.2 | 60 | 60 | 60 | - | - | 60 | 60 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032-2034 |
| 463 | село Омолон | Сульженко | 5 | 22.11.1977 | 18.08.2010 | 581.9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 464 | село Омолон | Сульженко | 7 | 30.09.1980 | - | 809.2 | 55 | 58 | 58 | 38 | - | 38 | 35 | 38 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032-2034 |
| 465 | село Омолон | Сульженко | 9 | 19.11.1981 | - | 835.1 | 50 | 55 | 55 | 48 | - | 48 | 43 | 48 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 466 | село Омолон | Сульженко | 11 | 28.12.1982 | - | 837 | 55 | 58 | 58 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032-2034 |
| 467 | село Омолон | Сульженко | 13 | 24.08.1984 | - | 830.7 | 45 | 50 | 50 | 45 | - | 45 | 45 | 45 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 468 | село Омолон | Черепова | 8б | 30.11.1988 | - | 876 | 35 | 35 | 35 | 48 | - | 48 | 53 | 43 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 469 | село Омолон | Черепова | 15а | 24.01.1982 | 18.08.2007 | 232.9 | 43 | 48 | 48 | 48 | - | 48 | 48 | 48 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 470 | село Омолон | Лесная | 3 | 21.12.1972 | - | 115.3 | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2035-2037 |
| 471 | село Островное | Анюйская | 5 | 18.02.1981 | - | 768 | 45 | 45 | 45 | 55 | - | 55 | 55 | 55 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 472 | село Островное | Ручейный | 1 | 28.11.1995 | - | 865.5 | 43 | 28 | 33 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 |
| 473 | село Островное | Есенина | 3 | 26.06.1973 | - | 596.3 | 62 | 60 | 62 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2026-2028 |
| 474 | село Островное | 50 лет Советской Власти | 1 | 30.12.1969 | - | 371.2 | 55 | 60 | 59 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| Итого по Билибинскому муниципальному району |  |  | х | х | х | 259177.4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| городской округ Эгвекинот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 | село Амгуэма | Северная | 27 | 06.08.1993 | 01.01.2012 | 1916.4 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | 25 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 475 | село Амгуэма | Северная | 20 | 04.07.1981 | 21.08.2013 | 1736.9 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 476 | село Амгуэма | Северная | 22 | 05.08.1982 | 01.01.2014 | 873.2 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 477 | село Амгуэма | Северная | 23 | 09.10.1983 | 01.01.2012 | 858.2 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 478 | село Амгуэма | Северная | 24 | 04.09.1983 | 01.01.2012 | 868.4 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 479 | село Амгуэма | Северная | 25 | 09.06.1989 | 01.01.2012 | 1308.8 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 480 | село Амгуэма | Северная | 26 | 18.07.1988 | 22.09.2012 | 1317.4 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 481 | село Конергино | Октябрьская | 7 | 04.07.1983 | - | 1296.8 | 35 | 35 | 35 | - | - | - | 35 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2035-2037 |
| 482 | село Конергино | Ленина | 12 | 03.05.1976 | 22.09.2012 | 673 | 67 | 67 | 67 | - | - | - | 67 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2038-2040 |
| 483 | село Конергино | Ленина | 5«А» | 01.01.2014 | - | 1017.6 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 484 | село Конергино | Ленина | 14 | 15.08.1971 | - | 688.8 | 67 | 67 | 67 | - | - | - | 67 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2035-2037 |
| 485 | село Конергино | Октябрьская | 4 | 23.10.2012 | - | 362.5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 486 | поселок городского типа Мыс Шмидта | Полярная | 1А | 05.07.1985 | 25.09.2005 | 2875.6 | 40 | 45 | 45 | - | - | - | 45 | - | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 |
| 487 | село Рыркайпий | Солнечная | 1 | 05.09.1988 | 26.09.2007 | 940.8 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 |
| 488 | село Рыркайпий | Солнечная | 3 | 05.07.1988 | 01.01.2009 | 943.4 | 64 | 64 | 64 | 68 | 68 | 65 | 65 | 68 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2020-2022 |
| 489 | село Рыркайпий | Солнечная | 5 | 03.09.1990 | 22.08.2007 | 945.8 | 50 | 50 | 50 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 490 | село Рыркайпий | Строительная | 1 | 26.07.1988 | 05.09.2007 | 853.9 | 50 | 50 | 50 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 491 | село Рыркайпий | Строительная | 4 | 22.06.1985 | 15.09.2007 | 846.7 | 50 | 50 | 50 | 20 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 492 | село Рыркайпий | Строительная | 5 | 06.07.1985 | 24.09.2013 | 934.6 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 |
| 493 | село Рыркайпий | Строительная | 7 | 08.08.1985 | 26.08.2006 | 861.4 | 40 | 40 | 40 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 494 | село Рыркайпий | Строительная | 9 | 09.10.1989 | 24.09.2008 | 922.4 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 495 | село Рыркайпий | Строительная | 15 | 08.10.1991 | 22.09.2008 | 844 | 50 | 50 | 50 | 20 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 |
| 496 | село Рыркайпий | Строительная | 17 | 11.08.1992 | 30.09.2008 | 921.7 | 50 | 50 | 50 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 497 | село Рыркайпий | Транспортная | 5 | 05.06.1990 | 23.08.2008 | 1176.3 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 |
| 498 | село Рыркайпий | Транспортная | 18 | 06.05.1984 | 29.09.2013 | 929.8 | 50 | 60 | 60 | 15 | 65 | 60 | 50 | 60 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 499 | село Рыркайпий | Транспортная | 22 | 09.10.1985 | 23.08.2007 | 936.1 | 64 | 64 | 64 | 15 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2023-2025 |
| 500 | село Рыркайпий | Транспортная | 24 | 05.08.1970 | 06.09.2008 | 543.1 | 64 | 64 | 64 | 15 | 60 | 60 | 50 | 50 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2026-2028 |
| 501 | село Рыркайпий | Транспортная | 28 | 08.10.1986 | 30.08.2007 | 915.7 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 502 | село Рыркайпий | Мира | 18 | 05.10.1986 | 23.09.2007 | 835.3 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 60 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2038-2040 |
| 503 | село Рыркайпий | Полярная | 1 | 08.09.1984 | 22.09.2007 | 849.3 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 |
| 504 | село Рыркайпий | Полярная | 3 | 10.07.1984 | 03.09.2008 | 827.2 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 |
| 505 | село Рыркайпий | Полярная | 5 | 06.09.1983 | 04.09.2007 | 815.4 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 |
| 506 | село Рыркайпий | Строительная | 3 | 03.10.1978 | 19.09.2006 | 1238.9 | 64 | 64 | 64 | - | - | - | 64 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2035-2037 |
| 507 | село Рыркайпий | Транспортная | 26 | 27.07.1970 | 23.09.2007 | 546.1 | 64 | 64 | 64 | - | - | - | 64 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2038-2040 |
| 508 | село Рыркайпий | Мира | 10 | 23.09.2007 | 15.09.2007 | 696.1 | 64 | 64 | 64 | - | - | - | 64 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2035-2037 |
| 509 | село Уэлькаль | Вальгиргина | 2 | 23.09.1969 | 01.01.2007 | 351.7 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 510 | село Уэлькаль | Вальгиргина | 3 | 24.07.1968 | 01.01.2007 | 339.8 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 511 | село Уэлькаль | Центральная | 8 | 24.08.1984 | 29.09.2013 | 242.7 | 64 | 64 | 64 | - | - | - | 64 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2038-2040 |
| 512 | село Уэлькаль | Центральная | 10 | 11.10.1985 | 23.09.2013 | 225.5 | 64 | 64 | 64 | - | - | - | 64 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2038-2040 |
| 513 | село Уэлькаль | Набережная | 1 | 26.08.1989 | 29.09.2012 | 845.7 | 64 | 64 | 64 | - | - | - | 64 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2038-2040 |
| 514 | село Уэлькаль | Набережная | 2 | 23.07.1987 | 29.09.2011 | 847.4 | 64 | 64 | 64 | - | - | - | 64 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2038-2040 |
| 515 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 14/2 | 08.09.1989 | 23.09.2007 | 3214.4 | 45 | 35 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 516 | поселок городского типа Эгвекинот | Набережная | 1/1 | 09.10.1990 | 25.08.2012 | 2384.1 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 517 | поселок городского типа Эгвекинот | Набережная | 5 | 23.06.1990 | 23.08.2011 | 2376.2 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 518 | поселок городского типа Эгвекинот | Советская | 20 | 25.08.1991 | 12.09.2013 | 3578.1 | 25 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 25 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 519 | поселок городского типа Эгвекинот | Первопроходцев | 1 | 24.09.1986 | 21.08.2013 | 2396.7 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 520 | поселок городского типа Эгвекинот | Первопроходцев | 1А | 14.08.1991 | 15.08.2013 | 1193.9 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 521 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 1 | 23.07.1985 | 04.09.2007 | 2155.1 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 522 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 3 | 24.09.1978 | 23.09.2013 | 2123.3 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 523 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 7 | 11.09.1977 | 21.08.2013 | 2093.8 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 524 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 9 | 28.08.1978 | 06.09.2013 | 2136.1 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 525 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 11 | 30.09.1979 | 03.09.2013 | 2144.6 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 45 | 35 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 526 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 13 | 27.08.1980 | 27.08.2013 | 2129.8 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 45 | 35 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 527 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 15 | 18.08.1981 | 18.09.2013 | 2112.8 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 528 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 2 | 26.05.1982 | 24.09.2010 | 2113.6 | 50 | 35 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 529 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 20 | 24.08.1982 | 27.08.2005 | 2140.3 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 530 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 22 | 22.08.1975 | 04.09.2006 | 1411.4 | 20 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 531 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 12/1 | 10.07.1988 | 27.09.2013 | 2158 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 532 | поселок городского типа Эгвекинот | Набережная | 1 | 25.08.1983 | 21.09.2012 | 2137.6 | 40 | 40 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 533 | поселок городского типа Эгвекинот | Набережная | 3 | 03.09.1988 | 23.08.2012 | 2142.7 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 534 | поселок городского типа Эгвекинот | Попова | 9 | 05.08.1991 | 24.08.2012 | 2380 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 25 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 535 | поселок городского типа Эгвекинот | Попова | 3 | 20.08.1979 | 01.01.2005 | 2168.1 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 536 | поселок городского типа Эгвекинот | Попова | 5 | 18.09.1981 | 01.01.2005 | 2179.6 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 537 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 4 | 23.08.1973 | 23.08.2008 | 2832.8 | 45 | 45 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 538 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 17 | 02.09.1971 | 16.09.2013 | 1395.7 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 539 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 21 | 07.10.1972 | 23.08.2007 | 4182.4 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 540 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 22А | 09.09.1980 | 26.09.2006 | 2127.6 | 35 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 541 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 1 | 01.10.1970 | 21.08.2003 | 1400.5 | 30 | 50 | 50 | 15 | 15 | 15 | 50 | 15 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 |
| 542 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 2 | 25.08.1969 | 24.08.2006 | 851.6 | 30 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 543 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 3 | 20.09.1967 | 24.08.2007 | 1027.3 | 30 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 544 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 5 | 21.09.1965 | 23.08.2008 | 1025.7 | 30 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 545 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 5А | 04.09.1969 | 14.09.2005 | 1055.2 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 546 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 7 | 07.08.1965 | 23.08.2008 | 683.8 | 30 | 55 | 55 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 547 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 9 | 09.07.1969 | 25.09.2008 | 513.9 | 30 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 548 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 12 | 03.08.1968 | 19.08.2005 | 1044.1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 549 | поселок городского типа Эгвекинот | Комсомольская | 2 | 03.09.1968 | 24.08.2008 | 577.2 | 35 | 40 | 30 | 68 | 68 | 68 | 40 | 68 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 |
| 550 | поселок городского типа Эгвекинот | Советская | 1 | 04.08.1961 | 25.08.2011 | 572.9 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 50 | 15 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 551 | поселок городского типа Эгвекинот | Советская | 3 | 23.08.1966 | 28.09.2006 | 1021.5 | 35 | 55 | 55 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 552 | поселок городского типа Эгвекинот | Советская | 6 | 17.09.1976 | 24.09.2012 | 557.7 | 35 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 553 | поселок городского типа Эгвекинот | Советская | 8 | 05.08.1971 | 14.08.2011 | 546.2 | 35 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 554 | поселок городского типа Эгвекинот | Попова | 1А | 09.09.1979 | 23.08.2005 | 1680.8 | 30 | 45 | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 |
| 555 | поселок городского типа Эгвекинот | Попова | 1 | 17.08.1974 | 22.09.2005 | 1420.1 | 30 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 |
| 556 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 5 | 26.07.1974 | 25.08.2006 | 2276.1 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 557 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 6 | 26.09.1965 | 30.08.2004 | 988 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 558 | поселок городского типа Эгвекинот | Комсомольская | 3 | 26.07.1952 | 08.07.2016 | 822.4 | 40 | 45 | 40 | 68 | 68 | 68 | 40 | 68 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2035-2037 |
| 559 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 12 | 09.08.1987 | 04.08.2008 | 2146.1 | 45 | 35 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 560 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 14 | 15.08.1994 | 05.09.2007 | 3549.7 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 561 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 6 | 23.08.1957 | 09.08.2004 | 837.2 | 45 | 64 | 40 | 68 | 68 | 68 | 40 | 68 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2026-2028 | 2020-2022 |
| 562 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 7 | 04.10.1957 | 01.01.2012 | 803.9 | 45 | 64 | 36 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 563 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 8 | 22.06.1967 | 21.08.2008 | 821.6 | 30 | 64 | 64 | - | - | - | - | - | 2029-2031 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2035-2037 |
| 564 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 9 | 23.05.1957 | 01.01.2012 | 842.6 | 30 | 64 | 64 | - | - | - | - | - | 2029-2031 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2035-2037 |
| 565 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 10 | 05.05.1957 | 12.09.2008 | 829.1 | 30 | 64 | 64 | - | - | - | - | - | 2026-2028 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2035-2037 |
| 566 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 11 | 04.06.1957 | 23.09.2008 | 854.6 | 35 | 64 | 64 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 2026-2028 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2023-2025 |
| Итого по городскому округу Эгвекинот |  |  | х | х | х | 126128.9 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Провиденский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 567 | село Новое Чаплино | Матлю | 1 | 10.10.1984 | 01.10.2012 | 811.1 | 5 | 40 | 45 | - | - | 30 | 5 | - | 2038-2040 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2035-2037 |
| 568 | село Нунлигран | им. Каляквун Г.В. | 1 | 08.12.2011 | - | 223 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 569 | село Нунлигран | им. Каляквун Г.В. | 2 | 08.12.2011 | - | 223 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 570 | село Нунлигран | Центральная | 9 | 29.09.1977 | 22.08.2013 | 584.5 | 5 | 30 | 40 | - | 20 | 20 | - | - | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 571 | село Нунлигран | Центральная | 10 | 23.11.1978 | 07.08.2009 | 578.7 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | 20 | - | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 572 | село Нунлигран | Центральная | 11 | 25.10.1984 | 25.07.2009 | 868 | 25 | 25 | 25 | - | 20 | 20 | 25 | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 573 | село Нунлигран | Чукотская | 1 | 22.11.1979 | 03.08.2011 | 576.1 | 15 | 20 | 25 | - | 20 | 20 | 25 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 574 | село Нунлигран | Чукотская | 3 | 27.08.1982 | 01.10.2010 | 597.3 | 10 | 15 | 20 | - | 20 | 20 | 5 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 575 | село Нунлигран | Чукотская | 5 | 27.08.1982 | 01.10.2010 | 588.7 | 5 | 10 | 30 | - | 20 | 20 | 5 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 576 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 6 | 26.10.1990 | 12.07.2013 | 2325.5 | 15 | 20 | 25 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2023-2025 |
| 577 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 15 | 26.11.1971 | 08.10.2009 | 2072.8 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 578 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 16 | 23.11.1945 | 24.09.2005 | 346.5 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 |
| 579 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 35 | 14.11.1941 | 08.12.2009 | 570.7 | 50 | 50 | 60 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 |
| 580 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 37 | 28.11.1980 | 08.12.2009 | 2140.2 | 35 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 581 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 39 | 29.10.1976 | 08.12.2009 | 1736.3 | 35 | 35 | 40 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 582 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 39/1 | 11.09.1959 | 08.12.2009 | 647.9 | 20 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 |
| 583 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 39/2 | 18.09.1959 | 08.12.2009 | 1030.7 | 50 | 50 | 50 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 |
| 584 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 41 | 21.09.1956 | 08.12.2009 | 1177.6 | 55 | 55 | 55 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 |
| 585 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 41/1 | 23.08.1957 | 08.12.2009 | 946.8 | 30 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 |
| 586 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 45/1 | 21.10.1977 | 08.12.2009 | 1788.2 | 45 | 40 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 587 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 45/2 | 04.11.1977 | 08.12.2009 | 1778.8 | 30 | 35 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 588 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 45/3 | 12.11.1980 | 08.12.2009 | 1768.9 | 30 | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 589 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 47 | 08.10.1985 | 23.08.2013 | 2191.6 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 590 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 47/1 | 16.10.1958 | 23.09.2017 | 586.6 | 20 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 591 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 51 | 29.11.1974 | 08.12.2009 | 2744.4 | 30 | 35 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2038-2040 |
| 592 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 53 | 25.09.1991 | 01.12.2011 | 4114.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 593 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 1 | 04.12.1987 | 01.08.2006 | 3756 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 594 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 3 | 03.10.1986 | - | 2811 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 595 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 5 | 23.12.1987 | 10.07.2013 | 3240.8 | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 596 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 8 | 04.10.1978 | 30.10.2012 | 1782.9 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 597 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 10 | 16.09.1981 | 10.08.2012 | 3198.1 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 35 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 598 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 17 | 29.08.1977 | 01.08.2006 | 1766.2 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 599 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 19 | 02.10.1947 | 09.08.2013 | 638.3 | 40 | 55 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2026-2028 |
| 600 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 21 | 30.08.1993 | 01.10.2004 | 2769.2 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 601 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 23 | 22.09.1965 | 14.07.2014 | 1767.4 | 45 | 45 | 45 | - | - | - | 45 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 |
| 602 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 25 | 02.10.1947 | 01.10.2004 | 646.9 | 20 | 65 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2029-2031 |
| 603 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 26 | 22.09.1965 | 21.10.2013 | 2713.4 | 10 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 |
| 604 | поселок городского типа Провидения | Чукотская | 1 | 16.10.1980 | 14.09.2005 | 2644.4 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 605 | поселок городского типа Провидения | Чукотская | 1/А | 22.11.1984 | 30.10.2003 | 2171.4 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 606 | поселок городского типа Провидения | Чукотская | 3 | 10.10.1973 | 18.08.2007 | 2101.6 | 45 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 607 | поселок городского типа Провидения | Чукотская | 6 | 25.10.1951 | 08.12.2009 | 1351.4 | 65 | 60 | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 |
| 608 | поселок городского типа Провидения | Чукотская | 17 | 29.09.1977 | 08.12.2009 | 1819 | 30 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 609 | поселок городского типа Провидения | Эскимосская | 1 | 24.10.1990 | 01.09.2005 | 3441.8 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 610 | поселок городского типа Провидения | Эскимосская | 18 | 25.09.1985 | 01.10.2003 | 2155.4 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 611 | поселок городского типа Провидения | Эскимосская | 18/1 | 23.10.1992 | 01.09.2005 | 1168.8 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 30 | 20 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 612 | село Сиреники | Мандрикова | 9 | 10.10.1973 | 14.11.2014 | 366.8 | 30 | 65 | 65 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 613 | село Сиреники | Мандрикова | 13 | 29.08.1983 | 05.04.2013 | 844.3 | 15 | 65 | 65 | 15 | 20 | 20 | 10 | 40 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 |
| 614 | село Сиреники | Мандрикова | 15 | 23.10.1981 | - | 818.7 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 615 | село Сиреники | Мандрикова | 16а | 15.11.1985 | 18.10.2012 | 585.8 | 10 | 65 | 65 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2038-2040 |
| 616 | село Сиреники | Мандрикова | 18а | 09.09.1984 | 07.12.2011 | 95.8 | 17 | 67 | 67 | 22 | 22 | 22 | 67 | 22 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2029-2031 |
| 617 | село Сиреники | Нутаугье | 10а | 31.10.1956 | 01.12.2011 | 91.2 | 52 | 67 | 67 |  |  | 52 | 52 |  | 2026-2028 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2020-2022 |
| 618 | село Сиреники | Нутаугье | 12а | 31.10.1956 | - | 102.8 | 65 | 65 | 65 | - | - | 60 | 60 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2032-2034 |
| 619 | село Сиреники | Нутаугье | 14а | 31.10.1956 | - | 101.9 | 50 | 65 | 65 | - | - | 65 | 50 | - | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2029-2031 |
| 620 | село Сиреники | Отке | 4/1 | 06.11.2003 | - | 798.6 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 621 | село Сиреники | Отке | 6а | 11.10.1990 | - | 843.7 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 622 | село Энмелен | Набережная Чирикова | 7 | 07.10.1987 | 07.07.2011 | 832.3 | 5 | 40 | 40 | - | - | 60 | 40 | - | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 623 | село Энмелен | Набережная Чирикова | 11 | 04.12.1968 | 22.07.2012 | 148.8 | 5 | 65 | 65 | - | - | 65 | 40 | - | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032-2034 |
| 624 | село Энмелен | Набережная Чирикова | 12 | 05.12.1969 | 10.07.2009 | 147.4 | 5 | 65 | 65 | - | - | 65 | 40 | - | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032-2034 |
| 625 | село Энмелен | Набережная Чирикова | 23 | 29.11.1958 | - | 90.2 | 20 | 50 | 50 | - | - | 65 | 65 | - | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 626 | село Энмелен | Набережная Чирикова | 24 | 29.11.1958 | - | 87.6 | 20 | 50 | 50 | - | - | 65 | 65 | - | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 627 | село Энмелен | Набережная Чирикова | 25 | 29.11.1958 | - | 81.8 | 20 | 50 | 50 | - | - | 65 | 65 | - | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 628 | село Янракыннот | Снежная | 7а | 22.09.1965 | 27.10.2010 | 385.4 | 40 | 50 | 50 | - | - | 40 | 40 | - | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 |
| 629 | село Янракыннот | Снежная | 16 | 21.11.1958 | 15.09.2012 | 97.3 | 40 | 50 | 40 | - | - | 40 | 40 | - | 2029-2031 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 630 | село Янракыннот | Советская | 4 | 02.10.1980 | 18.09.2012 | 95.5 | 40 | 50 | 40 | - | - | 40 | 40 | - | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| Итого по Провиденскому городскому округу |  |  | х | х | х | 81578 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| городской округ Певек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 631 | село Айон | Северная | 5 | 15.10.1973 | - | 356.9 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 632 | село Айон | Северная | 7 | 07.09.1971 | - | 354.2 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 633 | село Айон | Северная | 9 | 12.11.1970 | - | 363.7 | 50 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 634 | село Айон | Островная | 2 | 06.10.1994 | - | 869.4 | 40 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 635 | село Айон | Иненликея | 3 | 12.12.1987 | - | 867.2 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 636 | село Айон | Иненликея | 2 | 12.12.1987 | - | 189.4 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 637 | село Айон | Иненликея | 5 | 29.11.1988 | - | 962.9 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 638 | село Биллингс | Ленина | 26 | 12.11.1971 | 24.12.2006 | 371.4 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 639 | село Биллингс | Ленина | 21 | 12.10.1973 | - | 367.4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 640 | село Биллингс | Ленина | 22 | 09.11.1975 | - | 589.6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 641 | село Биллингс | Ленина | 28 | 16.06.1981 | - | 879.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 642 | село Биллингс | Панина | 27 | 05.11.1970 | - | 368.7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 643 | город Певек | Куваева | 13 | 18.10.1991 | 09.11.2009 | 4128 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 |
| 644 | город Певек | Куваева | 13/2 | 13.11.1998 | 09.11.2009 | 2755.7 | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2026-2028 |
| 645 | город Певек | Куваева | 13/3 | 25.08.1995 | 09.11.2009 | 904.5 | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 |
| 646 | город Певек | Куваева | 43 | 22.07.1987 | 09.11.2009 | 2156.4 | 20 | 25 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 647 | город Певек | Куваева | 49 | 16.06.1989 | 15.12.2011 | 4118.3 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 648 | город Певек | Обручева | 1-а | 05.11.1989 | - | 2743.4 | 15 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 |
| 649 | город Певек | Обручева | 2-б | 22.05.1986 | - | 3373.4 | 25 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 |
| 650 | город Певек | Обручева | 4/1к2 | 11.10.1991 | - | 2361 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 651 | город Певек | Обручева | 4/1к3 | 11.10.1991 | - | 2222.3 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 652 | город Певек | Обручева | 10 | 24.08.1976 | - | 1737.2 | 35 | 35 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 653 | город Певек | Обручева | 16/1 | 14.10.1977 | - | 3455.1 | 25 | 25 | 25 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 654 | город Певек | Обручева | 16/2 | 12.11.1981 | - | 1752 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 655 | город Певек | Обручева | 17а-б | 26.12.1990 | 15.12.2010 | 5421.7 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 656 | город Певек | Обручева | 38 | 12.10.1973 | 30.10.2011 | 7529.7 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 657 | город Певек | Пугачева | 40 | 16.09.1976 | 28.10.2009 | 1377.1 | 40 | 30 | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 658 | город Певек | Пугачева | 40/2 | 08.12.1982 | 28.10.2009 | 814.8 | 20 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 659 | город Певек | Пугачева | 40/3 | 14.09.1980 | 28.10.2009 | 3382.2 | 20 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 660 | город Певек | Пугачева | 42 | 20.10.1977 | 24.08.2012 | 2827.5 | 35 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 661 | город Певек | Пугачева | 42/1 | 21.09.1990 | 28.10.2009 | 3214.3 | 40 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 |
| 662 | город Певек | Пугачева | 42/2 | 14.07.1994 | 10.12.2009 | 4116.6 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 663 | город Певек | Пугачева | 44 | 10.08.1983 | 16.11.2009 | 2173.5 | 35 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 664 | город Певек | Пугачева | 46 | 12.12.1979 | 28.09.2012 | 3424.3 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 665 | город Певек | Пугачева | 48/1 | 20.08.1982 | 16.11.2009 | 1655.9 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 666 | город Певек | Пугачева | 48/2 | 19.10.1981 | 30.10.2011 | 2201 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 667 | город Певек | Пугачева | 50 | 24.08.1979 | 16.11.2009 | 3541.7 | 15 | 15 | 15 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 |
| 668 | город Певек | Пугачева | 52 | 15.10.1980 | 09.11.2012 | 3504.9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 669 | город Певек | Пугачева | 54 | 18.09.1981 | 16.11.2009 | 3559.9 | 30 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 670 | город Певек | Пугачева | 56 | 17.08.1984 | 20.12.2011 | 6451.1 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 671 | город Певек | Пугачева | 58 | 10.06.1983 | 16.11.2009 | 1827.6 | 25 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 672 | город Певек | Пугачева | 60 | 12.08.1988 | 16.11.2009 | 3599 | 25 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 |
| 673 | город Певек | Советская | 9 | 14.10.1983 | - | 1842.8 | 15 | 20 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 |
| 674 | город Певек | Советская | 10 | 25.09.1969 | 06.12.2010 | 1696.6 | 20 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 675 | город Певек | Советская | 18 | 18.06.1971 | 03.12.2009 | 1688.8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 676 | город Певек | Советская | 23 | 09.10.1987 | 15.12.2010 | 3356.9 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 677 | город Певек | Советская | 30 | 05.11.1973 | 03.12.2009 | 1906.4 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 678 | город Певек | Строителей | 2 | 15.09.1989 | 02.11.2009 | 2386.4 | 25 | 25 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 679 | город Певек | Чемоданова | 8 | 11.10.1991 | - | 4743.8 | 35 | 30 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 |
| 680 | город Певек | Чемоданова | 10 | 08.11.1991 | 06.12.2010 | 4711 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 681 | город Певек | Чемоданова | 26 | 25.08.1989 | 14.10.2008 | 4207.6 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 682 | город Певек | Чемоданова | 27 | 10.04.1987 | 16.10.2008 | 2145.2 | 20 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 683 | город Певек | Чемоданова | 28 | 12.10.1984 | 16.10.2008 | 2114.9 | 20 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 |
| 684 | город Певек | Чемоданова | 29 | 14.10.1983 | 30.10.2011 | 2134.5 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 685 | город Певек | Чемоданова | 30 | 23.11.1979 | 03.12.2009 | 2158.7 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 686 | город Певек | Чемоданова | 31 | 24.09.1982 | 20.10.2008 | 3195.5 | 30 | 20 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 |
| 687 | город Певек | Чемоданова | 32 | 18.12.1987 | 14.10.2008 | 3613.9 | 30 | 20 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 |
| 688 | город Певек | Чемоданова | 33 | 23.08.1985 | 10.12.2010 | 3970.5 | 25 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 689 | город Певек | Южная | 21 | 26.05.1989 | 02.11.2009 | 1609 | 30 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 |
| 690 | город Певек | Южная | 23 | 14.10.1988 | 02.11.2009 | 2381.1 | 30 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 |
| 691 | город Певек | Южная | 25 | 06.11.1987 | 06.12.2010 | 2142.9 | 30 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 |
| 692 | город Певек | Южная | 31 | 20.12.2001 | 02.11.2009 | 2737.2 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 693 | город Певек | Южная | 33 | 07.09.1990 | 02.11.2009 | 2144.5 | 30 | 25 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2026-2028 |
| 694 | город Певек | Южная | 35 | 14.09.1990 | 02.11.2009 | 2144.1 | 20 | 25 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2026-2028 |
| 695 | город Певек | Южная | 37 | 21.10.1988 | 09.11.2009 | 2342 | 15 | 25 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 696 | город Певек | Южная | 39 | 19.09.1986 | 09.11.2009 | 2309.9 | 30 | 25 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2026-2028 |
| 697 | город Певек | Южная | 43 | 15.12.1989 | 09.11.2009 | 1764.8 | 30 | 25 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2026-2028 |
| 698 | город Певек | Южная | 43/1 | 09.08.1991 | 09.11.2009 | 1769.6 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 699 | город Певек | Южная | 43/3 | 16.08.1991 | 09.11.2009 | 1777.9 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 700 | село Рыткучи | Советская | 1 | 26.12.1969 | 20.12.2006 | 331.1 | 10 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 701 | село Рыткучи | Советская | 4 | 16.09.1976 | 15.12.2007 | 549.2 | 10 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 702 | село Рыткучи | Советская | 5 | 08.12.1967 | 14.11.2005 | 352.4 | 10 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 703 | село Рыткучи | Советская | 6 | 13.11.1978 | 21.10.2008 | 542.3 | 10 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 704 | село Рыткучи | Советская | 7 | 18.10.1963 | 22.12.2005 | 340 | 10 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 705 | село Рыткучи | Советская | 8 | 22.07.1982 | 02.12.2010 | 790.1 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 706 | село Рыткучи | Советская | 10 | 22.05.1980 | - | 836.1 | 57 | 67 | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 |
| 707 | село Рыткучи | Советская | 12 | 24.08.1983 | 26.12.2014 | 832.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 708 | село Рыткучи | Советская | 16 | 14.10.1985 | - | 841.8 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 709 | село Рыткучи | Советская | 18 | 12.11.1986 | 26.12.2011 | 785.3 | 5 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 710 | село Рыткучи | Мира | 6 | 26.12.1961 | - | 110.1 | 50 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2023-2025 |
| 711 | село Рыткучи | Мира | 7 | 26.12.1961 | - | 104.2 | 55 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2023-2025 |
| 712 | село Рыткучи | Мира | 12 | 14.09.1964 | 24.11.2007 | 336 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 713 | село Рыткучи | Озерная | 3 | 20.10.1973 | 24.11.2007 | 343.8 | 10 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 714 | село Рыткучи | Озерная | 4 | 20.10.1973 | - | 211.9 | 50 | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 715 | село Рыткучи | Озерная | 5 | 08.12.1967 | 24.11.2007 | 330 | 10 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| Итого по городскому округу Певек |  |  | х | х | х | 175503.7 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Чукотский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 716 | село Инчоун | Морзверобоев | 16 | 01.10.2007 | - | 368.5 | 40 | 45 | 45 | 42 | 50 | 50 | 45 | 45 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 717 | село Инчоун | Морзверобоев | 17 | 01.11.2007 | - | 368.5 | 45 | 45 | 40 | 42 | 50 | 50 | 45 | 45 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 718 | село Лаврентия | Дежнева | 2 | 01.10.1986 | 16.07.2007 | 1741.5 | 10 | 45 | 40 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2032-2034 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 719 | село Лаврентия | Дежнева | 6 | 01.06.1996 | 15.07.2008 | 2039.3 | 10 | 45 | 40 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2035-2037 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 720 | село Лаврентия | Дежнева | 28 | 01.09.1962 | 20.08.2009 | 399.2 | 10 | 35 | 40 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 721 | село Лаврентия | Дежнева | 31 | 01.11.1984 | 16.10.2007 | 1663.1 | 20 | 35 | 40 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 722 | село Лаврентия | Дежнева | 33 | 01.10.2006 | - | 1960.2 | 10 | 5 | 15 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 723 | село Лаврентия | Дежнева | 33«а» | 01.07.2005 | - | 1306.5 | 15 | 10 | 20 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 724 | село Лаврентия | Дежнева | 41 | 01.04.1977 | 15.08.2010 | 1092.6 | 10 | 35 | 40 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 725 | село Лаврентия | Дежнева | 41«а» | 01.05.1989 | 07.06.2009 | 1817.3 | 20 | 35 | 40 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 726 | село Лаврентия | Дежнева | 43 | 01.09.1982 | 26.06.2009 | 649.5 | 10 | 35 | 40 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 727 | село Лаврентия | Дежнева | 43«а» | 01.10.1990 | 14.07.2009 | 893.9 | 10 | 35 | 40 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 728 | село Лаврентия | Дежнева | 44 | 01.05.1990 | 13.07.2008 | 1761.2 | 30 | 35 | 40 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 729 | село Лаврентия | Дежнева | 44«а» | 01.07.1990 | 14.08.2006 | 1833.4 | 20 | 40 | 40 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 730 | село Лаврентия | Дежнева | 46 | 01.08.1981 | 31.08.2006 | 1817.3 | 35 | 35 | 50 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 731 | село Лаврентия | Дежнева | 46«а» | 01.06.1981 | 10.09.2006 | 1798.9 | 30 | 35 | 40 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 732 | село Лаврентия | Советская | 21«а» | 01.09.2004 | - | 911 | 15 | 10 | 20 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 733 | село Лаврентия | Советская | 22 | 01.08.1978 | 24.07.2009 | 648.3 | 10 | 35 | 40 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 734 | село Лаврентия | Советская | 27 | 01.11.1974 | 02.07.2009 | 556.9 | 20 | 35 | 55 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 735 | село Лаврентия | Советская | 29 | 01.12.1988 | 26.05.2010 | 987 | 20 | 35 | 60 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2035-2037 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 736 | село Лаврентия | Сычева | 17 | 01.06.1987 | 23.05.2008 | 1684.7 | 30 | 35 | 40 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 737 | село Лаврентия | Сычева | 22 | 01.08.2005 | - | 1792 | 10 | 5 | 15 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 738 | село Лаврентия | Сычева | 34 | 01.09.1989 | 19.07.2008 | 2092.7 | 30 | 35 | 40 | 16 | 16 | 69 | 56 | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 739 | село Лорино | Гагарина | 4 | 01.08.1975 | - | 580.3 | 45 | 55 | 55 | - | - | 64 | 52 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2029-2031 |
| 740 | село Лорино | Гагарина | 14 | 01.06.1994 | - | 726.7 | 30 | 30 | 55 | - | - | 64 | 52 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 741 | село Лорино | Гагарина | 15 | 01.08.1994 | - | 741.6 | 30 | 30 | 55 | - | - | 64 | 52 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 742 | село Лорино | Гагарина | 16 | 01.07.1985 | 16.09.2008 | 819.8 | 10 | 35 | 40 | - | - | 64 | 52 | - | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 743 | село Лорино | Гагарина | 13 | 01.08.1985 | - | 836 | 45 | 55 | 55 | - | - | 64 | 52 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2029-2031 |
| 744 | село Лорино | Енок | 3 | 01.09.1977 | 08.06.2012 | 603.1 | 45 | 55 | 55 | - | - | 64 | 52 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 745 | село Лорино | Енок | 7 | 01.10.1982 | - | 531.7 | 30 | 55 | 55 | - | - | 64 | 52 | - | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2029-2031 |
| 746 | село Лорино | Енок | 9 | 01.08.1980 | 09.07.2008 | 842.7 | 35 | 55 | 55 | - | - | 64 | 52 | - | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 747 | село Лорино | Енок | 14 | 01.06.1976 | 30.07.2013 | 576.1 | 30 | 20 | 55 | - | - | 64 | 52 | - | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 748 | село Лорино | Ленина | 4 | 01.07.1969 | - | 578.9 | 55 | 55 | 60 | - | - | 64 | 52 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2029-2031 |
| 749 | село Лорино | Ленина | 6 | 01.06.1968 | - | 575.9 | 55 | 55 | 60 | - | - | 64 | 52 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2029-2031 |
| 750 | село Лорино | Ленина | 8 | 01.04.2005 | - | 1306.8 | 15 | 10 | 20 | - | - | 64 | 52 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 751 | село Лорино | Ленина | 11 | 01.06.1991 | 14.08.2009 | 584.3 | 25 | 55 | 60 | - | - | 64 | 52 | - | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 752 | село Лорино | Ленина | 11«а» | 01.08.1991 | 20.08.2009 | 585.7 | 25 | 55 | 60 | - | - | 64 | 52 | - | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 753 | село Лорино | Ленина | 14 | 01.09.1981 | 03.09.2011 | 475.8 | 25 | 55 | 60 | - | - | 64 | 52 | - | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 754 | село Лорино | Ленина | 18 | 01.10.1981 | 18.06.2008 | 829.4 | 25 | 55 | 60 | - | - | 64 | 52 | - | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 755 | село Лорино | Ленина | 22 | 01.06.1956 | - | 77.6 | 55 | 50 | 65 | - | 57 | 50 | 57 | 50 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2020-2022 |
| 756 | село Лорино | Ленина | 26 | 01.10.1991 | 12.08.2007 | 583.8 | 20 | 55 | 60 | - | - | 64 | 52 | - | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 757 | село Лорино | Ленина | 26«а» | 01.11.1991 | 05.07.2009 | 583.6 | 20 | 55 | 60 | - | - | 64 | 52 | - | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 758 | село Лорино | Челюскинцев | 4 | 01.06.1965 | - | 325.28 | 57 | 55 | 55 | - | 15 | 15 | 57 | 50 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 759 | село Лорино | Челюскинцев | 7 | 01.09.1958 | - | 119.4 | 55 | 55 | 60 | - | - | - | 57 | 52 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 760 | село Лорино | Челюскинцев | 10 | 01.11.1958 | - | 248.1 | 55 | 55 | 55 | - | 56 | 55 | 52 | 50 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 761 | село Лорино | Челюскинцев | 12 | 01.08.1958 | - | 98.8 | 60 | 55 | 60 | - | 55 | 57 | 52 | 50 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 762 | село Лорино | Чукотская | 9 | 01.07.1978 | 15.11.2011 | 580.8 | 25 | 40 | 60 | - | - | 64 | 52 | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 763 | село Лорино | Чукотская | 16 | 01.08.1996 | 13.09.2011 | 568.1 | 50 | 45 | 50 | - | 47 | 50 | 47 | 45 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 764 | село Лорино | Чукотская | 17 | 01.06.2006 | - | 2531.6 | 15 | 10 | 20 | - | - | 64 | 52 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 765 | село Лорино | Чукотская | 18 | 01.07.2006 | - | 659.9 | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 37 | 20 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 766 | село Нешкан | Комсомольская | 10 | 01.09.1987 | - | 853.2 | 65 | 65 | 67 | - | 67 | 60 | 60 | 65 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 767 | село Нешкан | Комсомольская | 11 | 01.07.2005 | - | 830.6 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | 62 | 62 | 65 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 768 | село Нешкан | Комсомольская | 12 | 01.06.1969 | - | 533.6 | 65 | 65 | 65 | - | 67 | 60 | 62 | 65 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 769 | село Нешкан | Комсомольская | 13 | 01.08.1970 | - | 578.6 | 65 | 65 | 65 | - | 67 | 60 | 62 | 67 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 770 | село Нешкан | Набережная | 15 | 01.09.1969 | - | 364.3 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | 60 | 60 | 65 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 771 | село Уэлен | Дежнева | 1 | 01.05.1958 | - | 88 | 55 | 52 | 55 | - | 50 | 50 | 52 | 55 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 772 | село Уэлен | Дежнева | 5 | 01.09.1958 | - | 141.5 | 55 | 52 | 55 | - | 55 | 52 | 45 | 50 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 773 | село Уэлен | Дежнева | 7 | 01.08.1953 | - | 108 | 60 | 60 | 65 | - | 52 | 52 | 50 | 55 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2020-2022 |
| 774 | село Уэлен | Дежнева | 11 | 01.06.1958 | - | 86.1 | 55 | 50 | 55 | - | 55 | 52 | 55 | 55 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 775 | село Уэлен | Ленина | 12 | 01.08.1967 | - | 150.9 | 55 | 60 | 60 | - | 57 | 55 | 52 | 50 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 776 | село Уэлен | Ленина | 15 | 01.03.1972 | 30.09.2010 | 583.5 | 60 | 62 | 65 | - | 50 | 50 | 55 | 50 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2020-2022 |
| 777 | село Уэлен | Ленина | 22 | 01.06.1974 | - | 562.9 | 65 | 65 | 65 | - | 60 | 52 | 65 | 60 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 778 | село Уэлен | Ленина | 23 | 01.10.1972 | 10.10.2010 | 581.3 | 45 | 45 | 52 | - | 60 | 52 | 65 | 60 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2017-2019 |
| 779 | село Уэлен | Ленина | 31 | 01.11.1980 | - | 173.9 | 55 | 60 | 60 | - | 60 | 55 | 60 | 60 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 780 | село Уэлен | Набережная | 1 | 01.07.1977 | 16.09.2010 | 356 | 52 | 50 | 55 | - | 60 | 52 | 65 | 60 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2017-2019 |
| 781 | село Уэлен | Набережная | 2 | 01.06.1970 | 31.08.2010 | 358.6 | 50 | 50 | 57 | - | 60 | 55 | 62 | 60 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2017-2019 |
| Итого по Чукотскому муниципальному району |  |  | х | х | х | 54106.28 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по Чукотскому автономному округу |  |  | х | х | х | 1259822 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (Николаев Л.А.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |

| Подготовил: | В.Б. Ковальский |
| --- | --- |
| Согласовано: | А.Ш. Мингазов Д.С. Ермаков Е.А. Компаниец О.С. Кузьменко Л.П. Шадрина В.А. Ткаченко О.В. Коновалова А.П. Медведева |
| Разослано: дело, ГГПУ, ОУ, Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа, Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, Администрации муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа, Счетная палата Чукотского автономного округа, редакция газеты «Крайний Север», Прокуратура Чукотского автономного округа, Управление Минюста Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, Дума Чукотского автономного округа, Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Магаданской области, ООО «Система», Уполномоченный по правам человека в Чукотском автономном округе |  |