ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 29 января 2021 года | № | 23 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 года № 555

В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 года № 555 «Об утверждении Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа                     на 2014-2043 годы» следующие изменения:

в Региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» (далее – Программа):

1) в паспорте Программы:

абзац «Целевые индикаторы (показатели) Программы» изложить                      в следующей редакции:

«

| Целевые индикаторы (показатели) Программы | Количество законченных капитальных ремонтов основных конструктивных элементов МКД (кровля, фасад, фундамент, внутридомовые инженерные сети), не менее 5972, в отношении 765 МКД, на условиях, предусмотренных Программой |
| --- | --- |

»;

абзац «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации Программы | Количество законченных капитальных ремонтов основных конструктивных элементов МКД (кровля, фасад, фундамент, внутридомовые инженерные сети), не менее 5972, в отношении 765 МКД; общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт, – не менее 1 260,6 тыс. кв.м. |
| --- | --- |

»;

# 2) в абзаце втором раздела IV «Ресурсное обеспечение Программы» слова «постановлением Правительства Чукотского автономного округа                   от 30 июня 2014 года № 308 «Об утверждении Порядка и условий предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа» заменить словами «Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 декабря 2020 года № 598 «Об утверждении Порядка предоставления из окружного бюджета субсидии некоммерческой организации Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа» на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;

3) раздел VII «Перечень целевых индикаторов Программы» изложить в следующей редакции:

«VII. Перечень целевых индикаторов Программы

| Этап реализации Программы, годы | Количество законченных капитальных ремонтов крыши, ед. | Количество законченных капитальных ремонтов фасада, ед. | Количество законченных капитальных ремонтов фундамента, ед. | Количество законченных капитальных ремонтов внутридомовых инженерных систем, ед., в том числе: |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | теплоснабжения | электроснабжения | водоотведения |  |
| 2014 - 2016 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 26 |
| 2017 - 2019 | 26 | 43 | 4 | 7 | 5 | 9 | 13 | 11 | 118 |
| 2020 - 2022 | 52 | 81 | 56 | 40 | 44 | 62 | 62 | 56 | 453 |
| 2023 - 2025 | 114 | 128 | 168 | 88 | 137 | 153 | 175 | 161 | 1124 |
| 2026 - 2028 | 78 | 31 | 54 | 38 | 36 | 74 | 97 | 75 | 483 |
| 2029 - 2031 | 99 | 51 | 62 | 78 | 80 | 89 | 79 | 64 | 602 |
| 2032 - 2034 | 120 | 150 | 178 | 164 | 158 | 154 | 149 | 155 | 1228 |
| 2035 - 2037 | 72 | 121 | 130 | 99 | 93 | 64 | 56 | 94 | 729 |
| 2038 - 2040 | 96 | 76 | 46 | 67 | 56 | 77 | 66 | 58 | 542 |
| 2041 - 2043 | 119 | 114 | 67 | 96 | 71 | 65 | 67 | 68 | 667 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 5972 |

»;

4) приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение к Региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, включенных в Региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы»

| № п/п | Наименование муниципального образования (населенный пункт) |  | Наименование улицы | № дома | Год постройки дома, дд.мм.гг. | Общая площадь дома, м2 |  | Плановый период проведения капитального ремонта / этап реализации Программы, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт крыши |  | капитальный ремонт фасада |  | капитальный ремонт фундамента |  | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  |  | теплоснабжения |  | электроснабжения |  | водоотведения |  |  |  |
| городской округ Анадырь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Анадырь |  | Берзиня | 22 | 01.01.1987 | 2 588.70 |  | 2032-2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035-2037 |  | 2032-2034 |  | 2032-2034 |  |  | 2035-2037 |  | 2035-2037 |  | 2032-2034 |  |  |  |
| 2 | город Анадырь |  | Беринга | 2 | 01.01.1982 | 2 075.90 |  | 2026 - 2028 |  | 2017 - 2019 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 -2031 |  | 2017-2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | город Анадырь |  | Беринга | 4 | 01.01.1983 | 2 151.50 |  | 2029 - 2031 |  | 2017 - 2019 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 -2031 |  | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | город Анадырь |  | Беринга | 6 | 01.01.1985 | 2 133.20 |  | 2026 - 2028 |  | 2017 - 2019 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 -2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | город Анадырь |  | Беринга | 8 | 01.01.1985 | 2 081.30 |  | 2026 - 2028 |  | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2017-2019 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 6 | город Анадырь |  | Беринга | 9 | 01.01.1986 | 2 454.30 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 -2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 7 | город Анадырь |  | Беринга | 10 | 01.01.1984 | 2 187.00 |  | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2032 -2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 8 | город Анадырь |  | Беринга | 11 | 01.01.1991 | 3 809.80 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 9 | город Анадырь |  | Беринга | 12 | 01.01.1993 | 1 869.90 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 10 | город Анадырь |  | Беринга | 14 | 01.01.1998 | 2 246.80 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 11 | город Анадырь |  | Беринга | 16 | 01.01.1994 | 2 706.50 |  | 2017 - 2019 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | город Анадырь |  | Беринга | 18 | 01.01.1991 | 2 374.80 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 13 | город Анадырь |  | Горького | 2 | 01.01.1977 | 2 148.70 |  | 2017 - 2019 |  | 2020-2022 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 14 | город Анадырь |  | Горького | 4 | 01.01.1978 | 2 151.90 |  | 2026 - 2028 |  | 2020-2022 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 15 | город Анадырь |  | Горького | 6 | 01.01.1991 | 2 385.30 |  | 2029 - 2031 |  | 2020-2022 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 16 | город Анадырь |  | Ленина | 10 | 01.01.1978 | 2 118.00 |  | 2023 - 2025 |  | 2020-2022 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 17 | город Анадырь |  | Ленина | 12 | 01.01.1977 | 2 129.40 |  | 2029 - 2031 |  | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 18 | город Анадырь |  | Ленина | 14 | 01.01.1980 | 2 102.70 |  | 2026 - 2028 |  | 2020-2022 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 19 | город Анадырь |  | Ленина | 26 | 01.01.1993 | 3 504.70 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 20 | город Анадырь |  | Ленина | 27 | 01.01.1966 | 1 617.90 |  | 2026 - 2028 |  | 2017-2019 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038 - 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | город Анадырь |  | Ленина | 29 | 01.01.1969 | 1 429.70 |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 |  | 2023 - 2025 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | город Анадырь |  | Ленина | 30 | 01.01.1962 | 395.4 |  | 2026 - 2028 |  | 2017 - 2019 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038 - 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | город Анадырь |  | Ленина | 31 | 01.01.1974 | 1 487.10 |  | 2020-2022 |  | 2017 - 2019 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | город Анадырь |  | Ленина | 32 | 01.01.1967 | 2 198.30 |  | 2020-2022 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 25 | город Анадырь |  | Ленина | 33 | 01.01.1970 | 1 367.50 |  | 2026-2028 |  | 2017 - 2019 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | город Анадырь |  | Ленина | 35 | 01.01.1973 | 1 578.80 |  | 2038 - 2040 |  | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 27 | город Анадырь |  | Ленина | 36 | 01.01.1967 | 2 725.50 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2026-2028 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2023 - 2025 |  | 2026-2028 |  |  |  |
| 28 | город Анадырь |  | Ленина | 36а | 01.01.1969 | 1 367.90 |  | 2026 - 2028 |  | 2020-2022 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 29 | город Анадырь |  | Ленина | 38 | 01.01.1967 | 2 681.80 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 30 | город Анадырь |  | Ленина | 39 | 01.01.1971 | 1 733.80 |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | город Анадырь |  | Ленина | 40 | 01.01.1968 | 2 675.90 |  | 2032 - 2034 |  | 2023 - 2025 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2032-2034 |  |  |  |
| 32 | город Анадырь |  | Ленина | 41 | 01.01.1971 | 1 663.30 |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | город Анадырь |  | Ленина | 42 | 01.01.1960 | 373.8 |  | 2029 - 2031 |  | 2023 - 2025 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 34 | город Анадырь |  | Ленина | 43 | 01.01.1975 | 2 106.80 |  | 2020 - 2022 |  | 2017 - 2019 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | город Анадырь |  | Ленина | 44 | 01.01.1969 | 2 931.80 |  | 2023 - 2025 |  | 2020-2022 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  | 2020 - 2022 |  |  |  |
| 36 | город Анадырь |  | Ленина | 45 | 01.01.1976 | 2 126.70 |  | 2029 - 2031 |  | 2017 - 2019 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | город Анадырь |  | Ленина | 46 | 01.01.1973 | 4 166.60 |  | 2023 - 2025 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2026-2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 38 | город Анадырь |  | Ленина | 47 | 01.01.1978 | 4 213.20 |  | 2026 - 2028 |  | 2017 - 2019 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | город Анадырь |  | Ленина | 48 | 01.01.1974 | 2 200.00 |  | 2023 - 2025 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 40 | город Анадырь |  | Ленина | 50 | 01.01.1977 | 2 163.60 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 41 | город Анадырь |  | Ленина | 51 | 01.01.1982 | 2 152.40 |  | 2017 - 2019 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 42 | город Анадырь |  | Ленина | 53 | 01.01.1981 | 2 144.10 |  | 2017 - 2019 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 43 | город Анадырь |  | Ленина | 55 | 01.01.1980 | 2 153.70 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 44 | город Анадырь |  | Ленина | 57 | 01.01.1979 | 2 138.80 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 45 | город Анадырь |  | Ленина | 59 | 01.01.1979 | 1 962.00 |  | 2029 - 2031 |  | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 46 | город Анадырь |  | Ленина | 61 | 01.01.1982 | 2 061.00 |  | 2029 - 2031 |  | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 47 | город Анадырь |  | Ленина | 63 | 01.01.1985 | 2 139.90 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2017-2019 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 48 | город Анадырь |  | Мира | 3 | 01.01.1980 | 2 142.40 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 49 | город Анадырь |  | Мира | 5 | 01.01.1981 | 2 129.50 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 50 | город Анадырь |  | Мира | 7 | 01.01.1981 | 2 164.70 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 51 | город Анадырь |  | Мира | 9 | 01.01.1987 | 2 034.70 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 52 | город Анадырь |  | Отке | 1 | 01.01.1987 | 2 197.60 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 53 | город Анадырь |  | Отке | 3 | 01.01.1983 | 2 434.70 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 54 | город Анадырь |  | Отке | 5 | 01.01.1988 | 2 426.20 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 55 | город Анадырь |  | Отке | 11 | 01.01.1994 | 2 568.30 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 56 | город Анадырь |  | Отке | 12 | 01.01.1956 | 533.00 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 57 | город Анадырь |  | Отке | 13 | 01.01.1979 | 2 147.90 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 58 | город Анадырь |  | Отке | 17 | 01.01.1980 | 2 950.90 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 59 | город Анадырь |  | Отке | 24 | 01.01.1974 | 2 168.30 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 60 | город Анадырь |  | Отке | 24А | 01.01.1972 | 2 158.50 |  | 2023 - 2025 |  | 2017 - 2019 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | город Анадырь |  | Отке | 26 | 01.01.1975 | 2 046.70 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 62 | город Анадырь |  | Отке | 26А | 01.01.1974 | 2 210.50 |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | город Анадырь |  | Отке | 26Б | 01.01.1988 | 2 389.30 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 64 | город Анадырь |  | Отке | 28 | 01.01.1971 | 2 168.80 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 65 | город Анадырь |  | Отке | 28А | 01.01.1973 | 3 136.20 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 66 | город Анадырь |  | Отке | 30 | 01.01.1977 | 2 146.40 |  | 2020-2022 |  | 2017 - 2019 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | город Анадырь |  | Отке | 30А | 01.01.1973 | 2 185.40 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 68 | город Анадырь |  | Отке | 32 | 01.01.1974 | 2 071.30 |  | 2026 - 2028 |  | 2017 - 2019 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | город Анадырь |  | Отке | 33 | 01.01.1976 | 2 152.40 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 70 | город Анадырь |  | Отке | 33А | 01.01.1976 | 2 206.50 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 71 | город Анадырь |  | Отке | 33Б | 01.01.1976 | 2 136.60 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 72 | город Анадырь |  | Отке | 34 | 01.01.1973 | 2 089.50 |  | 2029 - 2031 |  | 2017 - 2019 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | город Анадырь |  | Отке | 34А | 01.01.1975 | 2 111.10 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 74 | город Анадырь |  | Отке | 34Б | 01.01.1975 | 2 108.20 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 75 | город Анадырь |  | Отке | 35 | 01.01.1977 | 2 180.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2017 - 2019 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | город Анадырь |  | Отке | 37 | 01.01.1980 | 1 797.80 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 77 | город Анадырь |  | Отке | 38 | 01.01.1976 | 2 152.40 |  | 2032 - 2034 |  | 2017 - 2019 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | город Анадырь |  | Отке | 39 | 01.01.1986 | 2 588.00 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 79 | город Анадырь |  | Отке | 40 | 01.01.1976 | 2 156.20 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 80 | город Анадырь |  | Отке | 41 | 01.01.1990 | 2 678.20 |  | 2017 - 2019 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 81 | город Анадырь |  | Отке | 42 | 01.01.1975 | 2 062.90 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 82 | город Анадырь |  | Отке | 43 | 01.01.1988 | 2 321.20 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 83 | город Анадырь |  | Отке | 46 | 01.01.1978 | 2 268.10 |  | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 84 | город Анадырь |  | Отке | 48 | 01.01.1990 | 2 153.70 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 85 | город Анадырь |  | Отке | 50 | 01.01.1988 | 2 065.60 |  | 2017 - 2019 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 86 | город Анадырь |  | Отке | 54 | 01.01.1984 | 2 139.20 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 87 | город Анадырь |  | Отке | 56 | 01.01.1982 | 2 098.20 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 88 | город Анадырь |  | Отке | 58 | 01.01.1986 | 2 244.30 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 89 | город Анадырь |  | Отке | 60 | 01.01.1987 | 2 147.40 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 90 | город Анадырь |  | Отке | 62 | 01.01.1989 | 2 150.90 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 91 | город Анадырь |  | Отке | 64 | 01.01.2002 | 1 403.60 |  | 2017-2019 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 92 | город Анадырь |  | Партизанская | 7 | 01.01.1975 | 1 144.30 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 93 | город Анадырь |  | Полярная | 8а | 01.01.1988 | 2 393.30 |  | 2029 - 2031 |  | 2017 - 2019 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | город Анадырь |  | Полярная | 10а | 01.01.1983 | 2 123.90 |  | 2029 - 2031 |  | 2017 - 2019 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | город Анадырь |  | Полярная | 12а | 01.01.1981 | 2 027.80 |  | 2029 - 2031 |  | 2017 - 2019 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | город Анадырь |  | Полярная | 14а | 01.01.1986 | 2 425.00 |  | 2029 - 2031 |  | 2017 - 2019 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | город Анадырь |  | Полярная | 18 | 01.01.1992 | 1 173.10 |  | 2029 - 2031 |  | 2017 - 2019 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | город Анадырь |  | Полярная | 20 | 01.01.1992 | 2 725.10 |  | 2029 - 2031 |  | 2017 - 2019 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | город Анадырь |  | Полярная | 22 | 01.01.1990 | 2 389.30 |  | 2029 - 2031 |  | 2017 - 2019 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 100 | город Анадырь |  | Рультытегина | 2А | 01.01.1972 | 1 413.10 |  | 2026 - 2028 |  | 2017 - 2019 |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | город Анадырь |  | Рультытегина | 2Б | 01.01.1973 | 1 422.00 |  | 2026 - 2028 |  | 2017 - 2019 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | город Анадырь |  | Рультытегина | 13 | 01.01.1977 | 2 193.20 |  | 2017 - 2019 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | город Анадырь |  | Рультытегина | 15 | 01.01.1976 | 2 122.80 |  | 2017 - 2019 |  | 2032 - 2034 |  | 2023 - 2025 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  | 2020 - 2022 |  | 2026 - 2028 |  | 2020 - 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | город Анадырь |  | Рультытегина | 16А | 01.01.2015 | 6 137.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 105 | город Анадырь |  | Рультытегина | 17 | 01.01.1977 | 2 089.00 |  | 2014 - 2016 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | город Анадырь |  | Рультытегина | 21 | 01.01.2009 | 2 548.20 |  | 2041 - 2043 |  | 2017 - 2019 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | город Анадырь |  | Строителей | 1 | 01.01.2004 | 2 585.40 |  | 2038 - 2040 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041-2043 |  | 2041-2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 108 | город Анадырь |  | Строителей | 1-А | 01.01.2004 | 2 134.10 |  | 2038 - 2040 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041-2043 |  | 2041-2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 109 | город Анадырь |  | Строителей | 3 | 01.01.1982 | 2 111.20 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 110 | город Анадырь |  | Строителей | 4 | 01.01.1988 | 2 123.80 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 111 | город Анадырь |  | Строителей | 5 | 01.01.1983 | 1 462.50 |  | 2017 - 2019 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 112 | город Анадырь |  | Строителей | 6 | 01.01.1988 | 2 131.80 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 113 | город Анадырь |  | Строителей | 8 | 01.01.1989 | 2 005.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 114 | город Анадырь |  | Строителей | 9 | 01.01.1990 | 2 303.20 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 115 | город Анадырь |  | Строителей | 10 | 01.01.1991 | 2 666.80 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 116 | город Анадырь |  | Строителей | 11 | 01.01.1989 | 2 139.90 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 117 | город Анадырь |  | Строителей | 12 | 01.01.1994 | 3 520.70 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 118 | город Анадырь |  | Строителей | 13 | 01.01.1987 | 2 049.10 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 119 | город Анадырь |  | Строителей | 14 | 01.01.1992 | 2 221.10 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 120 | город Анадырь |  | Строителей | 15 | 01.01.1986 | 2 366.60 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 121 | город Анадырь |  | Строителей | 16 | 01.01.2009 | 4 187.50 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2017-2019 |  | 2017-2019 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 122 | город Анадырь |  | Тевлянто | 2 | 01.01.2004 | 2 490.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 123 | город Анадырь |  | Тевлянто | 4 | 01.01.1976 | 2 165.40 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 124 | город Анадырь |  | Тевлянто | 5 | 01.01.1973 | 2 148.10 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 125 | город Анадырь |  | Тевлянто | 6 | 01.01.1978 | 2 161.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 126 | город Анадырь |  | Тевлянто | 7 | 01.01.1974 | 2 226.60 |  | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 127 | город Анадырь |  | Тевлянто | 8 | 01.01.1982 | 2 144.80 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 128 | город Анадырь |  | Тевлянто | 9 | 01.01.1974 | 2 058.20 |  | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 129 | город Анадырь |  | Тевлянто | 11 | 01.01.1980 | 2 153.20 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 130 | город Анадырь |  | Тевлянто | 13 | 01.01.1982 | 2 362.30 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 131 | город Анадырь |  | Чукотская | 4 | 01.01.1991 | 2 548.10 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 132 | город Анадырь |  | Чукотская | 13 | 01.01.1970 | 364.1 |  | 2023 - 2025 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 133 | город Анадырь |  | Энергетиков | 3 | 01.01.1984 | 2 131.70 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 134 | город Анадырь |  | Энергетиков | 4 | 01.01.1980 | 1 383.50 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 135 | город Анадырь |  | Энергетиков | 5 | 01.01.1984 | 2 140.60 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 136 | город Анадырь |  | Энергетиков | 6 | 01.01.1988 | 2 105.00 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 137 | город Анадырь |  | Энергетиков | 7 | 01.01.1985 | 2 195.30 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 138 | город Анадырь |  | Энергетиков | 8 | 01.01.1987 | 2 148.80 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 139 | город Анадырь |  | Энергетиков | 9 | 01.01.1986 | 2 164.70 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 140 | город Анадырь |  | Энергетиков | 10 | 01.01.1984 | 2 138.40 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 141 | город Анадырь |  | Энергетиков | 11 | 01.01.1992 | 2 267.40 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 142 | город Анадырь |  | Энергетиков | 13 | 01.01.1982 | 2 110.20 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 143 | город Анадырь |  | Энергетиков | 15 | 01.01.1983 | 2 155.80 |  | 2014 - 2016 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | город Анадырь |  | Энергетиков | 18 | 01.01.1983 | 2 143.90 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 145 | город Анадырь |  | Энергетиков | 20 | 01.01.1982 | 2 151.10 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 146 | город Анадырь |  | Энергетиков | 22 | 01.01.1980 | 2 121.60 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 147 | город Анадырь |  | Энергетиков | 24 | 01.01.1984 | 2 144.20 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 148 | город Анадырь |  | Энергетиков | 26 | 01.01.1985 | 2 169.50 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 149 | город Анадырь |  | Энергетиков | 28 | 01.01.1985 | 2 004.40 |  | 2017 - 2019 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 150 | город Анадырь |  | Энергетиков | 30 | 01.01.1986 | 2 150.90 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 151 | город Анадырь |  | Южная | 2 | 01.01.1988 | 2 335.50 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 152 | город Анадырь |  | Южная | 4 | 01.01.1985 | 2 169.50 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 153 | город Анадырь |  | Южная | 6 | 01.01.1995 | 2 327.10 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 154 | город Анадырь |  | Южная | 8 | 01.01.2004 | 2 596.40 |  | 2038 - 2040 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 155 | город Анадырь |  | Южная | 10 | 01.01.2004 | 2 611.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 156 | город Анадырь |  | Южная | 17 | 01.01.1990 | 3 563.10 |  | 2017 - 2019 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | село Тавайваам |  | Береговая | 2 | 01.01.1982 | 1 279.40 |  | 2026 - 2028 |  | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 158 | село Тавайваам |  | Береговая | 2А | 01.01.1982 | 1 285.10 |  | 2029 - 2031 |  | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 159 | село Тавайваам |  | Береговая | 10 | 01.01.1984 | 1 393.40 |  | 2035 - 2037 |  | 2020-2022 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 160 | село Тавайваам |  | Береговая | 12 | 01.01.1985 | 1 425.90 |  | 2029 - 2031 |  | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 161 | село Тавайваам |  | Колхозная | 1 | 01.01.2002 | 1 376.70 |  | 2017 - 2019 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | село Тавайваам |  | Колхозная | 3 | 01.01.2002 | 1 327.80 |  | 2038 - 2040 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2017-2019 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 163 | село Тавайваам |  | Колхозная | 23 | 01.01.1972 | 405.5 |  | 2023-2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2026 - 2028 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| Итого по городскому округу Анадырь |  |  |  | x | x | 354 082.00 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |
| Анадырский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | село Алькатваам |  | Гагарина | 10 | 01.01.1983 | 799.80 |  | 2041 - 2043 |  | 2035 - 2037 |  | 2023 - 2025 |  | 2026 - 2028 |  | - |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 165 | село Алькатваам |  | Гагарина | 16 | 01.01.1981 | 821.60 |  | 2035 - 2037 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2035 - 2037 |  | - |  |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 166 | село Алькатваам |  | Гагарина | 18 | 01.01.1980 | 586.00 |  | 2035 - 2037 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2038 - 2040 |  | - |  |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 167 | село Алькатваам |  | Советская | 10а | 01.01.1976 | 576.50 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2020-2022 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 168 | село Алькатваам |  | Тэгрынкеу | 8 | 01.01.1983 | 835.80 |  | 2035 - 2037 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 169 | село Алькатваам |  | Тэгрынкеу | 15 | 01.01.1993 | 551.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | - |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 170 | поселок городского типа Беринговский |  | 1-го Ревкома Чукотки | 7 | 01.10.1984 | 3 594.80 |  | 2038 - 2040 |  | 2041 - 2043 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 171 | поселок городского типа Беринговский |  | Беринга | 15 | 01.10.1990 | 653.10 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2023 - 2025 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 172 | поселок городского типа Беринговский |  | Дежнева | 11 | 01.10.1994 | 655.00 |  | 2041 - 2043 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 173 | поселок городского типа Беринговский |  | Мандрикова | 1 | 01.10.1975 | 2 756.40 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 174 | поселок городского типа Беринговский |  | Мандрикова | 4 | 01.10.1970 | 2 130.20 |  | 2041 - 2043 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 175 | поселок городского типа Беринговский |  | Мандрикова | 5 | 01.10.1975 | 3 162.80 |  | 2041 - 2043 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 176 | поселок городского типа Беринговский |  | Мандрикова | 11 | 01.10.1960 | 1 291.70 |  | 2035 - 2037 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 177 | поселок городского типа Беринговский |  | Мандрикова | 16 | 01.10.1983 | 1 708.70 |  | 2041 - 2043 |  | 2017 - 2019 |  | 2020 - 2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | поселок городского типа Беринговский |  | Мандрикова | 22 | 01.01.1983 | 3 474.40 |  | 2035 - 2037 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  |  |
| 179 | поселок городского типа Беринговский |  | Мандрикова | 24 | 01.10.1991 | 3 559.20 |  | 2041 - 2043 |  | 2017 - 2019 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 180 | поселок городского типа Беринговский |  | Мандрикова | 26 | 01.10.1995 | 1 799.50 |  | 2041 - 2043 |  | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 181 | поселок городского типа Беринговский |  | Мандрикова | 26Б | 01.10.1993 | 1 767.70 |  | 2041 - 2043 |  | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2026 - 2028 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 182 | поселок городского типа Беринговский |  | Строительная | 1 | 01.10.1982 | 3 701.40 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 183 | поселок городского типа Беринговский |  | Строительная | 2 | 01.10.1990 | 3 492.20 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 184 | поселок городского типа Беринговский |  | Строительная | 16 | 01.10.1978 | 3 470.60 |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 185 | поселок городского типа Беринговский |  | Строительная | 18 | 01.10.1977 | 3 498.70 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2026 - 2028 |  | 2014 - 2016 (установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды) |  | 2014 - 2016 (установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды) |  |  | 2014 - 2016 (установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды) |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | поселок городского типа Беринговский |  | Строительная | 22 | 01.10.1986 | 3 560.60 |  | 2041 - 2043 |  | 2035 - 2037 |  | 2026 - 2028 |  | 2014 - 2016 (установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды) |  | 2014 - 2016 (установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды) |  |  | 2014 - 2016 (установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды) |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | поселок городского типа Беринговский |  | Шахтная | 1 | 01.10.1992 | 1 769.80 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 188 | поселок городского типа Беринговский |  | Шахтная | 3 | 01.10.1994 | 1 787.20 |  | 2041 - 2043 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 189 | поселок городского типа Беринговский |  | Шахтная | 13 | 01.10.1996 | 2 014.40 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 190 | поселок городского типа Беринговский |  | Шахтная | 31 | 01.10.1987 | 892.70 |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 191 | поселок городского типа Беринговский |  | Шахтная | 33 | 01.10.1985 | 1 758.40 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 192 | село Ваеги |  | Лесная | 4 | 01.01.1976 | 568.50 |  | 2038 - 2040 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2035 - 2037 |  | - |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 193 | село Ваеги |  | Лесная | 10 | 01.01.1978 | 563.30 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | - |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | - |  |  |  |
| 194 | село Ваеги |  | Лесная | 20 | 01.01.2011 | 433.80 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | - |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  |  |
| 195 | село Ваеги |  | Школьная | 1 | 01.01.1986 | 856.30 |  | 2038 - 2040 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | - |  |  | 2029 - 2031 |  | 2041 - 2043 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 196 | село Ваеги |  | Школьная | 2 | 01.01.1983 | 846.80 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 197 | село Ваеги |  | Школьная | 3 | 01.01.1985 | 565.00 |  | 2041 - 2043 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2038 - 2040 |  | - |  |  | 2029 - 2031 |  | 2041 - 2043 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 198 | село Ваеги |  | Школьная | 4 | 01.01.2003 | 764.10 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 199 | село Канчалан |  | Украинская | 17 | 01.01.1993 | 1 438.30 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | - |  |  | 2020-2022 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 200 | село Канчалан |  | Украинская | 19 | 01.01.2001 | 1 410.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | - |  |  | 2020-2022 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 201 | село Канчалан |  | Школьная | 11 | 01.01.1990 | 884.70 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2020-2022 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 202 | село Канчалан |  | Школьная | 12 | 01.01.2006 | 372.50 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2020-2022 |  | - |  |  | 2020-2022 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 203 | село Канчалан |  | Юбилейная | 3 | 01.01.1983 | 779.70 |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2020-2022 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 204 | село Канчалан |  | Юбилейная | 4 | 01.01.2002 | 945.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | - |  | - |  |  | 2020-2022 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 205 | село Краснено |  | Центральная | 7 | 01.01.1971 | 175.90 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | - |  | - |  |  | - |  | 2020-2022 |  | - |  |  |  |
| 206 | село Ламутское |  | - | 5 | 01.01.1980 | 136.90 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 207 | село Ламутское |  | - | 19 | 01.01.1982 | 175.50 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  | - |  |  | - |  | 2023-2025 |  | - |  |  |  |
| 208 | село Ламутское |  | - | 20 | 01.01.1972 | 225.00 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  | - |  |  | - |  | 2023-2025 |  | - |  |  |  |
| 209 | село Марково |  | Берзина | 18 | 01.01.1984 | 1 077.10 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | - |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 210 | село Марково |  | Берзина | 22а | 01.01.1979 | 691.70 |  | 2023 - 2025 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 211 | село Марково |  | Берзина | 24а | 01.01.1980 | 700.40 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2020 - 2022 |  | - |  |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  |  |
| 212 | село Марково |  | Берзиня | 11 | 01.01.2012 | 437.50 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 213 | село Марково |  | Берзиня | 13 | 01.01.2013 | 437.50 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 214 | село Марково |  | Больничная | 5 | 01.01.1978 | 828.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 215 | село Марково |  | Больничная | 9 | 01.01.1988 | 370.40 |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2029 - 2031 |  | - |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 216 | село Марково |  | Больничная | 10 | 01.01.1978 | 786.10 |  | 2038 - 2040 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2020 - 2022 |  | - |  |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  |  |
| 217 | село Марково |  | Больничная | 13 | 01.01.1982 | 788.10 |  | 2032 - 2034 |  | 2020-2022 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | - |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 218 | село Марково |  | Больничная | 14 | 01.01.1982 | 1 027.70 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 219 | село Марково |  | Больничная | 15 | 01.01.1981 | 777.80 |  | 2035 - 2037 |  | 2020-2022 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | - |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 220 | село Марково |  | Полярная | 1 | 01.01.1985 | 1 422.60 |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | - |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 221 | село Марково |  | Полярная | 3 | 01.01.2002 | 1 380.70 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 222 | село Марково |  | Полярная | 5 | 01.01.1990 | 1 423.80 |  | 2041 - 2043 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | - |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 223 | село Марково |  | Полярная | 7 | 01.01.2001 | 1 396.20 |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 224 | село Марково |  | Полярная | 9 | 01.01.1986 | 1 405.90 |  | 2023 - 2025 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | - |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 225 | село Марково |  | Портовая | 5 | 01.01.1983 | 937.70 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 226 | село Марково |  | Портовая | 7 | 01.01.1985 | 952.60 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 227 | село Марково |  | Портовая | 9 | 01.01.1987 | 936.30 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 228 | село Марково |  | Совхозная | 17 | 01.01.1981 | 600.50 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | - |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 229 | село Марково |  | Строительная | 10 | 01.01.1989 | 114.30 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | - |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 230 | село Марково |  | Строительная | 16/1 | 01.01.2016 | 1 102.90 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 231 | село Марково |  | Строительная | 16/2 | 01.01.2016 | 1 097.20 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 232 | село Марково |  | Строительная | 18 | 01.01.1978 | 1 685.70 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | - |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 233 | село Мейныпильгыно |  | Оленеводов | 9 | 01.01.1984 | 803.30 |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 234 | село Мейныпильгыно |  | Юбилейная | 7 | 01.01.2011 | 191.30 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 235 | село Мейныпильгыно |  | Юбилейная | 9 | 01.01.2011 | 191.30 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 236 | село Мейныпильгыно |  | Юбилейная | 11 | 01.01.1984 | 784.10 |  | 2038 - 2040 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 237 | село Снежное |  | Советская | 6 | 01.01.1977 | 579.00 |  | 2020-2022 |  | 2023 - 2025 |  | 2041 - 2043 |  | 2020-2022 |  | - |  |  | 2038 - 2040 |  | 2020-2022 |  | - |  |  |  |
| 238 | село Снежное |  | Советская | 10 | 01.01.1965 | 845.20 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | - |  |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  | - |  |  |  |
| 239 | село Снежное |  | Советская | 12 | 01.01.1989 | 824.10 |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | 2041 - 2043 |  | 2029 - 2031 |  | - |  |  |  |
| 240 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Молодежная | 2 | 01.01.2007 | 2 723.70 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 241 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Молодежная | 3 | 01.01.1988 | 2 220.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 242 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Молодежная | 4 | 01.01.2006 | 2 806.30 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 243 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Молодежная | 5 | 01.01.1989 | 2 223.90 |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 244 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Молодежная | 9 | 01.01.1993 | 2 516.20 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 245 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Молодежная | 11 | 01.01.1997 | 2 488.20 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 246 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Молодежная | 13 | 01.01.2005 | 2 148.80 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 247 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Октябрьская | 18 | 01.01.1975 | 2 139.80 |  | 2041 - 2043 |  | 2017 - 2019 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 248 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Октябрьская | 19 | 01.01.1977 | 2 128.70 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 249 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Парковая | 1 | 01.01.1982 | 2 141.30 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 250 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Первомайская | 1 | 01.01.1980 | 2 145.80 |  | 2017 - 2019 |  | 2023 - 2025 |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 251 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Первомайская | 2 | 01.01.1980 | 2 127.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 252 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Первомайская | 3 | 01.01.1988 | 1 906.30 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 253 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Первомайская | 4 | 01.01.1983 | 2 195.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 254 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Первомайская | 5 | 01.01.1984 | 2 149.30 |  | 2017-2019 |  | 2038 - 2040 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 255 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Первомайская | 6 | 01.01.1987 | 2 079.90 |  | 2038 - 2040 |  | 2041 - 2043 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 256 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Первомайская | 7 | 01.01.1986 | 2 203.60 |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 257 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Первомайская | 8 | 01.01.1991 | 2 238.10 |  | 2029 - 2031 |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 258 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Первомайская | 9 | 01.01.1991 | 2 207.00 |  | 2029 - 2031 |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 259 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Первомайская | 10 | 01.01.1998 | 2 371.20 |  | 2038 - 2040 |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 260 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Первомайская | 11а | 01.01.2001 | 688.50 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 261 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Первомайская | 11б | 01.01.2015 | 523.90 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 262 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Первомайская | 12 | 01.01.2001 | 2 377.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 263 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Первомайская | 14/1 | 01.01.2004 | 1 720.80 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 264 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Первомайская | 14/2 | 01.01.2004 | 2 062.00 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 265 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Полярная | 3 | 01.01.1993 | 1 406.10 |  | 2041 - 2043 |  | 2017 - 2019 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 266 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Портовая | 4 | 01.01.1976 | 2 137.70 |  | 2041 - 2043 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 267 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Портовая | 4а | 01.01.1979 | 2 122.30 |  | 2020-2022 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 268 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Портовая | 8 | 01.01.1975 | 2 143.30 |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 |  | 2023 - 2025 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2038 - 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Портовая | 8а | 01.01.1977 | 2 160.40 |  | 2035 - 2037 |  | 2017 - 2019 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 270 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Портовая | 10 | 01.01.1993 | 2 369.30 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 271 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Портовая | 12 | 01.01.1981 | 2 160.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 272 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Портовая | 14 | 01.01.1984 | 2 152.50 |  | 2017 - 2019 |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2038 - 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Портовая | 16 | 01.01.1989 | 2 425.10 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 274 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Портовая | 17 | 01.01.2013 | 378.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 275 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Портовая | 17а | 01.01.2015 | 465.70 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 276 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Портовая | 19 | 01.01.2014 | 442.20 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 277 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Портовая | 22 | 01.01.1987 | 2 101.00 |  | 2041 - 2043 |  | 2017-2019 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 278 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Портовая | 24 | 01.01.1990 | 2 394.70 |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 279 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Советская | 51 | 01.01.1983 | 2 138.20 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 280 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Советская | 53 | 01.01.1984 | 2 104.80 |  | 2038 - 2040 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  | 2020-2022 |  | 2041 - 2043 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 281 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Советская | 55 | 01.01.1986 | 2 135.70 |  | 2041 - 2043 |  | 2020 - 2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 282 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Угольная | 11 | 01.01.1984 | 2 159.80 |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 283 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Школьная | 16 | 01.01.1987 | 2 141.90 |  | 2041 - 2043 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 284 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Школьная | 18 | 01.01.1988 | 2 136.70 |  | 2041 - 2043 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  |  |
| 285 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Школьная | 18а | 01.01.1989 | 2 137.00 |  | 2041 - 2043 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 286 | поселок городского типа Угольные Копи |  | Школьная | 20 | 01.01.1990 | 2 143.70 |  | 2041 - 2043 |  | 2020 - 2022 |  | 2020-2022 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 287 | село Усть-Белая |  | Анадырская | 4 | 01.01.2007 | 368.50 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 288 | село Усть-Белая |  | Анадырская | 6 | 01.01.2007 | 368.50 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 289 | село Усть-Белая |  | Анадырская | 11 | 01.01.2007 | 366.70 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 290 | село Усть-Белая |  | Анадырская | 12 | 01.01.2005 | 1 125.20 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 291 | село Усть-Белая |  | Анадырская | 13 | 01.01.2007 | 366.40 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 292 | село Усть-Белая |  | Анадырская | 15 | 01.01.1993 | 1 426.00 |  | 2041 - 2043 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 293 | село Усть-Белая |  | Набережная | 8 | 01.01.1991 | 1 441.50 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 294 | село Усть-Белая |  | Набережная | 10 | 01.01.1990 | 1 433.80 |  | 2038 - 2040 |  | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 295 | село Усть-Белая |  | Набережная | 12 | 01.01.1989 | 1 451.40 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 296 | село Усть-Белая |  | Набережная | 14 | 01.01.1987 | 1 436.70 |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2041 - 2043 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 297 | село Усть-Белая |  | Набережная | 18 | 01.01.1990 | 2 148.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 298 | село Усть-Белая |  | Набережная | 13 | 01.01.2015 | 1 448.20 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 299 | село Усть-Белая |  | Набережная | 19а | 01.01.2014 | 1 185.60 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 300 | село Усть-Белая |  | Набережная | 21 | 01.01.2009 | 1 952.60 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 301 | село Усть-Белая |  | Полярная | 2 | 01.01.2010 | 363.70 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 302 | село Усть-Белая |  | Полярная | 10 | 01.01.2011 | 1 111.20 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 303 | село Хатырка |  | Озерная | 1 | 01.01.2007 | 237.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | - |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 304 | село Хатырка |  | Озерная | 1а | 01.01.2012 | 200.60 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 305 | село Хатырка |  | Озерная | 2 | 01.01.1994 | 641.40 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 306 | село Хатырка |  | Озерная | 2а | 01.01.1994 | 627.70 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 307 | село Хатырка |  | Озерная | 3 | 01.01.2007 | 237.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | - |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 308 | село Хатырка |  | Озерная | 4 | 01.01.2007 | 237.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | - |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 309 | село Хатырка |  | Озерная | 5 | 01.01.2007 | 237.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | - |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 310 | село Хатырка |  | Озерная | 6 | 01.01.2007 | 237.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | - |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 311 | село Хатырка |  | Озерная | 7 | 01.01.2007 | 237.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | - |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 312 | село Хатырка |  | Озерная | 8 | 01.01.2007 | 237.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | - |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 313 | село Хатырка |  | Озерная | 9 | 01.01.2007 | 237.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | - |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 314 | село Хатырка |  | Озерная | 10 | 01.01.2007 | 237.60 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 315 | село Хатырка |  | Озерная | 12 | 01.01.2007 | 291.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 316 | село Хатырка |  | Озерная | 14 | 01.01.2007 | 291.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 317 | село Хатырка |  | Озерная | 16 | 01.01.2007 | 291.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 318 | село Хатырка |  | Центральная | 5 | 01.01.2007 | 291.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 319 | село Хатырка |  | Центральная | 7 | 01.01.2007 | 291.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 320 | село Хатырка |  | Центральная | 8 | 01.01.2007 | 291.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 321 | село Хатырка |  | Центральная | 10 | 01.01.2007 | 291.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 322 | село Хатырка |  | Центральная | 12 | 01.01.2007 | 291.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 323 | село Чуванское |  | 1321 | 19 | 01.01.1974 | 180.90 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  | - |  |  | - |  | 2023-2025 |  | - |  |  |  |
| 324 | село Чуванское |  | 2188 | 22 | 01.01.1986 | 119.30 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | - |  | - |  |  | - |  | 2029 - 2031 |  | - |  |  |  |
| 325 | село Чуванское |  | 3468 | 42 | 01.01.1993 | 176.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | - |  | - |  |  | - |  | 2032 - 2034 |  | - |  |  |  |
| Итого по Анадырскому муниципальному району |  |  |  | x | x | 213 306.00 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |
| Билибинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | село Анюйск |  | проезд Билибинский | 10 | 03.02.1984 | 204.60 |  | 2017 - 2019 |  | 2017-2019 |  | 2017-2019 |  | 2017 - 2019 |  | - |  |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 |  |  |  |
| 327 | село Анюйск |  | проезд Билибинский | 12 | 30.12.1974 | 243.10 |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 |  | - |  |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 |  |  |  |
| 328 | село Анюйск |  | проезд Билибинский | 14 | 17.11.1980 | 279.90 |  | 2023-2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 329 | село Анюйск |  | Василия Драного | 5 | 13.12.1990 | 196.10 |  | 2023 - 2025 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 330 | село Анюйск |  | Гагарина | 13 | 22.10.1965 | 201.70 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | - |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 331 | село Анюйск |  | Гагарина | 13б | 02.05.1989 | 241.50 |  | 2020 - 2022 |  | 2020-2022 |  | 2026 - 2028 |  | 2020 - 2022 |  | - |  |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  |  |
| 332 | село Анюйск |  | Гагарина | 13в | 24.10.1990 | 229.30 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 333 | село Анюйск |  | Лесная | 3 | 24.12.1960 | 306.60 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | - |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 334 | село Анюйск |  | Мира | 7 | 28.03.1993 | 245.20 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 335 | село Анюйск |  | Мира | 28 | 30.10.1995 | 156.00 |  | 2023 - 2025 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 336 | село Анюйск |  | Советская | 18 | 01.03.1995 | 851.60 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | - |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 337 | село Анюйск |  | Юбилейная | 15 | 28.12.1968 | 429.50 |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 |  | - |  |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 |  |  |  |
| 338 | город Билибино |  | Арктика | 1 к. 1 | 21.12.1984 | 2 096.00 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 339 | город Билибино |  | Арктика | 1 к. 2 | 29.09.1985 | 1 425.00 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 340 | город Билибино |  | Арктика | 1 к. 3 | 28.12.1983 | 2 104.00 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 341 | город Билибино |  | Арктика | 1 к. 4 | 28.12.1984 | 2 142.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 342 | город Билибино |  | Арктика | 1 к. 5 | 30.03.1984 | 2 139.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 343 | город Билибино |  | Арктика | 2 к. 1 | 21.02.1986 | 2 128.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 344 | город Билибино |  | Арктика | 2 к. 2 | 30.09.1986 | 1 570.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 345 | город Билибино |  | Арктика | 2 к. 3 | 01.07.1987 | 3 272.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 346 | город Билибино |  | Арктика | 3 к. 1 | 26.05.1986 | 2 124.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 347 | город Билибино |  | Арктика | 3 к. 2 | 30.09.1986 | 3 240.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 348 | город Билибино |  | Арктика | 3 к. 3 | 19.04.1985 | 2 137.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 349 | город Билибино |  | Арктика | 3 к. 4 | 30.09.1987 | 1 638.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 350 | город Билибино |  | Арктика | 3 к. 5 | 24.12.1985 | 4 767.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 351 | город Билибино |  | Арктика | 5 к. 1 | 21.04.1989 | 2 134.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 352 | город Билибино |  | Арктика | 5 к. 2 | 28.09.1989 | 1 623.00 |  | 2029 - 2031 |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 353 | город Билибино |  | Арктика | 5 к. 3 | 15.12.1989 | 1 071.00 |  | 2029 - 2031 |  | 2041 - 2043 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 354 | город Билибино |  | Арктика | 5 к. 4 | 17.10.1990 | 2 137.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 355 | город Билибино |  | Арктика | 5 к. 5 | 13.07.1990 | 2 169.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 356 | город Билибино |  | Арктика | 5 к. 6 | 27.12.1989 | 2 157.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 357 | город Билибино |  | Арктика | 6 к. 1 | 30.06.1988 | 2 486.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 358 | город Билибино |  | Арктика | 6 к. 2 | 31.12.1988 | 2 130.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 359 | город Билибино |  | Арктика | 6 к. 3 | 30.11.1988 | 2 121.00 |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 360 | город Билибино |  | Арктика | 6 к. 4 | 07.07.1988 | 3 197.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 361 | город Билибино |  | Арктика | 6 к. 5 | 31.12.1987 | 2 126.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 362 | город Билибино |  | Арктика | 6 к. 6 | 25.11.1987 | 2 148.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 363 | город Билибино |  | Арктика | 6 к. 7 | 06.02.1987 | 2 477.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 364 | город Билибино |  | Арктика | 8 к. 1 | 27.07.1995 | 2 329.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 365 | город Билибино |  | Арктика | 8 к. 2 | 19.07.1994 | 2 353.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 366 | город Билибино |  | Арктика | 8 к. 3 | 30.12.1992 | 2 459.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 367 | город Билибино |  | Арктика | 8 к. 4 | 11.06.1992 | 2 446.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 368 | город Билибино |  | Арктика | 8 к. 5 | 14.02.1992 | 2 446.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 369 | город Билибино |  | Арктика | 8 к. 6 | 31.10.1991 | 2 392.00 |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 370 | город Билибино |  | Арктика | 8 к. 7 | 28.11.1991 | 1 220.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 371 | город Билибино |  | Восточный | 1 к. 5 | 24.04.1992 | 3 217.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 372 | город Билибино |  | Восточный | 1 к. 6 | 26.04.1991 | 3 039.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 373 | город Билибино |  | Восточный | 2 к. 1 | 23.07.1992 | 1 399.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 374 | город Билибино |  | Восточный | 2 к. 2 | 05.03.1993 | 2 348.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 375 | город Билибино |  | Восточный | 4 | 01.01.1986 | 4 262.00 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 376 | город Билибино |  | Восточный | 6 к. 1 | 22.07.1988 | 1 069.70 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 377 | город Билибино |  | Восточный | 6 к. 2 | 02.07.1984 | 2 135.00 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 378 | город Билибино |  | Восточный | 6 к. 3 | 22.07.1988 | 2 122.80 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 379 | город Билибино |  | Восточный | 7 | 23.11.1993 | 2 370.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 380 | город Билибино |  | Восточный | 8 к. 1 | 27.12.1988 | 2 149.00 |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 381 | город Билибино |  | Восточный | 8 к. 2 | 28.12.1987 | 2 117.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 382 | город Билибино |  | Восточный | 9 к. 1 | 26.04.1990 | 3 208.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 383 | город Билибино |  | Восточный | 9 к. 2 | 28.12.1990 | 2 727.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 384 | город Билибино |  | Восточный | 9 к. 3 | 13.11.1990 | 1 358.00 |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 385 | город Билибино |  | Восточный | 10 | 26.09.1989 | 1 672.00 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 386 | город Билибино |  | Геологов | 3 | 27.12.1979 | 1 189.00 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 387 | город Билибино |  | Заводская | 1 | 30.06.1980 | 1 285.00 |  | 2023 - 2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 388 | город Билибино |  | Заводская | 2 | 10.09.1986 | 1 365.00 |  | 2023 - 2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 389 | город Билибино |  | Заводская | 2 к. 1 | 31.05.1989 | 825.00 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2023 - 2025 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 390 | город Билибино |  | Заводская | 3 | 29.12.1984 | 1 273.00 |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 391 | город Билибино |  | Заводская | 4 | 27.10.1978 | 1 288.00 |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 392 | город Билибино |  | Заводская | 4 к. 1 | 18.10.1986 | 540.00 |  | 2023 - 2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 393 | город Билибино |  | Заводская | 5 | 24.12.1985 | 1 280.00 |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 394 | город Билибино |  | Комсомольская | 2 | 30.09.1967 | 1 026.00 |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 395 | город Билибино |  | Комсомольская | 4 | 05.04.1965 | 1 034.00 |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 396 | город Билибино |  | Комсомольская | 8 | 30.12.1969 | 1 038.00 |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 397 | город Билибино |  | Курчатова | 4 | 01.01.1972 | 5 241.00 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 398 | город Билибино |  | Курчатова | 4 к. 1 | 31.12.1976 | 2 300.00 |  | 2026 - 2028 |  | 2038 - 2040 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 399 | город Билибино |  | Курчатова | 10 | 29.06.1973 | 3 751.00 |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2023 - 2025 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 400 | город Билибино |  | Курчатова | 12 | 01.01.1978 | 8 579.00 |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 401 | город Билибино |  | Ленина | 3 | 29.12.1969 | 2 027.00 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 402 | город Билибино |  | Ленина | 5 | 30.12.1970 | 3 183.00 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 403 | город Билибино |  | Ленина | 10 | 01.01.1979 | 4 292.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 404 | город Билибино |  | Ленина | 12 | 30.12.1979 | 4 382.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 405 | город Билибино |  | Ленина | 12 к. 1 | 04.01.1980 | 5 267.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 406 | город Билибино |  | Ленина | 14 | 26.06.1981 | 2 116.00 |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 407 | город Билибино |  | Ленина | 15 | 30.12.1976 | 4 875.00 |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  | 2026 - 2028 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 408 | город Билибино |  | Ленина | 16 | 26.12.1979 | 1 778.00 |  | 2026 - 2028 |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 409 | город Билибино |  | Ленина | 17 | 30.12.1977 | 4 875.00 |  | 2026 - 2028 |  | 2038 - 2040 |  | 2026 - 2028 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 410 | город Билибино |  | Ленина | 18 | 30.11.1980 | 4 302.00 |  | 2029 - 2031 |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 411 | город Билибино |  | Ленина | 20 | 27.11.1981 | 2 080.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 412 | город Билибино |  | Ленина | 22 | 30.11.1981 | 2 122.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 413 | город Билибино |  | Ленина | 24 | 29.04.1982 | 4 227.00 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 414 | город Билибино |  | Ленина | 24 к. А | 19.08.1983 | 1 875.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 415 | город Билибино |  | Мандрикова | 1 | 03.02.1970 | 1 012.00 |  | 2020-2022 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 416 | город Билибино |  | Мандрикова | 3 | 30.07.1964 | 1 038.00 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 417 | город Билибино |  | Мандрикова | 5 | 18.03.1964 | 1 035.00 |  | 2014 - 2016 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2014 - 2016 |  | 2014 - 2016 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2038 - 2040 |  |  |  |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | город Билибино |  | Мандрикова | 7 | 30.12.1964 | 1 014.00 |  | 2014 - 2016 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2014 - 2016 |  | 2014 - 2016 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2038 - 2040 |  |  |  |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | город Билибино |  | Мандрикова | 7а | 13.12.1974 | 681.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 420 | город Билибино |  | Молодежная | 2 | 27.09.1991 | 1 860.00 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 421 | город Билибино |  | Октябрьская | 1 | 23.03.1983 | 5 308.00 |  | 2023 - 2025 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 422 | город Билибино |  | Октябрьская | 2 | 28.12.1982 | 4 265.00 |  | 2023 - 2025 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 423 | город Билибино |  | Октябрьская | 3 | 23.03.1983 | 2 124.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 424 | город Билибино |  | Приисковая | 3 | 06.07.1982 | 2 142.00 |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  |  |
| 425 | город Билибино |  | Приисковая | 4 | 26.12.1988 | 4 257.00 |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 426 | город Билибино |  | Сеймчанская | 2а | 16.10.1974 | 1 296.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 427 | город Билибино |  | Сеймчанская | 4 | 10.09.1991 | 828.00 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 428 | город Билибино |  | 30 лет Советской Чукотки | 17 | 30.06.1997 | 3 527.00 |  | 2041 - 2043 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 429 | город Билибино |  | 30 лет Советской Чукотки | 18 | 31.12.1982 | 1 257.00 |  | 2020 - 2022 |  | 2023 - 2025 |  | 2020-2022 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 430 | город Билибино |  | 30 лет Советской Чукотки | 19 | 21.12.1992 | 3 539.00 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 431 | город Билибино |  | 30 лет Советской Чукотки | 21 | 28.11.1990 | 3 190.00 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 432 | город Билибино |  | 30 лет Советской Чукотки | 24 к. 1 | 17.07.1981 | 1 266.00 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  |  |
| 433 | село Илирней |  | Набережная | 4 | 29.12.1971 | 363.10 |  | 2020-2022 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2020-2022 |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 434 | село Илирней |  | Набережная | 5 | 28.12.1971 | 368.90 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 435 | село Илирней |  | Центральная | 4 | 18.01.1990 | 177.60 |  | 2020-2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 436 | село Илирней |  | Центральная | 10 | 31.12.1974 | 554.60 |  | 2041 - 2043 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 437 | село Илирней |  | Центральная | 13 | 25.11.1985 | 857.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 438 | село Илирней |  | Центральная | 19 | 25.11.1988 | 857.40 |  | 2020-2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 439 | село Илирней |  | Школьная | 1 | 22.12.1994 | 828.80 |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 440 | село Кепервеем |  | Билибина | 9 | 25.08.1992 | 837.60 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 441 | село Кепервеем |  | Билибина | 11 | 30.01.1989 | 846.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 442 | село Кепервеем |  | Билибина | 13 | 23.12.1982 | 862.40 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2023 - 2025 |  | 2041 - 2043 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 443 | село Кепервеем |  | Гагарина | 12 | 18.12.1976 | 523.00 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 444 | село Кепервеем |  | Кавракая | 4 | 30.12.1970 | 371.80 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2038 - 2040 |  | 2020 - 2022 |  |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 445 | село Кепервеем |  | Кавракая | 10 | 29.12.1973 | 537.20 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 446 | село Кепервеем |  | Комарова | 2 | 29.11.1974 | 538.60 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  |  |
| 447 | село Кепервеем |  | Комарова | 3 | 27.11.1981 | 937.50 |  | 2035 - 2037 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 448 | село Кепервеем |  | Комарова | 4 | 30.12.1971 | 534.80 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 449 | село Кепервеем |  | Комарова | 5 | 14.03.1971 | 947.80 |  | 2038 - 2040 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 450 | село Кепервеем |  | Комарова | 6 | 09.02.1974 | 528.10 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2020-2022 |  | 2041 - 2043 |  | 2020-2022 |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 451 | село Кепервеем |  | Комарова | 8 | 14.02.1986 | 779.70 |  | 2038 - 2040 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 452 | село Кепервеем |  | Центральная | 5 | 26.02.1970 | 363.80 |  | 2038 - 2040 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2041 - 2043 |  | 2020-2022 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 453 | село Кепервеем |  | Южный | 1 | 30.12.1971 | 196.90 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  |  |
| 454 | село Кепервеем |  | Южный | 2 | 28.11.1983 | 415.80 |  | 2029 - 2031 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 455 | село Кепервеем |  | Южный | 3 | 20.08.1987 | 200.10 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 456 | село Омолон |  | Береговая | 2 | 22.12.1982 | 163.30 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | - |  | - |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | - |  |  |  |
| 457 | село Омолон |  | Береговая | 7 | 30.11.1992 | 869.10 |  | 2041 - 2043 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2029 - 2031 |  | - |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 458 | село Омолон |  | Сульженко | 3 | 02.12.1974 | 583.20 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | - |  | - |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | - |  |  |  |
| 459 | село Омолон |  | Сульженко | 5 | 22.11.1977 | 581.90 |  | 2038 - 2040 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | - |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 460 | село Омолон |  | Сульженко | 7 | 30.09.1980 | 809.20 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2026 - 2028 |  | - |  |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 461 | село Омолон |  | Сульженко | 9 | 19.11.1981 | 835.10 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2038 - 2040 |  | - |  |  | 2038 - 2040 |  | 2023 - 2025 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 462 | село Омолон |  | Сульженко | 11 | 28.12.1982 | 837.00 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2026 - 2028 |  | - |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 463 | село Омолон |  | Сульженко | 13 | 24.08.1984 | 830.70 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2023 - 2025 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 464 | село Омолон |  | Черепова | 8б | 30.11.1988 | 876.00 |  | 2023 - 2025 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2020 - 2022 |  | - |  |  | 2020 - 2022 |  | 2020-2022 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 465 | село Омолон |  | Черепова | 15а | 24.01.1982 | 232.90 |  | 2038 - 2040 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | - |  |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  |  |
| 466 | село Омолон |  | Черепова | 16 | 13.02.1987 | 140.70 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | - |  | - |  |  | 2029 - 2031 |  | 2023 - 2025 |  | - |  |  |  |
| 467 | село Островное |  | Анюйская | 5 | 18.02.1981 | 768.00 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2041-2043 |  | - |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2041-2043 |  |  |  |
| 468 | село Островное |  | Есенина | 3 | 26.06.1973 | 596.30 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | - |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 469 | село Островное |  | Ручейный | 1 | 28.11.1995 | 865.50 |  | 2023 - 2025 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2023 - 2025 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 470 | село Островное |  | 50 лет Советской Власти | 1 | 30.12.1969 | 371.20 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| Итого по Билибинскому муниципальному району |  |  |  | x | x | 255 025.00 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |
| городской округ Эгвекинот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 | село Амгуэма |  | Северная | 9 | 29.12.2017 | 937.3 |  | 2041-2043 |  | 2041-2043 |  | 2041-2043 |  | 2032-2034 |  | 2032-2034 |  |  | 2041-2043 |  | 2035-2037 |  | 2041-2043 |  |  |  |
| 472 | село Амгуэма |  | Северная | 20 | 04.07.1981 | 1 736.90 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 473 | село Амгуэма |  | Северная | 22 | 05.08.1982 | 873.20 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 474 | село Амгуэма |  | Северная | 23 | 09.10.1983 | 858.20 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 475 | село Амгуэма |  | Северная | 24 | 04.09.1983 | 868.40 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 476 | село Амгуэма |  | Северная | 25 | 09.06.1989 | 1 308.80 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 477 | село Амгуэма |  | Северная | 26 | 18.07.1988 | 1 317.40 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 478 | село Амгуэма |  | Северная | 27 | 06.08.1993 | 1 916.40 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 479 | село Конергино |  | Ленина | 5 А | 01.01.2014 | 1 017.60 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 480 | село Конергино |  | Ленина | 12 | 03.05.1976 | 707.50 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 481 | село Конергино |  | Ленина | 14 | 15.08.1971 | 688.80 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2023-2025 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 482 | село Конергино |  | Октябрьская | 4 | 23.10.2012 | 362.50 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 483 | село Конергино |  | Октябрьская | 7 | 04.07.1983 | 1 296.80 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 484 | поселок городского типа Мыс Шмидта |  | Полярная | 1А | 05.07.1985 | 2 875.60 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 485 | село Рыркайпий |  | Мира | 10 | 23.09.1970 | 696.10 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 486 | село Рыркайпий |  | Полярная | 1 | 08.09.1984 | 849.30 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 487 | село Рыркайпий |  | Полярная | 3 | 10.07.1984 | 827.20 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 488 | село Рыркайпий |  | Полярная | 5 | 06.09.1983 | 815.40 |  | 2041 - 2043 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2035 - 2037 |  | 2020-2022 |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 489 | село Рыркайпий |  | Солнечная | 1 | 05.09.1988 | 940.80 |  | 2026-2028 |  | 2035 - 2037 |  | 2026-2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2026-2028 |  | 2026-2028 |  |  |  |
| 490 | село Рыркайпий |  | Солнечная | 3 | 05.07.1988 | 943.40 |  | 2023-2025 |  | 2017 - 2019 |  | 2023-2025 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 491 | село Рыркайпий |  | Солнечная | 5 | 03.09.1990 | 945.80 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2023 - 2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 492 | село Рыркайпий |  | Строительная | 1 | 26.07.1988 | 844.70 |  | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2023 - 2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 493 | село Рыркайпий |  | Строительная | 3 | 03.10.1978 | 1 238.90 |  | 2020-2022 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2017-2019 |  | 2017-2019 |  |  | 2017-2019 |  | 2017-2019 |  | 2017-2019 |  |  |  |
| 494 | село Рыркайпий |  | Строительная | 4 | 22.06.1985 | 846.70 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 495 | село Рыркайпий |  | Строительная | 5 | 06.07.1985 | 934.60 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 496 | село Рыркайпий |  | Строительная | 7 | 08.08.1985 | 861.40 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 497 | село Рыркайпий |  | Строительная | 9 | 09.10.1989 | 922.40 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 498 | село Рыркайпий |  | Строительная | 15 | 08.10.1991 | 844.00 |  | 2020-2022 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2017-2019 |  | 2017-2019 |  |  |  |
| 499 | село Рыркайпий |  | Строительная | 17 | 11.08.1992 | 921.70 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 500 | село Рыркайпий |  | Транспортная | 5 | 05.06.1990 | 1 176.30 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 501 | село Рыркайпий |  | Транспортная | 18 | 06.05.1984 | 929.80 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 502 | село Рыркайпий |  | Транспортная | 22 | 09.10.1985 | 936.10 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2017-2019 |  | 2017-2019 |  |  |  |
| 503 | село Рыркайпий |  | Транспортная | 24 | 05.08.1970 | 543.10 |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  | 2023-2025 |  | 2017-2019 |  | 2017-2019 |  |  | 2017-2019 |  | 2017-2019 |  | 2017-2019 |  |  |  |
| 504 | село Рыркайпий |  | Транспортная | 26 | 27.07.1970 | 546.10 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 505 | село Рыркайпий |  | Транспортная | 28 | 08.10.1986 | 915.70 |  | 2041 - 2043 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 506 | село Уэлькаль |  | Набережная | 1 | 26.08.1989 | 845.70 |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 507 | село Уэлькаль |  | Набережная | 2 | 23.07.1987 | 847.40 |  | 2023-2025 |  | 2032 - 2034 |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 508 | село Уэлькаль |  | Центральная | 8 | 24.08.1984 | 242.70 |  | 2023-2025 |  | 2041 - 2043 |  | 2023-2025 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2023-2025 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 509 | село Уэлькаль |  | Центральная | 10 | 11.10.1985 | 225.50 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2023-2025 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 510 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Гагарина | 6 | 23.08.1957 | 837.20 |  | 2023-2025 |  | 2020-2022 |  | 2023-2025 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 511 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Гагарина | 7 | 04.10.1957 | 985.60 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 512 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Гагарина | 8 | 22.06.1967 | 821.60 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2023-2025 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 513 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Гагарина | 9 | 23.05.1957 | 842.60 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 514 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Гагарина | 10 | 05.05.1957 | 829.10 |  | 2032 - 2034 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 515 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Гагарина | 11 | 04.06.1957 | 854.60 |  | 2026 - 2028 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2023 - 2025 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 516 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Гагарина | 12 | 09.08.1987 | 2 146.10 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 517 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Гагарина | 14 | 15.08.1994 | 3 572.00 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 518 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Комсомольская | 2 | 03.09.1968 | 577.20 |  | 2026 - 2028 |  | 2041 - 2043 |  | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 519 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Комсомольская | 3 | 26.07.1952 | 822.40 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2014 - 2016 |  | 2014 - 2016 |  |  | 2014 - 2016 |  | 2023 - 2025 |  | 2014 - 2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  |  |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 520 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Ленина | 2 | 26.05.1982 | 2 116.00 |  | 2032-2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 521 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Ленина | 4 | 23.08.1973 | 2 840.60 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 522 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Ленина | 17 | 02.09.1971 | 1 395.70 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2026 - 2028 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 523 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Ленина | 20 | 24.08.1982 | 2 140.30 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 524 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Ленина | 21 | 07.10.1972 | 4 192.90 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 525 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Ленина | 21/1 | 08.09.1989 | 3 338.60 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 526 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Ленина | 22 | 22.08.1975 | 1 410.80 |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 527 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Ленина | 22А | 09.09.1980 | 2 128.40 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 528 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Набережная | 1 | 25.08.1983 | 2 137.60 |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 529 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Набережная | 1/1 | 09.10.1990 | 2 384.10 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 530 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Набережная | 3 | 03.09.1988 | 2 142.70 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 531 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Набережная | 5 | 23.06.1990 | 2 376.20 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 532 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Первопроходцев | 1 | 24.09.1986 | 2 396.70 |  | 2038-2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 533 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Первопроходцев | 1А | 14.08.1991 | 1 193.90 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 534 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Попова | 1 | 17.08.1974 | 1 420.10 |  | 2035 - 2037 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 535 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Попова | 1А | 09.09.1979 | 1 769.40 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 536 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Попова | 3 | 20.08.1979 | 2 168.10 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 537 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Попова | 5 | 18.09.1981 | 2 179.60 |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 538 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Попова | 9 | 05.08.1991 | 2 379.90 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 539 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Прокунина | 1 | 01.10.1970 | 1 400.50 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 540 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Прокунина | 2 | 25.08.1969 | 1 119.60 |  | 2023-2025 |  | 2041 - 2043 |  | 2023-2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 541 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Прокунина | 3 | 20.09.1967 | 1 027.30 |  | 2023 - 2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 542 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Прокунина | 5 | 21.09.1965 | 1 392.10 |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 543 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Прокунина | 5А | 04.09.1969 | 1 055.20 |  | 2023 - 2025 |  | 2041 - 2043 |  | 2023-2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 544 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Прокунина | 7 | 07.08.1965 | 683.80 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 545 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Прокунина | 9 | 09.07.1969 | 786.70 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2023-2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 546 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Прокунина | 12 | 03.08.1968 | 1 044.10 |  | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 547 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Прокунина | 12.янв | 10.07.1988 | 2 158.00 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 548 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Рынтыргина | 1 | 23.07.1985 | 2 155.10 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 549 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Рынтыргина | 3 | 24.09.1978 | 2 123.30 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 550 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Рынтыргина | 5 | 26.07.1974 | 2 244.00 |  | 2026 - 2028 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 551 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Рынтыргина | 6 | 26.09.1965 | 1 348.20 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 552 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Рынтыргина | 7 | 11.09.1977 | 2 113.80 |  | 2038 - 2040 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 553 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Рынтыргина | 9 | 28.08.1978 | 2 142.60 |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 554 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Рынтыргина | 11 | 30.09.1979 | 2 144.60 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 555 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Рынтыргина | 13 | 27.08.1980 | 2 129.80 |  | 2038-2040 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 556 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Рынтыргина | 15 | 18.08.1981 | 2 112.80 |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 557 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Советская | 1 | 04.08.1961 | 573.30 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 558 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Советская | 3 | 23.08.1966 | 1 021.50 |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 559 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Советская | 6 | 17.09.1976 | 562.90 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2023 - 2025 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 560 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Советская | 8 | 05.08.1971 | 546.20 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2023 - 2025 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 561 | поселок городского типа Эгвекинот |  | Советская | 20 | 25.08.1991 | 3 555.60 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| Итого по городскому округу Эгвекинот |  |  |  | x | x | 127 247.20 |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |
| Провиденский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 562 | село Новое Чаплино |  | Матлю | 1 | 10.10.1984 | 811.10 |  |  | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2041 - 2043 |  |  | - |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  | - |  |  |  |
| 563 | село Нунлигран |  | им. Каляквун Г.В. | 1 | 08.12.2011 | 223.00 |  |  | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | - |  | - |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  |  |
| 564 | село Нунлигран |  | им. Каляквун Г.В. | 2 | 08.12.2011 | 223.00 |  |  | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | - |  | - |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  |  |
| 565 | село Нунлигран |  | Чукотская | 3 | 27.08.1982 | 597.30 |  |  | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 566 | село Нунлигран |  | Чукотская | 5 | 27.08.1982 | 588.70 |  |  | 2026 - 2028 | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 567 | поселок городского типа Провидения |  | Набережная Дежнева | 6 | 26.10.1990 | 2 325.50 |  |  | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 568 | поселок городского типа Провидения |  | Набережная Дежнева | 15 | 26.11.1971 | 2 072.80 |  |  | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 569 | поселок городского типа Провидения |  | Набережная Дежнева | 16 | 23.11.1956 | 346.50 |  |  | 2020-2022 | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020 - 2022 |  |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  |  |
| 570 | поселок городского типа Провидения |  | Набережная Дежнева | 35 | 14.11.1941 | 570.70 |  |  | 2026 - 2028 | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 571 | поселок городского типа Провидения |  | Набережная Дежнева | 37 | 28.11.1980 | 2 140.20 |  |  | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 572 | поселок городского типа Провидения |  | Набережная Дежнева | 39 | 29.10.1976 | 1 736.30 |  |  | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 573 | поселок городского типа Провидения |  | Набережная Дежнева | 39/1 | 11.09.1959 | 647.90 |  |  | 2029 - 2031 | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 574 | поселок городского типа Провидения |  | Набережная Дежнева | 39/2 | 18.09.1959 | 1 030.70 |  |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 575 | поселок городского типа Провидения |  | Набережная Дежнева | 41 | 21.09.1956 | 1 177.60 |  |  | 2020-2022 | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 576 | поселок городского типа Провидения |  | Набережная Дежнева | 41/1 | 23.08.1957 | 946.80 |  |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 577 | поселок городского типа Провидения |  | Набережная Дежнева | 45/1 | 21.10.1977 | 1 788.20 |  |  | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 578 | поселок городского типа Провидения |  | Набережная Дежнева | 45/2 | 04.11.1977 | 1 778.80 |  |  | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 579 | поселок городского типа Провидения |  | Набережная Дежнева | 45/3 | 12.11.1980 | 1 768.90 |  |  | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 580 | поселок городского типа Провидения |  | Набережная Дежнева | 47 | 08.10.1985 | 2 191.60 |  |  | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 581 | поселок городского типа Провидения |  | Набережная Дежнева | 47/1 | 16.10.1958 | 586.60 |  |  | 2017-2019 | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2035 - 2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582 | поселок городского типа Провидения |  | Набережная Дежнева | 51 | 29.11.1974 | 2 744.40 |  |  | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 583 | поселок городского типа Провидения |  | Набережная Дежнева | 53 | 25.09.1991 | 4 114.20 |  |  | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 584 | поселок городского типа Провидения |  | Полярная | 1 | 04.12.1987 | 3 756.00 |  |  | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 585 | поселок городского типа Провидения |  | Полярная | 3 | 03.10.1986 | 2 811.00 |  |  | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 586 | поселок городского типа Провидения |  | Полярная | 5 | 23.12.1987 | 3 240.80 |  |  | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 587 | поселок городского типа Провидения |  | Полярная | 8 | 04.10.1978 | 1 782.90 |  |  | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 588 | поселок городского типа Провидения |  | Полярная | 10 | 16.09.1981 | 3 198.10 |  |  | 2020-2022 | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 589 | поселок городского типа Провидения |  | Полярная | 17 | 29.09.1977 | 1 766.20 |  |  | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 590 | поселок городского типа Провидения |  | Полярная | 19 | 02.10.1947 | 638.30 |  |  | 2023 - 2025 | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020 - 2022 |  |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 591 | поселок городского типа Провидения |  | Полярная | 21 | 30.08.1993 | 2 769.20 |  |  | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 592 | поселок городского типа Провидения |  | Полярная | 23 | 22.09.1965 | 1 767.40 |  |  | 2020-2022 | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2020 - 2022 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 593 | поселок городского типа Провидения |  | Полярная | 25 | 02.10.1947 | 646.90 |  |  | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 |  | 2023-2025 |  | 2014 - 2016 |  |  | 2014 - 2016 |  | 2014 - 2016 |  | 2023-2025 |  | 2014 - 2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 594 | поселок городского типа Провидения |  | Полярная | 26 | 22.09.1965 | 2 713.40 |  |  | 2038 - 2040 | 2023-2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 595 | поселок городского типа Провидения |  | Чукотская | 1 | 16.10.1980 | 2 644.40 |  |  | 2029 - 2031 | 2023-2025 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 596 | поселок городского типа Провидения |  | Чукотская | 1/А | 22.11.1984 | 2 171.40 |  |  | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 597 | поселок городского типа Провидения |  | Чукотская | 3 | 10.10.1973 | 2 101.60 |  |  | 2023-2025 | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 598 | поселок городского типа Провидения |  | Чукотская | 6 | 25.10.1951 | 1 351.40 |  |  | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2023-2025 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 599 | поселок городского типа Провидения |  | Чукотская | 17 | 29.09.1977 | 1 819.00 |  |  | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 600 | поселок городского типа Провидения |  | Эскимосская | 1 | 24.10.1990 | 3 441.80 |  |  | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 601 | поселок городского типа Провидения |  | Эскимосская | 18 | 25.09.1985 | 2 155.40 |  |  | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 602 | поселок городского типа Провидения |  | Эскимосская | 18/1 | 23.10.1992 | 1 168.80 |  |  | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 603 | село Сиреники |  | Мандрикова | 15 | 23.10.1981 | 818.70 |  |  | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 604 | село Сиреники |  | Отке | 4/1 | 06.11.2003 | 798.60 |  |  | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 605 | село Сиреники |  | Отке | 6а | 11.10.1990 | 843.70 |  |  | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 606 | село Энмелен |  | Чирикова | 7 | 07.10.1987 | 832.30 |  |  | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | - |  |  | - |  | 2041 - 2043 |  | 2026 - 2028 |  | - |  |  |  |
| Итого по Провиденскому городскому округу |  |  |  | x | x | 75 648.10 |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |
| городской округ Певек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 607 |  | село Айон | Иненликея | 2 | 12.12.1987 | 189.40 |  |  | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 608 |  | село Айон | Иненликея | 3 | 12.12.1987 | 867.20 |  |  | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | - |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026-2028 |  |  |  |
| 609 |  | село Айон | Иненликея | 5 | 29.11.1988 | 962.90 |  |  | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 610 |  | село Айон | Островная | 2 | 06.10.1994 | 869.40 |  |  | 2026 - 2028 | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 611 |  | село Айон | Северная | 5 | 15.10.1973 | 356.90 |  |  | 2020 - 2022 | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | - |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 612 |  | село Айон | Северная | 7 | 07.09.1971 | 354.20 |  |  | 2020 - 2022 | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | - |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 613 |  | село Айон | Северная | 9 | 12.11.1970 | 363.70 |  |  | 2020 - 2022 | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | - |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 614 |  | село Айон | Северная | 12 | 07.11.1958 | 63.10 |  |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 615 |  | село Биллингс | Ленина | 21 | 12.10.1973 | 367.40 |  |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  |  |
| 616 |  | село Биллингс | Ленина | 22 | 09.11.1975 | 589.60 |  |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  |  |
| 617 |  | село Биллингс | Ленина | 26 | 12.11.1971 | 371.40 |  |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  |  |
| 618 |  | село Биллингс | Ленина | 28 | 16.06.1981 | 879.50 |  |  | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | - |  |  |  |
| 619 |  | село Биллингс | Панина | 27 | 05.11.1970 | 368.70 |  |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  |  |
| 620 |  | город Певек | Куваева | 13 | 18.10.1991 | 4 128.00 |  |  | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 621 |  | город Певек | Куваева | 13/2 | 13.11.1998 | 2 755.70 |  |  | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 622 |  | город Певек | Куваева | 13/3 | 25.08.1995 | 904.50 |  |  | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 623 |  | город Певек | Куваева | 43 | 22.07.1987 | 1 929.90 |  |  | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 624 |  | город Певек | Куваева | 49 | 16.06.1989 | 3 688.00 |  |  | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 625 |  | город Певек | Обручева | 1-а | 05.11.1989 | 2 743.40 |  |  | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 626 |  | город Певек | Обручева | 2-б | 22.05.1986 | 3 373.40 |  |  | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 627 |  | город Певек | Обручева | 4/1 к. 2 | 11.10.1991 | 2 361.00 |  |  | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 628 |  | город Певек | Обручева | 4/1 к. 3 | 11.10.1991 | 2 222.30 |  |  | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 629 |  | город Певек | Обручева | 10 | 24.08.1976 | 1 737.20 |  |  | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 630 |  | город Певек | Обручева | 16/1 | 14.10.1977 | 3 455.10 |  |  | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 631 |  | город Певек | Обручева | 16/2 | 12.11.1981 | 1 752.00 |  |  | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 632 |  | город Певек | Обручева | 17а-б | 26.12.1990 | 4 858.80 |  |  | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 633 |  | город Певек | Обручева | 38 | 12.10.1973 | 7 529.70 |  |  | 2020-2022 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 634 |  | город Певек | Пугачева | 40 | 16.09.1976 | 1 377.10 |  |  | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2014 - 2016 |  |  | 2014 - 2016 |  | 2014 - 2016 |  | 2038 - 2040 |  | 2014 - 2016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 635 |  | город Певек | Пугачева | 40/2 | 08.12.1982 | 814.80 |  |  | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 636 |  | город Певек | Пугачева | 40/3 | 14.09.1980 | 3 382.20 |  |  | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 637 |  | город Певек | Пугачева | 42 | 20.10.1977 | 2 827.50 |  |  | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 638 |  | город Певек | Пугачева | 42/1 | 21.09.1990 | 3 214.30 |  |  | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 639 |  | город Певек | Пугачева | 42/2 | 14.07.1994 | 4 116.60 |  |  | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 640 |  | город Певек | Пугачева | 44 | 10.08.1983 | 2 173.50 |  |  | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 641 |  | город Певек | Пугачева | 46 | 12.12.1979 | 3 424.30 |  |  | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 642 |  | город Певек | Пугачева | 48/1 | 20.08.1982 | 1 655.90 |  |  | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 643 |  | город Певек | Пугачева | 48/2 | 19.10.1981 | 2 201.00 |  |  | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 644 |  | город Певек | Пугачева | 50 | 24.08.1979 | 3 541.70 |  |  | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 645 |  | город Певек | Пугачева | 52 | 15.10.1980 | 3 504.90 |  |  | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |  | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 646 |  | город Певек | Пугачева | 54 | 18.09.1981 | 3 559.90 |  |  | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2020 - 2022 |  |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  |  |
| 647 |  | город Певек | Пугачева | 56 | 17.08.1984 | 6 451.10 |  |  | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 648 |  | город Певек | Пугачева | 58 | 10.06.1983 | 1 827.60 |  |  | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2020 - 2022 |  |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  |  |
| 649 |  | город Певек | Пугачева | 60 | 12.08.1988 | 3 599.00 |  |  | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2020 - 2022 |  |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  |  |
| 650 |  | город Певек | Советская | 9 | 14.10.1983 | 1 842.80 |  |  | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2020 - 2022 |  |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  | 2020 - 2022 |  |  |  |
| 651 |  | город Певек | Советская | 10 | 25.09.1969 | 1 696.60 |  |  | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 652 |  | город Певек | Советская | 18 | 18.06.1971 | 1 688.80 |  |  | 2020-2022 | 2020-2022 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 653 |  | город Певек | Советская | 23 | 09.10.1987 | 3 356.90 |  |  | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 654 |  | город Певек | Советская | 30 | 05.11.1973 | 1 906.40 |  |  | 2032 - 2034 | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 655 |  | город Певек | Строителей | 2 | 15.09.1989 | 2 386.40 |  |  | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 656 |  | город Певек | Чемоданова | 8 | 11.10.1991 | 4 743.80 |  |  | 2020-2022 | 2020-2022 |  | 2032 - 2034 |  | 2020-2022 |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 657 |  | город Певек | Чемоданова | 10 | 08.11.1991 | 4 711.00 |  |  | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |  | 2032 - 2034 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 658 |  | город Певек | Чемоданова | 26 | 25.08.1989 | 4 207.60 |  |  | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 659 |  | город Певек | Чемоданова | 27 | 10.04.1987 | 2 145.20 |  |  | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 660 |  | город Певек | Чемоданова | 28 | 12.10.1984 | 2 114.90 |  |  | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 661 |  | город Певек | Чемоданова | 29 | 14.10.1983 | 2 134.50 |  |  | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 662 |  | город Певек | Чемоданова | 30 | 23.11.1979 | 2 158.70 |  |  | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  |  |  |
| 663 |  | город Певек | Чемоданова | 31 | 24.09.1982 | 3 195.50 |  |  | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 664 |  | город Певек | Чемоданова | 32 | 18.12.1987 | 3 613.90 |  |  | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 665 |  | город Певек | Чемоданова | 33 | 23.08.1985 | 3 970.50 |  |  | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 666 |  | город Певек | Южная | 21 | 26.05.1989 | 1 609.00 |  |  | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 667 |  | город Певек | Южная | 23 | 14.10.1988 | 2 381.10 |  |  | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 668 |  | город Певек | Южная | 25 | 06.11.1987 | 2 142.90 |  |  | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2023-2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 669 |  | город Певек | Южная | 31 | 20.12.2001 | 2 737.20 |  |  | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 670 |  | город Певек | Южная | 33 | 07.09.1990 | 2 144.50 |  |  | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 671 |  | город Певек | Южная | 35 | 14.09.1990 | 2 144.10 |  |  | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 672 |  | город Певек | Южная | 37 | 21.10.1988 | 2 342.00 |  |  | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 673 |  | город Певек | Южная | 39 | 19.09.1986 | 2 309.90 |  |  | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 674 |  | город Певек | Южная | 43 | 15.12.1989 | 1 764.80 |  |  | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 675 |  | город Певек | Южная | 43/1 | 09.08.1991 | 1 769.60 |  |  | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 676 |  | город Певек | Южная | 43/3 | 16.08.1991 | 1 777.90 |  |  | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 677 |  | село Рыткучи | Мира | 6 | 26.12.1961 | 110.10 |  |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 678 |  | село Рыткучи | Мира | 7 | 26.12.1961 | 104.20 |  |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 679 |  | село Рыткучи | Мира | 12 | 14.09.1964 | 336.00 |  |  | 2038 - 2040 | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | - |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 680 |  | село Рыткучи | Озерная | 3 | 20.10.1973 | 343.80 |  |  | 2038 - 2040 | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | - |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 681 |  | село Рыткучи | Озерная | 4 | 20.10.1973 | 211.90 |  |  | 2020 - 2022 | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | - |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 682 |  | село Рыткучи | Озерная | 5 | 08.12.1967 | 330.00 |  |  | 2038 - 2040 | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | - |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 683 |  | село Рыткучи | Советская | 1 | 26.12.1969 | 331.10 |  |  | 2038 - 2040 | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 684 |  | село Рыткучи | Советская | 3 | 12.10.1958 | 112.00 |  |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 685 |  | село Рыткучи | Советская | 4 | 16.09.1976 | 549.20 |  |  | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 686 |  | село Рыткучи | Советская | 5 | 08.12.1967 | 352.40 |  |  | 2038 - 2040 | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 687 |  | село Рыткучи | Советская | 6 | 13.11.1978 | 542.30 |  |  | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | - |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  |  |  |
| 688 |  | село Рыткучи | Советская | 7 | 18.10.1963 | 340.00 |  |  | 2038 - 2040 | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  |  |  |
| 689 |  | село Рыткучи | Советская | 8 | 22.07.1982 | 790.10 |  |  | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | - |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  |  |
| 690 |  | село Рыткучи | Советская | 10 | 22.05.1980 | 836.10 |  |  | 2017-2019 | 2017-2019 |  | 2017-2019 |  | - |  |  | 2017-2019 |  | 2017-2019 |  | 2020-2022 |  | 2017-2019 |  |  |  |
| 691 |  | село Рыткучи | Советская | 12 | 24.08.1983 | 832.50 |  |  | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  | - |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  |  |
| 692 |  | село Рыткучи | Советская | 16 | 14.10.1985 | 841.80 |  |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  |  |
| 693 |  | село Рыткучи | Советская | 18 | 12.11.1986 | 785.30 |  |  | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  | - |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  |  |
| Итого по городскому округу Певек |  |  |  | x | x | 174 459.10 |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |
| Чукотский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 694 |  | село Инчоун | Морзверобоев | 16 | 01.10.2007 |  | 368.50 | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2026 - 2028 | 2026 -2028 |  |  |  |
| 695 |  | село Инчоун | Морзверобоев | 17 | 01.11.2007 |  | 368.50 | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2026 - 2028 | 2026 -2028 |  |  |  |
| 696 |  | село Лаврентия | Дежнева | 6 | 01.06.1996 |  | 2 039.30 | 2029 - 2031 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 697 |  | село Лаврентия | Дежнева | 28 | 01.09.1962 |  | 399.20 | 2032 - 2034 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 | 2023 -2025 |  |  |  |
| 698 |  | село Лаврентия | Дежнева | 31 | 01.11.1984 |  | 3 347.70 | 2026 - 2028 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2020-2022 | 2023-2025 |  |  |  |
| 699 |  | село Лаврентия | Дежнева | 33 | 01.10.2006 |  | 1 960.20 | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 | 2035 -2037 |  |  |  |
| 700 |  | село Лаврентия | Дежнева | 33 «а» | 01.07.2005 |  | 1 306.50 | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 | 2032 -2034 |  |  |  |
| 701 |  | село Лаврентия | Дежнева | 41 | 01.04.1977 |  | 1 092.60 | 2023 - 2025 |  |  | 2026-2028 |  | 2026-2028 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  | 2026 - 2028 | 2026-2028 |  |  |  |
| 702 |  | село Лаврентия | Дежнева | 41 «а» | 01.05.1989 |  | 1 817.30 | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2032 - 2034 | 2020-2022 |  |  |  |
| 703 |  | село Лаврентия | Дежнева | 43 | 01.09.1982 |  | 649.50 | 2026 - 2028 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  | 2026 - 2028 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 | 2023-2025 |  |  |  |
| 704 |  | село Лаврентия | Дежнева | 43 «а» | 01.10.1990 |  | 893.90 | 2026 - 2028 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 705 |  | село Лаврентия | Дежнева | 44 | 01.05.1990 |  | 1 761.20 | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2023-2025 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 | 2032 -2034 |  |  |  |
| 706 |  | село Лаврентия | Дежнева | 44 «а» | 01.07.1990 |  | 1 833.40 | 2029 - 2031 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2023-2025 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 | 2032 -2034 |  |  |  |
| 707 |  | село Лаврентия | Дежнева | 46 | 01.08.1981 |  | 1 817.30 | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 | 2038 -2040 |  |  |  |
| 708 |  | село Лаврентия | Дежнева | 46 «а» | 01.06.1981 |  | 1 798.90 | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 | 2038 -2040 |  |  |  |
| 709 |  | село Лаврентия | Советская | 21 «а» | 01.09.2004 |  | 911.00 | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 | 2035- 2037 |  |  |  |
| 710 |  | село Лаврентия | Советская | 22 | 01.08.1978 |  | 648.30 | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 | 2038 -2040 |  |  |  |
| 711 |  | село Лаврентия | Советская | 27 | 01.11.1974 |  | 556.90 | 2029 - 2031 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2029 - 2031 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2023-2025 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 | 2035 -2037 |  |  |  |
| 712 |  | село Лаврентия | Советская | 29 | 01.12.1988 |  | 987.00 | 2029 - 2031 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 713 |  | село Лаврентия | Сычева | 17 | 01.06.1987 |  | 3 377.60 | 2026-2028 |  |  | 2023-2025 |  | 2026-2028 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2026-2028 |  | 2026-2028 |  | 2026-2028 | 2026-2028 |  |  |  |
| 714 |  | село Лаврентия | Сычева | 22 | 01.08.2005 |  | 1 792.00 | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 | 2032 -2034 |  |  |  |
| 715 |  | село Лаврентия | Сычева | 34 | 01.09.1989 |  | 2 092.70 | 2026 - 2028 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  | 2023 - 2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023 - 2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 716 |  | село Лорино | Гагарина | 4 | 01.08.1975 |  | 580.30 | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 | 2035 -2037 |  |  |  |
| 717 |  | село Лорино | Гагарина | 5 | 07.11.2017 |  | 924.40 | 2041-2043 |  |  | 2041-2043 |  | 2041-2043 |  | 2032-2034 |  |  | 2032-2034 |  | 2041-2043 |  | 2035-2037 | 2041-2043 |  |  |  |
| 718 |  | село Лорино | Гагарина | 9 | 01.07.2005 |  | 1 354.60 | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 | 2029 -2031 |  |  |  |
| 719 |  | село Лорино | Гагарина | 13 | 01.08.1985 |  | 836.00 | 2023 - 2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 720 |  | село Лорино | Гагарина | 14 | 01.06.1994 |  | 726.70 | 2023 - 2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 | 2020-2022 |  |  |  |
| 721 |  | село Лорино | Гагарина | 15 | 01.08.1994 |  | 741.60 | 2023 - 2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 |  | 2020-2022 | 2020-2022 |  |  |  |
| 722 |  | село Лорино | Гагарина | 16 | 01.07.1985 |  | 819.80 | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 | 2023 -2025 |  |  |  |
| 723 |  | село Лорино | Енок | 3 | 01.09.1977 |  | 603.10 | 2035 - 2037 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2023 - 2025 |  | - |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 | 2032 -2034 |  |  |  |
| 724 |  | село Лорино | Енок | 7 | 01.10.1982 |  | 531.70 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2041 - 2043 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2038 - 2040 | 2038 -2040 |  |  |  |
| 725 |  | село Лорино | Енок | 9 | 01.08.1980 |  | 842.70 | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | - |  |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2029 - 2031 | 2026 -2028 |  |  |  |
| 726 |  | село Лорино | Енок | 12 | 01.07.1976 |  | 576.20 | 2029 - 2031 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | - |  |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 | 2026 -2028 |  |  |  |
| 727 |  | село Лорино | Енок | 14 | 01.06.1976 |  | 576.10 | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2026 - 2028 | 2026 -2028 |  |  |  |
| 728 |  | село Лорино | Ленина | 6 | 01.06.1968 |  | 575.90 | 2035 - 2037 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2026 - 2028 |  | - |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 | 2035 -2037 |  |  |  |
| 729 |  | село Лорино | Ленина | 8 | 01.04.2005 |  | 1 306.80 | 2032 - 2034 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2032 - 2034 |  | 2035 - 2037 |  |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 |  | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 |  |  |  |
| 730 |  | село Лорино | Ленина | 11 | 01.06.1991 |  | 584.30 | 2023-2025 |  |  | 2020-2022 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2020-2022 |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 |  |  |  |
| 731 |  | село Лорино | Ленина | 11 "а" | 01.08.1991 |  | 585.70 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2017 - 2019 |  | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 |  |  |  |
| 732 |  | село Лорино | Ленина | 14 | 01.09.1981 |  | 475.80 | 2026 - 2028 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 733 |  | село Лорино | Ленина | 18 | 01.10.1981 |  | 829.40 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2020-2022 |  | - |  |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 |  | 2026 - 2028 | 2023-2025 |  |  |  |
| 734 |  | село Лорино | Ленина | 22 | 01.06.1956 |  | 77.60 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 735 |  | село Лорино | Ленина | 26 | 01.10.1991 |  | 583.80 | 2026 - 2028 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 736 |  | село Лорино | Ленина | 26 «а» | 01.11.1991 |  | 583.60 | 2029 - 2031 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 |  | 2023 - 2025 | 2023 -2025 |  |  |  |
| 737 |  | село Лорино | Челюскинцев | 4 | 01.06.1965 |  | 325.30 | 2023-2025 |  |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 738 |  | село Лорино | Челюскинцев | 7 | 01.09.1958 |  | 119.40 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | - |  | - |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 739 |  | село Лорино | Челюскинцев | 10 | 01.11.1958 |  | 248.10 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 740 |  | село Лорино | Челюскинцев | 12 | 01.08.1958 |  | 98.80 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 741 |  | село Лорино | Чукотская | 6 | 30.11.2018 |  | 927.10 | 2041-2043 |  |  | 2041-2043 |  | 2041-2043 |  | 2032-2034 |  |  | 2032-2034 |  | 2041-2043 |  | 2039-2041 | 2041-2043 |  |  |  |
| 742 |  | село Лорино | Чукотская | 7 | 01.06.1956 |  | 152.50 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 743 |  | село Лорино | Чукотская | 9 | 01.07.1978 |  | 580.80 | 2026 - 2028 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  | 2023 - 2025 | 2038 -2040 |  |  |  |
| 744 |  | село Лорино | Чукотская | 16 | 01.08.1996 |  | 568.10 | 2023 - 2025 |  |  | 2026 - 2028 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  | 2023 - 2025 | 2023 -2025 |  |  |  |
| 745 |  | село Лорино | Чукотская | 17 | 01.06.2006 |  | 2 531.60 | 2035 - 2037 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2032 - 2034 |  | 2032 - 2034 |  | 2029 - 2031 | 2041 -2043 |  |  |  |
| 746 |  | село Лорино | Чукотская | 18 | 01.07.2006 |  | 659.90 | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 |  |  | 2029 - 2031 |  | 2029 - 2031 |  | 2032 - 2034 | 2041 -2043 |  |  |  |
| 747 |  | село Нешкан | Комсомольская | 10 | 01.09.1987 |  | 853.20 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 748 |  | село Нешкан | Комсомольская | 11 | 01.07.2005 |  | 830.60 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 749 |  | село Нешкан | Комсомольская | 12 | 01.06.1969 |  | 533.60 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 750 |  | село Нешкан | Комсомольская | 13 | 01.08.1970 |  | 578.60 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 751 |  | село Нешкан | Набережная | 15 | 01.09.1969 |  | 364.30 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 752 |  | село Уэлен | Дежнева | 1 | 01.05.1958 |  | 88.00 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 753 |  | село Уэлен | Дежнева | 5 | 01.09.1958 |  | 141.50 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023 - 2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 754 |  | село Уэлен | Дежнева | 6 «а» | 01.07.1992 |  | 138.90 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 755 |  | село Уэлен | Дежнева | 7 | 01.08.1953 |  | 108.00 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 756 |  | село Уэлен | Дежнева | 11 | 01.06.1958 |  | 86.10 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 757 |  | село Уэлен | Дежнева | 16 | 01.05.1958 |  | 113.70 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 758 |  | село Уэлен | Ленина | 12 | 01.08.1967 |  | 150.90 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 759 |  | село Уэлен | Ленина | 15 | 01.03.1972 |  | 583.50 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 760 |  | село Уэлен | Ленина | 22 | 01.06.1974 |  | 562.90 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 761 |  | село Уэлен | Ленина | 23 | 01.10.1972 |  | 581.30 | 2023 - 2025 |  |  | 2023 - 2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 762 |  | село Уэлен | Ленина | 31 | 01.11.1980 |  | 173.90 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 763 |  | село Уэлен | Ленина | 34 | 30.11.2016 |  | 1 541.90 | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 | 2041 -2043 |  |  |  |
| 764 |  | село Уэлен | Набережная | 1 | 01.07.1977 |  | 356.00 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| 765 |  | село Уэлен | Набережная | 2 | 01.06.1970 |  | 358.60 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | - |  |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 |  | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |  |
| Итого по Чукотскому муниципальному району |  |  |  | x | x |  | 60 892.70 | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |
| Итого по Чукотскому автономному округу |  |  |  | x | x |  | 1 260 660.10 | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Бочкарев В.В.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |