Аналитическая записка по исполнению Государственной программы «Развитие жилищного строительства Чукотском автономном округе»

по состоянию на 01.01.2022 года

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» включает в себя 4 подпрограммы. Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2021 году за счет средств окружного бюджета, составляет 501 359,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 профинансировано средств окружного бюджета и освоено 362 345,4 тыс. рублей.

1. Подпрограмма «Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2021 году, составляет 82 748,0 тыс. рублей средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2022 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 80 173,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Выкуп помещений с целью формирования муниципального жилищного фонда» Администрацией Городского округа Анадырь приобретено 10 жилых помещения общей площадью 440,9 м2. Общая стоимость 71 500,0 тыс. рублей, из них 70 427,5 тыс. руб. – средства окружной субсидии;

В рамках основного мероприятия «Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также реконструкция зданий для перевода нежилых помещений в категорию жилых помещений» заключено соглашение с Администрацией муниципального района на общую сумму 9 747,8 тыс. рублей, в рамках которого выполнен ремонт в 8 жилых помещениях в г. Билибино.

По состоянию на 01.01.2021 выполнены ремонтные работы 8 жилых помещений общей площадью 562,1 м2 на общую сумму 9 795,0 из них 9 746,1 тыс. руб. – средства субсидии.

2. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2021 году, составляет 348 006,2 тыс. рублей средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2022 профинансировано 212 893,5 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жителей доступным и комфортным жильем» НАО «ЧТК» предоставлена субсидия в размере 30 000 тыс. руб. на возмещение недополученных доходов, возникающих при реализации квартир гражданам по цене не выше рыночной. В рамках данного мероприятия застройщиком реализованы 6 квартир общей площадью 312 м2 по цене 81,965 тыс. руб. за 1 м2 при стоимости строительства 1 м2 составляющей 248,1 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жителей доступным и комфортным жильем»

Заключены:

соглашение с Администрацией Провиденского ГО о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства в 2021 году на общую сумму 58 526,9 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на выкуп жилых помещений у застройщика для переселения жителей из многоквартирных домов признанных аварийными. Средства в размере  58 526,9 тыс. руб. на основании заявки муниципалитета перечислены муниципалитету.

соглашение с Администрацией Провиденского ГО о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства в 2021, 2022 годах на общую сумму 229 545,7 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на выкуп жилых помещений у застройщика для переселения жителей из многоквартирных домов признанных аварийными. Средства в размере  68 794,9 тыс. руб. перечислены подрядчику в качестве аванса.

соглашение Администрацией ГО Эгвекинот о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства в 2021 году на общую сумму 18 607,5 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на выкуп жилых помещений у застройщика для переселения жителей из многоквартирных домов признанных аварийными. Средства в размере  18 607,5 тыс. руб. перечислены подрядчику в качестве аванса.

3. Подпрограмма «Территориальное планирование и градостроительное зонирование» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2021 году, составляет 15 000,0 тыс. рублей средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2021 профинансировано и освоено средств окружного бюджета в сумме 14 210,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований»:

В рамках мероприятия «Субсидии на обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного зонирования» предоставлена субсидия бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного зонирования:

Администрации Анадырского муниципального района в сумме 5 000,0 тыс. рублей (заключены 12 договоров на оказание услуг по подготовке и направлению на утверждение в Администрацию Анадырского муниципального района описания местоположения границ и постановке на кадастровый учёт границ городских и сельских поселений Анадырского муниципального района»). По состоянию на 01.01.2021 г. работы в рамках заключенного контракта подрядчиком исполнены. Средства субсидии в размере 4 653,7 на основании заявки муниципалитета перечислены муниципалитету.

Администрации Билибинского муниципального района в сумме 4 975,0 тыс. рублей (заключены 9 договоров на выполнение работ по постановке территориальных зон в составе правил землепользования и застройки сельских поселений и города Билибино Билибинского муниципального района на государственный кадастровый учет, а также договоров на подготовку проектов внесения изменений в ПЗЗ сельских поселений»). По состоянию на 01.01.2022 г. работы в рамках заключенного контракта подрядчиком исполнены. Средства субсидии в размере 4 975,0 на основании заявки муниципалитета перечислены муниципалитету.

В рамках мероприятия «Внесение изменений в документы территориального планирования Чукотского автономного округа» заключены:

государственный контракт на сумму 672,5 тыс. рублей на оказание услуг по модернизации информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Чукотского автономного округа (ИСОГД ЧАО). Работы исполнены в полном объеме;

Государственный контракт на оказание услуг «Виртуальный центр обработки данных» на сумму 327,5 тыс. рублей (срок действия договора до 31.12.2021).

государственный контракт на сумму 598 тыс. рублей на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Чукотского автономного округа. Работы исполнены в полном объеме;

В рамках основного мероприятия «Разработка документов ценообразования и сметного нормирования строительной отрасли Чукотского автономного округа»

В 2020 году заключен государственный контракт на выполнение работ по мониторингу сметных цен и расчету индексов изменения сметной стоимости строительных и ремонтных работ на общую сумму 6 000,0 тыс. рублей (на 2020 год – 3000,0 тыс. рублей, на 2021 год – 3 000,0 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2022 контракт исполнен полностью, Оплачен в полном объеме.

4. Подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2021 году, составляет 4 000 тыс. рублей средств окружного бюджета).

В рамках мероприятия  «Субсидии на содействие развитию индивидуального жилищного строительства» заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии Администрации ГО Эгвекинот на частичное возмещение понесенных застройщиком затрат   при строительстве индивидуального дома в размере 3 463,1 тыс. руб. Субсидия перечислена в полном объеме.

5. Подпрограмма «Содействие в проведении капитального ремонта в многоквартирных домов на территории Чукотского автономного округа» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2021 году, составляет 51 604,8 тыс. рублей средств окружного бюджета).

В рамках Основного мероприятия  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии НКО «Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в МКД Чукотского автономного округа» на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД. Объем средств субсидии составляет 51 604,8 тыс. руб. Субсидия перечислена в полном объеме.