Аналитическая записка по исполнению Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе»

по состоянию на 01.10.2020 года

По состоянию на 30.09.2020 г. профинансировано в рамках Государственной программы 8 800,1 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

Объемы финансирования из федерального бюджета, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 |

Объемы финансирования из окружного бюджета, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 8 800,1 | 73 430,6 | - 64 630,6 |
| Итого |  |  | - 64 630,6 |

Объемы финансирования Программы определены в разрезе мероприятий.

I. «Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда»

На финансирование мероприятий подпрограммы в Государственной программе на 2020 год предусмотрены средства в размере 25 581,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие: «Выкуп помещений с целью формирования муниципального жилищного фонда»

Объемы финансирования из федерального бюджета, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 |

Объемы финансирования из окружного бюджета, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2 713,7 | 20 777,1 | -18 063,4 |
| Итого |  |  | -8 047,3 |

Получателем субсидии в соответствии с заявкой была определена Администрация МО Билибинский МР.

Администрацией МО Билибинский МР были заключены муниципальные контракты на общую сумму 2 713,7 тыс. руб.:

-МК 31 от 15.06.2020 г. «Приобретение квартиры для переселения граждан из аварийного жилья Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино» (Квартира по адресу: г. Билибино, м-н Арктика д. 5, корп. 4, кв. 14 общей площадью 72,1 м2);

-МК 40 от 12.08.2020 г. «Приобретение квартиры для переселения граждан из аварийного жилья Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино» (Квартира по адресу: г. Билибино, ул. Ленина д. 22 кв.3 общей площадью 50,1 м2);

В соответствии с контрактами Администрацией произведен выкуп 17 жилых помещений общей площадью 996,9 кв.м.

Причинами неиспользования средств в полном объеме является малое количество предложений на рынке вторичного жилья.

Средства субсидии в размере 18 975,3 тыс. рублей на оплату приобретенных в 2018 году жилых помещений, не перечисленные в 2018 году в связи с сокращением доходной части бюджета, предоставлены в 2019 году.

Основное мероприятие: «Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также реконструкция зданий для перевода нежилых помещений в категорию жилых помещений»

Объемы финансирования из федерального бюджета, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 |

Объемы финансирования из окружного бюджета, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1 812,4 | 4 804,6 | - 2 992,2 |
| Итого |  |  | - 2 992,2 |

Получателями субсидии в соответствии с заявками была определена Администрация Провиденского ГО.

Администрацией Провиденского ГО заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту 5 жилых помещений:

Муниципальный контракт № 0188300002119000085-01 от 28.10.2019 г. на выполнение работ по ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу пгт. Провидения, ул. Полярная, д. 8, кв. 25 – исполнен, оплачен;

Муниципальный контракт № 0188300002119000086-01от 11.11.2019 г. на выполнение работ по ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу пгт. Провидения, ул. Полярная, д. 8, кв. 32 – исполнен, оплачен;

Муниципальный контракт № 0188300002119000087-01 от 18.11.2019 г.  на выполнение работ по ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу пгт. Провидения, ул. Чукотская, д. 17, кв. 15;

Муниципальный контракт №  0188300002120000037-01от 15.09.2020 г. на выполнение работ по ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу пгт. Провидения, ул. Полярная, д. 17, кв. 31;

Муниципальный контракт № 0188300002119000089-01 от 18.11.2019 г. на выполнение работ по ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу пгт. Провидения, ул. Чукотская, д. 3, кв. 27;

- Подпрограмма «Развитие жилищного строительства»

На финансирование мероприятий подпрограммы в Государственной программе на 2020 год предусмотрены средства в размере 26 348,9 тыс. рублей.

Объемы финансирования из федерального бюджета, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 |

Объемы финансирования из окружного бюджета, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,0 | 26 348,9 | - 26 348,9 |
| Итого |  |  | - 26 348,9 |

Получателем субсидии в соответствии с заявками была определена Администрация Провиденского ГО. Средства предназначаются для выкупа жилых помещений у застройщика для переселения жителей МКД ул. Мандрикова д. 13 признанного аварийным. В 2020 году планируется заключение контракта и авансирование работ по контракту.

На отчетную дату аукцион на право заключения муниципального контракта не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок. Муниципалитет объявляет повторный аукцион.

- Подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства»

В 2020 году финансирование не предусматривалось.

- Подпрограмма «Территориальное планирование и градостроительное зонирование»

Объемы финансирования из федерального бюджета, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 |

Объемы финансирования из окружного бюджета, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 4 273,9 | 21 500,0 | -17 226,1 |
| Итого |  |  | -17 226,1 |

Основное мероприятие «Субсидии на обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного зонирования»

Получателями субсидии в соответствии с заявками были определены администрации Чукотского муниципального района и городского округа Анадырь.

Администрациями ГО заключены следующие муниципальные контракты на выполнение работ:

Муниципальный контракт от 30.06.2020 г.  № 01883000065200000180001 на  выполнение работ «Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района»

Муниципальный контракт от 15.07.2020 № 22 на Выполнение научно-исследовательской работы «Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план и ПЗЗ городского округа Анадырь»

Завершение работ по контрактам ожидается в IV квартале 2020 года.

Основное мероприятие «Внесение изменений в документы территориального планирования Чукотского автономного округа»

В рамках мероприятия ведется разработка Информационной системы организации градостроительной деятельности в соответствии с заключенным с ООО «Бинго-софт» Государственным контрактом № 08885000002200003080001 от 18.08.2020 г. на разработку информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Чукотского автономного округа (ИСОГД ЧАО).

Исполнение контракта планируется на декабрь 2020 года.

Также в целях обеспечения работы ИСОГД ЧАО с ПАО «Ростелеком» заключен Договор от 01.09.2020 г. № 1112 об оказании услуги «Виртуальный центр обработки данных».

Основное мероприятие «Разработка транспортной схемы доставки грузов от производителей и поставщиков строительных ресурсов до населенных пунктов Чукотского автономного округа»

Управлением капитального строительства заключен Государственный контракт № 2/ТСДГ-20 на оказание услуг по разработке транспортной схемы доставки грузов от производителей и поставщиков строительных ресурсов до населенных пунктов ЧАО от 07.02.2020 г. Контракт исполнен полностью.

Основное мероприятие «Мониторинг сметных цен и расчет индексов изменения сметной стоимости строительных и ремонтных работ»

Управлением капитального строительства заключен Государственный контракт ГК № 7/МСЦ-20 от 14.07.2020 на выполнение работ по Мониторингу сметных цен и расчет индексов изменения сметной стоимости строительных и ремонтных работ. Профинансировано выполнение работ в рамках этапа на сумму 1 500 тыс. руб.