Аналитическая записка по исполнению Государственной программы «Развитие жилищного строительства Чукотском автономном округе»

по состоянию на 01.01.2024 года

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» включает в себя 4 подпрограммы. Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2023 году за счет средств окружного бюджета, составляет 571 088,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств окружного бюджета и освоено 246 472,9 тыс. рублей.

1. Подпрограмма «Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 44 300,3 тыс. рублей средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 13 277,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Выкуп помещений с целью формирования муниципального жилищного фонда» объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 33 697,6 тыс. рублей средств окружного бюджета;

В рамках основного мероприятия «Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также реконструкция зданий для перевода нежилых помещений в категорию жилых помещений» объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 10 602,7 тыс. рублей средств окружного бюджета. Заключены соглашения:

с Администрацией Билибинского муниципального района на общую сумму 5 440,0 тыс. рублей, в рамках которого выполнен ремонт в 9 жилых помещениях в г. Билибино.

с Администрацией Провиденского ГО на общую сумму 4 617,3 тыс. рублей, в рамках которого выполнен ремонт в 3 жилых помещениях в пгт. Провидения.

По состоянию на 01.01.2024 выполнены ремонтные работы 12 жилых помещений общей площадью 330,2 м2 на общую сумму 10 057,2 тыс. рублей, из них 10 057,2 тыс. рублей – средства окружной субсидии.

2. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 426 544,3 тыс. рублей средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано 302 737.6 тыс. руб.

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» заключены:

соглашение с Администрацией Провиденского ГО о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства в 2022-2023 годах на общую сумму 177 662,2 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на выкуп жилых помещений в сп. Энмелен у застройщика для переселения жителей из многоквартирных домов признанных аварийными. Средства в размере 71 064,9 тыс. руб. перечислены подрядчику в качестве аванса. На реализацию проекта в 2023 году предусмотрено 54 739,7 тыс. руб.

В рамках реализации МК планируется приобретение 26 жилых помещений общей площадью 988 м2. МК на исполнении. Плановый срок завершения – апрель 2024 года.

соглашение с Администрацией Провиденского ГО о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства на строительство 26 жилых домов в селе Нунлигран, площадью жилых помещений не менее 1163,6 кв.м, на общую сумму – в 2022 году – 49 949,4 тыс. рублей, в 2023 году – 164 689,9 тыс. рублей. Профинансировано 164 689,9 тыс. рублей.

МК на исполнении. Плановый срок завершения – апрель 2024 года.

соглашение с Администрацией ГО Эгвекинот о предоставлении субсидии на выполнение строительства в 2023 – 2024 годах в селе Уэлькаль одного двенадцати квартирного дома общей площадью не менее 720 кв.м., в том числе не менее 560 кв.м. жилой площади и в селе Конергино одного двенадцатиквартирного дома общей площадью не менее 720 кв.м., в том числе не менее 560 кв.м. жилой площади. На реализацию мероприятий в 2023 году предусмотрено 52 258,2 тыс. рублей, профинансировано 2 535,5 тыс. рублей.

Соглашение на исполнении. Плановый срок завершения – декабрь 2024 года.

Соглашение с Администрацией сп. Лаврентия Чукотского муниципального района о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства в 2023 году на общую сумму 53 898,6 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на выкуп жилых помещений у застройщика для переселения жителей из многоквартирных домов признанных аварийными.

Профинансировано 53 789,7 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Соглашение от 31 мая 2021 года № 50 с Администрацией сп Уэлен Чукотского муниципального района о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету сельского поселения Уэлен на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства

в 2021 году 37 026,1 тыс. рублей (средства перечислены подрядчику в качестве аванса),

в 2022 году 58 241,6 тыс. рублей.

в 2023 году 100 957,9 тыс. рублей (профинансировано 81 722,4 тыс. рублей)

Заключен муниципальный контракт на выкуп жилых помещений у застройщика для переселения жителей из многоквартирных домов признанных аварийными.

Контракт исполнен Подрядчиком, оплата 3 (трех) принятых жилых помещений будет осуществлена в марте 2024 года.

3. Подпрограмма «Территориальное планирование и градостроительное зонирование» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 20 500,0 тыс. рублей средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета в сумме 17 939,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Основного мероприятия в 2023 году, составляет 13 500,0 тыс. рублей средств окружного бюджета):

В рамках мероприятия «Субсидии на обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного зонирования» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию мероприятия в 2023 году, составляет 
5 000,0 тыс. рублей средств окружного бюджета) предоставлена субсидия бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного зонирования:

о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного зонирования, МК находится на исполнении. Профинансировано и освоено 1 106,4 тыс. рублей;

о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Анадырский муниципальный район на обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного зонирования, МК находится на исполнении. Профинансировано и освоено 2 500,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Внесение изменений в документы территориального планирования Чукотского автономного округа» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Основного мероприятия в 2023 году, составляет 8 500,0 тыс. рублей средств окружного бюджета) заключены:

государственный контракт на сумму 5 500 тыс. рублей на оказание услуг по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Чукотского автономного округа. Работы исполнены и оплачены в полном объеме;

Государственный контракт на оказание услуг «Виртуальный центр обработки данных» на сумму 327,5 тыс. рублей. ГК на исполнении, оплачено 46,9 тыс. рублей;

ГК № 14 от 10.04.2023 года на выполнение работ по корректировке и сопровождению проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Чукотского автономного округа по замечаниям согласующих заинтересованных органов (организаций) на сумму 599,0 тыс. рублей. ГК исполнен и полностью оплачен.

В рамках основного мероприятия «Разработка документов ценообразования и сметного нормирования строительной отрасли Чукотского автономного округа»:

В 2023 году заключен государственный контракт на выполнение работ по мониторингу сметных цен и расчету индексов изменения сметной стоимости строительных и ремонтных работ на общую сумму 7 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 контракт исполнен, оплачено 7 000,0 тыс. рублей.

4. Подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 60 179,7 тыс. рублей средств окружного бюджета).

В рамках мероприятия  «Субсидии на содействие развитию индивидуального жилищного строительства» заключены следующие соглашения о предоставлении из окружного бюджета субсидии:

с Администрацией ГО Анадырь на частичное возмещение понесенных застройщиком затрат при строительстве индивидуального дома в размере 43 911,1 тыс. руб. Субсидия перечислена в полном объеме.

с Администрацией ГО Эгвекинот на частичное возмещение понесенных застройщиком затрат при строительстве индивидуального дома в размере 16 268,6 тыс. руб. Субсидия перечислена в полном объеме.

5. Подпрограмма «Содействие в проведении капитального ремонта в многоквартирных домах на территории Чукотского автономного округа» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 19 564,6 тыс. рублей средств окружного бюджета). Субсидия перечислена в полном объеме.