Аналитическая записка по исполнению Государственной программы «Развитие жилищного строительства и обеспечение комфортной среды проживания населения в Чукотском автономном округе в 2017-2022 годах»

по состоянию на 01.01.2020 года

По состоянию на 01.01.2020 г. профинансировано в рамках Государственной программы 409 362,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

Объемы финансирования из федерального бюджета, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 |

Объемы финансирования из окружного бюджета, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 45 542,3 | 58 414,9 | -14 532,6 |
| Итого |  |  | -14 532,6 |

Объемы финансирования Программы определены в разрезе мероприятий.

I. «Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда»

На финансирование мероприятий подпрограммы в Государственной программе на 2019 год предусмотрены средства в размере 46 652,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие: «Выкуп помещений с целью формирования муниципального жилищного фонда»

Объемы финансирования из федерального бюджета, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 |

Объемы финансирования из окружного бюджета, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 38 605,2 | 46 652,5 | -8 047,3 |
| Итого |  |  | -8 047,3 |

Получателем субсидии в соответствии с заявкой была определена Администрация МО Билибинский МР.

Администрацией МО Билибинский МР были заключены муниципальные контракты на общую сумму 19 629,9 тыс. руб:

-МК 54-МК от 29.07.2019 г. «Закупка 3-комнатной квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино» (Квартира по адресу: г. Билибино, м-н Арктика д. 1, корп. 2, кв. 1 общей площадью 70,3 м2);

-МК 55-МК от 30.07.2019 г. «Закупка 2-комнатной квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино» (Квартира по адресу: г. Билибино, м-н Арктика д. 5, корп. 5, кв. 18 общей площадью 50,3 м2);

-МК 56-МК от 30.07.2019 г. «Закупка 2-комнатной квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино» (Квартира по адресу: г. Билибино, ул. Курчатова д. 12, кв. 88 общей площадью 43,7 м2);

-МК 58-МК от 05.08.2019 г. «Закупка 2-комнатной квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино» (Квартира по адресу: г. Билибино, м-н. Восточный, д. 9, корп. 3  кв. 8 общей площадью 58,1 м2);

-МК 62-МК от 19.08.2019 г. «Закупка 3-комнатной квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино» (Квартира по адресу: г. Билибино, ул. Приисковая, д. 3, кв. 12 общей площадью 71,9 м2);

-МК 63-МК от 19.08.2019 г. «Закупка 3-комнатной квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино» (Квартира по адресу: г. Билибино, м-н. Арктика, д. 1, корп. 5  кв. 4 общей площадью 71,3 м2);

-МК 64-МК от 19.08.2019 г. «Закупка 3-комнатной квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино» (Квартира по адресу: г. Билибино, м-н. Арктика, д. 5, корп. 1  кв. 34 общей площадью 72,4 м2);

-МК 65-МК от 19.08.2019 г. «Закупка 3-комнатной квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино» (Квартира по адресу: г. Билибино, м-н. Арктика, д. 1, корп. 5  кв. 29 общей площадью 71,8 м2);

-МК 66-МК от 19.08.2019 г. «Закупка 2-комнатной квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино» (Квартира по адресу: г. Билибино, м-н Арктика д. 6, корп .4, кв. 26 общей площадью 53,7 м2);

-МК 67-МК от 19.08.2019 г. «Закупка 3-комнатной квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино» (Квартира по адресу: г. Билибино, м-н Арктика д. 6, корп .5, кв. 1 общей площадью 71,9 м2);

-МК 74-МК от 16.09.2019 г. «Закупка 2-комнатной квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино» (Квартира по адресу: г. Билибино, м-н Арктика д. 6, корп .5, кв. 1 общей площадью 71,9 м2);

-МК 75-МК от 07.10.2019 г. «Закупка 2-комнатной квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино» (Квартира по адресу: г. Билибино, ул. Ленина д. 16, кв. 18 общей площадью 54,9 м2);

МК 83-МК от 11.11.2019 г. «Закупка 2-комнатной квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино» (Квартира по адресу: г. Билибино, мкр. Арктика, д. 3, корп. 2 кв. 15 общей площадью 53,8 м2);

МК 86-МК от 29.11.2019 г. «Закупка 2-комнатной квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино» (Квартира по адресу: г. Билибино, ул. Ленина д. 22, кв. 15 общей площадью 50,1 м2);

МК 87-МК от 29.11.2019 г. «Закупка 2-комнатной квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино» (Квартира по адресу: г. Билибино, мкр. Арктика д. 5 корп. 3, кв. 9 общей площадью 50,2 м2);

МК 88-МК от 29.11.2019 г. «Закупка 2-комнатной квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино» (Квартира по адресу: г. Билибино, ул. Ленина д. 22, кв. 3 общей площадью 50,1 м2);

МК 89-МК от 29.11.2019 г. «Закупка 2-комнатной квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино» (Квартира по адресу: г. Билибино, мкр. Восточный д. 4, кв. 30 общей площадью 50,2 м2);

В соответствии с контрактами Администрацией произведен выкуп 17 жилых помещений общей площадью 996,9 кв.м.

Причинами неиспользования средств в полном объеме является малое количество предложений на рынке вторичного жилья.

Средства субсидии в размере 18 975,3 тыс. рублей на оплату приобретенных в 2018 году жилых помещений, не перечисленные в 2018 году в связи с сокращением доходной части бюджета, предоставлены в 2019 году.

Основное мероприятие: «Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также реконструкция зданий для перевода нежилых помещений в категорию жилых помещений»

Объемы финансирования из федерального бюджета, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 |

Объемы финансирования из окружного бюджета, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 1 679,8 | 6 505,0 | -4 825,2 |
| Итого |  |  | -4 825,2 |

Получателями субсидии в соответствии с заявками была определена Администрация Провиденского ГО.

Администрацией Провиденского ГО заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту 5 жилых помещений:

Муниципальный контракт № 0188300002119000085-01 от 28.10.2019 г. на выполнение работ по ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу пгт. Провидения, ул. Полярная, д. 8, кв. 25;

Муниципальный контракт № 0188300002119000086-01от 11.11.2019 г. на выполнение работ по ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу пгт. Провидения, ул. Полярная, д. 8, кв. 32;

Муниципальный контракт № 0188300002119000087-01 от 18.11.2019 г.  на выполнение работ по ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу пгт. Провидения, ул. Чукотская, д. 17, кв. 15;

Муниципальный контракт № 0188300002119000088-01от 18.11.2019 г. на выполнение работ по ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу пгт. Провидения, ул. Чукотская, д. 17, кв. 18;

Муниципальный контракт № 0188300002119000089-01 от 18.11.2019 г. на выполнение работ по ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу пгт. Провидения, ул. Чукотская, д. 3, кв. 27;

В связи с поздней подачей муниципалитетом заявки и, как следствие, поздним заключением контрактовработы не были исполнены в установленные сроки. Сумма субсидии в размере 4 804,5 была возвращена на счёт Департамента 27.12.2019 г.

Средства субсидии в размере 1 679,8 тыс. рублей на оплату работ по ремонту помещений, не перечисленные в 2018 году в связи с сокращением доходной части бюджета, предоставлены в 2019 году.

- Подпрограмма «Развитие жилищного строительства»

В 2019 году финансирование не предусматривалось.

- Подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства»

В 2019 году финансирование не предусматривалось.

- Подпрограмма «Территориальное планирование и градостроительное зонирование»

Объемы финансирования из федерального бюджета, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 |

Объемы финансирования из окружного бюджета, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 5 257,3 | 5 257,4 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 |

Получателями субсидии в соответствии с заявками были определены администрации Провиденского городского округа и городского округа Эгвекинот.

Администрациями ГО заключены следующие муниципальные контракты на выполнение работ:

Муниципальный контракт № 44-ГП на «Выполнение работ по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа Эгвекинот»

Муниципальный контракт № 0188300002119000078-01 от 09.10.2019 г. на «Разработку генерального плана, правил землепользования и застройки Провиденского городского округа»

Также в рамках указанной подпрограммы Департаментом промышленной политики заключен Государственный контракт № 08885000002190000730001 от 11.06.2020 г на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Чукотского автономного округа.

Контракты выполнены в полном объеме.