Аналитическая записка по исполнению Государственной программы «Развитие жилищного строительства Чукотском автономном округе»

по состоянию на 01.01.2021 года

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» включает в себя 4 подпрограммы. Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2020 году за счет средств окружного бюджета, составляет 85 833 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 профинансировано средств окружного бюджета и освоено 84 904,8 тыс. рублей.

1. Подпрограмма «Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2020 году, составляет 13 843,2 тыс. рублей средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2021 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 13 833,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Выкуп помещений с целью формирования муниципального жилищного фонда» Администрацией Билибинского МР приобретено 2 жилых помещения на общую сумму 2 713,7 тыс. рублей общей площадью 122,2 м2.

В рамках основного мероприятия «Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также реконструкция зданий для перевода нежилых помещений в категорию жилых помещений»:

- заключено соглашение с Администрацией Провиденского ГО на общую сумму 4 804,6 тыс. рублей, в рамках которого выполнен ремонт в 5 жилых помещениях общей площадью 209,7 кв. м. в пгт. Провидения.

- заключено соглашение с Администрацией Билибинского муниципального района на общую сумму 6 356,6 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2021 выполнены ремонтные работы 10 жилых помещений общей площадью 562,1 м2 на общую сумму 6 315, 0 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2020 году, составляет 31 981,9 тыс. рублей средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2021 профинансировано 31 981,9 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жителей доступным и комфортным жильем» заключено соглашение с Администрацией Провиденского ГО о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства на 2020, 2021 годы на общую сумму 106 624,0 тыс. рублей, из них в 2021 году 31 981,9 в тыс. рублей, в 2021 году 74 642,1 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт на выкуп 13 жилых  помещений у застройщика общей площадью не менее 581 кв. м. для переселения жителей и многоквартирного дома признанного аварийным. Средства в размере 31 981,9 млн. перечислены подрядчику в качестве аванса.

3. Подпрограмма «Территориальное планирование и градостроительное зонирование» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2020 году, составляет 9 107,9 тыс. рублей средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2021 профинансировано и освоено средств окружного бюджета в сумме 8 130,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований»:

В рамках мероприятия «Субсидии на обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного зонирования» предоставлена субсидия бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного зонирования: Администрации ГО Анадырь в сумме 915,4 тыс. рублей (заключен муниципальный контракт на выполнение работ «Выполнение научно-исследовательской работы «Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план и ПЗЗ городского округа Анадырь»). По состоянию на 01.01.2020 г. работы в рамках заключенного контракта подрядчиком не исполнены. Средства субсидии не использованы. В связи с  просрочкой исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, к подрядчику будут применены об уплате неустоек (штрафов, пеней)отношении подрядчика по завершению работ будут применены штрафные санкции (Пеня).

Администрацией Чукотского МР заключен муниципальный контракт на выполнение работ по «Разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений Чукотского МР» в сумме 1 692,5 тыс. рублей. Работы по контракту выполнены, приняты заказчиком.

В рамках мероприятия «Внесение изменений в документы территориального планирования Чукотского автономного округа» заключены: государственный контракт на сумму 823,5 тыс. рублей на выполнение работ по разработке системы обеспечения градостроительной деятельности Чукотского автономного округа. Работы исполнены в полном объеме.; договор на оказание услуг «Виртуальный центр обработки данных» на сумму 115,1 тыс. рублей (срок действия договора до 31.12.2020) Услуга оказана в полном объеме.

В рамках основного мероприятия «Разработка документов ценообразования и сметного нормирования строительной отрасли Чукотского автономного округа» разработана транспортная схема доставки грузов от производителей и поставщиков строительных ресурсов до населенных пунктов Чукотского автономного округа на сумму 2 500,0 тыс. рублей в рамках мероприятия.

Заключен государственный контракт на выполнение работ по мониторингу сметных цен и расчету индексов изменения сметной стоимости строительных и ремонтных работ на общую сумму 6 000,0 тыс. рублей (на 2020 год – 3000,0 тыс. рублей, на 2021 год – 3 000,0 тыс. рублей).

По состоянию на 01.01.2021 этап работы в рамках этапа 2020 года исполнены полностью, Оплата выполненных работ в рамках этапа в размере 3000 тыс. руб. выполнена полностью.

4. Подпрограмма «Содействие в проведении капитального ремонта в многоквартирных домов на территории Чукотского автономного округа» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2020 году, составляет 30 900 тыс. рублей средств окружного бюджета).

В рамках Основного мероприятия  «Содействие в проведении капитального ремонта в многоквартирных домов на территории Чукотского автономного округа» заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии НКО «Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в МКД Чукотского автономного округа» на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД. Объем средств субсидии составляет 30 900 тыс. руб. Субсидия перечислена в полном объеме.