**Пояснительная записка**

**по Государственной программе «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе»**

**на 01 октября 2019 года**

На 2019 год Государственной программой предусмотрено 105 064,6 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств окружного бюджета – 105 064,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда» запланировано 51 431,4 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Выкуп помещений с целью формирования муниципального жилищного фонда» предусмотрено финансирование в объеме 49 752,5 тыс. руб. Средства субсидии в размере 18 975,3 тыс. рублей, не перечисленные в 2018 году в связи с сокращением доходной части бюджета, перечислены Администрации Билибинского МР в январе 2019 года. В целях предоставления жилых помещений гражданам, переселяемых из аварийного жилья заключено Соглашение от 24.06.2019 № 35 с Администрацией Билибинского МР на сумму 27 677,1 тыс. руб. на выкуп 17-ти квартир на вторичном рынке жилья у физических лиц. По состоянию на 01.10.2019 года Администрацией выкуплено 13 квартир на сумму 13 437,5 тыс. рублей. Финансирование произведено на сумму 9 598,22 тыс. руб. Субсидия на сумму 3 839,3 тыс. рублей перечислена 04.10.2019г.

В рамках основного мероприятия «Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также реконструкция зданий для перевода нежилых помещений в категорию жилых помещений» запланировано 1 679,9 тыс. рублей для финансирования МО Билибинского МР за исполненные мероприятия в 2018г. Финансирование произведено в феврале 2019г.

В связи с необходимостью выполнения ремонта жилых помещений, муниципального жилищного фонда, а также реконструкции зданий для перевода нежилых помещений в категорию жилых внесены изменения в сводную бюджетную роспись на увеличение субсидии.

Между Департаментом промышленной политики и Администрацией Провиденского городского округа заключено соглашение от 09.09.2019 № 44 на выполнение ремонта 5-ти жилых помещений муниципального жилищного фонда на сумму 4 825,1 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2019 года финансирование по мероприятию не производилось, освоение ожидается в декабре 2019 года.

В рамках Подпрограммы «Развитие жилищного строительства» в окружном бюджете запланировано 30 532,2 тыс. руб. В связи с отсутствием предложений на первичном рынке жилья в Чукотском АО мероприятие не будет исполнено, будут внесены соответствующие изменения.

На Подпрограмму «Территориальное планирование и градостроительное зонирование» запланировано 18 100,0 тыс. руб.

Между Департаментом промышленной политики и ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника» заключен ГК от 11.06.2019г. № 08885000002190000730001 на сумму 1 941,4 тыс. руб. на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Чукотского автономного округа». Срок исполнения контракта декабрь 2019 года.

Заключены соглашения между Департаментом промышленной политики и муниципальными образованиями на сумму 8 114,8 тыс. рублей, в том числе:

- с Администрацией ГО Эгвекинот от 29.03.2019 № 9 на сумму 2 114,8 тыс. руб.;

- с Администрацией Провиденского ГО от 29.03.2019 № 10 на сумму 6 000,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2019 года финансирование по мероприятию не производилось, освоение ожидается в декабре 2019 года.

Подпрограммой «Развитие индивидуального жилищного строительства» предусмотрено 5 000,0 тыс. руб. По состоянию на 01 октября 2019 г. ни одно муниципальное образование округа не предоставило в Департамент промышленной политики Чукотского АО заявку на предоставление субсидии. В Государственную программу будут внесены соответствующие изменения.