ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 29 декабря 2023 года | № | 549 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года № 359 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Государственную программу «Формирование комфортной городской ср еды в Чукотском автономном округе» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Солонский К.Ю.).

| Председатель Правительства | В.Г. Кузнецов |
| --- | --- |

Приложение

к Постановлению Правительства

Чукотского автономного округа

от 29 декабря 2023 года № 549

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды в

Чукотском автономном округе»

- СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе»

I. Оценка текущего состояния сферы формирования комфортной городской среды в Чукотском автономном округе

В Чукотском автономном округе формирование комфортной городской среды представляет собой важную часть государственной политики. Формирование комфортной городской среды является базовым условием для повышения качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и решения других задач социально-экономического развития Чукотского автономного округа.

Важнейшей частью формирования комфортной городской среды является разработка и внедрение индекса качества городской среды в целях ее оценки. Индекс качества городской среды за 2022 год по Чукотскому автономному округу составил 190 баллов (выше на 5 процентов по сравнению с результатами 2021 года). В Чукотском автономном округе 2 города (г. Анадырь и г. Певек) с благоприятной средой за 2023 год (66 процентов).

В период 2019-2023 годов в рамках реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды благоустроено 15 общественных и дворовых территорий, в том числе в г. Анадырь: парк ул. Рультытегина 2, зона отдыха ул. Отке, парк «Молодежный» 1 этап, парк «Молодежный» 2 этап, Сквер напротив основной образовательной школы (ул. Отке 28Б), Территория близ здания ТРЦ «Баклан», Территория по ул. Дежнева + Пурга, Территория ул. Тевлянто, Территория Центра досуга Тавайваам, сквер напротив Чукотского окружного профильного лицея (ул. Беринга, 7), благоустройство береговой линии и территории вокруг модульного здания «Центр культуры и досуга в с. Тавайваам городского округа Анадырь», в г. Билибино: Территория возле скейт-парка, в г. Певек: благоустройство городской Набережной, Зона досуговых мероприятий в границах благоустройства набережной 2 этапа.

Благодаря реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», появилась возможность реализовывать масштабные и значимые проекты, которые имеют ощутимый положительный эффект на качестве жизни граждан, благоустроить большее количество общественных и дворовых территорий, улучшив комфортность проживания жителей, а также задействовать большее количество граждан в решении вопросов городской среды.

Формирование комфортной городской среды основано на оценке фактического состояния городской среды Чукотского автономного округа и направлено на улучшение качества и количества благоустроенных территорий. Задачей первостепенной важности в последние годы является увеличение темпов благоустройства территорий в округе.

Благодаря реализованным за прошедший период мероприятиям Государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» (далее – Государственная программа) обеспечены условия для положительной динамики темпа строительства объектов комфортной городской среды и реализации ключевых приоритетов социально-экономического развития Чукотского автономного округа.

В рамках «единой субсидии» в Чукотском автономном округе реализуется проект «1000 дворов»: в 2022-2023 годах были благоустроены девять дворовых территорий. По просьбам жителей обновлены придомовые территории и общественные пространства, созданы новые детские игровые площадки, установлено новое уличное освещение.

Реализация мероприятий Государственной программы осуществляется посредством предоставления из окружного бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований.

- 2. Описание приоритетов, целей, задач государственной политики в сфере Государственной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы определены в следующих документах стратегического характера:

Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204                «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период                  до 2030 года»;

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р.

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы:

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Чукотского автономного округа;

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности;

создание комфортных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования и массового отдыха населения.

На решение задач, предусмотренных в рамках стратегических национальных приоритетов, направлена цель Государственной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Чукотского автономного округа.

- 3. Задачи и способы их эффективного достижения в сфере государственного управления, включая задачи, определенные в соответствии с национальными целями, а также задачи, направленные на достижение показателей социально-экономического развития Чукотского автономного округа

Для достижения цели «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Чукотского автономного округа» решается задача создания механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

В целях достижения показателей социально-экономического развития Чукотского автономного округа в рамках Государственной программы реализуются мероприятие по благоустройству общественных территорий и иные мероприятия, предусмотренные государственными программами формирования современной городской среды.

Создание условий для формирования комфортной городской среды, планируется осуществить путем:

увеличения количества благоустроенных дворовых и общественных территорий в населённых пунктах с численностью населения свыше 1000 человек;

увеличение количества благоустроенных общественных территорий в населённых пунктах с численностью населения свыше 1000 человек;

увеличение количества благоустроенных территорий мест общего пользования в населённых пунктах с численностью населения свыше 1000 человек;

увеличение площади благоустроенной территории;

обеспечение комфортных условий для пассажиров маршрутных автобусов.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2024 году приведен в приложении 1 к Государственной программе.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году приведен в приложении 2 к Государственной программе.

Порядок предоставления субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды, приведен в приложении 3 к Государственной программе.

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, приведен в приложении 4 к Государственной программе.

Порядок предоставления иного межбюджетного трансферта из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Благоустройство дальневосточных дворов), приведен в приложении 5 к Государственной программе.

Порядок предоставления из окружного бюджета бюджету городского округа Анадырь иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт дворовых территорий в границах квартала № 8 в г. Анадырь (ул. Энергетиков 4 - 10 - ул. Отке, 46 - 54)» за счет средств специального казначейского кредита, приведен в приложении 6 к Государственной программе.

Приложение 1 
к Государственной программе 
«Формирование комфортной городской 
среды в Чукотском автономном округе»

- АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2024 году

| 1. | Город окружного значения Анадырь (Благоустройство территории городской площади (рядом с ДНТ)) |
| --- | --- |
| 2. | Город Певек (Благоустройство территории рядом с МБУК КДК «Айсберг» в г. Певек) |
| 3. | Город Билибино (Благоустройство территории на «Антенном поле» в г. Билибино) |

Приложение 2 
к Государственной программе 
«Формирование комфортной городской 
среды в Чукотском автономном округе»

- АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году

| 1. | Город окружного значения Анадырь (Сквер С.Ф. Гриневецкого) |
| --- | --- |
| 2. | Город Билибино (Благоустройство сквера рядом с Администрацией муниципального образования Билибинский муниципальный район) |
| 3. | Город Билибино (Благоустройство набережной (мост в мкр. Арктика)) |
| 4. | Город Певек (Благоустройство городской набережной (2 этап)) |

Приложение 3

к Государственной программе 
«Формирование комфортной городской 
среды в Чукотском автономном округе»

- ПОРЯДОК
предоставления субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды

- I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления и распределения субсидий за счёт средств федерального и окружного бюджетов бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», (далее - региональный проект) за счёт и в пределах средств, предусмотренных на реализацию Государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» (далее соответственно – Субсидия, Государственная программа).

1.2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований (далее - Получатели) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), дворовых территорий и мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий (далее - объекты капитального строительства), а также мероприятий, направленных на формирование современной городской среды.

К мероприятиям, направленным на формирование современной городской среды, относятся:

мероприятия по комплексному благоустройству общественных территорий;

мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий (далее - дворовые территории).

Комплексное благоустройство территорий включает в себя проект по созданию, реконструкции и (или) капитальному ремонту элементов благоустройства (далее - проект), в том числе:

покрытия поверхности - твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), газонные, комбинированные - в целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения по территории;

сопряжения поверхностей - различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы;

озеленение - живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, деревья, различные виды посадок - в целях ландшафтной организации территории;

ограды - ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из однорядных или многорядных посадок кустарников, сборных железобетонных элементов, металлических секций и других материалов, разрешенных к использованию;

малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного назначения - декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов, скульптуры; водные устройства; городская мебель - различные виды скамей и столы; коммунально-бытовое оборудование - мусоросборники, контейнеры, урны;

наружное освещение - светотехническое оборудование, предназначенное для утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного и иных видов освещения, соответствующее требованиям, в том числе СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»;

игровое и (или) спортивное оборудование - игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы;

площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, выгула и дрессировки собак, автомобильные, установки коммунально-бытового оборудования).

Субсидия предоставляется в соответствии с Соглашением о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение), заключаемым между Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент), с одной стороны, и Получателем, с другой стороны, в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды» комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию благоустройства населённых пунктов и формирование современной городской среды» Государственной программы (далее соответственно – мероприятия, комплекс процессных мероприятий).

1.3. Для целей настоящего Порядка:

1) под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2) комплексный проект благоустройства общественной территории предусматривает использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения;

3) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счёт Субсидии, включает в себя следующие виды работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров, существующих автомобильных парковок, включая при необходимости обустройство дренажной и ливневой канализации, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн для мусора, обустройство площадок для раздельного сбора мусора, при этом расходные обязательства муниципального образования в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из окружного бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

4) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счёт Субсидии, включает в себя следующие виды работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, дополнительных автомобильных парковочных мест, озеленение территорий, при этом расходные обязательства муниципального образования в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из окружного бюджета:

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ - данное условие распространяется на дворовые территории, включённые в Государственную программу со дня вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

1.4. Предоставление Субсидии осуществляется муниципальным образованиям, соответствующим одному из следующих критериев:

1) имеющим статус административного центра;

2) имеющим статус монопрофильного муниципального образования;

3) при наличии на территории муниципального образования населённого пункта с численностью населения свыше 1000 человек;

4) являющимся финалистом Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Благоустроенные территории подлежат содержанию и сохранности в соответствии с правилами благоустройства, действующими на территориях муниципальных образований.

- II. Условия и порядок предоставления и распределения Субсидий

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателями бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей и решение задач, предусматривающей мероприятия, соответствующие ключевым направлениям регионального проекта, предусматривающей в том числе:

адресный перечень дворовых территорий в населённых пунктах с численностью населения свыше 1000 человек, нуждающихся в благоустройстве (с учётом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству, включающий один или несколько видов работ, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка (очерёдность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ);

адресный перечень всех общественных территорий в населённых пунктах с численностью населения свыше 1000 человек, нуждающихся в благоустройстве (с учётом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период;

адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации регионального проекта за счёт средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства территории, утверждённых в муниципальном образовании;

мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации регионального проекта в соответствии с требованиями правил благоустройства, утверждённых в муниципальном образовании;

условия о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству, в том числе о доле такого участия, в отношении муниципальных образований - Получателей из окружного бюджета Субсидий, определённые с учётом методических рекомендаций по подготовке государственных и муниципальных программ, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - методические рекомендации), в случае принятия Чукотским автономным округом решения об определении указанных условий, при этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

условия о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, в том числе о доле такого участия, в отношении муниципальных образований - Получателей из окружного бюджета Субсидии, определённые с учётом методических рекомендаций, в случае принятия Чукотским автономным округом решения об определении указанных условий, при этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

условие о предельной дате заключения муниципальных контрактов, договоров по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления Субсидии - для заключения муниципальных контрактов, договоров на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления Субсидии - для заключения муниципальных контрактов, договоров на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких Соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

мероприятия по созданию на территории Чукотского автономного округа, муниципальных образований - получателей субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 раздела 1 настоящего Порядка;

мероприятия по обеспечению возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее - голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из окружного бюджета Субсидии;

3) наличие утвержденного нормативно правовым актом органа местного самоуправления уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления и использования Субсидии (далее - Уполномоченный орган);

4) обязательства Получателя по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия; сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования Субсидии; ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств.

2.2. Критерии отбора муниципальных образований для предоставления Субсидии:

1) наличие у Получателя утвержденной муниципальной программы, предусматривающей выполнение мероприятий согласно направляемой заявке;

2) доля граждан муниципального образования, принявших участие в решении вопросов развития городской среды.

2.3. Распределение Субсидии между городскими округами и муниципальными районами осуществляется исходя из:

1) численности населения, проживающего в муниципальных районах и городских округах по состоянию на 1 января года, предшествующего году предоставления Субсидии;

2) уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов;

3) предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации, в случае софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета;

4) проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

5) учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу.

2.4. Для заключения Соглашения и принятия решения о предоставлении Субсидии Уполномоченный орган в срок до 1 апреля текущего года (в случае изменений финансового обеспечения Государственной программы после 1 апреля текущего года, заключение Соглашения и принятие решения о предоставлении Субсидии, осуществляется Департаментом в течение 30 календарных дней после осуществления соответствующего изменения финансового обеспечения Государственной программы) представляет в Департамент:

1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии в произвольной форме;

2) выписку из решения о местном бюджете или подписанное главой администрации муниципального образования обязательство о включении в бюджет муниципального образования на текущий год средств на реализацию мероприятий направленные на формирование современной городской среды, в размере, определяемом по следующей формуле:

S=100-М o, где:

М o - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный Правительством Чукотского автономного округа, процентов;

3) копию муниципального правового акта об определении Уполномоченного органа;

4) расчет суммы Субсидии с приложениями обосновывающих материалов; для объектов капитального строительства копию проектной документации с приложением положительного заключения государственной экспертизы, в случае если данная документация подлежит государственной экспертизе, или согласованной с Комитетом по градостроительству и архитектуре Департамента сметной документации, актов обследования, дефектных ведомостей, решений, требований, предписаний уполномоченных органов.

2.5. Департамент в течение трёх дней рассматривает документы, представленные Уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2.4 настоящего раздела и принимает решение:

1) о заключении Соглашения;

2) об отказе в заключении Соглашения с указанием причин отказа, с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основанием для отказа в заключении Соглашения является:

несоответствие условиям предоставления Субсидии, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела;

непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего раздела.

Департамент в течение трех рабочих дней с даты принятия нормативного правового акта о распределении Субсидии, формирует в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» Соглашение, в котором в обязательном порядке предусматривается:

1) сведения об объёме и целевом назначении Субсидии;

2) условия предоставления Субсидии;

3) значение показателя результативности предоставления Субсидии;

4) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;

5) сроки и формы предоставления отчётности;

6) обязательства по формированию в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

В случае если финансирование из федерального бюджета отсутствует, заключение Соглашений в электронном бюджете не требуется.

2.6. Предоставление Субсидии осуществляется на основании Соглашения, заключенного между Департаментом и Получателем.

2.7. Для получения Субсидии Уполномоченный орган направляет в Департамент:

1) заявку на получение Субсидии в произвольной форме;

2) справку-расчет по форме, согласно приложению к настоящему Порядку;

3) копию акта о приемке выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированной формой КС-2, после исполнения контракта (договора) не позднее 10 рабочих дней;

4) копию справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной в соответствии с унифицированной формой КС-3, после исполнения контракта (договора) не позднее 10 рабочих дней;

5) копию счета/счета-фактуры после исполнения контракта (договора) не позднее 10 рабочих дней.

2.8. Департамент в течение трех рабочих дней рассматривает представленные Уполномоченным органом документы и, в случае отсутствия по ним замечаний, направляет копию экземпляра согласованной справки-расчета в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

При наличии в представленных Уполномоченным органом документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов, а также серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, или неправильном оформлении (заполнении) документов, определенных Соглашением, Департамент информирует Уполномоченный орган о выявленных недостатках и назначает срок для их устранения, не превышающий пяти рабочих дней.

В случае если Уполномоченным органом в установленный срок не устранены выявленные недостатки, Департамент возвращает документы Уполномоченному органу без исполнения.

2.9. Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств доводит бюджетные ассигнования Департаменту.

2.10. Операции по перечислению Субсидии бюджету муниципального образования осуществляются Управлением Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.

- III. Порядок оценки эффективности использования субсидии

3.1 Эффективность использования Субсидии оценивается ежегодно Департаментом на основе показателя результативности использования Субсидии - количеством благоустроенных дворовых и общественных территорий в населенных пунктах в рамках мероприятий комплекса процессных мероприятий.

3.2. Оценка эффективности использования Субсидии производится путем сравнения фактически достигнутых значений показателей результативности использования Субсидии за соответствующий год, со значениями показателей результативности использования Субсидии, предусмотренными Соглашением.

- IV. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности Получателя при невыполнении условий Соглашения

4.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток Субсидии подлежит возврату в доход окружного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

Принятие Департаментом решения о наличии (об отсутствии) потребности в Субсидии, неиспользованной в отчетном финансовом году, а также возврат указанной Субсидии в бюджет муниципального образования, которому она была ранее предоставлена, при принятии решения о наличии в ее потребности, осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в окружной бюджет в соответствии с отчетом о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является указанная Субсидия, сформированным и представленным в порядке, установленном Департаментом.

В соответствии с решением Департамента о наличии потребности в Субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, согласованным с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в определяемом им порядке, средства в объеме, не превышающем остатка Субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому она была ранее предоставлена, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления Субсидии.

4.2. Меры ответственности за невыполнение (нарушение) условий предоставления субсидий, случаи и порядок возврата субсидии в окружной бюджет регламентированы разделом 5 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа, утверждёнными Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27 января 2020 года № 24.

Контроль за использованием Субсидии осуществляется Департаментом и органами государственного финансового контроля.

Приложение

к Порядку предоставления субсидий

на реализацию программ формирования

современной городской среды

- СПРАВКА-РАСЧЕТ
на получение из окружного бюджета субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды

_____________________________________________________________

(наименование Уполномоченного органа)

| № п/п | Соглашение о предоставлении из окружного бюджета Субсидии местному бюджету |  | Наименование объекта | Размер средств, предусмотренный соглашением, руб. |  |  | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года на текущую дату), руб. |  |  | Размер средств, к перечислению, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе за счёт средств: |  | Всего | В том числе за счёт средств: |  | Всего | В том числе за счёт средств: |  |
|  | Дата заключения | № |  |  | Окружного бюджета | Местного бюджета |  | Окружного бюджета | Местного бюджета |  | Окружного бюджета | Местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

| Руководитель Уполномоченного органа |  |  |  |  |  |  | Начальник Департамента |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| тел. |  |  | «____» __________ 20___ г. |  |  |  | тел. |  |  | «____» __________ 20___ г. |  |  |

Приложение 4
к Государственной программе
«Формирование комфортной городской
среды в Чукотском автономном округе»

- ПОРЯДОК 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

- I. Общее положение

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и механизм предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов за счет средств федерального и окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее - иной межбюджетный трансферт), в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», за счёт и в пределах средств, предусмотренных на реализацию Государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» (далее - Государственная программа).

1.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджетам муниципальных образований (далее - Получатели) в целях финансового обеспечения расходных обязательств Получателей, связанных с реализацией муниципальных программ, направленных на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее - Конкурс), предусмотренной конкурсной заявкой победителя Конкурса, предоставленной Получателем в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации         от 7 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» (далее - Правила предоставления средств государственной поддержки).

1.3. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее - Соглашение), заключаемым между Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент), с одной стороны, и Получателем, с другой стороны, в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятия Государственной программы.

- II. Условия и порядок предоставления иного межбюджетного трансферта

2.1. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта является наличие:

1) решения федеральной комиссии о признании победителем конкурса Получателя;

2) согласованного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой России) и высшим должностным лицом Чукотского автономного округа графика, содержащего информацию о работах по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и завершению мероприятий не позднее 31 декабря года окончания реализации проектов победителями соответствующего Конкурса согласно установленных сроков Минстроем России Правилами предоставления средств государственной поддержки, сроки выполнения по каждому этапу работ и форму графика определяет Минстрой России (далее - График);

3) заключенного Соглашения, предусматривающего реализацию проекта победителем Конкурса.

2.2. Иной межбюджетный трансферт определяется в размере, равном размеру денежной премии, определенному по результатам Конкурса, в виде фиксированной суммы из федерального и окружного бюджетов, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год.

2.3. Распределение иного межбюджетного трансферта утверждается постановлением Правительства Чукотского автономного округа.

2.4. Для заключения Соглашения Получатель представляет в Департамент:

1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении иного межбюджетного трансферта в произвольной форме;

2) копию муниципального правового акта об определении Уполномоченного органа;

3) реквизиты Получателя, с которым будет заключаться Соглашение.

Получатель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

2.5. Департамент в течение трёх дней рассматривает документы, представленные Уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2.4 настоящего раздела и принимает решение:

1) о заключении Соглашения;

2) об отказе в заключении Соглашения, с указанием причин отказа, с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Основанием для отказа в заключении Соглашения является:

1) несоответствие условиям, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела;

2) непредоставление документов (представление неполного комплекта документов), предусмотренных пунктом 2.4 настоящего раздела.

2.7. Департамент формирует Соглашение в форме электронного документа посредством государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, в котором в обязательном порядке предусматривается:

1) сведения об объёме и целевом назначении иного межбюджетного трансферта;

2) условия предоставления иного межбюджетного трансферта;

3) значение показателя результативности предоставления иного межбюджетного трансферта;

4) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;

5) сроки и формы предоставления отчётности;

6) обязательство по формированию отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлен иной межбюджетный трансферт в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

2.8. Для получения иного межбюджетного трансферта Получатель направляет в адрес Департамента заявку на предоставление иного межбюджетного трансферта с приложением справки-расчета, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.9. Департамент в течение трех рабочих дней рассматривает представленные Уполномоченным органом документы и, в случае отсутствия по ним замечаний, направляет заявку бюджетополучателя в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее - Департамент финансов).

2.10. Департамент финансов в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств доводит бюджетные ассигнования Департаменту.

2.11. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в местные бюджеты.

2.12. Департамент в течение трех рабочих дней со дня поступления средств иного межбюджетного трансферта из Департамента финансов, перечисляет их на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в местные бюджеты.

- III. Порядок оценки эффективности использования иного межбюджетного трансфера

3.1. Эффективность использования иного межбюджетного трансферта оценивается Департаментом на основе значения результата регионального проекта, включая выполнение Графика, на достижение которого предоставляется иной межбюджетный трансферт.

3.2. Оценка эффективности использования иного межбюджетного трансферта производится путем сравнения фактически достигнутого значения показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта со значением показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта, предусмотренным Соглашением.

- IV. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности Получателя при невыполнении условий Соглашения

4.1. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта, остаток иного межбюджетного трансферта подлежит возврату в окружной бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток иного межбюджетного трансферта не перечислен в доход окружного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном Департаментом финансов.

Принятие Департаментом решения о наличии (об отсутствии) потребности в ином межбюджетном трансферте, не использованном на 1 января текущего финансового года, а также возврате указанного иного межбюджетного трансферта бюджету Получателя, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности, осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в окружной бюджет, в соответствии с отчетом о расходах бюджета Получателя, источником финансового обеспечения которых является указанный иной межбюджетный трансферт, сформированным и представленным в порядке, установленном Департаментом.

В соответствии с решением Департамента о наличии потребности в ином межбюджетном трансферте, не использованном в отчетном финансовом году, согласованным с Департаментом финансов в определяемом им порядке, средства в объеме, не превышающем остатка иного межбюджетного трансферта, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета Получателя, которому он был ранее предоставлен, для финансового обеспечения расходов бюджета Получателя, соответствующих целям предоставления иного межбюджетного трансферта.

4.2. При несоблюдении Получателем условий, целей и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта принимается решение о применении бюджетной меры принуждения.

Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения устанавливается Департаментом финансов.

4.3. Контроль за соблюдением Получателем условий предоставления иного межбюджетного трансферта осуществляется Департаментом и органами государственного финансового контроля Чукотского автономного округа.

Приложение 
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

- СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на получение из окружного бюджета иного межбюджетного трансфера на финансовое обеспечение по реализации Конкурса в рамках регионально проекта «Формирования современной городской среды в Чукотском автономном округе»

__________________________________________________________________

(наименование Уполномоченного органа)

| № п/п | Соглашение о предоставлении из окружного бюджета иного межбюджетного трансферта местному бюджету |  | Наименование объекта | Размер средств, предусмотренный соглашением, руб. |  |  | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года на текущую дату), руб. |  |  | Размер средств, к перечислению, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе за счёт средств: |  | Всего | В том числе за счёт средств: |  | Всего | В том числе за счёт средств: |  |
|  | Дата заключения | № |  |  | Окружного бюджета | Местного бюджета |  | Окружного бюджета | Местного бюджета |  | Окружного бюджета | Местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

| Руководитель Уполномоченного органа |  |  |  |  |  |  | Начальник Департамента |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| тел. |  |  | «____» __________ 20___ г. |  |  |  | тел. |  |  | «____» __________ 20___ г. |  |  |

Приложение 5 
к Государственной программе
 «Формирование комфортной городской
 среды в Чукотском автономном округе»

- ПОРЯДОК 
предоставления иного межбюджетного трансферта из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

- (Благоустройство дальневосточных дворов)

- I. Общее положение

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и механизм предоставления иного межбюджетного трансферта за счет средств окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Благоустройство дальневосточных дворов)  (далее - иной межбюджетный трансферт).

1.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджетам муниципальных образований (далее - Получатель) в целях финансового обеспечения расходных обязательств Получателей, связанных с реализацией муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий в виде создания современных функциональных зон для активного и тихого отдыха, включающих обустройство комфортных территорий для всех групп населения (далее - муниципальная программа).

1.3. Под благоустройством дворовых территорий понимаются следующие виды работ:

1) обустройство детской площадки;

2) обустройство спортивной площадки;

3) оборудование зоны тихого отдыха;

4) обеспечение освещения территории;

5) установка скамеек, урн;

6) оборудование площадки для хозяйственно-бытовых нужд;

7) оборудование (ремонт) тротуаров и проездов.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, и элементами благоустройства этих территорий, спортивными и детскими площадками, проездами, тротуарами и автомобильными дорогами, образующими проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Дворовые территории могут располагаться на территориях, находящихся в долевой собственности жителей многоквартирных домов, а также на земельных участках междворовых пространств, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности, в пределах одного квартала.

1.4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Чукотского автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент) как получателя бюджетных средств окружного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Благоустройство дальневосточных дворов) Государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» (далее – Государственная программа).

1.5. Критериями отбора Получателей для предоставления им иного межбюджетного трансферта являются:

1) наличие утверждённой муниципальной программы, включающей мероприятия, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела;

2) наличие на территории Получателя дворовых территорий, подлежащих благоустройству и перечень которых определен с учетом мнения жителей.

- II. Условия и порядок предоставления иного межбюджетного трансферта

2.1. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта является:

1) наличие утверждённой муниципальной программы, включающей мероприятия, указанные в пункте 1.3 раздела I настоящего Порядка;

2) вовлечение граждан к реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий (определение с учетом мнения жителей);

3) наличие нормативного правового акта об определении уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления и использования иного межбюджетного трансферта (далее - Уполномоченный орган);

4) наличие проектов благоустройства дворов;

5) заключение соглашения о предоставлении из окружного бюджета иного межбюджетного трансферта местному бюджету (далее - Соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным Соглашением обязательств.

2.2. Размер иного межбюджетного трансферта определяется исходя из объемов средств, представленных в заявках муниципальных образований, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия комплекса процессных мероприятий.

Иной межбюджетный трансферт предоставляется в размере, определяемом по следующей формуле:

, где:

C i - размер иного межбюджетного трансферта для i-го муниципального образования округа;

C окр - размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в окружном бюджете на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований на очередной финансовый год;

V Ti - потребность i-го муниципального образования в финансировании мероприятий в текущем финансовом году;

- общая потребность i-х муниципальных образований округа, прошедших отбор, в финансировании расходных обязательств в текущем финансовом году.

2.3. Распределение иного межбюджетного трансферта утверждается постановлением Правительства Чукотского автономного округа и осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Чукотского автономного округа об окружном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств.

Размер средств бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы может быть увеличен в одностороннем порядке муниципальным образованием, что не влечет обязательств по увеличению размера иного межбюджетного трансферта в целом.

2.4. Для заключения Соглашения и принятия решения о предоставлении иного межбюджетного трансферта Уполномоченный орган представляет в Департамент следующие документы на бумажном носителе или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, по почте, факсимильной связью, электронной почтой, при условии дальнейшего предоставления данных документов, оформленных в установленном порядке, на бумажном носителе:

1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении иного межбюджетного трансферта в произвольной форме;

2) копию муниципального правового акта об определении Уполномоченного органа;

3) перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству, с плановым расчетом суммы иного межбюджетного трансферта;

4) копии проектов благоустройства дворов.

2.5. Департамент в течение трёх рабочих дней рассматривает документы, представленные Уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2.4 настоящего раздела и принимает решение:

1) о заключении Соглашения и предоставлении иного межбюджетного трансферта;

2) об отказе в заключении Соглашения с указанием причин отказа, а именно - отсутствие каких-либо документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего раздела, с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Департамент в течение трёх рабочих дней со дня принятия положительного решения о заключении Соглашения направляет в адрес Получателя Соглашение в форме электронного документа посредством государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, утверждённой Министерством финансов Российской Федерации. Получатель в течение пяти рабочих дней рассматривает, и подписывает электронной подписью со своей стороны Соглашение.

В случае отказа Получателя от подписания Соглашения в установленный настоящим пунктом срок, Департамент принимает решение об отказе в заключении Соглашения и предоставлении иного межбюджетного трансферта.

О принятом решении Департамент, в течение трёх рабочих дней со дня его принятия, информирует Получателя посредством направления ему уведомления об отказе в заключении Соглашения на бумажном носителе или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, по почте, факсимильной связью, электронной почтой с дальнейшей досылкой уведомления на бумажном носителе.

2.6. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании Соглашения, заключаемого между Департаментом и Получателем.

2.7. Департамент формирует Соглашение в форме электронного документа посредством государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, в котором в обязательном порядке предусматривается:

1) сведения об объёме и целевом назначении иного межбюджетного трансферта;

2) условия предоставления иного межбюджетного трансферта;

3) значение показателя результативности предоставления иного межбюджетного трансферта;

4) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;

5) сроки и формы предоставления отчётности;

6) обязательство по формированию отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлен иной межбюджетный трансферт в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

2.8. Для получения иного межбюджетного трансферта Получатель направляет в адрес Департамента заявку на предоставление иного межбюджетного трансферта с приложением справки-расчета, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.9. Департамент в течение трех рабочих дней рассматривает представленные Уполномоченным органом, в соответствии с пунктом 2.8 настоящего раздела документы, и, в случае отсутствия по ним замечаний, направляет заявку бюджетополучателя в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

При наличии в представленных Уполномоченным органом документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов, а также серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, или неправильном оформлении (заполнении) документов, определенных Соглашением, Департамент информирует Уполномоченный орган о выявленных недостатках и назначает срок для их устранения, не превышающий пяти рабочих дней. В случае если Уполномоченным органом в установленный срок не устранены выявленные недостатки, Департамент возвращает представленные документы Уполномоченному органу без исполнения.

2.10. Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее - Департамент финансов) в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств доводит предельные объемы финансирования Департаменту.

2.11. Операции по перечислению иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования осуществляются на счет, открытый Управлением Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является иного межбюджетного трансферта.

- III. Порядок оценки эффективности использования иного межбюджетного трансфера

3.1. Оценка эффективности предоставления иного межбюджетного трансферта осуществляется Департаментом на основании сравнения установленных в Соглашении и фактически достигнутых Получателем значений показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта - количество благоустроенных дворовых территорий.

- IV. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности Получателя при невыполнении условий Соглашения

4.1. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта, остаток иного межбюджетного трансферта подлежит возврату в окружной бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток иного межбюджетного трансферта не перечислен в доход окружного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном Департаментом финансов.

Принятие Департаментом решения о наличии (об отсутствии) потребности в ином межбюджетном трансферте, не использованном на 1 января текущего финансового года, а также возврате указанного иного межбюджетного трансферта бюджету Получателя, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности, осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в окружной бюджет, в соответствии с отчетом о расходах бюджета Получателя, источником финансового обеспечения которых является указанный иной межбюджетный трансферт, сформированным и представленным в порядке, установленном Департаментом.

В соответствии с решением Департамента о наличии потребности в ином межбюджетном трансферте, не использованном в отчетном финансовом году, согласованным с Департаментом финансов в определяемом им порядке, средства в объеме, не превышающем остатка иного межбюджетного трансферта, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета Получателя, которому он был ранее предоставлен, для финансового обеспечения расходов бюджета Получателя, соответствующих целям предоставления иного межбюджетного трансферта.

4.2. При несоблюдении Получателем условий, целей и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта принимается решение о применении бюджетной меры принуждения.

Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения устанавливается Департаментом финансов.

4.3. Контроль за соблюдением Получателем условий предоставления иного межбюджетного трансферта осуществляется Департаментом и органами государственного финансового контроля Чукотского автономного округа.

Приложение 
к Порядку предоставления иного межбюджетного трансферта из окружного бюджета бюджетам муниципальных  образований на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Благоустройство дальневосточных дворов)

- СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на получение иного межбюджетного трансферта из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Благоустройство дальневосточных дворов)

______________________________________________

(наименование Уполномоченного органа)

| № п/п | Соглашение о предоставлении из окружного бюджета иного межбюджетного трансферта местному бюджету |  | Наименование объекта | Размер средств, предусмотренный соглашением, руб. |  |  | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года на текущую дату), руб. |  |  | Размер средств, к перечислению, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе за счёт средств: |  | Всего | В том числе за счёт средств: |  | Всего | В том числе за счёт средств: |  |
|  | Дата заключения | № |  |  | Окружного бюджета | Местного бюджета |  | Окружного бюджета | Местного бюджета |  | Окружного бюджета | Местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель Уполномоченного органа |  |  |  |  |  |  | Начальник Департамента |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| тел. |  |  | «____» __________ 20___ г. |  |  |  | тел. |  |  | «____» __________ 20___ г. |  |  |

Приложение 6
к Государственной программе 
«Формирование комфортной городской 
среды в Чукотском автономном округе»

- ПОРЯДОК 
предоставления из окружного бюджета бюджету городского округа Анадырь иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт дворовых территорий в границах квартала № 8 в г. Анадырь (ул. Энергетиков 4 - 10 - ул. Отке, 46 - 54)» за счет средств специального казначейского кредита

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт дворовых территорий в границах квартала № 8 в г. Анадырь (ул. Энергетиков 4 - 10 - ул. Отке, 46 - 54)» за счет средств специального казначейского кредита (далее - иные межбюджетные трансферты).

1.2. Получателем иного межбюджетного трансферта является бюджет городского округа Анадырь.

1.3. Иной межбюджетный трансферт имеет заявительный характер и предоставляются из окружного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе бюджету городского округа Анадырь (далее - Получатель) на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт дворовых территорий в границах квартала № 8 в г. Анадырь (ул. Энергетиков 4 - 10 - ул. Отке, 46 - 54)» (далее - мероприятие).

1.4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт дворовых территорий в границах квартала № 8 в г. Анадырь (ул. Энергетиков 4 - 10 - ул. Отке, 46 - 54)» за счет средств специального казначейского кредита комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию благоустройства населенных пунктов и формирование современной городской среды» (далее – Комплекс процессных мероприятий).

Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с Правилами предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета и о внесении изменения в пункт 12.1 Положения о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2023 № 525 (далее - Правила).

1.4. Главным распорядителем средств окружного бюджета, осуществляющим предоставление иного межбюджетного трансферта, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного трансферта на соответствующий финансовый год, является Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент).

- 2. Условия и порядок предоставления иного межбюджетного трансферта

2.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при соблюдении Получателем бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также следующих условий:

1) заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта местному бюджету (далее - Соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным Соглашением обязательств.

2) включение мероприятий в муниципальную программу Получателя;

3) определения уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления иного межбюджетного трансферта (далее - Уполномоченный орган);

4) наличие мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт в мастер-плане (проекте мастер плана).

2.2. Размер иного межбюджетного трансферта определяется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год.

2.3. Для заключения Соглашения и принятия решения о предоставлении иного межбюджетного трансферта Получатель в срок до 1 сентября текущего года представляет в Департамент следующие документы на бумажном носителе или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, по почте, факсимильной связью, электронной почтой, при условии дальнейшего предоставления данных документов, оформленных в установленном порядке, на бумажном носителе:

1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении иного межбюджетного трансферта в произвольной форме;

2) копию муниципального правового акта об определении Уполномоченного органа;

3) выписку из решения о местном бюджете или подписанное главой администрации муниципального образования обязательство о включении в бюджет муниципального образования на текущий год средств на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт дворовых территорий в границах квартала № 8 в г. Анадырь (ул. Энергетиков 4 - 10 - ул. Отке, 46 - 54)» на текущий финансовый год (с дальнейшим представлением заверенной выписки из решения о бюджете муниципального образования на текущий год - в течение 30 дней со дня принятия решения);

4) копию проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в случае если такая документация подлежит государственной экспертизе, либо сметной документации, получившей согласование Комитета по градостроительству и архитектуре Департамента.

Ответственность за недостоверность и неполноту представленных данных несет должностное лицо Получателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Департамент в течение трёх рабочих дней рассматривает документы, представленные Уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела и принимает решение:

1) о заключении Соглашения и предоставлении иного межбюджетного трансферта;

2) об отказе в заключении Соглашения с указанием причин отказа.

Департамент в течение трёх рабочих дней со дня принятия положительного решения о заключении Соглашения направляет в адрес Получателя подписанное со своей стороны Соглашение и предоставлении иного межбюджетного трансферта в соответствии с типовой формой, установленной Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа. Получатель в течение пяти рабочих дней рассматривает, и в случае отсутствия разногласий, подписывает со своей стороны Соглашение и направляет в адрес Департамента.

В случае отказа Получателя от подписания Соглашения в установленный настоящим пунктом срок, Департамент принимает решение об отказе в заключении Соглашения и предоставлении иного межбюджетного трансферта.

В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения Департамент, в течение трёх рабочих дней со дня его принятия, информирует Получателя посредством направления ему уведомления об отказе в заключении Соглашения на бумажном носителе или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, по почте, факсимильной связью, электронной почтой с дальнейшей досылкой уведомления на бумажном носителе с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основанием для отказа является - несоответствие условиям предоставления иного межбюджетного трансферта, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела и (или) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела.

2.5. В случае отказа в предоставлении иного межбюджетного трансферта по основанию, указанному в пункте 2.4 настоящего раздела, Получатель вправе повторно представить в Департамент документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего раздела, при условии устранения замечаний, явившихся основанием для отказа.

2.6. Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.4 настоящего раздела.

2.7. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в местные бюджеты.

2.8. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании заявки Получателя на бумажном носителе, составленной в произвольной форме, и направленной в адрес Департамента почтовым отправлением с одновременным направлением в виде сканированной копии с приложением следующих документов:

два экземпляра справки-расчета на получение иного межбюджетного трансферта по форме, согласно приложению к настоящему Порядку;

копии структурированного документа о приемке, в том числе актов о приёмке выполненных работ, оформленные в соответствии с унифицированной формой № КС-2, копии справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформленные в соответствии с унифицированной формой № КС-3 и (или) копии актов о приемке услуг в течение 10 рабочих дней после их подписания.

Допускается авансирование предстоящих расходов по муниципальному контракту с последующим зачетом в сумме причитающегося иного межбюджетного трансферта.

Для получения авансирования расходных обязательств на реализацию мероприятия Получатель субсидии предоставляет в Департамент заявку на предоставление субсидии в произвольной форме и копию муниципального контракта, предусматривающего выплату аванса, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

2.9. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.8 настоящего раздела, рассматривает их, на предмет соответствия целям предоставления иного межбюджетного трансферта и в случае отсутствия замечаний, направляет заявку бюджетополучателя в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

При наличии в представленных Получателем документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов, исправлений, а также серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, или неправильном оформлении (заполнении) документов, установленных Соглашением, Департамент информирует Получателя о выявленных недостатках и назначает пятидневный срок для их устранения.

В случае если Получателем в установленный срок не устранены выявленные недостатки, Департамент возвращает документы Получателю без рассмотрения.

2.10. Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований и утверждённых лимитов бюджетных обязательств доводит объёмы иного межбюджетного трансферта до Департамента для последующего перечисления на счёт Получателя.

- 3. Порядок оценки эффективности использования иного межбюджетного трансферта

3.1. Оценка эффективности предоставления иного межбюджетного трансферта осуществляется Департаментом, на основании сравнения установленных в Соглашении и фактически достигнутых Получателями значений результата использования иного межбюджетного трансферта - увеличение площади благоустроенной территории, нарастающим итогом тыс. кв. м.

- 4. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности муниципального образования при невыполнении условий Соглашения

4.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем иных межбюджетных трансфертов обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.2. Обеспечение соблюдения Получателем иных межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также достижения им показателей результативности использования средств иных межбюджетных трансфертов осуществляется Департаментом.

4.3. Органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов.

4.4. При несоблюдении Получателем условий и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта принимается решение о применении бюджетной меры принуждения.

Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения устанавливается Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

4.5. Форма и срок предоставления отчета об использовании иных межбюджетных трансфертов устанавливается Соглашением.

Приложение 
к Порядку предоставления из окружного бюджета бюджету городского округа Анадырь иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт дворовых территорий в границах квартала № 8 в г. Анадырь (ул. Энергетиков 4 - 10 - ул. Отке, 46 - 54)» за счет средств специального казначейского кредита

- СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на получение иного межбюджетного трансферта

______________________________________________

(наименование Уполномоченного органа)

(руб.)

| Сумма по Соглашению | Сумма, заявленная на финансирование | Фактически перечислено на дату обращения | Остаток иного межбюджетного трансферта по Соглашению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель Уполномоченного органа |  |  |  |  |  |  | Начальник Департамента |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |
|  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| тел. | _______________ |  | «____» __________ 20___ г. |  |  |  | тел. | _______________ |  | «____» __________20___ г. |  |  |  |  |