Аналитическая записка по исполнению Государственной программы «Формирование комфортной городской среды

в Чукотском автономном округе»

по состоянию на 01.10.2021 года

Подпрограммой «Содействие развитию благоустройства населенных пунктов и формирование современной городской среды» в 2021 году предусмотрен объем финансовых ресурсов на сумму  33 571,5 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 20 271,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 13 300,1 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрена сумма 33 571,6 тыс. рублей, в том числе:

13 300,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

20 271,5  тыс. рублей – средства окружного бюджета

В рамках основного мероприятия «Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды» заключено соглашение с Администрацией ГО Анадырь о предоставлении субсидии на формирование современной городской среды на общую сумму 13 571,5 тыс. рублей. В рамках предоставленной субсидии заключены муниципальные контракты:

от 02.09.2020 № 62 на выполнение работ по обустройству парка «Молодежный», 1 этап (срок исполнения контракта 01.09.2021);

от 12.04.2021 № 1 на выполнение работ по обустройству зоны отдыха на Верблюжьей горе в г. Анадырь (срок исполнения контракта 15.10.2021);

от 30.04.2021 № 2 на выполнение работ по изготовлению и доставке малых архитектурных форм (вазонов). Обязательства по контракту исполнены;

от 30.04.2021 № 3 на выполнение работ по изготовлению и доставке малых архитектурных форм (урны железобетонные). Обязательства по контракту исполнены.

от 22.09.2021 № 95 благоустройство парка «Молодежный» в г. Анадырь (1 и 2 этап) (срок исполнения 1 этапа 15.11.2021)

В рамках основного мероприятия «Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» заключено соглашение с Администрацией ГО Певек о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Чукотского автономного округа бюджету городского округа Певек на общую сумму 20 000 тыс. рублей.

Администрация ГО Певек является победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по проекту «Благоустройство городской Набережной» и стала получателем иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в размере 45 000,0 тыс. рублей. Срок реализации проекта 2020-2021 годы. Администрацией городского округа Певек заключен муниципальный контракт от 31.07.2021 № 0188300004521000018 на выполнение работ по благоустройству городской набережной в г. Певек «Зона досуговых мероприятий в границах благоустройства набережной 1 этапа» (срок исполнения 01.12.2021).

Финансирование мероприятий запланировано на ноябрь 2021 года.