Аналитическая записка по исполнению Государственной программы «Формирование комфортной городской среды

в Чукотском автономном округе» по состоянию на 01.01.2024 года

Подпрограммой «Содействие развитию благоустройства населенных пунктов и формирование современной городской среды» в 2023 году предусмотрен объем финансовых ресурсов на сумму 295 034,3 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 14 040,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета 280 993,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды» заключены соглашения:

с Администрацией ГО Анадырь о предоставлении субсидии на формирование современной городской среды на общую сумму 44 778,4 тыс. рублей.

В рамках предоставленной субсидии заключены муниципальные контракты:

- № 16п от 29.03.2023 с МБУ ГО Анадырь «Служба содержания и благоустройства» по благоустройству территории сквера по ул. Дежнева на сумму 22 949,44 тыс. рублей. Контракт исполнен;

- № 17п от 29.03.2023 с МБУ ГО Анадырь «Служба содержания и благоустройства» по благоустройству территории сквера напротив лицея на сумму 5 534,39 тыс. рублей, Контракт исполнен;

- № 18п от 29.03.2023 с МБУ ГО Анадырь «Служба содержания и благоустройства» по благоустройству общественной территории по ул. Тевлянто на сумму 12 424,98 тыс. рублей, Контракт исполнен;

- № 29п от 12.12.2023 с ООО «Чукотстройинвест» по благоустройству общественной территории возле горы Верблюжья на сумму 4 094,61 тыс. рублей, Контракт исполнен.

с Администрацией Билибинского МР о предоставлении субсидии на формирование современной городской среды на общую сумму 27 291,12 тыс. рублей. Контракт исполнен.

В рамках предоставленной субсидии с  ООО «Авто-Групп СКК» заключены муниципальные контракты на благоустройство территории по ул. Ленина в г. Билибино рядом со скейт-парком:

- № 21 от 27.03.2023 на сумму 24 931,1 тыс. рублей. Контракт исполнен.

- № 22 от 10.08.2023 на сумму 585,0 тыс. рублей . Контракт исполнен;

- № 23 от 10.08.2023 на сумму 598,3 тыс. рублей. Контракт исполнен;

- № 24 от 10.08.2023 на сумму 595,5 тыс. рублей. Контракт исполнен;

- № 30 от 22.08.2023 на сумму 581,0 тыс. рублей. Контракт исполнен;

с Администрацией ГО Певек о предоставлении субсидии на формирование современной городской среды на общую сумму 25 095,92 тыс. рублей.

В рамках предоставленной субсидии заключен муниципальный контракт:

- № 0188300004523000009 от 24.03.2023 года с ООО «Планум (Кипр) Лимитед» на выполнение работ по благоустройству городской набережной в г. Певек  «Зона досуговых мероприятий в границах благоустройства набережной 2 этапа» на сумму 110 250,9 тыс. рублей, в том числе:

на 2023 год 25 095,92  тыс. рублей на 2024 год 85 155,01тыс. руб., сроки выполнения работ: 1 этап: с даты подписания Контракта по 30 ноября 2023 года; 2 этап: с 01 января 2024 года по 30 ноября 2024 года. 1 этап исполнен в полном объеме.

В рамках основного мероприятия «Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта «1000 дворов»» заключены:

соглашение с Администрацией сп. Лаврентия от 21.02.2023 № 77633420-1-2018-002 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Чукотского автономного округа на общую сумму 6 698,67 тыс. рублей.

В рамках предоставленной субсидии заключены муниципальные контракты:

- № 15-23/ЛВР от 02.05.2023 заключен с подрядчиком ООО «ЕРКОН» на выполнение монтажных работ торец здания по адресу: ул. Сычева, д. 17 с. Лаврентия на сумму 592,70 тыс. рублей.  Акт о приемке выполненных работ подписан 07.08.2023 года. Контракт выполнен в полном объеме.

- № 16-23/ЛВР 02.05.2023 заключен с подрядчиком ООО "ЕРКОН на выполнение монтажных работ торец здания по адресу: ул. Дежнева, д. 41А с. Лаврентия  на сумму 586,30 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ подписан 09.08.2023 года. Контракт выполнен в полном объеме.

- № 08886000005230000170001 от 14.04.2023 заключен с подрядчиком ИП Попков С.Н. на выполнение работ Монтажные работы: торец здания по адресу: улица Дежнева дом 46 А сельского поселения Лаврентия на сумму 548,21 тыс. рублей Акт о приемке выполненных работ подписан 19.09.2023 года. Контракт выполнен в полном объеме.

- № 08886000005230000160001 от 14 .04.2023 г заключен с подрядчиком ООО «ЕРКОН» на выполнение работ «Ремонтно-восстановительные работы «Пешеходные пути, участок 1», «Пешеходные пути, участок 2», «Общественные территории близ ручья (ул. Дежнева, д. 25), близ спортивной площадки (ул. Дежнева, д. 35А, 37)» сельского поселения Лаврентия» на сумму 3 472,10 тыс. рублей Акт о приемке выполненных работ подписан 24.08.2023 г. Контракт выполнен в полном объеме.

- № 08886000005230000530001 от 03.07.2023 г. Заключен с  подрядчиком ИП Попков Сергей Николаевич на выполнение работ «Устройство малых архитектурных форм» на сумму 1 499 ,00 тыс. рублей. Контракт выполнен в полном объеме.

соглашение с Администрацией Провиденского ГО от 01.02.2023 № 77710000-1-2018-002 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Чукотского автономного округа на общую сумму 7 801,3 тыс. рублей. МК заключен и выполнен в полном объеме.

В рамках предоставленной субсидии заключен муниципальный контракт:

- № 0888600000723000014-01 заключенный с подрядчиком Общество с ограниченной ответственностью «УНИСТРОЙ» на выполнение работ «Обустройство детской игровой площадки по ул. Эскимосская, д. 1 в пгт. Провидения Чукотского АО» от 17.04.2023 на сумму
 11 105, тыс. рублей, из ни 7 801,3 тыс. рублей средства федерального бюджета, Подрядчик свои обязательства исполнил в полном объеме. Акт о приемке выполненных работ подписан 20 октября 2023 г.

соглашение с Администрацией Билибинского МР от 01.02.2023 № 77609000-1-2018-002 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Чукотского автономного округа на общую сумму 7 500,0 тыс. рублей.

В рамках предоставленной субсидии заключен муниципальный контракт:

№ 36 от 16.06.2023 г. с подрядчиком ООО «Авто-Групп СКК» на выполнение работ благоустройство детской площадки в микрорайоне Восточный д. 8-9 г. Билибино  на общую сумму 11 665,29 тыс. рублей, из них: 7 500,00 тыс. рублей средства федерального бюджета. Акт о приемке выполненных работ подписан 22.09.2023. Контракт выполнен в полном объеме.

В рамках реализации порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды предусмотрены бюджетные средства в размере 50 000,0 тыс. рублей.

В рамках предоставленной субсидии заключен муниципальный контракт:

- № 29п от 27.07.2023 с ООО «ЧСБК» Благоустройство территории у Центра культуры и досуга в с. Тавайваам на сумму 50 000,0 тыс. рублей. Контракт выполнен в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия  «Капитальный ремонт дворовых территорий в границах квартала № 8 в г. Анадырь (ул. Энергетиков 4 - 10 - ул. Отке, 46 - 54)» с ООО «Северо-Восточные Теплосети» (ООО «СВТ») заключены МК 67 и 68 на сумму 199 106,72 тыс. рублей. 107 546,54 тыс. рублей перечислено подрядчику. Приняты работы на сумму 7 993,18 тыс. рублей.