Информация об изменениях:

Наименование изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 7 февраля 2019 г. N 53

См. предыдущую редакцию

# Постановление Правительства Чукотского автономного округа
от 29 февраля 2016 г. N 92
"Об утверждении Государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа"

С изменениями и дополнениями от:

5, 14 апреля, 16 мая, 9 июня, 25 октября, 14 декабря 2016 г., 9 марта, 26 июня, 25 августа, 11, 28 декабря 2017 г., 14 февраля, 18 июля, 25 декабря 2018 г., 14 января, 7, 13 февраля, 18 марта, 16 июля, 26 сентября, 25 декабря 2019 г., 30 января, 11 марта, 8 апреля 2020 г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа", Правительство Чукотского автономного округа

Постановляет:

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 7 февраля 2019 г. N 53

См. предыдущую редакцию

1. Утвердить Государственную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Чукотского автономного округа:

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 мая 2016 г. N 251 в подпункт 1 пункта 2 настоящего постановления внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

1) от 21 октября 2013 года N 403 "Об утверждении Государственной программы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы";

2) от 21 октября 2013 года N 407 "Об утверждении Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы";

3) от 8 апреля 2014 года N 160 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 403";

4) от 14 мая 2014 года N 217 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 407";

5) от 25 июня 2014 года N 298 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 407";

6) от 3 июля 2014 года N 322 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 403";

7) от 25 августа 2014 года N 390 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 407";

8) от 13 октября 2014 года N 470 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 403";

9) от 15 октября 2014 года N 474 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 407";

10) от 25 ноября 2014 года N 554 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 403";

11) от 28 ноября 2014 года N 564 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 407";

12) от 30 декабря 2014 года N 683 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 403";

13) от 13 января 2015 года N 7 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 407";

14) от 15 января 2015 года N 21 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 407";

15) от 21 января 2015 года N 42 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 403";

16) от 10 февраля 2015 года N 105 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 403";

17) от 26 февраля 2015 года N 139 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 407";

18) от 16 апреля 2015 года N 241 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 407";

19) от 16 апреля 2015 года N 250 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 403";

20) от 18 июня 2015 года N 349 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 403";

21) от 17 июля 2015 года N 405 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 403";

22) от 17 августа 2015 года N 435 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 407";

23) от 3 сентября 2015 года N 460 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 403";

24) от 30 сентября 2015 года N 479 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 403";

25) от 29 октября 2015 года N 525 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 407";

26) от 23 ноября 2015 года N 556 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 403";

27) от 24 ноября 2015 года N 561 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 407";

28) от 9 декабря 2015 года N 588 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 403";

29) от 25 декабря 2015 года N 640 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 403";

30) от 31 декабря 2015 года N 676 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 407".

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 декабря 2019 г. N 604

См. предыдущую редакцию

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Бочкарев В.В.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |

Информация об изменениях:

Наименование изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 7 февраля 2019 г. N 53

См. предыдущую редакцию

Приложение
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 29 февраля 2016 г. N 92

# Государственная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа"

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2020 г. N 165

См. предыдущую редакцию

# Паспорт
Государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса
Чукотского автономного округа"
(далее - Государственная программа)

| Ответственный исполнитель Государственной программы | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа |
| --- | --- |
| Соисполнители Государственной программы | Отсутствуют |
| Участники Государственной программы | Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа"; органы местного самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа (по согласованию) |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма "Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства"; Подпрограмма "Создание условий для развития коммунального комплекса"; Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"; Подпрограмма "Территориальное планирование"; Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры"; Подпрограмма "Чистая вода" |
| Цели Государственной программы | Сохранение устойчивого функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства; развитие водохозяйственного комплекса для повышения уровня и качества жизни населения; повышение качества питьевой воды; обеспечение устойчивого развития Чукотского автономного округа посредством актуализации документов территориального планирования Чукотского автономного округа; создание условий для обеспечения качественными услугами и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства; замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС |
| Задачи Государственной программы | Повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа; обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства; повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоподготовки; сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги; приведение документов территориального планирования Чукотского автономного округа в соответствие с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и региональным законодательством; строительство нового объекта генерации электрической и тепловой энергии, замещающего выбывающие мощности Билибинской АЭС; модернизация коммунальной инфраструктуры в городах Билибино и Певек |
| Целевые индикаторы (показатели) Государственной программы | Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода; степень соответствия уровня тарифа на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках, установленного в Чукотском автономном округе, предельному максимальному уровню тарифа на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках, утвержденному Федеральной антимонопольной службой для Чукотского автономного округа; степень соответствия изменения (прироста) платы граждан за коммунальные услуги в среднем по Чукотскому автономному округу индексу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденному Правительством Российской Федерации в среднем для Чукотского автономного округа; количество построенных (модернизированных) объектов коммунальной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации Государственной программы | 2016 - 2024 годы (без разделения на этапы) |
| Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 57 072 913,6 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета - 42 081389,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 6 407 728,4 тыс. рублей; 2017 год - 5 632 985,4 тыс. рублей; 2018 год - 4 589 160,5 тыс. рублей; 2019 год - 6 425 895,3 тыс. рублей; 2020 год - 5 182 748,1 тыс. рублей; 2021 год - 4 591 180,7 тыс. рублей; 2022 год - 1 747 782,9 тыс. рублей; 2023 год - 3 752 169,6 тыс. рублей; 2024 год - 3 751 738,1 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 14 584 454,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 278 451,6 тыс. рублей; 2018 год - 1 832,0 тыс. рублей; 2019 год - 8 054 350,0 тыс. рублей; 2020 год - 3 736 581,7 тыс. рублей; 2021 год - 1 323 653,9 тыс. рублей; 2022 год - 1 036 854,0 тыс. рублей; 2023 год - 86 937,0 тыс. рублей; 2024 год - 65 794,1 тыс. рублей; внебюджетные источники (прогнозные объемы) - 407 070,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 23 736,0 тыс. рублей; 2020 год - 8 087,7 тыс. рублей; 2021 год - 91 570,1 тыс. рублей; 2022 год - 126 259,7 тыс. рублей; 2023 год - 113 010,5 тыс. рублей; 2024 год - 44 406,3 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Государственной программы | Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения; повышение уровня и качества жизни населения Чукотского автономного округа за счет создания благоприятных условий для жизнедеятельности; сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги; соответствие схемы территориального планирования Чукотского автономного округа требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и региональному законодательству; повышение доли населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения до показателя 91,144 процентов, в том числе доля городского населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составит 100 процентов; обеспечение потребителей города Билибино и города Певек качественными и бесперебойными коммунальными услугами теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения за счет подключения жилищного фонда к построенным (модернизированным) инженерным сетям теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения |

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 11 марта 2020 г. N 94

См. предыдущую редакцию

# Паспорт
Подпрограммы "Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства" Государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа"
(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа. |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства (далее - организация ЖКХ) |
| Задачи Подпрограммы | Проведение своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях путем приведения технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов; увеличение срока службы инженерных сетей посредством применения современных материалов, технологий, высокого качества производства работ и обеспечения необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ; сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены ремонтные работы; протяженность подлежащих ремонту наружных инженерных сетей; удельный вес ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; количество организаций жилищно-коммунального хозяйства, получивших субсидии на возмещение части расходов, не учтенных при установлении тарифов |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2016 - 2024 годы (без разделения на этапы); |
| Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 41 673 328,2 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 6 305 496,0 тыс. рублей; 2017 год - 5 541 174,9 тыс. рублей; 2018 год - 4 542 896,4 тыс. рублей; 2019 год - 6 412 783,5 тыс. рублей; 2020 год - 5 152 996,1 тыс. рублей; 2021 год - 4 561 056,6 тыс. рублей; 2022 год - 1 716 133,9 тыс. рублей; 2023 год - 3 720 395,4 тыс. рублей; 2024 год - 3 720 395,4 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги |

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 марта 2019 г. N 136

См. предыдущую редакцию

# Паспорт
подпрограммы "Создание условий для развития коммунального комплекса" Государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа"
(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа. |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, для повышения уровня и качества жизни населения; развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры; формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания для всех категорий граждан; увеличение доли обработанных твердых коммунальных отходов в общем объёме твердых коммунальных отходов, подлежащих утилизации; уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, за счёт увеличения доли обработанных твердых коммунальных отходов в общем объёме твердых коммунальных отходов, подлежащих утилизации |
| Задачи Подпрограммы | Реконструкция, ремонт и строительство новых объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов; повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре; разработка проектов программ комплексного развития муниципальных образований; обеспечение инвестиционной привлекательности увеличение доли обработанных твердых коммунальных отходов в общем объёме твердых коммунальных отходов, подлежащих утилизации |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Количество разработанных проектов программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; количество объектов, на которые разработана проектно-изыскательская документация; доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем объёме твердых коммунальных отходов, подлежащих утилизации |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2016 - 2018 годы (без разделения на этапы). |
| Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 77 306,1 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета - 75 474,1 тыс. рублей, том числе по годам: 2016 год - 23 720 тыс. рублей; 2017 год - 35 490,0 тыс. рублей; 2018 год - 16 264,1 тыс. рублей. средства федерального бюджета - 1 832,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 1 832,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация Подпрограммы должна обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повысить уровень и качества жизни населения Чукотского автономного округа за счет создания благоприятных условий для жизнедеятельности |

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2020 г. N 165

См. предыдущую редакцию

# Паспорт
Подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" Государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа"
(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Развитие водохозяйственного комплекса для повышения уровня и качества жизни населения |
| Задачи Подпрограммы | обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества по водоснабжению и водоотведению и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Уровень технической готовности объекта - гидротехническое сооружение (плотина с устройствами) на ручье Певек; количество приобретенной техники и оборудования, используемого для предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению; количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены ремонтные работы |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2016 - 2024 годы (без разделения на этапы) |
| Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 604 415,7 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета - 325 964,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 78 012,4 тыс. рублей; 2017 год - 56 320,5 тыс. рублей; 2018 год - 30 000,0 тыс. рублей; 2019 год - 13 111,8 тыс. рублей; 2020 год - 29 525,9 тыс. рублей; 2021 год - 28 993,5 тыс. рублей; 2022 год - 30 000,0 тыс. рублей; 2023 год - 30 000,0 тыс. рублей; 2024 год - 30 000,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета (прогнозные объемы на условиях софинансирования) - 278 451,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 278 451,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни населения Чукотского автономного округа за счет создания благоприятных условий для жизнедеятельности |

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 марта 2019 г. N 136

См. предыдущую редакцию

# Паспорт
подпрограммы "Территориальное планирование" Государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа"
(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа. |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение устойчивого развития Чукотского автономного округа посредством актуализации документов территориального планирования Чукотского автономного округа |
| Задачи Подпрограммы | Приведение документов территориального планирования Чукотского автономного округа в соответствие с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и региональным законодательством |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Корректировка схемы территориального планирования Чукотского автономного округа |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2016 год (без разделения на этапы) |
| Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 500,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 500,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Соответствие схемы территориального планирования Чукотского автономного округа требованиям Градостроительного Кодекса Чукотского автономного округа и региональному законодательству |

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 11 марта 2020 г. N 94

См. предыдущую редакцию

# Паспорт Подпрограммы 
"Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры" Государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа" 
(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа. |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Сохранение устойчивого функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства; замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС |
| Задачи Подпрограммы | Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей бесперебойную подачу теплоэнергии и электроэнергии жителям города Билибино, замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС; развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино и города Певек |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Обеспеченность Чукотского автономного округа инженерной инфраструктурой, обеспечивающей бесперебойную подачу теплоэнергии и электроэнергии жителям города Билибино; доля граждан, обеспеченных качественными коммунальными услугами тепло-, водоснабжения и водоотведения за счет подключения жилищного фонда к сетям инженерной инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойную подачу тепло-, водоснабжения и водоотведения |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2019 - 2022 годы (без разделения на этапы) |
| Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 14 004 170,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам: 2019 год - 8 054 350,0 тыс. рублей; 2020 год - 3 725 503,7 тыс. рублей; 2021 год - 1 268 259,2 тыс. рублей; 2022 год - 956 057,8 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация Подпрограммы должна обеспечить повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения; обеспечение коммунальными услугами тепло-, водоснабжения и водоотведения города Билибино и города Певек; замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС"; |

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2020 г. N 165

См. предыдущую редакцию

# Паспорт
Подпрограммы "Чистая вода" Государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа"
(далее - Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение населения Чукотского автономного округа качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности |
| Задачи Подпрограммы | Повышение качества питьевой воды посредством реконструкции систем водоснабжения в муниципальных образованиях Чукотского автономного округа |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Доля населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; доля городского населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 713 192,9 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета - 6 122,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 226,1 тыс. рублей; 2021 год - 1 130,6 тыс. рублей; 2022 год - 1 649,0 тыс. рублей; 2023 год - 1 774,2 тыс. рублей; 2024 год - 1 342,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета (прогнозные объемы на условиях софинансирования) - 300 000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 11 078,0 тыс. рублей; 2021 год - 55 394,7 тыс. рублей; 2022 год - 80 796,2 тыс. рублей; 2023 год - 86 937,0 тыс. рублей; 2024 год - 65 794,1 тыс. рублей; внебюджетные источники (прогнозные объемы) - 407 070,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 23 736,0 тыс. рублей; 2020 год - 8 087,7 тыс. рублей; 2021 год - 91 570,1 тыс. рублей; 2022 год - 126 259,7 тыс. рублей; 2023 год - 113 010,5 тыс. рублей; 2024 год - 44 406,3 тыс. рублей. Суммы средств, выделяемые из окружного бюджета Чукотского автономного округа, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. В Подпрограмме приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств внебюджетных источников |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Доля населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составит 91,144 процентов; доля городского населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составит 100 процентов |

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26 сентября 2019 г. N 443

См. предыдущую редакцию

# 1. Приоритеты, цели и задачи Государственной программы

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года N 80-р, Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года N 2094-р, Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", а также решениями, принятыми Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, для создания условий для динамичного развития энергетического комплекса округа, обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства, повышения роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов целями Государственной программы являются:

сохранение устойчивого функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

развитие водохозяйственного комплекса для повышения уровня и качества жизни населения;

обеспечение устойчивого развития Чукотского автономного округа посредством актуализации документов территориального планирования Чукотского автономного округа;

создание условий для обеспечения качественными услугами и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства;

замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС.

Для достижения целей Государственной программы предусматривается решение следующих задач:

повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа;

обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства;

сдерживание роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги;

приведение документов территориального планирования Чукотского автономного округа в соответствие с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и региональным законодательством;

строительство нового объекта генерации электрической и тепловой энергии замещающего выбывающие мощности Билибинской АЭС;

модернизация коммунальной инфраструктуры в городах Билибино и Певек.

Перечень основных мероприятий (мероприятий), реализуемых в рамках подпрограмм Государственной программы, а также ресурсное обеспечение реализации Государственной программы приведены в приложении 2 к Государственной программе.

Реализация федерального проекта "Чистая вода" осуществляется в рамках реализации Подпрограммы "Чистая вода" в соответствии с приложением 17 к Государственной программе.

В результате реализации Государственной программы будет обеспечено:

повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения;

повышение уровня и качества жизни населения Чукотского автономного округа за счет создания благоприятных условий для жизнедеятельности;

сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги;

соответствие схемы территориального планирования Чукотского автономного округа требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и региональному законодательству;

обеспечение потребителей города Билибино и города Певек качественными и бесперебойными коммунальными услугами теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения за счет подключения жилищного фонда к построенным (модернизированным) инженерным сетям теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Государственной программы и включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 к Государственной программе.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы "Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры" Государственной программы рассчитываются в соответствии с приложением 15 к Государственной программе

Информация об изменениях:

Раздел 2 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 марта 2019 г. N 136

См. предыдущую редакцию

# 2. Механизм реализации Государственной программы

Государственная программа реализуется во взаимодействии Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа с участниками Государственной программы в рамках реализации Подпрограмм.

Реализация Подпрограмм осуществляется посредством:

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

предоставления из окружного бюджета субсидий юридическим лицам в соответствии с порядками, утвержденными Правительством Чукотского автономного округа;

предоставления из окружного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований в порядке, установленном приложениями 9 - 11, 14, 16 к Государственной программе;

предоставления из окружного бюджета государственным учреждениям целевых субсидий в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа;

осуществления бюджетных инвестиций за счет средств окружного бюджета в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Чукотского автономного округа в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа;

Для реализации Подпрограмм Государственной программы потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского автономного округа, а также разработка и принятие новых нормативных правовых актов, регулирующих сферу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики округа.

Механизм реализации Подпрограмм Государственной программы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.

# 3. Организация управления и контроль за ходом реализации Государственной программы

Ответственный исполнитель Государственной программы осуществляет:

текущее управление и контроль за реализацией Государственной программы;

координацию деятельности ответственных исполнителей Подпрограмм;

подготовку изменений в Государственную программу с учетом предложений ответственных исполнителей Подпрограмм;

размещение Государственной программы на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

подготовку и представление в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа отчетной информации о ходе реализации Государственной программы в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа".

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

является ответственными за разработку и реализацию Подпрограммы;

осуществляет в рамках своей компетенции реализацию мероприятий Подпрограммы;

осуществляет представление ответственному исполнителю Государственной программы отчетной информации о ходе реализации Подпрограммы.

Участники Подпрограммы:

осуществляют в рамках своей компетенции реализацию мероприятий Подпрограммы;

представляют ответственному исполнителю Подпрограммы информацию о реализации мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции.

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2020 г. N 165

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
 к Государственной программе 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и водохозяйственного
 комплекса Чукотского автономного округа"

# Перечень и сведения 
о целевых индикаторах и показателях Государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа"
 (далее - Государственная программа)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Государственная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы |
| 2. | Степень соответствия уровня тарифа на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках, установленного в Чукотском автономном округе, предельному максимальному уровню тарифа на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках, утвержденному Федеральной антимонопольной службой для Чукотского автономного округа | % | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части расходов, не учтенных при установлении тарифов и недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
| 3. | Степень соответствия изменения (прироста) размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по Чукотскому автономному округу индексу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденному Правительством Российской Федерации в среднем для Чукотского автономного округа | % | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части расходов, не учтенных при установлении тарифов и недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
| 4. | Количество построенных (модернизированных) объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | х | х | х | х | х | 4 | х | х | х | Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино и города Певек |
| Подпрограмма "Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены ремонтные работы | ед. | 160 | х | х | х | х | х | х | х | х | Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы |
| 2. | Протяженность подлежащих ремонту наружных инженерных сетей | км. | 9,8 | х | х | х | х | х | х | х | х | Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы |
| 3. | Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части расходов, не учтенных при установлении тарифов и недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
| 4. | Количество организаций жилищно-коммунального хозяйства, получивших субсидии на возмещение расходов, не учтенных при установлении тарифов | ед. | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части расходов, не учтенных при установлении тарифов и недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
| Подпрограмма "Создание условий для развития коммунального комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество разработанных проектов программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | шт. | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | Мероприятия по энергосбережению |
| 2. | Количество объектов, на которые разработана проектно-изыскательская документация | шт. | х | 4 | 3 | х | х | х | х | х | х | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры |
| 3. | Доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов, подлежащих утилизации | % | х | х | 2 | х | х | х | х | х | х | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры |
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень технической готовности объекта - гидротехническое сооружение (плотина с устройствами) на ручье Певек | % | 92 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водохозяйственного комплекса |
| 2. | Количество приобретенной техники и оборудования, используемого для предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | ед. | х | 14 | 15 | 1 | х | 3 | 3 | 3 | 3 | Обеспечение питьевой водой населения |
| 3. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены ремонтные работы | ед. | х | х | х | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение питьевой водой населения |
| Подпрограмма "Территориальное планирование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Корректировка схемы территориального планирования Чукотского автономного округа | шт. | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | Разработка документов территориального планирования |
| Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспеченность Чукотского автономного округа инженерной инфраструктурой, обеспечивающей бесперебойную подачу теплоэнергии и электроэнергии жителям города Билибино | % от общего объема работ с нарастающим итогом | х | х | х | 15 | 60 | 100 | х | х | х | Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей бесперебойную подачу теплоэнергии и электроэнергии жителям города Билибино |
| 2. | Доля граждан, обеспеченных качественными коммунальными услугами тепло-, водоснабжения и водоотведения за счет подключения жилищного фонда к сетям инженерной инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойную подачу тепло-, водоснабжения и водоотведения | % | х | х | х | 10 | 40 | 80 | 100 | х | х | Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино и города Певек |
| Подпрограмма "Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | x | x | x | 74,600 | 77,324 | 83,323 | 88,030 | 90,061 | 91,144 | Региональный проект "Чистая вода" федерального проекта "Чистая вода" |
| 2. | Доля городского населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | х | x | x | 91,000 | 93,257 | 94,912 | 98,622 | 100,00 | 100,00 | Региональный проект "Чистая вода" федерального проекта "Чистая вода" |

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2020 г. N 165

См. предыдущую редакцию

Приложение 2 
к Государственной программе 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и водохозяйственного комплекса Чукотского 
автономного округа"

# Ресурсное обеспечение 
Государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа"

| N п/п | Наименование основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия, ведомственной целевой программы | Период реализации (годы) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе средства: |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | окружного бюджета | прочих внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по Государственной программе | 2016 - 2024 | 57 072 913,6 | 14 584 454,3 | 42 081 389,0 | 407 070,3 |  |
|  |  | 2016 | 6 686 180,0 | 278 451,6 | 6 407 728,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 5 632 985,4 | 0,0 | 5 632 985,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 4 590 992,5 | 1 832,0 | 4 589 160,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 14 503 981,3 | 8 054 350,0 | 6 425 895,3 | 23 736,0 |  |
|  |  | 2020 | 8 927 417,5 | 3 736 581,7 | 5 182 748,1 | 8 087,7 |  |
|  |  | 2021 | 6 006 404,7 | 1 323 653,9 | 4 591 180,7 | 91 570,1 |  |
|  |  | 2022 | 2 910 896,6 | 1 036 854,0 | 1 747 782,9 | 126 259,7 |  |
|  |  | 2023 | 3 952 117,1 | 86 937,0 | 3 752 169,6 | 113 010,5 |  |
|  |  | 2024 | 3 861 938,5 | 65 794,1 | 3 751 738,1 | 44 406,3 |  |
| Подпрограмма "Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: "Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы" | 2016 - 2020 | 741 311,1 | 0,0 | 741 311,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 445 019,0 | 0,0 | 445 019,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 121 173,0 | 0,0 | 121 173,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 111 798,2 | 0,0 | 111 798,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 56 875,7 | 0,0 | 56 875,7 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 6 445,2 | 0,0 | 6 445,2 | 0,0 |  |
| 1.1. | Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях | 2016 | 276 775,3 | 0,0 | 276 775,3 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
| 1.2. | Субсидии организациям ЖКХ на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования | 2016 - 2020 | 346 842,6 | 0,0 | 346 842,6 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
|  |  | 2016 | 50 550,5 | 0,0 | 50 550,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 121 173,0 | 0,0 | 121 173,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 111 798,2 | 0,0 | 111 798,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 56 875,7 | 0,0 | 56 875,7 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 6 445,2 | 0,0 | 6 445,2 | 0,0 |  |
| 1.3. | Субсидии на укрепление и оснащение материально-технической базы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 117 693,2 | 0,0 | 117 693,2 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
| 2. | Основное мероприятие: "Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части расходов, не учтенных при установлении тарифов и недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек" | 2016 - 2024 | 40 899 595,9 | 0,0 | 40 899 595,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 5 860 477,0 | 0,0 | 5 860 477,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 5 420 001,9 | 0,0 | 5 420 001,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 4 398 677,0 | 0,0 | 4 398 677,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 6 355 907,8 | 0,0 | 6 355 907,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 5 146 550,9 | 0,0 | 5 146 550,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 4 561 056,6 | 0,0 | 4 561 056,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 1 716 133,9 | 0,0 | 1 716 133,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 |  |
| 2.1. | Субсидии на возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива | 2016 | 269 536,8 | 0,0 | 269 536,8 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
| 2.2. | Субсидии на возмещение части расходов организациям ЖКХ по приобретенной электрической энергии | 2016 | 43 144,4 | 0,0 | 43 144,4 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
| 2.3. | Субсидии на возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии | 2016 | 131 457,9 | 0,0 | 131 457,9 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
| 2.4. | Субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 2016 - 2024 | 33 589 499,6 | 0,0 | 33 589 499,6 | 0,0 | ДПП ЧАО |
|  |  | 2016 | 4 081 186,3 | 0,0 | 4 081 186,3 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 3 942 600,0 | 0,0 | 3 942 600,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 3 771 047,9 | 0,0 | 3 771 047,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 5 718 278,7 | 0,0 | 5 718 278,7 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 4 588 921,8 | 0,0 | 4 588 921,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 4 003 427,5 | 0,0 | 4 003 427,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 1 158 504,8 | 0,0 | 1 158 504,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 3 162 766,3 | 0,0 | 3 162 766,3 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 3 162 766,3 | 0,0 | 3 162 766,3 | 0,0 |  |
| 2.5. | Субсидии на возмещение фактических затрат организациям ЖКХ, связанных с приобретением питьевой воды в г. Певек | 2016 - 2017 | 472 068,6 | 0,0 | 472 068,6 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
|  |  | 2016 | 284 000,0 | 0,0 | 284 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 188 068,6 | 0,0 | 188 068,6 | 0,0 |  |
| 2.6. | Субсидии на возмещение выпадающих доходов энергоснабжающим организациям, поставляющим электрическую энергию населению, проживающему в сельских населенных пунктах | 2016 | 2 879,7 | 0,0 | 2 879,7 | 0,0 | ДПП ЧАО |
| 2.7. | Субсидия ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, не учтенных при установлении тарифов на коммунальные услуги | 2016 - 2024 | 6 341 300,4 | 0,0 | 6 341 300,4 | 0,0 | ДПП ЧАО |
|  |  | 2016 | 998 563,4 | 0,0 | 998 563,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 1 289 333,3 | 0,0 | 1 289 333,3 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 627 629,1 | 0,0 | 627 629,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 637 629,1 | 0,0 | 637 629,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 557 629,1 | 0,0 | 557 629,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 557 629,1 | 0,0 | 557 629,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 557 629,1 | 0,0 | 557 629,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 557 629,1 | 0,0 | 557 629,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 557 629,1 | 0,0 | 557 629,1 | 0,0 |  |
| 2.8. | Субсидии организациям, оказывающим услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов на возмещение затрат по оплате платежей за негативное воздействие на окружающую среду | 2016 | 49 708,5 | 0,0 | 49 708,5 | 0,0 | ДПП ЧАО |
| 3. | Основное мероприятие: "Субсидии на компенсацию организациям - региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек" | 2018 | 32 421,2 | 0,0 | 32 421,2 | 0,0 |  |
| 3.1. | Субсидии на компенсацию организациям - региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 2018 | 32 421,2 | 0,0 | 32 421,2 | 0,0 | ДПП ЧАО |
|  | Всего по Подпрограмме | 2016 - 2024 | 41 673 328,2 | 0,0 | 41 673 328,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 6 305 496,0 | 0,0 | 6 305 496,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 5 541 174,9 | 0,0 | 5 541 174,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 4 542 896,4 | 0,0 | 4 542 896,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 6 412 783,5 | 0,0 | 6 412 783,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 5 152 996,1 | 0,0 | 5 152 996,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 4 561 056,6 | 0,0 | 4 561 056,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 1 716 133,9 | 0,0 | 1 716 133,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Создание условий для развития коммунального комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры" | 2016 - 2018 | 50 796,1 | 1 832,0 | 48 964,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 6 600,0 | 0,0 | 6 600,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 26 100,0 | 0,0 | 26 100,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 18 096,1 | 1 832,0 | 16 264,1 | 0,0 |  |
| 1.1. | Субсидии на разработку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов | 2017 - 2018 | 36 104,7 | 0,0 | 36 104,7 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
|  |  | 2017 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 16 104,7 | 0,0 | 16 104,7 | 0,0 |  |
| 1.2. | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта "Энергоблок (ДЭС + Котельная) в с. Ваеги" | 2016 - 2017 | 12 700,0 | 0,0 | 12 700,0 | 0,0 | ГКУ "УКС ЧАО" |
|  |  | 2016 | 6 600,0 | 0,0 | 6 600,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 6 100,0 | 0,0 | 6 100,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Субсидии на реализацию мероприятий в области обращения с отходами | 2018 | 1 991,4 | 1 832,0 | 159,4 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
| 2. | Основное мероприятие: "Мероприятия по энергосбережению" | 2016 - 2017 | 26 510,0 | 0,0 | 26 510,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 17 120,0 | 0,0 | 17 120,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 9 390,0 | 0,0 | 9 390,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Выполнение научно-исследовательских работ по теме "Разработка проекта программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Билибино" | 2016 | 3 860,0 | 0,0 | 3 860,0 | 0,0 | ГКУ "УКС ЧАО" |
| 2.2. | Выполнение научно-исследовательских работ по теме "Разработка проекта программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Певек" | 2016 | 3 660,0 | 0,0 | 3 660,0 | 0,0 | ГКУ "УКС ЧАО" |
| 2.3. | Выполнение научно-исследовательских работ по теме "Разработка проекта программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Анадырь" | 2016 - 2017 | 18 990,0 | 0,0 | 18 990,0 | 0,0 | ГКУ "УКС ЧАО" |
|  |  | 2016 | 9 600,0 | 0,0 | 9 600,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 9 390,0 | 0,0 | 9 390,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по Подпрограмме | 2016 - 2018 | 77 306,1 | 1 832,0 | 75 474,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 23 720,0 | 0,0 | 23 720,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 35 490,0 | 0,0 | 35 490,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 18 096,1 | 1 832,0 | 16 264,1 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, охрана и использование водных объектов" | 2016 - 2017 | 375 585,7 | 278 451,6 | 97 134,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 356 464,0 | 278 451,6 | 78 012,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 19 121,7 | 0,0 | 19 121,7 | 0,0 |  |
| 1.1. | Субсидия на реконструкцию гидротехнического сооружения (плотина с устройствами) на ручье Певек | 2016 - 2017 | 375 585,7 | 278 451,6 | 97 134,1 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
|  |  | 2016 | 356 464,0 | 278 451,6 | 78 012,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 19 121,7 | 0,0 | 19 121,7 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие: "Субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения" | 2017 - 2024 | 228 830,0 | 0,0 | 228 830,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 37 198,8 | 0,0 | 37 198,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 13 111,8 | 0,0 | 13 111,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 29 525,9 | 0,0 | 29 525,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 28 993,5 | 0,0 | 28 993,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения | 2017 - 2024 | 228 830,0 | 0,0 | 228 830,0 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
|  |  | 2017 | 37 198,8 | 0,0 | 37 198,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 13 111,8 | 0,0 | 13 111,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 29 525,9 | 0,0 | 29 525,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 28 993,5 | 0,0 | 28 993,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по Подпрограмме | 2016 - 2024 | 604 415,7 | 278 451,6 | 325 964,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 356 464,0 | 278 451,6 | 78 012,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 56 320,5 | 0,0 | 56 320,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 13 111,8 | 0,0 | 13 111,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 29 525,9 | 0,0 | 29 525,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 28 993,5 | 0,0 | 28 993,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Территориальное планирование" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: "Разработка документов территориального планирования" | 2016 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Корректировка документов территориального планирования Чукотского автономного округа | 2016 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | ДПП ЧАО |
|  | Всего по Подпрограмме | 2016 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: "Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей бесперебойную подачу теплоэнергии и электроэнергии жителям города Билибино" | 2019 - 2020 | 8 497 289,0 | 8 497 289,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 7 994 350,0 | 7 994 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 502 939,0 | 502 939,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Реализация мер по содействию развития инфраструктуры субъектов Российской Федерации (Строительство энергоисточника в городе Билибино) | 2019 - 2020 | 8 497 289,0 | 8 497 289,0 | 0,0 | 0,0 | ДПП ЧАО |
|  |  | 2019 | 7 994 350,0 | 7 994 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 502 939,0 | 502 939,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие: "Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино и города Певек" | 2019 - 2022 | 5 506 881,7 | 5 506 881,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 3 222 564,7 | 3 222 564,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 1 268 259,2 | 1 268 259,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 956 057,8 | 956 057,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Субсидии бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино | 2020 - 2022 | 3 222 380,0 | 3 222 380,0 | 0,0 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
|  |  | 2020 | 1 763 270,7 | 1 763 270,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 859 109,3 | 859 109,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 600 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Субсидии бюджету городского округа Певек на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Певек | 2019 - 2022 | 2 284 501,7 | 2 284 501,7 | 0,0 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
|  |  | 2019 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 1 459 294,0 | 1 459 294,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 409 149,9 | 409 149,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 356 057,8 | 356 057,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по Подпрограмме | 2019 - 2022 | 14 004 170,7 | 14 004 170,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 8 054 350,0 | 8 054 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 3 725 503,7 | 3 725 503,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 1 268 259,2 | 1 268 259,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 956 057,8 | 956 057,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект "Чистая вода" федерального проекта "Чистая вода" | 2019 - 2024 | 713 192,9 | 300 000,0 | 6 122,6 | 407 070,3 |  |
|  |  | 2019 | 23 736,0 | 0,0 | 0,0 | 23 736,0 |  |
|  |  | 2020 | 19 391,8 | 11 078,0 | 226,1 | 8 087,7 |  |
|  |  | 2021 | 148 095,4 | 55 394,7 | 1 130,6 | 91 570,1 |  |
|  |  | 2022 | 208 704,9 | 80 796,2 | 1 649,0 | 126 259,7 |  |
|  |  | 2023 | 201 721,7 | 86 937,0 | 1 774,2 | 113 010,5 |  |
|  |  | 2024 | 111 543,1 | 65 794,1 | 1 342,7 | 44 406,3 |  |
| 1.1. | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Межбюджетные трансферты) | 2019 - 2024 | 713 192,9 | 300 000,0 | 6 122,6 | 407 070,3 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
|  |  | 2019 | 23 736,0 | 0,0 | 0,0 | 23 736,0 |  |
|  |  | 2020 | 19 391,8 | 11 078,0 | 226,1 | 8 087,7 |  |
|  |  | 2021 | 148 095,4 | 55 394,7 | 1 130,6 | 91 570,1 |  |
|  |  | 2022 | 208 704,9 | 80 796,2 | 1 649,0 | 126 259,7 |  |
|  |  | 2023 | 201 721,7 | 86 937,0 | 1 774,2 | 113 010,5 |  |
|  |  | 2024 | 111 543,1 | 65 794,1 | 1 342,7 | 44 406,3 |  |
|  | Всего по Подпрограмме | 2019 - 2024 | 713 192,9 | 300 000,0 | 6 122,6 | 407 070,3 |  |
|  |  | 2019 | 23 736,0 | 0,0 | 0,0 | 23 736,0 |  |
|  |  | 2020 | 19 391,8 | 11 078,0 | 226,1 | 8 087,7 |  |
|  |  | 2021 | 148 095,4 | 55 394,7 | 1 130,6 | 91 570,1 |  |
|  |  | 2022 | 208 704,9 | 80 796,2 | 1 649,0 | 126 259,7 |  |
|  |  | 2023 | 201 721,7 | 86 937,0 | 1 774,2 | 113 010,5 |  |
|  |  | 2024 | 111 543,1 | 65 794,1 | 1 342,7 | 44 406,3 |  |

ДПП ЧАО - Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа;

ГКУ "УКС ЧАО" - Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа".

Приложение 3
к Государственной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и водохозяйственного
комплекса Чукотского автономного
округа на 2016 - 2020 годы"

# Порядок
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на выполнение организациями жилищно-коммунального хозяйства ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях

Утратило силу. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14 февраля 2018 г. N 38 (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Приложение 4
к Государственной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и водохозяйственного
комплекса Чукотского автономного
округа на 2016 - 2020 годы"

# Порядок
предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидии на укрепление и оснащение материально-технической базы организаций жилищно-коммунального хозяйства

Утратило силу. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14 февраля 2018 г. N 38 (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Приложение 5
к Государственной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и водохозяйственного
комплекса Чукотского автономного
округа на 2016 - 2020 годы"

# Порядок
предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидии на возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива

Утратило силу. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14 февраля 2018 г. N 38 (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Приложение 6
к Государственной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и водохозяйственного
комплекса Чукотского автономного
округа на 2016 - 2020 годы"

# Порядок
предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидии на возмещение части расходов организациям ЖКХ по приобретенной электрической энергии

Утратило силу. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14 февраля 2018 г. N 38 (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Приложение 7
к Государственной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и водохозяйственного
комплекса Чукотского автономного
округа на 2016 - 2020 годы"

# Порядок
предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидии на возмещение организациям ЖКХ части расходов по приобретенной тепловой энергии

Утратило силу. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14 февраля 2018 г. N 38 (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Приложение 8
к Государственной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и водохозяйственного
комплекса Чукотского автономного
округа на 2016 - 2020 годы"

# Порядок
предоставления из окружного бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований на возмещение фактических затрат организациям ЖКХ, связанных с приобретением питьевой воды в г. Певек

Утратило силу. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14 февраля 2018 г. N 38 (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Гриф изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 7 февраля 2019 г. N 53

См. предыдущую редакцию

Приложение 9
к Государственной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и водохозяйственного
комплекса Чукотского автономного
округа"

# Порядок
предоставления из окружного бюджета бюджету городского округа Певек Чукотского автономного округа субсидии на реконструкцию гидротехнического сооружения (плотина с устройствами) на ручье Певек на 2016 - 2017 годы

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления из окружного бюджета бюджету городского округа Певек субсидии на реконструкцию объектов водохозяйственного комплекса (далее - Субсидия).

1.2. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется бюджету городского округа Певек Чукотского автономного округа (далее - Получатель субсидии) на реконструкцию гидротехнического сооружения (плотина с устройствами) на ручье Певек.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 9 июня 2016 г. N 325 в пункт 1.3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.3. Перечисление субсидии осуществляет Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент) на основании заключенного с Получателем субсидии соглашения о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение) в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятия "Субсидия на реконструкцию гидротехнического сооружения (плотина с устройствами) на ручье Певек" Подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" Государственной программы (далее - Мероприятие).

# 2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Получателю субсидии с учетом следующих условий:

1) наличия утвержденной муниципальной программы по развитию водохозяйственного комплекса городского округа Певек, включающей мероприятие по реконструкции гидротехнического сооружения (плотина с устройствами) на ручье Певек;

2) долевого финансирования расходного обязательства, за счет средств бюджета городского округа Певек в размере не менее 0,1 процента от стоимости работ по реконструкции гидротехнического сооружения (плотина с устройствами) на ручье Певек, и отражения соответствующих расходных обязательств в решении о бюджете городского округа Певек на соответствующий финансовый год;

3) определения уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления и использования субсидии (далее - Уполномоченный орган);

4) наличия по объекту проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в случае если такая документация подлежит государственной экспертизе, либо сметной документации, получившей согласование Комитета по градостроительству и архитектуре Департамента.

2.2 Размер Субсидии определяется в виде фиксированной суммы, установленной соглашением о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), но не более 99,9 процентов от стоимости работ по реконструкции гидротехнического сооружения (плотина с устройствами) на ручье Певек.

2.3. Для заключения Соглашения и принятия решения о предоставлении Субсидии Уполномоченный орган представляет в Департамент:

1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии в произвольной форме;

2) копии муниципального правового акта, определяющего Уполномоченный орган;

3) копии проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в случае если такая документация подлежит государственной экспертизе, либо сметной документации, получившей согласование Комитета по градостроительству и архитектуре Департамента;

4) выписку из решения о бюджете городского округа Певек или подписанное Главой Администрации городского округа Певек обязательство о включении в бюджет городского округа Певек средств в размере не менее 0,1 процента от стоимости работ по реконструкции гидротехнического сооружения (плотина с устройствами) на ручье Певек (с дальнейшим представлением выписки из решения о бюджете городского округа Певек на соответствующий финансовый год - в течение 15 дней со дня включения).

2.4. Департамент в течение трех рабочих дней рассматривает представленные Уполномоченным органом документы и принимает решение о возможности заключения Соглашения и предоставлении Субсидии или о невозможности заключения Соглашения и отказе в ее предоставлении при наличии несоответствий условиям предоставления Субсидии, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела, или отсутствии каких-либо документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего раздела.

О принятом решении Департамент, в течение двух рабочих дней со дня его принятия, уведомляет Уполномоченный орган и в зависимости от принятого решения направляет Уполномоченному органу Соглашение или мотивированный отказ в предоставлении Субсидии.

2.5. Перечень, формы документов, необходимых для получения Субсидии, и срок их предоставления устанавливаются Соглашением.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2.7. Департамент в течение трех рабочих дней проверяет представленные документы и, в случае отсутствия замечаний, направляет один экземпляр согласованной справки-расчета на получение Субсидии по форме предусмотренной Соглашением, в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

При наличии в документах, представленных Уполномоченным органом, недочетов и недоработок Департамент информирует Уполномоченный орган о недоработках и назначает срок, не превышающий пяти рабочих дней, для их устранения.

В случае если Уполномоченным органом в установленный срок не устранены выявленные недостатки, Департамент возвращает документы Уполномоченному органу без рассмотрения.

2.8. Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств доводит объемы финансирования Департаменту для последующего перечисления Субсидии Получателю субсидии.

2.9. Департамент, в течение трех дней со дня поступления средств Субсидии из Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, перечисляет Субсидию на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в бюджет Получателя субсидии.

2.10. Неиспользованный на 1 января года, следующего за годом предоставления Субсидии, остаток Субсидии подлежит возврату в окружной бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего года.

Принятие Департаментом решения о наличии (об отсутствии) потребности в Субсидии, не использованной на 1 января текущего финансового года, а также возврат указанной Субсидии бюджету муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности, осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в окружной бюджет, в соответствии с отчетом о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются указанные Субсидии, сформированным и представленным в порядке, установленном Департаментом.

В случае установления Департаментом наличия потребности в Субсидии, неиспользованной на 1 января текущего года, остаток Субсидии возвращается в текущем году в доход Получателя субсидии для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления Субсидии.

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

2.11. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением.

2.12. Обеспечение соблюдения Уполномоченным органом условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется Департаментом.

2.13. Органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за целевым использованием Субсидии.

2.14. При несоблюдении Уполномоченным органом условий, целей и порядка предоставления Субсидии принимается решение о применении бюджетной меры принуждения в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

2.15. Формы и сроки предоставления отчета об использовании Субсидии устанавливаются Соглашением.

Информация об изменениях:

Гриф изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 7 февраля 2019 г. N 53

См. предыдущую редакцию

Приложение 10
к Государственной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и водохозяйственного
комплекса Чукотского автономного
округа"

# Порядок
предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует правила и условия предоставления из окружного бюджета субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Субсидия).

1.2. Получателями субсидии являются бюджеты муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа.

Информация об изменениях:

Пункт 1.3 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 марта 2019 г. N 136

См. предыдущую редакцию

1.3. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется из окружного бюджета на безвозмездной основе бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа (далее - муниципальные образования, Получатели субсидии) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения, связанных с укреплением и оснащением материально-технической базы организаций жилищно-коммунального хозяйства и проведением капитального и текущего ремонтов, реконструкции и модернизации, замены оборудования и сетей коммунальной инфраструктуры, объектов канализации (далее - ремонтные работы), зарегистрированных и оказывающих услуги на территории трех и более населенных пунктов муниципального образования (далее - организации ЖКХ).

Информация об изменениях:

Пункт 1.4 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 марта 2019 г. N 136

См. предыдущую редакцию

1.4. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением (далее - Соглашение), заключаемым между Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент), с одной стороны, и Получателем субсидии, с другой стороны, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятия "Субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения" Подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" Государственной программы.

1.5. Информацию об организациях, оказывающих коммунальные услуги на территории трёх и более населённых пунктов муниципального образования, в Департамент представляет Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.

# 2. Условия и порядок предоставления Субсидии

Информация об изменениях:

Пункт 2.1 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 марта 2019 г. N 136

См. предыдущую редакцию

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателями субсидии бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также следующих условий:

1) обеспечение организациями ЖКХ, зарегистрированными и оказывающими услуги на территории муниципального образования, бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям;

2) предметом договора купли-продажи, поставки, является специальная коммунальная техника, оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автотранспортных средств), приборы, аппараты, агрегаты, модульные установки водоподготовки, используемые для предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению (далее - техника и оборудование). Приобретаемые техника и оборудование должны быть ранее не эксплуатировавшимися;

3) наличие утвержденной муниципальной программы поддержки жилищно-коммунального хозяйства, предусматривающей долевое финансирование за счет средств бюджета муниципального образования в размере не менее пяти процентов стоимости приобретаемой техники и оборудования, ремонтных работ;

4) долевое финансирование приобретаемой техники и оборудования, ремонтных работ за счет собственных средств организациями ЖКХ, зарегистрированными и оказывающими услуги на территории муниципального образования, в размере не менее пяти процентов стоимости приобретаемой техники и оборудования, ремонтных работ;

5) включение приобретаемой техники и оборудования, ремонтных работ, финансирование которых планируется с использованием средств Субсидии, в перечень техники и оборудования, утверждаемый муниципальным правовым актом;

6) определение уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления Субсидии (далее - Уполномоченный орган).

Информация об изменениях:

Пункт 2.2 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14 февраля 2018 г. N 38

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

См. предыдущую редакцию

2.2. Размер Субсидии определяется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год, но не более 90 процентов от стоимости приобретаемой техники и оборудования, без учёта НДС.

Информация об изменениях:

Пункт 2.3 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 марта 2019 г. N 136

См. предыдущую редакцию

2.3. Для заключения Соглашения и принятия решения о предоставлении Субсидии, Уполномоченный орган в срок до 1 апреля текущего года представляет в Департамент:

1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии в произвольной форме;

2) заверенную Уполномоченным органом копию устава организации ЖКХ, зарегистрированной и оказывающей услуги на территории муниципального образования;

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица - организации ЖКХ, зарегистрированной и оказывающей услуги на территории Получателя субсидии;

4) копию муниципальной программы на текущий год, утвержденную правовым актом муниципального образования;

5) заверенную выписку из решения о бюджете муниципального образования или подписанное Главой администрации муниципального образования обязательство о включении в бюджет муниципального образования на текущий год средств на приобретение техники и оборудования размере не менее пяти процентов их стоимости (с дальнейшим представлением заверенной выписки из решения о бюджете муниципального образования на текущий год - в течение 15 дней со дня принятия решения);

6) копию муниципального правового акта, об утверждении перечня приобретаемой техники и оборудования, ремонтных работ;

7) копию муниципального правового акта об определении Уполномоченного органа;

8) копию проектной документации с приложением положительного заключения государственной экспертизы, в случае если данная документация подлежит государственной экспертизе, или согласованной с Комитетом по градостроительству и архитектуре Департамента сметной документации, актов обследования, дефектных ведомостей, решений, требований, предписаний уполномоченных органов;

9) копию гарантийного письма организации ЖКХ в Уполномоченный орган о выделении собственных средств на приобретение техники и оборудования, на выполнение ремонтных работ в размере не менее пяти процентов стоимости приобретаемой техники и оборудования.

2.4. Рабочая группа, состав которой утверждается приказом Департамента, в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные Уполномоченным органом документы и принимает решение:

о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии;

об отказе в заключении Соглашения и в предоставлении Субсидии с указанием причин отказа, а именно - несоответствие условиям предоставления Субсидии, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела, или отсутствие каких-либо документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего раздела, с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

О принятом решении Департамент уведомляет Уполномоченный орган в течение трёх рабочих дней с момента принятия решения.

При наличии в представленных Уполномоченным органом документах подчисток, приписок, зачёркнутых слов, а также серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, или неправильном оформлении (заполнении) документов, установленных пунктом 2.3 настоящего раздела, Департамент информирует Уполномоченный орган о выявленных недостатках и назначает срок для их устранения, не превышающий пяти рабочих дней.

В случае если Уполномоченным органом в установленный срок не устранены выявленные недостатки, Департамент возвращает документы Уполномоченному органу без рассмотрения.

2.5. Перечень документов, предоставляемых Уполномоченным органом в Департамент для получения Субсидии, и срок их предоставления устанавливается Соглашением.

2.6. Департамент в течение трёх дней рассматривает документы, представленные Уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела, и, в случае отсутствия по ним замечаний, направляет один экземпляр согласованной справки-расчёта по форме, предусмотренной Соглашением, в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

При наличии в представленных Уполномоченным органом документах подчисток, приписок, зачёркнутых слов, исправлений, а также серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, или неправильном оформлении (заполнении) документов, установленных Соглашением, Департамент информирует Уполномоченный орган о выявленных недостатках и назначает пятидневный срок для их устранения.

В случае если Уполномоченным органом в установленный срок не устранены выявленные недостатки, Департамент возвращает документы Уполномоченному органу без рассмотрения.

2.7. Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств доводит объемы финансирования Департаменту.

2.8. Департамент, в течение трёх рабочих дней со дня поступления средств Субсидии из Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, перечисляет Субсидию на счёт, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу для учёта поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в местные бюджеты.

Информация об изменениях:

Пункт 2.9 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14 февраля 2018 г. N 38

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

См. предыдущую редакцию

2.9. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии, остаток Субсидии подлежит возврату в окружной бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

Принятие Департаментом решения о наличии (об отсутствии) потребности в Субсидии, не использованной на 1 января текущего финансового года, а также возврат указанной Субсидии бюджету муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности, осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в окружной бюджет, в соответствии с отчетом о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются указанные Субсидии, сформированным и представленным в порядке, установленном Департаментом.

В соответствии с решением Департамента, согласованного с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, о наличии потребности в Субсидии, неиспользованной на 1 января текущего финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии, средства в объёме, не превышающем остатка Субсидии, могут быть возвращены в финансовом году, следующем за годом предоставления Субсидии, в доход Получателя субсидии, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов Получателя субсидии, соответствующих целям предоставления Субсидии.

Порядок принятия решений Департамента о наличии (об отсутствии) потребности в Субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, устанавливается нормативным правовым актом Правительства Чукотского автономного округа.

2.10. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением.

2.11. Обеспечение соблюдения Получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется Департаментом.

2.12. Органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за целевым использованием Субсидии.

Информация об изменениях:

Пункт 2.13 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14 февраля 2018 г. N 38

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

См. предыдущую редакцию

2.13. При несоблюдении Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии принимается решение о применении бюджетной меры принуждения.

Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения устанавливается Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

2.14. Форма и срок предоставления отчёта об использовании Субсидии устанавливается Соглашением.

Информация об изменениях:

Гриф изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 7 февраля 2019 г. N 53

См. предыдущую редакцию

Приложение 11
к Государственной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и водохозяйственного
комплекса Чукотского автономного
округа"

# Порядок
предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидии на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует правила и условия предоставления из окружного бюджета субсидии на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования (далее - Субсидия).

1.2. Получателями субсидии являются бюджеты муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа (далее - Получатели).

1.3. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется из окружного бюджета на безвозмездной основе Получателям в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования (далее - Договоры) заключённым организациями ЖКХ, зарегистрированных и оказывающих услуги на территории трёх и более населённых пунктов муниципального образования (далее - организации ЖКХ).

Под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга, заключённому в 2016 году, в которую входит:

возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю;

возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг;

доход лизингодателя.

Информация об изменениях:

Пункт 1.4 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 марта 2019 г. N 136

См. предыдущую редакцию

1.4. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), заключаемым между Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент), с одной стороны, и Получателем, с другой стороны, в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятия "Субсидии организациям ЖКХ на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования" Подпрограммы "Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства" Государственной программы.

# 2. Условия и порядок предоставления Субсидии

Информация об изменениях:

Пункт 2.1 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14 февраля 2018 г. N 38

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

См. предыдущую редакцию

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателями бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также следующих условий:

1) наличие утверждённой муниципальной программы поддержки жилищно-коммунального хозяйства, предусматривающей долевое финансирование за счёт средств бюджета муниципального образования в размере не менее пяти процентов суммы платежа по Договору;

2) определение уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления Субсидии (далее - Уполномоченный орган);

3) обеспечение организациями ЖКХ бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг их потребителям;

4) предметом Договора, является специальная коммунальная техника, оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автотранспортных средств), приборы, аппараты, агрегаты, установки, используемые в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее - техника и оборудование). Приобретаемые техника и оборудование должны быть ранее не эксплуатировавшимися;

5) наличие в Договоре условия об обязательном последующем приобретении предмета лизинга в собственность организации ЖКХ;

6) заключение Договора на срок не более трёх лет;

7) соблюдение графика оплаты лизинговых платежей;

8) долевое финансирование по уплате лизинговых платежей за счёт собственных средств организациями ЖКХ в размере не менее пяти процентов от суммы лизинговых платежей;

9) включение приобретаемой техники и оборудования, финансирование которых планируется с использованием средств Субсидии, в перечень техники и оборудования, утверждаемый муниципальным правовым актом.

2.2. Субсидия на возмещение затрат по уплате процентов, начисленных и уплаченных по просроченной задолженности, не предоставляется.

2.3. Размер Субсидии определяется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год, но не более 90 процентов от понесённых организацией ЖКХ затрат по уплате платежа по Договору без учёта НДС.

2.4. Для заключения Соглашения и принятия решения о предоставлении Субсидии, Уполномоченный орган в срок до 10 июля 2017 года, а в дальнейшем ежегодно до 1 апреля текущего года представляет в Департамент:

1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии в произвольной форме;

2) заверенную Уполномоченным органом копию устава организации ЖКХ, зарегистрированной и оказывающей услуги на территории муниципального образования;

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица - организации ЖКХ, зарегистрированной и оказывающей услуги на территории Получателя;

4) копию муниципальной программы на текущий год, утверждённую правовым актом муниципального образования;

5) заверенную выписку из решения о бюджете муниципального образования или подписанное главой администрации муниципального образования обязательство о включении в бюджет муниципального образования на текущий год средств на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей размере не менее пяти процентов лизинговых платежей (с дальнейшим представлением заверенной выписки из решения о бюджете муниципального образования на текущий год - в течение 15 дней со дня принятия решения);

6) копию муниципального правового акта, об утверждении перечня приобретаемой техники и оборудования;

7) копию муниципального правового акта об определении Уполномоченного органа;

8) расчёт на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей с помесячной разбивкой по каждому Договору и предмету лизинга на текущий финансовый год;

9) копию гарантийного письма организации ЖКХ в Уполномоченный орган о выделении собственных средств на оплату лизинговых платежей в размере не менее пяти процентов лизинговых платежей;

10) копии Договоров (с приложением графика лизинговых платежей);

11) копии договоров купли-продажи.

2.5. Рабочая группа, состав которой утверждается приказом Департамента, в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные Уполномоченным органом документы и принимает решение:

о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии;

об отказе в заключение Соглашения и в предоставлении Субсидии с указанием причин отказа, а именно - несоответствие условиям предоставления Субсидии, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела, или отсутствие каких-либо документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего раздела, с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

О принятом решении Департамент уведомляет Уполномоченный орган в течение трёх рабочих дней с момента принятия решения.

При наличии в представленных Уполномоченным органом документах подчисток, приписок, зачёркнутых слов, а также серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, или неправильном оформлении (заполнении) документов, установленных пунктом 2.4 настоящего раздела, Департамент информирует Уполномоченный орган о выявленных недостатках и назначает срок для их устранения, не превышающий пяти рабочих дней.

В случае если Уполномоченным органом в установленный срок не устранены выявленные недостатки, Департамент возвращает документы Уполномоченному органу без рассмотрения.

2.6. Распределение Субсидии Получателям утверждается нормативным правовым актом Правительства Чукотского автономного округа.

2.7. Департамент в течение трёх рабочих дней с даты принятия нормативного правового акта Правительства Чукотского автономного округа о распределении Субсидии Получателям, направляет Получателю Соглашение, в котором в обязательном порядке предусматривается:

1) предельный размер Субсидии;

2) порядок и сроки предоставления Субсидии;

3) порядок, сроки предоставления отчётности Получателями;

4) порядок возврата Субсидии Получателями.

2.8. Перечень документов, предоставляемых Уполномоченным органом в Департамент для получения Субсидии, и срок их предоставления устанавливается Соглашением.

2.9. Департамент в течение трёх дней рассматривает документы, представленные Уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2.8 настоящего раздела, и, в случае отсутствия по ним замечаний, направляет один экземпляр согласованной справки-расчёта по форме, предусмотренной Соглашением, в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

При наличии в представленных Уполномоченным органом документах подчисток, приписок, зачёркнутых слов, исправлений, а также серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, или неправильном оформлении (заполнении) документов, установленных Соглашением, Департамент информирует Уполномоченный орган о выявленных недостатках и назначает пятидневный срок для их устранения.

В случае если Уполномоченным органом в установленный срок не устранены выявленные недостатки, Департамент возвращает документы Уполномоченному органу без рассмотрения.

2.10. Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, в пределах бюджетных ассигнований утверждённых лимитов бюджетных обязательств доводит бюджетные ассигнования Департаменту.

2.11. Департамент, в течение трёх дней со дня поступления средств Субсидии из Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, перечисляет Субсидию на счёт, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу для учёта поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в местные бюджеты.

2.12. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток Субсидии подлежит возврату в доход окружного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае, если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

Принятие Департаментом решения о наличии (об отсутствии) потребности в Субсидии, неиспользованной в отчётном финансовом году, а также возврат указанной Субсидии в бюджет муниципального образования, которому она была ранее предоставлена, при принятии решения о наличии в её потребности, осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в окружной бюджет в соответствии с отчётом о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является указанная Субсидия, сформированным и представленным в порядке, установленном Департаментом.

В соответствии с решением Департамента о наличии потребности в Субсидии, не использованной в отчётном финансовом году, согласованным с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в определяемом им порядке, средства в объёме, не превышающем остатка Субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому она была ранее предоставлена, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления Субсидии.

Порядок принятия решений Департаментом о наличии (об отсутствии) потребности в Субсидии, не использованной в отчётном финансовом году, устанавливается нормативным правовым актом Правительства Чукотского автономного округа.

2.13. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных Соглашением.

2.14. Обеспечение соблюдения Получателями условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется Департаментом.

2.15. Органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за целевым использованием Субсидии.

Информация об изменениях:

Пункт 2.16 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14 февраля 2018 г. N 38

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

См. предыдущую редакцию

2.16. При несоблюдении Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии принимается решение о применении бюджетной меры принуждения.

Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения устанавливается Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

2.17. Форма и срок предоставления отчёта об использовании Субсидии устанавливается Соглашением.

Приложение 12
к Государственной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и водохозяйственного
комплекса Чукотского автономного
округа"

# Порядок
предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидии на разработку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов

Утратило силу. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 марта 2019 г. N 136

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Приложение 13
к Государственной программе 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и водохозяйственного комплекса 
Чукотского автономного округа"

# Порядок
предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа субсидии на реализацию мероприятий в области обращения с отходами

Утратило силу. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 марта 2019 г. N 136

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Наименование изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 февраля 2019 г. N 61

См. предыдущую редакцию

Приложение 14
 к Государственной программе 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и водохозяйственного комплекса Чукотского 
автономного округа"

# Порядок 
предоставления из окружного бюджета бюджету городского округа Певек и бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа субсидий на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение

# 1. Общие положения

Информация об изменениях:

Пункт 1.1 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 февраля 2019 г. N 61

См. предыдущую редакцию

1.1. Настоящий Порядок регламентирует правила и условия предоставления из окружного бюджета субсидий за счет средств федерального бюджета бюджету городского округа Певек и бюджету муниципального района Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа (далее - бюджеты муниципальных образований) на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино и города Певек (далее - Субсидия)

Информация об изменениях:

Пункт 1.2 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 февраля 2019 г. N 61

См. предыдущую редакцию

1.2. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется из окружного бюджета на безвозмездной основе бюджетам муниципальных образований (далее - Получатель) в целях финансирования расходных обязательств муниципальных образований на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино и города Певек.

Информация об изменениях:

Пункт 1.3 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 марта 2019 г. N 136

См. предыдущую редакцию

1.3. Главным распорядителем средств окружного бюджета, осуществляющим предоставление субсидий, является Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент).

Информация об изменениях:

Пункт 1.4 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 февраля 2019 г. N 61

См. предыдущую редакцию

1.4. Субсидия предоставляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы "Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры" Государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа" (далее - Подпрограмма).

1.5. Субсидия предоставляется в соответствии с Соглашением о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение), заключаемым между Департаментом, с одной стороны, и Получателем, с другой стороны.

1.6. Размер Субсидии определяется Соглашением исходя из обоснования инвестиций, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия Подпрограммы.

# 2. Условия и порядок предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателями бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также следующих условий:

1) наличие утвержденной муниципальной программы с по объектным распределением объема работ или объема финансирования, предусматривающей финансирование за счет средств окружного бюджета, необходимых на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;

2) определение уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления Субсидии (далее - Уполномоченный орган);

3) наличие обоснования инвестиций (ОБИН) или проектной документации по объектам, входящим в муниципальную программу.

2.2. Для заключения Соглашения и принятия решения о предоставлении Субсидии Уполномоченный орган представляет в Департамент:

1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии в произвольной форме;

2) копию муниципального правового акта, определяющего Уполномоченный орган;

3) расчет суммы Субсидии с приложением обоснования инвестиций или копии проектной документации.

2.3. Департамент в течение трех рабочих дней рассматривает документы, представленные Уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела, и принимает решение:

1) о заключении Соглашения;

2) об отказе в заключении Соглашения с указанием причин отказа, а именно - несоответствие условиям предоставления Субсидии, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела, или отсутствие каких-либо документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела, с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Утратил силу. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 февраля 2019 г. N 61

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Пункт 2.5 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 февраля 2019 г. N 61

См. предыдущую редакцию

2.5. Департамент в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о заключении Соглашения формирует Соглашение, в котором в обязательном порядке предусматривается:

1) сведения об объеме и целевом назначении Субсидии;

2) условия предоставления Субсидии;

3) значение показателя результативности предоставления Субсидии;

4) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;

5) сроки и формы предоставления отчетности.

2.6. Перечень документов, предоставляемых Уполномоченным органом в Департамент для получения Субсидии, и срок их предоставления устанавливается Соглашением.

2.7. Департамент в течение трех рабочих дней рассматривает представленные Уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2.6 настоящего раздела документы и в случае отсутствия по ним замечаний направляет один экземпляр согласованной справки-расчета по форме, предусмотренной приложением к настоящему Порядку, в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

2.8. При наличии в представленных Уполномоченным органом документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов, а также серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание или неправильном оформлении (заполнении) документов, определенных Соглашением, Департамент информирует Уполномоченный орган о выявленных недостатках и назначает срок для их устранения, не превышающий пяти рабочих дней.

2.9. В случае если Уполномоченным органом в установленный срок не устранены выявленные недостатки, Департамент возвращает документы Уполномоченному органу без рассмотрения.

2.10. Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств доводит бюджетные ассигнования Департаменту.

2.11. Операции по перечислению Субсидии бюджету муниципального образования осуществляются Управлением Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.

2.12. Неиспользованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток Субсидии подлежит возврату в доход окружного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае, если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

Принятие Департаментом решения о наличии (об отсутствии) потребности в Субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, а также возврат указанной Субсидии в бюджет муниципального образования, которому она была ранее предоставлена, при принятии решения о наличии в ее потребности, осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в окружной бюджет в соответствии с отчетом о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является указанная Субсидия, сформированным и представленным в порядке, установленном Департаментом.

В соответствии с решением Департамента о наличии потребности в Субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, согласованным с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в определяемом им порядке, средства в объеме, не превышающем остатка Субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому она была ранее предоставлена, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления Субсидии.

2.13. Порядок принятия решений Департамента о наличии (об отсутствии) потребности в Субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, устанавливается нормативным правовым актом Правительства Чукотского автономного округа.

2.14. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением.

2.15. Обеспечение соблюдения Получателями условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется Департаментом.

2.16. Органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за целевым использованием Субсидии.

2.17. При несоблюдении Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии принимается решение о применении бюджетной меры принуждения.

Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения устанавливается Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

Информация об изменениях:

Гриф изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 февраля 2019 г. N 61

См. предыдущую редакцию

Приложение 
к Порядку предоставления из 
окружного бюджета бюджету городского 
округа Певек и бюджету муниципального 
образования Билибинский муниципальный 
район Чукотского автономного округа 
субсидий на реализацию мероприятий 
по развитию инфраструктуры Чукотского автономного
 округа, обеспечивающей качественное 
тепло-, водоснабжение 
и водоотведение города Билибино и города Певек

(с изменениями от 7, 13 февраля 2019 г.)

# Справка-расчет

____________________________________________________________________ ___________

(наименование муниципального образования, Уполномоченного органа)

к Субсидии _____________________________________________________________________

(наименование Субсидии)

в __________________________ году

(тыс. руб.)

| Сумма по Соглашению | Сумма, заявленная на финансирование | Фактически перечислено на дату обращения | Остаток по Соглашению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Руководитель |  |  |  | Начальник Департамента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| М.П. |  |  |  | М.П. |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Ответственный исполнитель |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| тел. __________ | " ___ " _____________ 20 ___ г. |  |  | " ___ " _____________ 20 ___ г. |  |  |  |

Информация об изменениях:

Приложение 15 изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 марта 2019 г. N 136

См. предыдущую редакцию

Приложение 15 
к Государственной программе 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
 и водохозяйственного комплекса
 Чукотского автономного округа"

# Методика 
расчета показателей Подпрограммы "Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры" Государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа"

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Методика расчета показателя | Статистические источники получения информации | Периодичность представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспеченность Чукотского автономного округа инженерной инфраструктурой, обеспечивающей бесперебойную подачу теплоэнергии и электроэнергии жителям города Билибино | % от общего объема работ с нарастающим итогом | Определяется как соотношение процент реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры, обеспечивающей подачу теплоэнергии и электроэнергии от общего объема запланированных мероприятий (100% к концу 2021 года) | На основании отчетов о выполненных работах по Государственной программе, предоставленных юридическим лицом, которое осуществляет указанные мероприятия, на основании договора о предоставлении за счет средств окружного бюджета бюджетных инвестиций заключенному между Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа и юридическим лицом, не являющемуся государственным и муниципальным учреждением и государственным и муниципальным унитарным предприятием и на основании отчетов об объеме выполненных работ согласно утвержденному графику работ на период проведения мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей бесперебойную подачу теплоэнергии и электроэнергии жителям города Билибино | ежегодно |
| 2. | Доля граждан, обеспеченных качественными коммунальными услугами тепло-, водоснабжения и водоотведения за счет подключения жилищного фонда к сетям инженерной инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойную подачу тепло-, водоснабжения и водоотведения | % | Определяется как соотношение общей площади жилищного фонда в городах Билибино и Певек, подключенного к сетям инженерной инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойную подачу тепло-, водоснабжения и водоотведения к общей площади жилищного фонда городов Билибино и Певек , где: - доля граждан обеспеченных качественными и бесперебойными коммунальными услугами за счет подключения жилищного фонда к сетям инженерной инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойную подачу тепло-, водоснабжения и водоотведения; - общая площадь жилищного фонда подключенного к сетям инженерной инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойную подачу тепло-, водоснабжения и водоотведения; - общая площадь жилищного фонда | На основании отчетов о выполненных работах по Государственной программе, предоставленных муниципальными образованиями, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии, заключенном между Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа и Получателями субсидии и на основании показателей общей площади жилищного фонда в характеристиках жилищного фонда, утвержденных муниципальными образованиями | ежегодно |

Приложение 16 
к Государственной программе 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
 и водохозяйственного комплекса Чукотского
 автономного округа"

# Порядок 
предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления и распределения субсидии за счет средств федерального и окружного бюджетов бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (далее - Субсидия).

1.2. Получателями Субсидии являются бюджеты муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа (далее - Получатели).

1.3. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется из окружного бюджета на безвозмездной основе Получателям в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.

Информация об изменениях:

Пункт 1.4 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26 сентября 2019 г. N 443

См. предыдущую редакцию

1.4. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение), заключаемым между Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент), с одной стороны, и Получателем, с другой стороны, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятия "Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения" Подпрограммы "Чистая вода" Государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа" (далее - мероприятие Подпрограммы).

1.5. Размер Субсидии, предоставляемой Получателю, определяется исходя из объемов средств, представленных в заявках муниципальных образований, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия Подпрограммы, в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением, но не более 99,9 процентов от стоимости работ.

# 2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателями бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также следующих условий:

1) наличие утвержденной муниципальной программы по развитию водохозяйственного комплекса, предусматривающей долевое финансирование за счет средств бюджета муниципального образования в размере не менее 0,1 процента от общего объема средств, необходимых на реализацию указанных мероприятий;

2) определения уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления Субсидии (далее - Уполномоченный орган);

3) наличия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки этой проектной документации (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным).

2.2. Для заключения Соглашения и принятия решения о предоставлении Субсидии Уполномоченный орган в срок до 1 апреля представляет в Департамент:

1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии в произвольной форме;

2) заверенную выписку из решения о бюджете муниципального образования или подписанное главой администрации муниципального образования обязательство о включении в бюджет муниципального образования на текущий год средств на реализацию мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса в размере не менее 0,1 процента от общего объема средств, необходимых на реализацию указанных мероприятий (с дальнейшим представлением заверенной выписки из решения о бюджете муниципального образования на текущий год - в течение 15 дней со дня принятия решения);

3) копию муниципального правового акта, определяющего Уполномоченный орган;

4) копию проектной документации с приложением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки этой проектной документации (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), актов обследования, дефектных ведомостей, решений, требований, предписаний уполномоченных органов;

5) документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка проектной документации является обязательной);

6) копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

7) титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов капитального строительства, утвержденные заказчиком;

8) документ, содержащий результаты оценки эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;

9) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;

10) копии правоустанавливающих документов на земельный участок.

2.3. Рабочая группа, состав которой утверждается приказом Департамента, в течение пяти рабочих дней рассматривает документы, представленные Уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела, и принимает решение:

1) о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии;

2) об отказе в заключении Соглашения с указанием причин отказа, а именно - несоответствие условиям предоставления Субсидии, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела, или отсутствие каких-либо документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела, с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Распределение Субсидии Получателям утверждается нормативным правовым актом Правительства Чукотского автономного округа.

2.5. Департамент в течение трех рабочих дней с даты принятия нормативного правового акта Правительства Чукотского автономного округа о распределении Субсидии формирует в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" Соглашение, в котором в обязательном порядке предусматривается:

1) сведения об объеме и целевом назначении Субсидии;

2) условия предоставления Субсидии;

3) значение показателя результативности предоставления Субсидии;

4) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;

5) сроки и формы предоставления отчетности.

2.6. Уполномоченный орган направляет в адрес Департамента заявку на получение Субсидии с приложением справки-расчета по форме, предусмотренной Соглашением.

Департамент в течение трех рабочих дней рассматривает представленные Уполномоченным органом документы предусмотренные Соглашением и в случае отсутствия по ним замечаний, направляет копию экземпляра согласованной справки-расчета в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

При наличии в представленных Уполномоченным органом документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов, а также серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание или неправильном оформлении (заполнении) документов, определенных Соглашением, Департамент информирует Уполномоченный орган о выявленных недостатках и назначает срок для их устранения, не превышающий пяти рабочих дней.

В случае если Уполномоченным органом в установленный срок не устранены выявленные недостатки, Департамент возвращает документы Уполномоченному органу без рассмотрения.

2.7. Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в течение трех рабочих дней доводит бюджетные ассигнования Департаменту.

2.8. Операции по перечислению Субсидии бюджету муниципального образования осуществляются Управлением Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.

Перечисление Субсидии бюджету муниципального образования осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, установленному Соглашением, при оплате денежного обязательства получателя средств бюджета муниципального образования, соответствующего целям предоставления Субсидии.

2.9. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток Субсидии подлежит возврату в доход окружного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае, если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

2.10. Обеспечение соблюдения Получателями условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется Департаментом.

2.11. Органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за целевым использованием Субсидии.

2.12. При несоблюдении Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии принимается решение о применении бюджетной меры принуждения.

Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения устанавливается Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

Приложение 17
к Государственной программе
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и водохозяйственного комплекса
Чукотского автономного округа"

# Подпрограмма "Чистая вода"
Государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа"

# Характеристика 
состояния водоснабжения Чукотского автономного округа

Одной из самых острых задач на сегодняшний день является проблема обеспечения населения Чукотского автономного округа питьевой водой нормативного качества.

Ежегодно население потребляет более 3,6 млн. куб. м воды для питьевых и коммунальных нужд, от качества которой зависит сохранение здоровья населения на уровне, соответствующем критериям цивилизованного общества, обеспечение комфортных условий проживания, продолжительность жизни.

На территории Чукотского автономного округа 44 населенных пункта, в 25 населенных пунктах используют централизованные системы водоснабжения. Используется 35 источника централизованных систем водоснабжения, из них 10 из поверхностных источников и 25 из подземных источников.

В Чукотском автономном округе эксплуатируются 25 водопроводов, из них 17 на подземных источниках водоснабжения, 8 - из поверхностных. Из 8 водопроводов с поверхностными источниками водоснабжения имеет водоподготовительные сооружения 6 водопроводов (в г. Анадырь, г. Певек, г. Билибино, с. Лаврентия, с. Новое Чаплино, с. Канчалан).

Более чем 40 процентов сельских поселений округа, не оборудованы централизованными системами водоснабжения. Это населённые пункты расположенные, в основном на морском побережье, где поверхностные водотоки, водоемы и подземные воды имеют повышенную минерализацию воды за счет притока некондиционных морских вод. В 16 населенных пунктах округа централизованная система водоснабжения отсутствует полностью, 3 населенных пункта частично оснащены инженерными сетями водоснабжения.

Обеспечение населения Чукотского автономного округа питьевой водой осуществляется в основном (77%) за счет поверхностных водных источников (озера, реки), функционирующие сезонно, качество воды в которых не вполне отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.

Проблемы хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Чукотского автономного округа связаны с неудовлетворительным водоснабжением национальных сел, расположенных на морском побережье.

Дефицит пресной питьевой воды обусловлен расположением данных сел на морских побережьях, где поверхностные водотоки, водоемы и подземные воды имеют повышенную минерализацию воды за счет притока некондиционных морских вод.

Состояние систем водоснабжения в муниципальных образованиях округа характеризуется также высоким уровнем износа водозаборных сооружений.

В период с 2016 г. в Чукотском автономном округе вводятся станции водоподъёма, модернизируются системы водоподготовки, выполняются ремонты с применением современных материалов.

В период с 2016 по 2018 годы мероприятия по улучшению качества воды охватили 13 населенных пунктов округа, где это необходимо в первую очередь.

За последние пяти лет, аварийность на объектах водоподготовки, водоснабжения снизилась на пяти процентов. Повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или оборудования, повлекшие существенное снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, в настоящее время не отмечается.

Принимая во внимание предстоящие глобальные изменения в генерации электрической и тепловой энергии в городах Певек и Билибино (ПАТЭС и строительство энергоцентра), предстоит полная реконструкция центральных сетей с заменой объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

Водные объекты и источники питьевого водоснабжения имеют важнейшее значение для социально-экономического развития Чукотского автономного округа. Загрязнение водных объектов при отсутствии водоочистных сооружений либо недостаточной барьерной роли действующих сооружений по водоочистке сохраняет острой проблему водообеспечения во многих населенных пунктах и создает серьезную опасность для здоровья населения.

Информация об изменениях:

Раздел изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2020 г. N 165

См. предыдущую редакцию

# Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов, включенных в Подпрограмму

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу для приведения качества питьевой воды к соответствию нормативным требованиям необходимо провести реконструкцию источников централизованного питьевого водоснабжения.

Таким образом, в связи с высоким содержанием железа в подземных источниках водозабора рекомендуется оборудовать станции обезжелезивания воды до подачи воды в распределительные сети.

Также для обеспечения населения качественной питьевой водой, поступающей с водозаборов, необходимо оборудовать станции очистки воды.

В целях повышения качества питьевой воды, в населенных пунктах с привозной водой, где отсутствует система централизованного водоснабжения, необходимо применение на данных территориях следующих концепций:

установка фильтровальных станций (подвоз воды автоцистернами (водовозками) с наполнением питьевой воды в резервуары для хранения воды (заливка в водовозку - фильтровальная станция - резервуар - насос - заливка в водовозку);

установка модульных водоочистительных станций (комбинированный - водоочистительные станции и водовозки).

В сравнении с данными отчета инвентаризации за 2018 год и уведомлениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу, направленными в адрес администраций муниципальных районов/городских округов за 2019 год, в Подпрограмму включены мероприятия предполагающие повышение качества питьевого водоснабжения в населенных пунктах: г. Анадырь, с. Марково, с. Анюйск, с. Островное, г. Билибино, с. Лаврентия, с. Алькатваам, с. Хатырка, с. Мейныпильгыно, с. Сиреники.

Сведения о численности населения, которое при реализации мероприятий планируется обеспечить качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в разрезе населенных пунктов некорректно указанных в инвентаризации за 2018 год.

| N | Муниципальный район/городской округ | Наименование мероприятия | Прирост численности населения, которое при реализации планируется обеспечить качественным питьевым водоснабжением, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L = 880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L = 495 м | 390 |
|  |  | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ/3 до перехода через автодорогу по ул. Энергетиков близ УТ 5/7 (ВВК 2/10), L = 995 м | 250 |
|  |  | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ 5/7 до ВВК 3/10 с ответвлениями от ВВК 1/10 до пожарно-питьевого гидранта близ старой свалки, L = 803 м | 200 |
| 2 | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Марково | 245 |
| 3 | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Анюйск | 391 |
|  |  | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Островное | 378 |
|  |  | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Билибино | 753 |
| 4 | Чукотский муниципальный район | Реконструкция резервуаров чистой воды в с Лаврентия Чукотского автономного округа | 1208 |

Питьевая вода из источников питьевого водоснабжения не соответствует санитарно-химическим нормам в населенных пунктах с. Хатырка - 50%, с. Алькатваам - 25%. В целях обеспечения доброкачественной питьевой водой жителей проживающих в с. Хатырка (324 человека), в с. Алькатваам (212 человек), в данных населенных пунктах запланирован монтаж модульных установок водоподготовки в рамках реализации мероприятий Подпрограммы.

Также в целях повышения качества объектов питьевого водоснабжения запланированы мероприятия:

установка водоподготовительной станции в с. Мейныпильгыно (численность проживающего населения - 327 человек);

модернизация сетей холодного водоснабжения в с. Сиреники (численность проживающего населения 293 человека).

Информация об изменениях:

Раздел изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2020 г. N 165

См. предыдущую редакцию

# Бюджетная эффективность

Показатель бюджетной эффективности определяется как соотношение объема инвестиций из федерального бюджета, направляемых на данный объект, к плановому показателю увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, и вычисляется по формуле:

,

где:

V - объем инвестиций из федерального бюджета тыс. рублей;

P - прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Чукотского автономного округа подключенного к централизованным сетям водоснабжения (согласно методике расчета показателя указанного в методических рекомендациях МР 2.1.4.0143-19 с привязкой к населению обеспеченному централизованным питьевым водоснабжением, процент;

E - показатель бюджетной эффективности, рублей/процент.

| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | V, тыс. рублей | P, процент | E, рублей / процент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция резервуаров чистой воды в с. Лаврентия Чукотского АО | 40 294,2 | 2,432 | 16 568 338,82 |
| 2 | Реконструкция сети водовода в с. Канчалан | 41 929,99 | 0,892 | 47 006 715,25 |
| 3 | Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L = 880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L = 495 м | 40 425,0 | 0,785 | 51 496 815,29 |
| 4 | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Усть-Белая | 82 329,79 | 1,027 | 80 165 326,19 |
| 5 | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Марково | 95 021,02 | 0,493 | 192 740 405,68 |
| ИТОГО |  | 300 000,00 | 5,629 |  |

Информация об изменениях:

Раздел изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2020 г. N 165

См. предыдущую редакцию

# Переход к использованию перспективных технологий

В связи с тем, что вода на подземных источниках централизованных сетей водоснабжения в большей степени не соответствует показателям по ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения" в части превышения общего показателя железа и водорода, то мероприятия, направленные на приведения показателей питьевой воды в соответствие с требованиями, имеют стандартные и классические методы решения в виде станций обезжелезивания, и дополнительных резервуаров для отстаивания питьевой воды.

Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, на реализацию которых предоставляется субсидия за счет средств федерального бюджета, планируется выполнять с использованием перспективных технологий водоподготовки, включенных в федеральный справочник перспективных технологий водоподготовки и очистки воды, и с учетом оценки риска здоровью населения. Обоснованность применения технологии водоподготовки и очистки воды определяется проектно-сметной документацией по объекту.

# Прогноз ожидаемых результатов

Результатом всех мероприятий должно быть приведение состояния питьевой воды, подаваемой из централизованных систем в соответствие с установленными показателями качества, при этом население, проживающее на территориях городов имеющее статус - городского населения и имеющее централизованное водоснабжение будет обеспечено на 100 процентов качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Повышение технического уровня и надежности функционирования системы водоснабжения, снижение уровня аварийности, за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов.

Снижение непроизводственных потерь воды при ее транспортировке и использовании.

Таким образом, итоговым результатом данной программы будет:

повышение доли населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

повышение доли городского населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

# Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий
Подпрограммы "Чистая вода"

В Чукотском автономном округе длительное время осуществляется ограничение роста тарифов для потребителей коммунальных услуг, не выше индекса потребительских цен на регулируемый период ИПЦ, устанавливаемых Минэкономразвития Российской Федерации на соответствующий период.

Механизм возмещения расходов, не учтенные в тарифах, предусмотрен за счет бюджетных средств в Государственной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа" в рамках Подпрограммы "Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства".

В случае значительного роста тарифов на услуги водоснабжения, при реализации национального проекта "Чистая вода", возникающие расходы, не учтенные в тарифе, также будут компенсированы через действующий механизм в рамках мероприятия Подпрограммы "Субсидия ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, не учтенных при установлении тарифов на коммунальные услуги".

Информация об изменениях:

Приложение 17 дополнено разделом. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2020 г. N 165

# Риски при реализации Подпрограммы

В процессе реализации мероприятий могут появиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Подпрограммы, к числу которых относятся:

финансовые риски: не предоставление федеральной субсидии, дефицит регионального и местных бюджетов, сдерживание роста тарифов;

технологические риски: несоблюдение сроков проектирования и получения заключения государственной экспертизы, появление объектов незавершенного строительства;

информационные риски: неполнота и неточность предоставления информации об объемах и качестве осуществления работ по повышению качества питьевой воды.

Приложение 1
к Подпрограмме "Чистая вода"
Государственной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и водохозяйственного комплекса
Чукотского автономного округа"

# Положение
по ранжированию объектов водоснабжения для определения ежегодного перечня объектов водоснабжения

# I. Общие положения

1. Настоящее Положение предназначено для установления принципов ранжирования объектов водоснабжения в целях определения ежегодного перечня объектов водоснабжения для их реализации в рамках мероприятий Подпрограммы "Чистая вода" на очередной финансовый год исходя из объемов средств, выделенных на реализацию программных мероприятий из окружного бюджета.

2. Критериями приоритетности выбора объектов водоснабжения для их реализации в рамках мероприятий Подпрограммы "Чистая вода" на очередной финансовый год (далее - Критерии приоритетности) являются:

1) объекты, начатые строительством в предыдущие годы (переходящие);

2) объекты водоснабжения, удовлетворяющие условиям поддержки из федерального бюджета Российской Федерации, а также указанные в поручениях Губернатора Чукотского автономного округа;

3) объекты водоснабжения по заявкам органов местного самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа, соответствующие требованиям Подпрограммы "Чистая вода", очередность которых изложена ниже, согласно докладу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Чукотском автономном округе в предыдущем году".

3. Ранжированный перечень объектов водоснабжения составляется в соответствии с Критериями приоритетности.

# II. Формирование ранжированного перечня объектов водоснабжения по Критериям приоритетности

4. Ранжированным перечнем является упорядоченный список объектов по Критериям приоритетности, установленным настоящим Положением. Процедура ранжирования представляет собой процесс упорядочения объектов в зависимости от Критериев приоритетности.

5. Ранжированный перечень состоит из объектов в соответствии с задачами Подпрограммы.

Объекты, начатые строительством в предыдущие годы (переходящие), соответствующие Критерию приоритетности подпунктов 1, 2 пункта 2 раздела 1 настоящего Положения, включаются в перечень объектов водоснабжения для их реализации в рамках мероприятий подпрограммы "Чистая вода" на очередной финансовый год в первоочередном порядке без ранжирования.

Распределение средств окружного бюджета, предусмотренных на обеспечение решения задач Подпрограммы "Чистая вода", между объектами ранжированного перечня ежегодно осуществляется исходя из необходимости обеспечения достижения целевых индикаторов.

6. Для формирования ранжированных перечней объектов, соответствующих Критериям приоритетности подпункта 3 пункта 2 раздела 1 настоящего Положения, по каждой задаче Подпрограммы "Чистая вода" производится расчет показателя экономической эффективности вложения бюджетных средств.

Значение показателя экономической эффективности вложения средств окружного бюджета Чукотского автономного округа, при рассмотрении проектов по строительству или реконструкции объектов водоснабжения, соответствующих Подпрограмме "Чистая вода", по заявкам органов местного самоуправления рассчитывается следующим образом:

где

- запрашиваемый размер ассигнований окружного бюджета необходимый для строительства и (или) реконструкции систем водоснабжения, рублей;

К - количество жителей, в отношении которых будет улучшено качество предоставляемых услуг по водоснабжению в результате выполнения планируемых мероприятий, человек.

Объекты с наименьшим значением  имеют наибольший ранг.

7. Ранжированный перечень объектов водоснабжения составляется в соответствии с Критериями приоритетности предусмотренных пунктом 2 раздела 1 настоящего Положения.

8. Подготовка проекта ранжированного перечня осуществляется специалистами Управления коммунального хозяйства Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент).

Проект ранжированного перечня объектов водоснабжения рассматривается специально созданной комиссией. Положение о комиссии, ее состав утверждаются приказом Департамента.

9. Комиссия утверждает ранжированный перечень протоколом. Комиссия собирается для утверждения ранжированного перечня не реже одного раза в год. Заседание комиссии в целях актуализации утвержденного ранжированного перечня могут осуществляться по инициативе Департамента, одного или нескольких членов комиссии.

10. Заявки на участие в мероприятиях Государственной программы принимаются от муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа не позднее 1 июля года, предшествующего году строительства объекта, по форме, принятой Департаментом и доведенной письмом до муниципальных образований Чукотского автономного округа.

11. Утратил силу. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2020 г. N 165

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

12. Утратил силу. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2020 г. N 165

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Приложение 2 изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2020 г. N 165

См. предыдущую редакцию

Приложение 2
к Подпрограмме "Чистая вода"
Государственной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и водохозяйственного комплекса
Чукотского автономного округа"

# Характеристика
объектов Подпрограммы "Чистая вода" Государственной программы

| N | Объектная характеристика |  |  |  | Финансово-экономическая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Наименование объекта | Форма собственности на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ |  | в том числе: |  |  | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | консолидированный бюджет субъекта РФ | внебюджетные средства |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб/% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ИТОГО по Чукотскому автономному округу: |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 713 192,94 | 300 000,00 | 6 122,63 | 407 070,31 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД 1 | 44 454,70 | 0,00 | 0,00 | 44 454,70 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР 2 | 668 738,24 | 300 000,00 | 6 122,63 | 362 615,61 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному району "Анадырский муниципальный район": |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 422 136,13 | 219 280,80 | 4 475,12 | 198 380,21 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 22 630,90 | 0,00 | 0,00 | 22 630,90 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 399 505,23 | 219 280,80 | 4 475,12 | 175 749,31 |  |  |
| 1. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Мейныпильгыно | Муниципальная собственность | Модернизация | Общая стоимость объекта, в том числе: | 35 732,80 | 0,00 | 0,00 | 35 732,80 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 501,30 | 0,00 | 0,00 | 2 501,30 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 33 231,50 | 0,00 | 0,00 | 33 231,50 |  |  |
| 2. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в Снежное | Муниципальная собственность | Модернизация | Общая стоимость объекта, в том числе: | 59 554,50 | 0,00 | 0,00 | 59 554,50 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 977,70 | 0,00 | 0,00 | 2 977,70 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 56 576,80 | 0,00 | 0,00 | 56 576,80 |  |  |
| 3. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Марково | Муниципальная собственность | Модернизация | Общая стоимость объекта, в том числе: | 124 263,53 | 95 021,02 | 1 939,20 | 27 303,31 | 192 740,41 | 5 |
|  |  |  |  |  | ПД | 5 069,20 | 0,00 | 0,00 | 5 069,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 119 194,33 | 95 021,02 | 1 939,20 | 22 234,11 |  |  |
| 4. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Усть-Белая | Муниципальная собственность | Модернизация | Общая стоимость объекта, в том числе: | 87 771,39 | 82 329,79 | 1 680,20 | 3 761,40 | 80 165,33 | 4 |
|  |  |  |  |  | ПД | 3 761,40 | 0,00 | 0,00 | 3 761,40 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 84 009,99 | 82 329,79 | 1 680,20 | 0,00 |  |  |
| 5. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Алькатваам | Муниципальная собственность | Модернизация | Общая стоимость объекта, в том числе: | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |  |  |
| 6. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Хатырка | Муниципальная собственность | Модернизация | Общая стоимость объекта, в том числе: | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |  |  |
| 7. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода в с. Канчалан | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 48 455,90 | 41 929,99 | 855,71 | 5 670,20 | 47 006,72 | 2 |
|  |  |  |  |  | ПД | 5 670,20 | 0,00 | 0,00 | 5 670,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 42 785,70 | 41 929,99 | 855,71 | 0,00 |  |  |
| 8. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода и разборной сети ХВС в с. Ваеги | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 41 022,00 | 0,00 | 0,00 | 41 022,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 051,10 | 0,00 | 0,00 | 2 051,10 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 38 970,90 | 0,00 | 0,00 | 38 970,90 |  |  |
| 9. | Анадырский муниципальный район | Строительство водовода в п. Беринговский | Собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 23 736,00 | 0,00 | 0,00 | 23 736,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 23 136,00 | 0,00 | 0,00 | 23 136,00 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному району "Билибинский муниципальный район": |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 36 750,00 | 0,00 | 0,00 | 36 750,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |  |  |
| 1. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Анюйск | Муниципальная собственность | Модернизация | Общая стоимость объекта, в том числе: | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |  |
| 2. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Островное | Муниципальная собственность | Модернизация | Общая стоимость объекта, в том числе: | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 15 750,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |  |
| 3. | Билибинский муниципальный район | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Билибино * | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО по городскому округу "Городской округ Анадырь": |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 105 240,21 | 40 425,00 | 825,21 | 63 990,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 10 050,00 | 0,00 | 0,00 | 10 050,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 95 190,21 | 40 425,00 | 825,21 | 53 940,00 |  |  |
| 1. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L = 880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L = 495 м | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 44 900,21 | 40 425,00 | 825,21 | 3 650,00 | 51 496,82 | 3 |
|  |  |  |  |  | ПД | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 41 250,21 | 40 425,00 | 825,21 | 0,00 |  |  |
| 2. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ/3 до перехода через автодорогу по ул. Энергетиков близ УТ 5/7 (ВВК 2/10), L = 995 м | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 33 450,00 | 0,00 | 0,00 | 33 450,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 29 850,00 | 0,00 | 0,00 | 29 850,00 |  |  |
| 3. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ 5/7 до ВВК 3/10 с ответвлениями от ВВК 1/10 до пожарно-питьевого гидранта близ старой свалки, L = 803 м | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 26 890,00 | 0,00 | 0,00 | 26 890,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 24 090,00 | 0,00 | 0,00 | 24 090,00 |  |  |
| ИТОГО по городскому округу "Городской округ Певек": |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1. | Городской округ Певек | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Певек* | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО по городскому округу "Городской округ Эгвекинот": |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 58 520,00 | 0,00 | 0,00 | 58 520,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 | 53 520,00 |  |  |
| 1. | Городской округ Эгвекинот | Мероприятия по повышению качества питьевого водоснабжения в п. Эгвекинот | Муниципальная собственность | Реконструкции | Общая стоимость объекта, в том числе: | 58 520,00 | 0,00 | 0,00 | 58 520,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 | 53 520,00 |  |  |
| ИТОГО городскому округу "Провиденский городской округ" |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 46 743,50 | 0,00 | 0,00 | 46 743,50 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 337,20 | 0,00 | 0,00 | 2 337,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 44 406,30 | 0,00 | 0,00 | 44 406,30 |  |  |
| 1. | Провиденский городской округ | Модернизация сетей ХВС в с. Сиреники | Муниципальная собственность | Модернизация | Общая стоимость объекта, в том числе: | 46 743,50 | 0,00 | 0,00 | 46 743,50 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 337,20 | 0,00 | 0,00 | 2 337,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 44 406,30 | 0,00 | 0,00 | 44 406,30 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному району "Чукотский муниципальный район": |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 43 803,10 | 40 294,20 | 822,30 | 2 686,60 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 686,60 | 0,00 | 0,00 | 2 686,60 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 41 116,50 | 40 294,20 | 822,30 | 0,00 |  |  |
| 1. | Чукотский муниципальный район | Реконструкция резервуаров чистой воды в с Лаврентия Чукотского АО | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 43 803,10 | 40 294,20 | 822,30 | 2 686,60 | 16 568,34 | 1 |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 686,60 | 0,00 | 0,00 | 2 686,60 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 41 116,50 | 40 294,20 | 822,30 | 0,00 |  |  |

1 ПД - проектная документация

2 СМР - строительно-монтажные работы

* Объемы финансирования по реконструкции сетей водоснабжения города Певек и города Билибино предусмотрены в рамках Подпрограммы "Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры".

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2020 г. N 165

См. предыдущую редакцию

Приложение 3
к Подпрограмме "Чистая вода"
Государственной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и водохозяйственного комплекса
Чукотского автономного округа"

# Финансовое обеспечение
реализации Подпрограммы "Чистая вода" Государственной программы

|  | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования |  | Объем средств на реализацию программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За период реализации программы: |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
|  |  |  |  |  | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ИТОГО по Чукотскому автономному округу: |  |  | Общая стоимость |  | 44 454,70 | 668 738,24 | 600,00 | 23 136,00 | 6 487,70 | 12 904,10 | 17 599,20 | 130 496,19 | 12 361,40 | 196 343,47 | 7 406,40 | 194 315,33 | 0,00 | 111 543,14 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 078,00 | 0,00 | 55 394,70 | 0,00 | 80 796,20 | 0,00 | 86 937,00 | 0,00 | 65 794,10** |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 6 122,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,10 | 0,00 | 1 130,59 | 0,00 | 1 648,97 | 0,00 | 1 774,22 | 0,00 | 1 342,74 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 44 454,70 | 362 615,61 | 600,00 | 23 136,00 | 6 487,70 | 1 600,00 | 17 599,20 | 73 970,90 | 12 361,40 | 113 898,30 | 7 406,40 | 105 604,11 | 0,00 | 44 406,30 |
| ИТОГО по муниципальному району «Анадырский муниципальный район»: |  |  | Общая стоимость |  | 22 630,90 | 399 505,23 | 600,00 | 23 136,00 | 2 051,10 | 1 600,00 | 11 149,20 | 38 970,90 | 3 761,40 | 157 716,16 | 5 069,20 | 110 945,33 | 0,00 | 67 136,84 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 219 280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 549,70 | 0,00 | 86 937,00 | 0,00 | 65 794,10 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 4 475,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358,16 | 0,00 | 1 774,22 | 0,00 | 1 342,74 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 22 630,90 | 175 749,31 | 600,00 | 23 136,00 | 2 051,10 | 1 600,00 | 11 149,20 | 38 970,90 | 3 761,40 | 89 808,30 | 5 069,20 | 22 234,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Мейныпильгыно | Общая стоимость |  | 2 501,30 | 33 231,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501,30 | 0,00 | 0,00 | 33 231,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 2 501,30 | 33 231,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501,30 | 0,00 | 0,00 | 33 231,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Снежное | Общая стоимость |  | 2 977,70 | 56 576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 977,70 | 0,00 | 0,00 | 56 576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 2 977,70 | 56 576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 977,70 | 0,00 | 0,00 | 56 576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Марково | Общая стоимость |  | 5 069,20 | 119 194,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 069,20 | 52 057,50 | 0,00 | 67 136,84 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 95 021,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 226,92 | 0,00 | 65 794,10 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 1 939,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,47 | 0,00 | 1 342,74 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 5 069,20 | 22 234,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 069,20 | 22 234,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Усть-Белая | Общая стоимость |  | 3 761,40 | 84 009,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 761,40 | 25 122,15 | 0,00 | 58 887,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 82 329,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 619,71 | 0,00 | 57 710,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 1 680,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,44 | 0,00 | 1 177,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 3 761,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 761,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Алькатваам | Общая стоимость |  | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Хатырка | Общая стоимость |  | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода в с. Канчалан | Общая стоимость |  | 5 670,20 | 42 785,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 670,20 | 0,00 | 0,00 | 42 785,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 41 929,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 929,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 855,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 5 670,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 670,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода и разборной сети ХВС в . Ваеги | Общая стоимость |  | 2 051,10 | 38 970,90 | 0,00 | 0,00 | 2 051,10 | 0,00 | 0,00 | 38 970,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 2 051,10 | 38 970,90 | 0,00 | 0,00 | 2 051,10 | 0,00 | 0,00 | 38 970,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Анадырский муниципальный район | Строительство водовода в п. Беринговский | Общая стоимость |  | 600,00 | 23 136,00 | 600,00 | 23 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 600,00 | 23 136,00 | 600,00 | 23 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному району «Билибинский муниципальный район»: |  |  | Общая стоимость |  | 1 750,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 1 750,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Анюйск | Общая стоимость |  | 1 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 1 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Островное | Общая стоимость |  | 750,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 750,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Билибинский муниципальный район | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Билибино* | Общая стоимость |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по городскому округу «Городской округ Анадырь»: |  |  | Общая стоимость |  | 10 050,00 | 95 190,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450,00 | 26 712,89 | 3 600,00 | 38 627,32 | 0,00 | 29 850,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 40 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 178,50 | 0,00 | 14 246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 825,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,39 | 0,00 | 290,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 10 050,00 | 53 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450,00 | 0,00 | 3 600,00 | 24 090,00 | 0,00 | 29 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L = 880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L = 495 м | Общая стоимость |  | 3 650,00 | 41 250,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650,00 | 26 712,89 | 0,00 | 14 537,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 40 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 178,50 | 0,00 | 14 246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 825,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,39 | 0,00 | 290,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ/3 до перехода через автодорогу по ул. Энергетиков близ УТ 5/7 (ВВК 2/10), L = 995 м | Общая стоимость |  | 3 600,00 | 29 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 29 850,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 3 600,00 | 29 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 29 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ 5/7 до ВВК 3/10 с ответвлениями от ВВК 1/10 до пожарно-питьевого гидранта близ старой свалки, L = 803 м | Общая стоимость |  | 2 800,00 | 24 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 24 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 2 800,00 | 24 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 24 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по городскому округу «Городской округ Певек»: |  |  | Общая стоимость |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Городской округ Певек | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Певек* | Общая стоимость |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по городскому округу «Городской округ Эгвекинот»: |  |  | Общая стоимость |  | 5 000,00 | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 5 000,00 | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Городской округ Эгвекинот | Мероприятия по повышению качества питьевого водоснабжения в п. Эгвекинот | Общая стоимость |  | 5 000,00 | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 5 000,00 | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному району «Провиденский городской округ»: |  |  | Общая стоимость |  | 2 337,20 | 44 406,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337,20 | 0,00 | 0,00 | 44 406,30 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 2 337,20 | 44 406,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337,20 | 0,00 | 0,00 | 44 406,30 |
| 1. | Провиденский городской округ | Модернизация сетей ХВС в с. Сиреники | Общая стоимость |  | 2 337,20 | 44 406,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337,20 | 0,00 | 0,00 | 44 406,30 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 2 337,20 | 44 406,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337,20 | 0,00 | 0,00 | 44 406,30 |
| ИТОГО по муниципальному району «Чукотский муниципальный район»: |  |  | Общая стоимость |  | 2 686,60 | 41 116,50 | 0,00 | 0,00 | 2 686,60 | 11 304,10 | 0,00 | 29 812,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 40 294,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 078,00 | 0,00 | 29 216,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 822,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,10 | 0,00 | 596,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 2 686,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 686,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Чукотский муниципальный район | Реконструкция резервуаров чистой воды в с Лаврентия Чукотского АО | Общая стоимость |  | 2 686,60 | 41 116,50 | 0,00 | 0,00 | 2 686,60 | 11 304,10 | 0,00 | 29 812,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФФБ | 0,00 | 40 294,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 078,00 | 0,00 | 29 216,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ББС | 0,00 | 822,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,10 | 0,00 | 596,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ММБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВВБ | 2 686,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 686,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3 ФБ - федеральный бюджет

4 БС - окружной бюджет

5 МБ - бюджет муниципального образования

6 ВБ - внебюджетные источники

* Объемы финансирования по мероприятию реконструкция сетей водоснабжения города Певек и города Билибино предусмотрены в рамках Подпрограммы "Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры".

** при условии перераспределения финансовых средств из федерального бюджета 2019 года в размере 9 924,60 тыс. рублей.

Информация об изменениях:

Приложение 4 изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2020 г. N 165

См. предыдущую редакцию

Приложение 4
к Подпрограмме "Чистая вода"
Государственной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и водохозяйственного комплекса
Чукотского автономного округа"

# Динамика
достижения целевых показателей федерального проекта "Чистая вода" при реализации Подпрограммы "Чистая вода" Государственной программы

| N | Муниципальное образование | Наименование объекта |  | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации | График достижения целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  |  | человек | % | % | % | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель: Чукотский автономный округ |  |  |  | x | x | 74,600 | 75,500 | 77,800 | 82,500 | 89,600 | 100,000 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы |  |  |  | 8 218 | 16,544 | 74,600 | 77,324 | 83,323 | 88,030 | 90,061 | 91,144 |
| Суммарный прирост показателя по Чукотскому автономному округу |  |  |  | 8 218 | 16,544 | 0,000 | 2,724 | 5,999 | 4,707 | 2,031 | 1,083 |
| ИТОГО по муниципальному району "Анадырский муниципальный район": |  |  |  | 3 507 | 7,060 | 0,000 | 2,724 | 0,813 | 2,003 | 1,027 | 0,493 |
| 1. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Алькатваам |  | 212 | 0,427 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Хатырка |  | 324 | 0,652 | 0,000 | 0,652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Анадырский муниципальный район | Строительство водовода в п. Беринговский |  | 817 | 1,652 | 0,000 | 1,652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода и разборной сети ХВС в с. Ваеги |  | 404 | 0,813 | 0,000 | 0,000 | 0,813 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Мейныпильгыно |  | 327 | 0,658 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,658 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в Снежное |  | 225 | 0,453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,453 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода в с. Канчалан |  | 443 | 0,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,892 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Усть-Белая |  | 510 | 1,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,027 | 0,000 |
| 9. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Марково |  | 245 | 0,493 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,493 |
| ИТОГО по муниципальному району округу "Билибинский муниципальный район": |  |  |  | 1 522 | 3,064 | 0,000 | 0,000 | 1,548 | 1,516 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Анюйск |  | 391 | 0,787 | 0,000 | 0,000 | 0,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Островное |  | 378 | 0,761 | 0,000 | 0,000 | 0,761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Билибинский муниципальный район | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Билибино* |  | 753 | 1,516 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,516 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по городскому округу "Городской округ Анадырь": |  |  |  | 840 | 1,691 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,188 | 0,503 | 0,000 |
| 1. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L = 880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L = 495 м |  | 390 | 0,785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,785 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ 5/7 до ВВК 3/10 с ответвлениями от ВВК 1/10 до пожарно-питьевого гидранта близ старой свалки, L = 803 м |  | 200 | 0,403 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,403 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ/3 до перехода через автодорогу по ул. Энергетиков близ УТ 5/7 (ВВК 2/10), L = 995 м |  | 250 | 0,503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,503 | 0,000 |
| ИТОГО по городскому округу "Городской округ Певек": |  |  |  | 599 | 1,206 | 0,000 | 0,000 | 1,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Городской округ Певек |  | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Певек* | 599 | 1,206 | 0,000 | 0,000 | 1,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по городскому округу "Городской округ Эгвекинот": |  |  |  | 249 | 0,501 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,501 | 0,000 |
| 1. | Городской округ Эгвекинот | Мероприятия по повышению качества питьевого водоснабжения в п. Эгвекинот |  | 249 | 0,501 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,501 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Провиденский городской округ": |  |  |  | 293 | 0,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,590 |
| 1. | Провиденский городской округ | Модернизация сетей ХВС в с. Сиреники |  | 293 | 0,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,590 |
| ИТОГО по муниципальному району "Чукотский муниципальный район": |  |  |  | 1 208 | 2,432 | 0,000 | 0,000 | 2,432 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Чукотский муниципальный район | Реконструкция резервуаров чистой воды в с Лаврентия Чукотского АО |  | 1 208 | 2,432 | 0,000 | 0,000 | 2,432 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель: Чукотский автономный округ |  |  |  | x | x | 91,000 | 92,000 | 93,000 | 94,000 | 96,000 | 100,000 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы |  |  |  | 3 258 | 9,000 | 91,000 | 93,257 | 94,912 | 98,622 | 100,000 | 100,000 |
| Суммарный прирост показателя по Чукотскому автономному округу |  |  |  | 3 258 | 9,000 | 0,000 | 2,257 | 1,655 | 3,710 | 1,379 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району "Анадырский муниципальный район": |  |  |  | 817 | 2,257 | 0,000 | 2,257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Алькатваам |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Хатырка |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Анадырский муниципальный район | Строительство водовода в п. Беринговский |  | 817 | 2,257 | 0,000 | 2,257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода и разборной сети ХВС в с. Ваеги |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Мейныпильгыно |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в Снежное |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода в с. Канчалан |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Усть-Белая |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Марково |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району "Билибинский муниципальный район": |  |  |  | 753 | 2,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,080 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Анюйск |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Островное |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Билибинский муниципальный район | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Билибино* |  | 753 | 2,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,080 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по городскому округу "Городской округ Анадырь": |  |  |  | 840 | 2,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,630 | 0,691 | 0,000 |
| 1. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L = 880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L = 495 м |  | 390 | 1,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,077 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ 5/7 до ВВК 3/10 с ответвлениями от ВВК 1/10 до пожарно-питьевого гидранта близ старой свалки, L = 803 м |  | 200 | 0,553 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,553 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ/3 до перехода через автодорогу по ул. Энергетиков близ УТ 5/7 (ВВК 2/10), L = 995 м |  | 250 | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,690 | 0,000 |
| ИТОГО по городскому округу "Городской округ Певек": |  |  |  | 599 | 1,655 | 0,000 | 0,000 | 1,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Городской округ Певек | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Певек* |  | 599 | 1,655 | 0,000 | 0,000 | 1,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Городской округ Эгвекинот": |  |  |  | 249 | 0,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,688 | 0,000 |
| 1. | Городской округ Эгвекинот | Мероприятия по повышению качества питьевого водоснабжения в п. Эгвекинот |  | 249 | 0,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,688 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Провиденский городской округ": |  |  |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Провиденский городской округ | Модернизация сетей ХВС в с. Сиреники |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району "Чукотский муниципальный район": |  |  |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Чукотский муниципальный район | Реконструкция резервуаров чистой воды в с Лаврентия Чукотского АО |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

* - Достижение целевых показателей в городах Певек и Билибино будет обеспечено посредством реализации мероприятий в рамках Подпрограммы "Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры".

Информация об изменениях:

Приложение 5 изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2020 г. N 165

См. предыдущую редакцию

Приложение 5
к Подпрограмме "Чистая вода"
Государственной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и водохозяйственного комплекса
Чукотского автономного округа"

# Этапы
реализации Подпрограммы "Чистая вода" Государственной программы

| N п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Мейныпильгыно | модернизация | 04.2021 | 05.2021 | 08.2021 | 09.2021 | 09.2022 |
| 2. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в Снежное | модернизация | 04.2021 | 05.2021 | 08.2021 | 09.2021 | 08.2022 |
| 3. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Марково | модернизация | 04.2022 | 05.2022 | 10.2022 | 01.2023 | 05.2024 |
| 4. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Усть-Белая | модернизация | 01.2022 | 02.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 09.2023 |
| 5. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Алькатваам | модернизация | 05.2020 | 05.2020 | 05.2020 | 06.2020 | 08.2020 |
| 6. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Хатырка | модернизация | 05.2020 | 05.2020 | 05.2020 | 06.2020 | 08.2020 |
| 7. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода в с. Канчалан | реконструкция | 01.2021 | 02.2021 | 05.2021 | 06.2021 | 09.2022 |
| 8. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода и разборной сети ХВС в с. Ваеги | реконструкция | 05.2020 | 06.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 09.2021 |
| 9. | Анадырский муниципальный район | Строительство водовода в п. Беринговский | строительство | 05.2019 | 06.2018 | 07.2018 | 06.2019 | 07.2020 |
| 10. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Анюйск | модернизация | 05.2020 | 06.2020 | 09.2020 | 01.2021 | 09.2021 |
| 11. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Островное | модернизация | 05.2020 | 06.2020 | 09.2020 | 11.2020 | 08.2021 |
| 12. | Билибинский муниципальный район | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Билибино* | реконструкция | 03.2020 | 04.2020 | 08.2020 | 04.2020 | 07.2022 |
| 13. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L = 880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L = 495 м | реконструкция | 01.2021 | 02.2021 | 05.2021 | 06.2021 | 09.2022 |
| 14. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ/3 до перехода через автодорогу по ул. Энергетиков близ УТ 5/7 (ВВК 2/10), L = 995 м | реконструкция | 01.2022 | 02.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 09.2023 |
| 15. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ 5/7 до ВВК 3/10 с ответвлениями от ВВК 1/10 до пожарно-питьевого гидранта близ старой свалки, L = 803 м | реконструкция | 04.2021 | 05.2021 | 09.2021 | 10.2022 | 09.2022 |
| 16. | Городской округ Певек | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Певек* | реконструкция | 12.2019 | 10.2019 | 12.2019 | 10.2019 | 10.2021 |
| 17. | Городской округ Эгвекинот | Мероприятия по повышению качества питьевого водоснабжения в п. Эгвекинот | модернизация | 01.2022 | 02.2022 | 07.2022 | 08.2022 | 09.2023 |
| 18. | Провиденский городской округ | Модернизация сетей ХВС в с. Сиреники | модернизация | 05.2022 | 07.2022 | 03.2023 | 04.2023 | 05.2024 |
| 19. | Чукотский муниципальный район | Реконструкция резервуаров чистой воды в с Лаврентия Чукотского АО | реконструкция | 01.2020 | 04.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 09.2021 |

Информация об изменениях:

Приложение 6 изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2020 г. N 165

См. предыдущую редакцию

Приложение 6
к Подпрограмме "Чистая вода"
Государственной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и водохозяйственного комплекса
Чукотского автономного округа"

# Прогноз
тарифных последствий реализации мероприятий Подпрограммы "Чистая вода" Государственной программы

| N | Муниципальное образование | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация |  | Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей |  | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОПФ | Наименование | рублей/ м3 | рублей/ м3 | рублей/ м3 | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Мейныпильгыно | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" | 46,58 | 48,44 | 1,86 | 4,00 | - |
| 2. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в Снежное | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" | 117,99 | 122,71 | 4,72 | 4,00 | - |
| 3. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Марково | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" | 56,64 | 58,91 | 2,27 | 4,00 | - |
| 4. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Усть-Белая | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" | 59,92 | 62,32 | 2,40 | 4,00 | - |
| 5. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Алькатваам | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" | 44,70 | 46,22 | 1,52 | 3,40 | - |
| 6. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Хатырка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" | 57,78 | 59,74 | 1,96 | 3,40 | - |
| 7. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода в с. Канчалан | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" | 43,76 | 45,51 | 1,75 | 4,00 | - |
| 8. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода и разборной сети ХВС в с. Ваеги | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" | 50,53 | 52,55 | 2,02 | 4,00 | - |
| 9. | Анадырский муниципальный район | Строительство водовода в п. Беринговский | Муниципальные унитарные предприятия | ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" | 44,31 | 45,82 | 1,51 | 3,40 | - |
| 10. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Анюйск | Муниципальные унитарные предприятия | Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района | 54,20 | 56,37 | 2,17 | 4,00 | - |
| 11. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Островное | Муниципальные унитарные предприятия | Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района | 84,54 | 87,92 | 3,38 | 4,00 | - |
| 12. | Билибинский муниципальный район | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Билибино * | Муниципальные унитарные предприятия | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 28,28 | 29,41 | 1,13 | 4,00 | - |
| 13. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L = 880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L = 495 м | Муниципальные унитарные предприятия | МП "Городское коммунальное хозяйство" | 73,04 | 75,96 | 2,92 | 4,00 | - |
| 14. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ/3 до перехода через автодорогу по ул. Энергетиков близ УТ 5/7 (ВВК 2/10), L = 995 м | Муниципальные унитарные предприятия | МП "Городское коммунальное хозяйство" | 73,04 | 75,96 | 2,92 | 4,00 | - |
| 15. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ 5/7 до ВВК 3/10 с ответвлениями от ВВК 1/10 до пожарно-питьевого гидранта близ старой свалки, L = 803 м | Муниципальные унитарные предприятия | МП "Городское коммунальное хозяйство" | 73,04 | 75,96 | 2,92 | 4,00 | - |
| 16. | Городской округ Певек | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Певек * | Муниципальные унитарные предприятия | МП "Чаунское районное коммунальное хозяйство" | 71,90 | 74,78 | 2,88 | 4,00 | - |
| 17. | Городской округ Эгвекинот | Мероприятия по повышению качества питьевого водоснабжения в п. Эгвекинот | Муниципальные унитарные предприятия | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Иультинское" | 44,56 | 46,34 | 1,78 | 4,00 | - |
| 18. | Провиденский городской округ | Модернизация сетей ХВС в с. Сиреники | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" | 48,78 | 50,73 | 1,95 | 4,00 | - |
| 19. | Чукотский муниципальный район | Реконструкция резервуаров чистой воды в с Лаврентия Чукотского АО | Муниципальные унитарные предприятия | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район "Айсберг" | 54,41 | 55,00 | 0,59 | 1,10 | - |

* - При росте прогнозной разницы тарифа для потребителей до 4-х % (включительно) источник компенсации тарифной разницы для потребителей не требуется.

ФБ – федеральный бюджет

БС – окружной бюджет

МБ – бюджет муниципального образования

ВБ – внебюджетные источники