- Информация

о реализации Государственной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»

за январь – сентябрь 2020 года

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92, включает Подпрограмму «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства».

Подпрограмма

«Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Государственной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»

Плановое финансирование Подпрограммы за счет средств окружного бюджета на 2020 год предусмотрено в объеме – 5 239 105,4 тыс. рублей.

В Подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:

- Субсидии организациям ЖКХ на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования;

- Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

- Субсидия ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, не учтенных при установлении тарифов на коммунальные услуги;

- Основное мероприятие: "Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы":

1.2.	Исполнение мероприятия «Субсидии организациям ЖКХ на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования»

В целях исполнения данного мероприятия Программы приняты следующие нормативные правовые и правовые акты:

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15 января 2014 года № 9 «Об утверждении Порядка предоставления из окружного бюджета субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования».

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Подпрограммы составляет 6 445,2  тыс. рублей.

Департаментом заключены Соглашения:

- с Государственным предприятием Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз» – Соглашение № 15 от 23 января 2020 года «О предоставлении субсидии на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования в 2020 году» на сумму 6 445,2  тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 года финансирование составляет 6 445,2  тыс. рублей, финансирование произведено за январь-август месяцы в соответствии с графиками платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования заключенным ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» в 2012, 2016 годах.

В целом по состоянию на 01.10.2020 года мероприятие профинансировано в сумме   6 445,2 тыс. рублей.

2.	Основное мероприятие: "Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части расходов, не учтенных при установлении тарифов и недополученных доходов, связанных с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек":

Исполнение мероприятия «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»

В целях исполнения данного мероприятия Программы приняты следующие нормативные правовые и правовые акты:

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 11 января 2018 года № 2 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»;

Департаментом заключены соглашения:

| № п/п | Наименование организации | № согл. | Дата согл. | Содержание | Сумма (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | № 13 | 21.01.20г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2019 год» | 67 399,3 |
| 2. |  | № 32 | 17.02.20г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2020 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 1 137 026,8 |
| 3. | АО «Чукотэнерго» | № 6 | 20.01.20г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2019 год» | 208 876,9 |
| 4. |  | № 21 | 10.02.20г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2020 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 386 245,5 |
| 5. | МП «Городское коммунальное хозяйство» | № 5 | 20.01.20г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2019 год» | 125 439,1 |
| 6. |  | № 20 | 10.02.20г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2020 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 238 565,9 |
| 7. | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | № 4 | 20.01.20г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2019 год» | 175 005,9 |
| 8. |  | № 19 | 10.02.20г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2020 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 353 050,1 |
| 9. | МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» | № 12 | 21.01.20г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2020 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 387 627,7 |
| 10. | МУП «Айсберг» | № 14 | 23.01.20г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2020 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 385 469,7 |
| 11. | МУП ЖКХ «Иультинское» | № 51 | 06.05.20г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2019 год» | 866,8 |
| 12. |  | № 7 | 20.01.20г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2020 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 470 813,7 |
| 13. | ООО «Электро-Инчоун» | № 8 | 20.01.20г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2019 год» | 10 110,2 |
| 14. |  | № 52 | 29.01.19г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2020 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 12 826,5 |
| 15. | ООО «Тепло-Инчоун» | № 10 | 21.01.20г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2019 год» | 5 296,9 |
| 16. |  | № 23 | 11.02.20г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2020 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 6 338,1 |
| 17. | ООО «Тепло-Рыркайпий» | № 9 | 21.01.20г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2019 год» | 22 170,9 |
| 18. |  | № 24 | 11.02.20г. | «О предоставлении субсидий из окружного бюджета в 2020 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 98 073,8 |
| 19. | ООО «Тепло-Лорино» | № 52 | 06.05.20г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2019 год» | 373,5 |
| 20. |  | № 18 | 05.02.20г. | «О предоставлении субсидий из окружного бюджета в 2020 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 163 697,2 |
| 21. | ООО ЧукотТранс» | № 34 | 04.03.20г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2019 год» | 2 549,6 |
| 22. |  | № 35 | 05.03.20г. | «О предоставлении субсидий из окружного бюджета в 2020 году на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 19 706,7 |

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Программы составляет 4 588 921,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 года мероприятие профинансировано в сумме 4 158 856,8 тыс. рублей (в том  числе задолженность за 2019 год, на сумму 618 089,1 тыс. рублей), в том числе по организациям:

| № п/п | Наименование организации | Сумма финансирования в 2020 году, тыс. руб. | Сумма задолженности за 2019 год, тыс. руб. | Общая сумма финансиро-вания, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 1 028 897,3 | 67 399,3 | 1 096 296,6 |
| 2. | АО «Чукотэнерго» | 386 245,5 | 208 876,9 | 595 122,4 |
| 3. | МП «Городское коммунальное хозяйство» | 238 565,9 | 125 439,1 | 364 005,0 |
| 4. | МП ЖКХ Билибинского коммунальное хозяйство» | 350 648,6 | 175 005,9 | 525 654,6 |
| 5. | МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» | 387 627,7 | 0,0 | 387 627,7 |
| 6. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 470 813,7 | 866,8 | 471 680,5 |
| 7. | МУП «Айсберг» | 385 469,7 | 0,0 | 385 469,7 |
| 8. | ООО «Электро-Инчоун» | 12 826,5 | 10 110,2 | 22 936,7 |
| 9. | ООО «Тепло-Инчоун» | 6 338,1 | 5 296,9 | 11 635,0 |
| 10. | ООО «Тепло-Рыркайпий» | 98 073,8 | 22 170,9 | 120 244,7 |
| 11. | ООО «Тепло-Лорино» | 163 697,2 | 373,5 | 164 070,7 |
| 12. | ООО «ЧукотТранс» | 11 563,67 | 2 549,6 | 14 113,3 |
|  | ИТОГО: | 3 540 767,7 | 618 089,1 | 4 158 856,8 |

Выполнение по мероприятию:

В целом по мероприятию Программы выполнение составляет 3 715 118,3 тыс. рублей (По соглашениям о предоставлении субсидии за 2020 год), в том числе организациями ЖКХ:

| № п/п | Наименование организации | Выполнение на 01.10.2020г. (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 1 328 951,1 |
| 2. | АО «Чукотэнерго» | 496 049,4 |
| 3. | МП «Городское коммунальное хозяйство» | 314 709,5 |
| 4. | МП ЖКХ Билибинского коммунальное хозяйство» | 409 176,6 |
| 5. | МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» | 291 212,5 |
| 6. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 312 572,8 |
| 7. | МУП «Айсберг» | 278 601,3 |
| 8. | ООО «Электро-Инчоун» | 18 203,6 |
| 9. | ООО «Тепло-Инчоун» | 5 114,9 |
| 10. | ООО «Тепло-Рыркайпий» | 120 720,6 |
| 11. | ООО «Тепло-Лорино» | 123 472,2 |
| 12. | ООО «ЧукотТранс» | 16 333,8 |
|  | ИТОГО: | 3 715 118,3 |

Субсидия ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, не учтенных при установлении тарифов на коммунальные услуги

В целях исполнения данного мероприятия Программы приняты следующие нормативные правовые и правовые акты:

1)	Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 апреля 2018 года № 149 «Об утверждении Порядка предоставления из окружного бюджета субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги»;

Департаментом заключены соглашения:

| № п/п | Наименование организации | № согл. | Дата согл. | Содержание | Сумма (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | № 53 | 08.05.20г. | «О предоставлении из окружного бюджета в 2020 году субсидии на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги, за 2018 год» | 303 592,7 |
|  |  | № 63 | 13.07.20 | «О предоставлении из окружного бюджета в 2020 году субсидии на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги, за 2019 год» | 400 270,4 |
| 2. | МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» | № 47 | 28.04.20г. | «О предоставлении из окружного бюджета в 2020 году субсидии на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги» | 116 907,0 |
| 3. | Муниципальное предприятие Городского округа Анадырь "Городское коммунальное хозяйство" | № 54 | 08.05.20г. | «О предоставлении из окружного бюджета в 2020 году субсидии на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги, за 2017 год» | 2 535,7 |
| 4. |  | № 55 | 08.05.20г. | «О предоставлении из окружного бюджета в 2020 году субсидии на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги, за 2018 год» | 11 005,1 |
| 5. | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | № 56 | 12.05.20г. | «О предоставлении из окружного бюджета в 2020 году субсидии на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги, за 2018 год» | 14 025,5 |
| 6. | МУП ЖКХ «Иультинское» | № 49 | 29.04.20г. | «О предоставлении из окружного бюджета в 2020 году субсидии на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги, за 2019 год» | 13 758,1 |
| 7. |  | № 11 | 21.01.20г. | «О предоставлении из окружного бюджета в 2020 году субсидии на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги» | 45 000,0 |
| 8. | МУП «Айсберг» | № 38 | 18.03.20г. | «О предоставлении из окружного бюджета в 2020 году субсидии на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги» | 48 034,5 |

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Программы составляет 955 129,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 года мероприятие профинансировано в сумме 924 481,2 тыс. рублей, (в том  числе задолженность за 2017г.,2018 г, 2019 г. на сумму 731 162,0 тыс. рублей) в том числе по организациям:

| № п/п | Наименование организации | Сумма финансирования по 2020 году (в тыс. руб.) | Сумма финанси-рования задолженности за 2017г., 2018 г., 2019 г. (в тыс. руб.) | Общая сумма финансиро-вания (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 0,0 | 703 863,1 | 703 863,1 |
| 2. | МП «Городское коммунальное хозяйство» | 0,0 | 13 540,8 | 13 540,8 |
| 3. | МП ЖКХ Билибинского коммунальное хозяйство» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» | 106 907,0 | 0,0 | 106 907,0 |
| 5. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 38 377,7 | 13 758,1 | 52 135,8 |
| 6. | МУП «Айсберг» | 48 034,5 | 0,0 | 48 034,5 |
|  | ИТОГО: | 193 319,2 | 731 162,0 | 924 481,2 |

Выполнение по мероприятию:

В целом по мероприятию Программы выполнение составляет 188 939,1 тыс. рублей (По соглашениям о предоставлении субсидии за 2020 год), в том числе организациями ЖКХ:

| № п/п | Наименование организации | Выполнено по состоянию на 01.10.2020 г. (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» | 110 283,6 |
| 2 | МУП ЖКХ «Иультинское» | 46 146,9 |
| 3 | МУП «Айсберг» | 32 508,6 |
|  | ИТОГО: | 188 939,1 |

Подпрограмма

«Развитие водохозяйственного комплекса» Государственной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»

2. Основное мероприятие: "Обеспечение питьевой водой населения":

2.1. Исполнение мероприятия «Субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения»

Департаментом заключены Соглашения:

- с Администрацией городского округа Эгвекинот – Соглашение № 26 от 17 июня 2019 года «О предоставлении из окружного бюджета бюджету городского округа Эгвекинот субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2019 году», на сумму 23 376,9 тыс. рублей, 3 октября 2019 года заключено Дополнительное соглашение № 1, продлен срок действия Соглашения до 31 декабря 2020 года, в связи с переносом работ на 2020 год, финансирование в 2019 году не производилось;

- с Администрацией городского округа Певек – Соглашение № 50 от 30 апреля 2020 года «о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округ Певек на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2020 году», на сумму 6 148,1 тыс. рублей.

Выполнение мероприятия:

Городской округ Эгвекинот

- в с. Рыркайпий ГО Эгвекинот выполнены работы по устройству водовода Копань – Котельная №32 общей протяженностью 2,3 км, финансирование работ запланировано  на 4 квартал 2020 года в сумме 23 376,9 тыс. рублей.

Городской округ Певек

- в с. Рыткучи ГО Певек выполнены работы по сборке резервуара стального сборного «1-й Донской» V=475 м3 (12 панельный) ёмкость для питьевой воды финансирование из окружного бюджета составляет 6 148,1 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Подпрограммы составляет 29 525,9 тыс. рублей, из них на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям – 29 525,9 тыс. рублей.

В целом по состоянию на 01.10.2020 года мероприятие профинансировано в сумме 6 148,1 тыс. рублей.

Подпрограмма

«Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»

1. Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей бесперебойную подачу теплоэнергии и электроэнергии жителям города Билибино»

1.1.	Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей бесперебойное подачу теплоэнергии и электроэнергии жителям города Билибино.

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа 6 марта 2019 года заключено Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа № 069-17-2019-001.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 20 марта 2019 года № 140 ООО «Энергоцентр Билибино» определенно заказчиком (застройщиком) строительства объекта капитального строительства: «Строительство энергоисточника в г. Билибино с внеплощадочной инфраструктурой» (далее – объект).

В целях реализации мероприятий по объекту между Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа, Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа ООО «Энергоцентр Билибино» 27 марта 2019 года заключен Договор № 4 «О предоставлении из окружного бюджета бюджетных инвестиций».

В июле 2019 года состоялся электронный аукцион  на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию энергоисточника в г. Билибино, по результатам которого между ООО «Энергоцентр Билибино» и АО «Чукотская торговая компания» заключен договор от 11.08.2019 № 01-44/2019 (со сроком окончания выполнения работ - май 2021 года).

Выполнение мероприятия:

На строительную площадку завезено более 10 000,00 тон груза.

Общая численность работающих на объекте составляет 161 человек, в том числе 39 работников инженерно-технического персонала;

Ведутся работы по монтажу склада ГСМ, металлоконструкций, выполнение составляет 25 % от общего объема работ;

Завершены работы по монтажу фундаментов под опоры теплосети, свай резервной ДЭС, резервуаров расхода топлива, а также подготовительные работы на участке ЛЭП, отсыпке площадки под КПП;

Продолжается отсыпка площадки Главного корпуса;

Ведется бурение скважин и монтаж свай под здание КПП, выполнено 75% от объема работ.

Склад ГСМ:

Завершены работы по монтажу свай под РВС 5000 № 3 и № 4

Продолжаются работы по монтажу свай под РВС 5000 № 6.

Смонтирован железобетонный приямок технической насосной станции, уложено песчаное основание и утепление, монтируется сетка под фундамент.

Тепловые сети и сети водоснабжения:

Производится изготовление ферм эстакады теплосети в холодном цеху.

Продолжаются металомонтажные работы на теплосети, ведется монтаж ростверков РМ 1, РМ 2.

ПС 110 и ВЛ 110 №1 и №2:

Завершены подготовительные работы на участке ЛЭП в районе ПС 110.

Главный корпус:

Продолжается монтаж арматуры и бетонные работы при устройстве монолитных железобетонных стен противорадиационного укрытия. Произведена заливка бетона третьей части стены ПРУ, бетон набирает прочность.

Ведутся земляные работы под сооружения, расположенные возле ДЭС 1.2МВ.

Вырублены оголовки свай под фундамент склада масел в таре, начинается монтаж опалубки под оголовки.

Выполнения строительно-монтажных работ в целом по объекту составляет 17 %.

Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 21 сентября № 87-1-1-3-046406-2020.

Функции строительного контроля, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 13.03.2020 года №121/пр осуществляет ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ». Контракт на строительный контроль заключен от 08.06.2020 №01-44/2020.

Финансирование мероприятия:

В соответствии с постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 4 октября 2019 года № 455  «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20 марта 2019 года № 140» стоимость проекта составляет 8 497 289 тыс. рублей. На текущую дату объект профинансирован на 100% от планового объема финансирования, в том числе:

в 2019 году - 7 994 350 тыс. рублей;

в 2020 году – 502 939 тыс. рублей.

2.	Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепловодоснабжение и водоотведение города Билибино и города Певек»

2.1. Субсидии бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепловодоснабжение и водоотведение города Билибино

В целях реализации мероприятий по объекту «Инженерные сети тепло-, водоснабжения и водоотведения (канализация) в г. Билибино» 21.05.2020 между администрацией Билибинского муниципального района и АО «Эльконский горно-металлургический комбинат» заключен муниципальный контракт № 27 на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.

Работы состоят из 3 (трех) этапов, сроки, выполнения которых определяются в соответствии с «Графиком выполнения работ». По состоянию на текущую дату подрядная организация приступила к выполнению первого этапа производства работ - проведению инженерных изысканий, разработке проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы.

Выполнение мероприятия:

Проведен осмотр объектов с представителями проектной организации для сбора исходных данных:

- существующих трубопроводов и оборудования ЦТП-1,2,3, ЦТП-4, КНС;

- предполагаемых площадок сооружения ЛОС;

- изучение предполагаемого места расположения электрокотельной на водозаборе и насосных станций (Плотина Билибинской АЭС);

- действующих тепловых узлов, измерения конструкций, ИТП м-н Арктика и жилых домов по ул. Ленина;

- обследование и освидетельствование строительных конструкций существующих сетей;

- проводятся геодезические изыскания, выполнение топографической съемки в м-не Арктика.

В настоящий момент подрядной организацией ведется обработка информации по результатам проведенных инженерных изысканий, сбор данных для технологического присоединения ЦТП  к существующим электросетям, а также расчет конструктива свай и устройства, свайных полей под проектируемые объекты.

Финансирование мероприятия за истекший период текущего года не осуществлялось.

2.2. Субсидии бюджету городского округа Певек на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепловодоснабжение и водоотведение города Певек

В целях реализации мероприятий по объекту «Инженерные сети тепло, водоснабжения и водоотведения (канализация) в г. Певек» 03.10.2019 Администрацией городского округа Певек заключен муниципальный контракт № 0188300004519000055 с АО «Эльконский горно-металлургический комбинат» на сумму 2 004,982 тыс. рублей.

Выполнение мероприятия:

Завершены работы по проектированию и монтажу здания узла трубопровода в г. Певек (точка «А» присоединения тепловых сетей от ПАТЭС). Все работы по точке «А» выполнены на 100 %.

Холодное водоснабжение к ПАТЭС подключено 29 июня 2020 года;

Продолжаются работы по бурению свай под прокладку трубопроводов водоснабжения и теплоснабжения, и канализации к многоквартирным домам микрорайона «Геолог» (пробурено и установлено 87 свай) монтаж оборудования тепловых узлов в домах по ул. Чемоданова выполнен в полном объеме.

Ведутся следующие работы по Локальным очистным сооружениям:

- заканчивается установка металлических конструкций надземной части;

- установлены оголовки на все сваи, проведены работы по их зачистке и нанесению антикоррозийного покрытия;

- закончены работы по монтажу нижних панелей (сайдинг) ЛОС;

- ведутся работы по подготовке свай эстакады для монтажа оголовков с последующей  прокладкой трубопроводов;

- работы по монтажу стеновых панелей (сайдинга) ЛОС выполнены на 50%;

- ведутся подготовительные работы по монтажу кровли ЛОС.

Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным планом-графиком составляет 44,3 %.

В целях осуществления функций строительного контроля заключен муниципальный контракт № 9/2019  от 19.12.2019 с ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ».

Финансирование мероприятия:

По состоянию на 30.09.2020 года мероприятие профинансировано на  391,332 тыс. руб.

Подпрограмма «Чистая вода»

Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа от 13.02.2019 № 069-09-2019-306.

В текущем году, на условиях софинансирования в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» из окружного/федерального бюджетов запланировано начало реализации мероприятий по объекту «Реконструкция резервуаров чистой воды в с. Лаврентия Чукотского АО» (далее – объект).

В текущем году запланирована реализация I этапа работ по реконструкции объекта, работы планируется завершить до 25 декабря 2020 года.

Объект является переходящим с 2020 на 2021 год, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2021 года.

Выполнение мероприятия:

По состоянию на текущую дату завершена разработка проектной документации, и передана на прохождение государственной экспертизы.

Стоимость работ по реконструкции резервуаров питьевой воды составит 28 млн. рублей.

Планируемый срок заключения контракта на выполнение работ по реконструкции объекта, с учетом проведения администрацией Чукотского муниципального района закупочных процедур – 01 ноября 2020 года.

Финансирование мероприятия:

В целях реализации мероприятий в 2020 году предусмотрено 11 304,10 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 11 078,10 тыс. рублей;

из окружного бюджета – 226,10 тыс. рублей;

Финансирование мероприятия за истекший период текущего года не осуществлялось.

Справочно:

Кроме того завершены работы за счет внебюджетных средств собственных средств ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» по мероприятиям: «Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Хатырка», «Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Алькатваам».